|  |  |
| --- | --- |
|  | UPRAVA ZA CESTE**VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**VINKOVCI, J.Kozarca 10, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454[www.zuc-vk.hr](http://www.zuc-vk.hr) E-mail:zupanijska-uprava-za-ceste@vk.htnet.hrŽIRO RAČUN: 2340009-1110076239 MB: 1260626 OIB: 56828260771——— ——— ——— ——— ——— ——— —— |

**RAVNATELJ**

**ŽELJKO GALIĆ, dipl.oec.**

KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ: 2188/1-06-02/1-21-1

Vinkovci, 30. 03. 2021.g.



 IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

ZA 2020.G.

**S A D R Ž A J**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | U V O D  |  |
| 2. | OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTANA PODRUČJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE  |  |
| 3. | ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  |  |
| 4. | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI UPRAVE ZA CESTE  |  |
| 5. | IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE |  |
| 5.1. | Sustav proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja |  |
| 5.2. | Provođenje Zakona o javnoj nabavi  |  |
| 5.3. | Provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti |  |
| 5.4. | Provođenje propisa vezanih uz uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |  |
| 5.5. | Vanjski nadzor  |  |
| 5.6. | Pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Uprave za ceste  |  |
| 6. | REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE  |  |
| 7. | IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC  |  |
| 8. | IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE  |  |
| 9. | ZAKLJUČNA RAZMATRANJA |  |

**1. U V O D**

 Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu, temelji se na normativnim aktima koji su usklađeni sa Zakonom o cestama (NN84/11, NN22/13, NN54/13, NN148/13, NN92/14, NN110/19 ).

 U sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku upisane su sljedeće djelatnosti (navodimo samo najznačajnije):

„Djelatnost upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije, a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste;
2. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cests iz čl..23. Zakona o cestama, koji obuhvaćaju:
* pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
* pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
* pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
* ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
* ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
* ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
* ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
* ustupanje geodetskih radova,
* ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
* ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
* organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
* investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
* ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
1. održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama, to su:
* planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
* redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
* ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
* stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
* ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
* osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
* ophodnja.
1. ostale poslove upravljanja županijskih i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona cestama, a to su:
* osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
* vođenje podataka o javnim cestama,
* priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
* odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
* organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine,
* praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
* izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva, županijske skupštine i župana.

 Matični broj Uprave za ceste je 1260626, OIB: 56828260771, a šifra djelatnosti je 45231 «Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama».

 Uprava za ceste je javna ustanova, te svoju djelatnost ne obavlja u cilju stjecanja dobiti. Uprava posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na načelima određenim Zakonom o ustanovama, Zakonom o cestama i drugim aktima.

Organizacijska struktura u Upravi za ceste ustrojena je sukladno registriranim djelatnostima, sa sljedećim organizacijskim jedinicama:

* Organizacijska jedinica Opći poslovi
* Organizacijska jedinica Tehnički poslovi

Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije ima ustrojeno Upravno vijeće čiji članovi su:

1. Josip Kuterovac, predsjednik

2. Damir Doroghazi, član

3. Mirjana Greifenstein, član

4. Danijel Sofrenović, član

5. Marinko Lukenda, član

Struktura izvješća o poslovanju za 2020. godinu, zadržala je koncept koji omogućuje pregled i usporedbu podataka sa ranijim godinama, kao i sa planiranim podacima za 2020. godinu.

**2 . OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Na osnovi podataka iz Studije ocjenjivanja potreba i optimiziranja održavanja i obnove županijskih i lokalnih na području VSŽ (2007.g.) i u međuvremenu izvedenih radova održavanja i investicijskog ulaganja, izrađena je tablica ocjene stanja kolnika županijskih i lokalnih cesta za 2020.godinu:

**Tablica br.1.:Dužina županijskih i lokalnih cesta na području
županije prema vrsti kolnika; Stanje na dan 31.12.2020. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorija ceste** | **Vrsta kolnika** | **Ukupno(km)** |
| **Asfalt(km)** | **Ostalo(km)** |
| **Županijske ceste (km)** | **351,35** | **74,37** | **425,72** |
| **Lokalne ceste (km)** | **117,66** | **80,80** | **198,46** |
| **UKUPNO (km):** | **469,01** | **155,17** | **624,18** |

**Grafikon br.1.:** Stanje kolnika ŽC i LC u 2020.g.

Udio asfaltiranih kolnika u 2020. godini iznosi 75,14 %, što je u odnosu na 2019. godinu za 0,84 % više asfaltiranih kolnika na području Vukovarsko - srijemske županije.

***Tablica broj 2.:* Ocjena stanje kolnika županijskih i lokalnih cesta na području županije;** **Stanje na dan 31.12.2019. godin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ceste** | **Ocjena stanja asfaltnih kolnika** | **UKUPNO(km)** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **duljina(km)** | **udio(%)** | **duljina(km)** | **udio(%)** | **duljina(km)** | **udio(%)** | **duljina(km)** | **udio(%)** | **duljina(km)** | **udio(%)** | **duljina(km)** | **udio(%)** |
| **Županijske ceste (km)** | **112,59** | **32,04%** | **30,40** | **8,65%** | **46,50** | **13,24%** | **49,95** | **14,22%** | **54,41** | **15,48%** | **57,50** | **16,37%** | **351,35** |
| **Lokalne ceste (km)** | **36,51** | **31,03%** | **3,15** | **2,68%** | **8,34** | **7,09%** | **29,56** | **25,12%** | **15,74** | **13,38%** | **24,36** | **20,70%** | **117,66** |
| **UKUPNO (km):** | **149,10** | **31,79%** | **33,55** | **7,15%** | **54,84** | **11,69%** | **79,51** | **16,96%** | **70,15** | **14,96%** | **81,86** | **17,45%** | **469,01** |

Iz tablice broj 2. može se zaključiti da je 32,04% županijskih cesta u izvrsnom stanju, što predstavlja povećanje kilometraže kolnika u izvrsnom stanju na području VSŽ u odnosu na 2019.godinu. U vrlo dobrom stanju je 8,65%, 13,24% županijskih cesta je u dobrom stanju, a 14,22% u prihvatljivom stanju. Loše i vrlo loše stanje asfaltnog kolnika županijskih cesta iznosi 111,91 km ili 31,85%, što predstavlja udio smanjenja lošeg i vrlo lošeg stanja kolnika za 2020.godinu.

Lokalne ceste, s asfaltnim kolnikom, nalaze se u izvrsnom, vrlo dobrom i dobrom stanju u dužini od 48,00km. 29,56 km lokalnih cesta je u prihvatljivom stanju, dok je u lošem i vrlo lošem stanju 40,10 km.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorije oštećenja** |   |  |  |  |  |  |
| **Kategorija oštećenja** | **Podaci o stanju kolnika te svrstavanje svake cestovne dionice u jednu od pet kategorija oštećenja** | **Ocjena stanja kolnika** |
| **0** | **Površina kolnika i kolnička konstrukcija u svemu odgovaraju standardima za normalno odvijanje prometa** | **Izvrsno** |
| **1** | **Raspucano manje od 10 % površine kolnika (Kolnička konstrukcija u vrlo dobrom stanju)** | **Vrlo dobro** |
| **2** | **Raspucano 10 - 30% površine kolnika** | **Dobro** |
| **3** | **Raspucano 30 - 50% površine kolnika** | **Prihvatljivo** |
| **4** | **Raspucano preko 50% površine kolnika (Udarne jame u prvom sloju zastora kolnika)** | **Loše** |
| **5** | **Raspucano preko 70%** | **Vrlo loše** |

 Popis i dužine svih županijskih i lokalnih cesta u našoj županiji prikazan je u tablici broj 3. i tablici broj 4.

***Tablica broj 3.:*** Popis županijskih cesta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE** |
| Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta NN 17/2020 od 14.02.2020.g. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Broj ceste** | **Opis ceste**  | **Duljina (km)** | **Vrsta kolnika (km)** |
| **asfalt** | **tucanik** | **zemlja** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | Vera (L44086) - Bobota - Pačetin - D55 | 15,136 | 15,136 |   |   |
| 4121 | D518 - Laslovo - Korođ - Ž4148 | 7,567 | 7,567 |   |   |
| 4122 | Silaš (L44083) - Korođ (Ž4121) | 3,550 | 3,550 |   |   |
| 4133 | Kešinci (Ž4132) - Stari Mikanovci (D46) | 1,584 | 1,584 |   |   |
| 4134 | Gaboš (D518) - Ostrovo - D55 | 9,133 | 9,133 |   |   |
| 4135 | Tordinci (Ž4148) - Ž4134 | 3,276 | 3,276 |   |   |
| 4136 | Nuštar (D55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovci | 3,914 | 3,914 |   |   |
| 4137 | Nuštar (D55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara | 9,484 | 9,484 |   |   |
| 4148 | Vrbica (Ž4133) - Markušica - Tordinci - Ž4111 | 20,425 | 15,170 | 5,255 |   |
| 4149 | Karadžićevo (L46059) - Jarmina (D518) | 5,390 | 5,390 |   |   |
| 4150 | A.G. Grada Vukovara - Petrovci - St.Jankovci - D46 | 9,106 | 9,106 |   |   |
| 4166 | Vođinci (D46) - Retkovci - Andrijaševci (Ž4170) | 13,182 | 13,182 |   |   |
| 4167 | Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Šiškovci - Cerna (Ž4170) | 19,004 | 19,004 |   |   |
| 4170 | A.G. Grada Vinkovci - Cerna - Gradište - Županja (D55) | 26,502 | 26,502 |   |   |
| 4172 | A.G. Grada Vinkovci - Privlaka - Otok (D537) | 11,500 | 11,500 |   |   |
| 4173 | A.G. Grada Vukovara - Tovarnik (D46) | 13,059 | 13,059 |   |   |
| 4174 | Opatovac (D2) - Lovas - Ž4173 | 6,692 | 6,692 |   |   |
| 4192 | Rokovci (Ž4170) - A.G. Grada Vinkovci | 2,017 | 2,017 |   |   |
| 4193 | A.G. Grada Vinkovci - Privlaka (Ž4172) | 3,576 | 3,576 |   |   |
| 4194 | D46 - N.Jankovci - Ž4172 | 5,477 | 5,477 |   |   |
| 4195 | Svinjarevci (L46028) - D57 | 1,726 | 1,726 |   |   |
| 4196 | D57 - Berak - Čakovci - Mikluševci - Ž4173 | 14,699 | 14,699 |   |   |
| 4197 | Čakovci (Ž4196) - Šidski Banovci (D46) | 5,606 | 3,200 | 2,406 |   |
| 4198 | Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2) | 14,381 | 7,179 | 7,202 |   |
| 4199 | Ilok (Ž4200) - gr.R.Srbije | 6,200 | 6,200 |   |   |
| 4200 | Ilok: D2 - D2 | 4,100 | 4,100 |   |   |
| 4202 | Bartolovci (D525) - A.G. Grada Slavonski Brod - Garčin - Strizivojna - St.Mikanovci (D46) | 4,968 | 4,968 |   |   |
| 4218 | D.Andrijevci (Ž4202) - Divoševci - V.Kopanica - Gundinci - B.Greda - Štitar - Ž4170 | 18,134 | 18,134 |   |   |
| 4221 | Cerna (Ž4170) - Babina Greda (Ž4218) | 14,837 | 14,837 |   |   |
| 4222 | Gradište (Ž4170) - D55 | 2,118 | 2,118 |   |   |
| 4223 | Otok (D537) - Bošnjaci (D214) | 16,300 | 6,445 | 9,855 |   |
| 4224 | Otok (D537) - Nijemci (D57) | 12,185 | 12,185 |   |   |
| 4225 | Ž4224 - D.Novo Selo | 2,790 | 2,790 |   |   |
| 4229 | Bošnjaci (D214) - D537 | 12,495 | 2,334 | 10,161 |   |
| 4230 | D214 - Soljani - Strošinci - G.P.Strošinci (gr.R.Srbije) | 26,256 | 26,256 |   |   |
| 4231 | Ž4299 - Đurići - Račinovci - Ž4230 | 18,949 | 8,254 |   | 10,695 |
| 4232 | Rajevo Selo (L46053) - D214 | 2,561 | 2,561 |   |   |
| 4233 | Tovarnik (D46) - Nijemci (D57) | 10,541 | 4,643 | 5,898 |   |
| 4234 | Čvorište Lipovac (A3) - Ž4230 | 22,900 |   |  3,500 | 19,400 |
| 4299 | Čvorište Spačva (A3) - Vrbanja - Drenovci - Gunja (D214) | 24,400 | 24,400 |   |   |
|   | **Ukupno:** | 425,720 | 351,348 | 44,277 | 30,095 |

***Tablica broj 4.:*** Popis lokalnih cesta

|  |
| --- |
| POPIS LOKALNIH CESTA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE** |
| Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta NN 17/2020 od 14.02.2020. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Broj ceste** | **Opis ceste**  | **Duljina (km)** | **Vrsta kolnika (km)** |
| **asfalt** | **tucanik** | **zemlja** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44086 | D213 - Vera (Ž4111) | 3,683 | 3,683 |   |   |
| 44114 | L44083 - Ćelije - Bobota (Ž4111) | 6,277 | 6,277 |   |   |
| 46001 | L44114 - Ludvinci - Tordinci (Ž4148) | 6,476 | 2,386 |  4,090 |  |
| 46002 | Bobota (Ž4111) - Trpinja (D2) | 3,535 | 1,465 |  2,070 |  |
| 46003 | D2 - Borovo (D519) | 6,235 | 1,385 |   | 4,850 |
| 46004 | Ž4111 - A.G. Grada Vukovara | 2,076 |   |   | 2,076 |
| 46005 | A.G. Grada Vukovara - Bršadin (D55) | 2,257 | 0,491 |   | 1,766 |
| 46013 | Petrovci (Ž4150) - Negoslavci - A.G. Grada Vukovara | 10,439 | 1,843 |   | 8,596 |
| 46014 | A.G. Grada Vukovara - Grabovo - Čakovci (Ž4196) | 6,751 | 2,411 |   | 4,340 |
| 46015 | L46014 - Mikluševci (Ž4196) | 2,499 | 1,093 |   | 1,406 |
| 46016 | Ž4173 - D2 | 2,176 | 2,176 |   |   |
| 46017 | Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520) | 14,500 | 14,500 |  |   |
| 46018 | Cerna (Ž4170) - želj.kolodvor | 1,040 | 1,040 |   |   |
| 46020 | Gradište (Ž4170) - želj.kolodvor | 0,593 | 0,593 |   |   |
| 46023 | D55 - Privlaka (Ž4193) | 5,935 | 0,695 |  5,240 |  |
| 46026 | Ž4172 - Đeletovci (D57) | 14,602 | 14,602 |   |   |
| 46027 | Srijemske Laze (D46) - L46026 | 3,718 | 3,718 |   |   |
| 46028 | Svinjarevci (Ž4195) - Slakovci (D46) | 3,962 | 3,962 |   |   |
| 46029 | Slakovci (D537) - želj.kolodvor | 0,300 | 0,300 |   |   |
| 46030 | Orolik (D46) - L46026 | 4,890 | 1,185 | 3,705 |   |
| 46031 | Čakovci (Ž4196) - D46 | 4,683 |   |   | 4,683 |
| 46032 | D46 - Vinkovački Banovci | 1,241 | 1,241 |   |   |
| 46033 | Ilača (D46) - želj.kolodvor | 1,267 | 1,267 |   |   |
| 46034 | Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174) | 4,287 |   |   | 4,287 |
| 46035 | Bapska (Ž4198) - gr.R.Srbije | 3,017 | 3,017 |   |   |
| 46036 | Ilok: Ž4200 - Ž4199 Radićeva ul. | 1,234 | 1,234 |   |   |
| 46037 | Ilok: Ž4200 - D2 M.Gupca ul. | 1,744 | 1,744 |   |   |
| 46039 | Ilok (Ž4200) - GP Ilok (gr.R.Srbije) | 2,771 | 2,771 |   |   |
| 46040 | Ž4199 - gr.R.Srbije | 1,354 | 1,354 |   |   |
| 46042 | Ž4170 - D55 | 0,560 | 0,560 |   |   |
| 46043 | L46042 - Županja (Ž4170) | 3,590 | 3,590 |   |   |
| 46050 | Ž4229 - Gunja (Ž4299) | 17,852 | 1,000 | 16,852 |   |
| 46051 | D537 - D57 | 13,600 | 1,447 | 12,153 |   |
| 46052 | Lipovac (D57) - gr.R.Srbije | 1,284 |   | 1,284 |   |
| 46053 | Rajevo Selo (Ž4232) - Gunja (D214) | 6,217 | 6,217 |   |   |
| 46054 | D214 - Ž4299 | 6,653 | 6,653 |   |   |
| 46055 | Soljani (Ž4230) - Drenovci (Ž4299) | 6,271 | 6,271 |   |   |
| 46056 | Drenovci (L46055) - Đurići (Ž4231) | 4,713 | 4,713 |   |   |
| 46057 | Račinovci (Ž4231) - gr.R.Srbije | 4,176 | 4,176 |   |   |
| 46059 | Karadžićevo (Ž4149) - D518 | 4,900 | 1,500 | 3,400 |   |
| 46060 | L46039 - Radoš | 4,300 | 4,300 |   |   |
| 46061 | Lipovac: D57 - D57 | 0,800 | 0,800 |   |   |
|   | **Ukupno:** | 198,458 | 117,660 | 48,794 | 32,004 |

**3. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 Obzirom na predmet poslovanja Uprave za ceste, određen Zakonom o cestama, tijekom proteklog razdoblja, Uprava za ceste obavljala je, prvenstveno, poslove:

1. ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE,
2. GRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

A) ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

 U okviru održavanja županijskih i lokalnih cesta, dva su temeljna segmenta održavanja:

 1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta Vukovarsko-srijemske

 županije

 2. Izvanredno (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Ad 1. U okviru redovnog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti

* nadzor nad cestama (ophodarska služba),
* pregledi cesta i objekata,
* održavanje kolnika i bankina,
* održavanje usjeka, zasjeka i nasipa,
* održavanje objekata za odvodnju,
* održavanje opreme cesta i objekata,
* košnja trave i održavanje zelenila,
* održavanje objekata,
* održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima.

Ad 2. U okviru izvanrednog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti:

* priprema i polaganje novih asfaltnih slojeva,
* sanacija mostova,
* obnova svjetlosne signalizacije,
* druge aktivnosti izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

B) GRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

 U okviru ovih poslova u proteklom razdoblju sadržane su sljedeće aktivnosti: ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata, ustupanje geodetskih radova i usluga projektiranja, ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, te ustupanje usluga stručnog nadzora.

1. **IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI**

#  UPRAVE ZA CESTE

U 2020.g. izvori sredstava za financiranje navedenih djelatnosti Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije bili su:

* 1. Godišnja naknada za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
1. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna

(Ministarstvo, Grad Otok, Grad Ilok, Općina Bošnjaci, Općina Vrbanja, Općina Trpinja)

1. Ostale naknade i drugi prihodi
2. **IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE ZA 2020. G.**

Zakonska regulativa koja se primjenjuje u poslovanju Uprave za ceste u financijskom poslovanju:

-Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,110/19) ,

-Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama

-Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15, 118/18,110/19)

-Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/2020 )

-Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12)

-Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15,98/15)

-Zakon o javnoj nabavi (NN120/16)

- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 )

- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavu ( NN 101/17 )

- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20 )

- Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17 )

- Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12)

- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17 )

- Zakon o proračunu (NN 87/08 136/12, 15/15),

- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20)

-Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18,126/19),

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 3/18,126/19,108/20)

-Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/2020)

-Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18)

-Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) idr.

* 1. **Sustav proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja za 2020.g.**

Temeljni propisi u okviru kojih je sadržan sustav proračunskog računovodstva:

* Zakon o proračunu
* Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti
* Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Sustav računovodstva u Upravi za ceste VSŽ temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Računovodstvene knjige ustrojene su sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Računovodstvene knjige vode se uredno, zaključuju se i potpisuju od strane zakonskog predstavnika (ravnatelj). Evidentiranje u računovodstvenim knjigama vrši se na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, koje su kontrolirane od ovlaštene osobe i potpisane od odgovorne osobe.

Na kraju poslovne godine izvršen je popis imovine, obaveza i potraživanja i sastavljen izvještaj o rezultatima obavljenog popisa.

Za proteklu godinu poslovanja Uprava je, u propisanom roku, dostavila Državnom uredu za reviziju glavne financijske izvještaje, kao i FINA-i, te Vukovarsko-srijemskoj županiji.

**5.2. Provođenje Zakona o javnoj nabavi**

Svi poslovi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, građenja i rekonstrukcije, stručnog nadzora, projektiranja, kao i nabava opreme i materijala, ugovoreni su s izvođačima i dobavljačima na osnovi odrednica Zakona o javnoj nabavi, pripadajućih Uredbi, Pravilniku o procedurama javne i jednostavne nabave i stvaranja ugovornih obveza u Upravi za ceste Vukovarsko - srijemske županije (KLASA: 023-04/19-03/01; UR.BR.:2188/1-06-02/1-19-1; travanj 2019.g.).

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Uredbom o objavama javne nabave, Uprava za ceste je:

1. redovito objavljivala prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na web stranicama EOJN, kao i postupak javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama,
2. objavljivala obavijesti o sklapanju ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama,
3. vodila evidenciju o postupku nabave sklopljenih ugovora kroz registar ugovora, te isti objavljivala na web stranicama EOJN Narodnih novina,
4. dostavljala godišnje izvješće o sklopljenim ugovorima i vrijednostima istih Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

 Cjelokupan postupak nabave provodili su ovlašteni predstavnici Uprave za ceste koji posjeduju licence za provedbu postupaka javne nabave.

U 2020.g. provedeno je 4 (četiri) otvorena postupka javne nabave te je sklopljeno 5 (pet) ugovora o javnoj nabavi radova temeljem provedenih postupaka nabave u promatranoj i prethodnoj godini.

***Tablica broj 5.:*** Javna nabava u 2020g.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ugovoreno po vrstama postupaka**(bez obrane i sigurnosti)* | **Izvođenje radova** | **Ukupno** |
| **Iznos (bez PDV)** | **Br** | **Iznos (bez PDV)** | **Br** |
| **Otvoreni postupak** | *Ugovori* |  | *HRK* | 14.157.889,97 | 5 | 14.157.889,97 | 5 |
| **Ukupno** | *HRK* |  | 14.157.889,97 | 5 | 14.157.889,97 | 5 |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ugovoreno po okvirnim sporazumima* | **Izvođenje radova** | **Ukupno** |
| **Iznos (bez PDV)** | **Br** | **Iznos (bez PDV)** | **Br** |
| **Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora** | *Ugovori* |  | *HRK* | 11.285.735,08 | 1 | 11.285.735,08 | 1 |
| **Ukupno** | *HRK* |  | 11.285.735,08 | 1 | 11.285.735,08 | 1 |

 |  |  |  |  |  |

 Jednostavna nabava do iznosa od 200.000,00 kn za robu i usluge, te do 500.000,00 kn za radove provedena je u sveukupnom iznosu od 1.996.804,43 kn. U sljedećoj tablici vidljiv je udio sredstava po vrstama nabave.

***Tablica broj 6.:*** Jednostavna nabava u 2020.g.

|  |
| --- |
| *Jednostavne nabave* |
| **Robe (bez PDV)** | **Usluge (bez PDV)** | **Radovi (bezPDV)** |
| 146.779,82 | 1.445.515,62 | 404.508,99 |

**5.3. Provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti**

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18), te važeće Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila Ravnatelj Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije dužan je svake godine za prethodnu proračunsku godinu sastaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Kako bi ista bila vjerodostojna provela se samoprocjena procesa i procedura, te kontrola po proračunskim područjima:

- planiranje proračuna / financijskog plana

- izvršavanje proračuna / financijskog plana

- javna nabava

- računovodstvo

- izvještavanje i ostalo

- transparentnost

- upravljanje imovinom

Navedene kontrole utvrdile su da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito, te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.

Upitnik i Izjava o fiskalnoj odgovornosti radila se zaključno sa 31.12.2020. godine, te je do Zakonom utvrđenog roka - 28.02.2021. g. dostavljena Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Prema svom ustrojstvu Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije ne predaje Mišljenje unutarnjeg revizora, jer u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna, nema unutarnjeg revizora.

 **5.4. Provođenje propisa vezanih uz naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila**

Osnovni prihod Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije je naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za ceste.

Iznos naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15, NN 98/15), a uprihodovana sredstva u 2020.g. ostvarena su na najvišoj razini ako promatramo uplate od 2017.godine.

**Grafikon br.2.:**

Naplaćene naknade za ceste po mjesecima u razdoblju od 2017.g. do 2020.g.



Godišnja naknada za ceste uplaćuje se u stanicama za tehnički pregled ili direktno na transakcijski račun Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11) invalidne osobe oslobođene su plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

Pravo na povrat uplaćene naknade za ceste imaju invalidne osobe koje su platile naknadu za ceste, a sukladno gore navedenom Pravilniku su trebale biti oslobođene, te pravne i fizičke osobe (Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 35/11, NN 53/11 čl. 7.) koje odjave vozilo prije isteka registracije.

Refundaciju sredstava koja su isplaćena za povrat naknade za ceste invalidnim osobama direktno sa transakcijskog računa ŽUC-a, kao i sredstava koja nisu naplaćena u STP temeljem Rješenja o oslobođenju plaćanja, vrši Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Ostvareni povrat navedenih sredstava u 2020. g. iznosi 334.761,88kn i čini oko 1% prihoda od naknade za ceste.

U 2020. godini ukupan broj oslobođenja plaćanja godišnje naknade za uporabu cesta od 01.01.2020. - 31.12.2020. iznosi 703, od toga se 656 oslobođenja odnosi na oslobođenja unutar STP, dok je 47 povrata po osnovi oslobođenja unutar Uprave za ceste VSŽ.

Iz sredstava Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije vrše se povrati za pravne i fizičke osobe koje odjave vozilo prije isteka registracije. Djelomičan povrat neiskorištenog dijela naknade temeljem potvrde o odjavi vozila izvršen je 102 puta. Pregled povrata po svim navedenim osnovama daje se u nastavku.

***Tablica broj 7.:*** Izvršeni povrati godišnje naknade za uporabu javnih cesta u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Broj predmeta** | **Broj storno predmeta** | **Naplacena naknada** | **Iznos povrata** |
| **Povrat neiskorištenog dijela naknade temeljem potvrde** | 105 | 3 | 128.669,67 kn | 83.166,48 kn |
| **Povrat neiskorištenog dijela naknade - interni unos prema izvodu s uplatnog računa** | 0 | 0 | 0,00 kn | 0,00 kn |
| **Povrat temeljem rješenja o invalidnosti** | 49 | 2 | 20.913,05 kn | 19.350,43 kn |
| **UKUPNO** | **154** | **5** | **149.582,72 kn** | **102.516,91 kn** |

Izvješće o naplaćenoj naknadi za ceste u stanicama za tehnički pregled u 2020.g. od 01.01.2020.g. do 31.12.2020.g. prikaz je stvarno naplaćenih iznosa naknade u STP i dan je u sljedećoj tabeli:

***Tablica broj 8.:*** Izvješće o naplaćenoj naknadi za ceste u STP u 2020g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |   | **III Oslobodeno** **(invalidne osobe)** | **Sveukupno** **(I + II + III)** |
|  |  | **I Naplaceno u STP** | **II Naplaceno van STP** |
|  | **Kategorija** | **Kolicina** | **Iznos** | **Kolicina** | **Iznos** | **Kolicina** | **Iznos** | **Kolicina** | **Iznos** |
| 01 | MOPED (L1, L2, L6) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02 | MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7) | 1160 | 87.219,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1160 | 87.219,49 |
| 03 | OSOBNI AUTOMOBIL (M1) | 52622 | 24.053.889,15 | 3 | 735,30 | 656 | 315.411,45 | 53281 | 24.370.035,90 |
| 04 | AUTOBUS (M2, M3) | 143 | 391.902,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 143 | 391.902,00 |
| 05 | TERETNI AUTOMOBIL (N1) | 3707 | 3.317.538,26 | 3 | 2.322,00 | 0 | 0,00 | 3710 | 3.319.860,26 |
| 06 | TERETNI AUTOMOBIL (N2) | 307 | 531.359,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 307 | 531.359,60 |
| 07 | TERETNI AUTOMOBIL (N3) | 873 | 3.438.754,39 | 1 | 3.405,60 | 0 | 0,00 | 874 | 3.442.159,99 |
| 08 | PRIKLJUČNO VOZILO (O1) | 924 | 79.353,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 924 | 79.353,97 |
| 09 | PRIKLJUČNO VOZILO (O2) | 354 | 83.248,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 354 | 83.248,00 |
| 10 | PRIKLJUČNO VOZILO (O3) | 27 | 15.088,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27 | 15.088,70 |
| 11 | PRIKLJUČNO VOZILO (O4) | 139 | 219.910,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 139 | 219.910,01 |
| 12 | POLUPRIKOLICA (O3) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | POLUPRIKOLICA (O4) | 434 | 937.957,72 | 2 | 4.540,80 | 0 | 0,00 | 436 | 942.498,52 |
| 14 | SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O4) | 16 | 38.029,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 38.029,20 |
| 16 | POSEBNI SLUČAJ PO NAMJENI VOZILA | 288 | 57.344,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 288 | 57.344,80 |
| 18 | CENTRALNE PRIKOLICE | 1 | 86,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 86,00 |
|  | **UKUPNO:** | **60995** | **33.251.681,29** | **9** | **11.003,70** | **656** | **315.411,45** | **61660** | **33.578.096,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ostvareni prihod po ovoj osnovi obuhvaća uplate koje se odnose na 12 mj. 2019.g., odnosno ne obuhvaća sve uplate koje se odnose na prosinac 2020.godine. Zbog navedenog dolazi do razlike u prikazu prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u glavnoj knjizi Uprave za ceste VSŽ, odnosno financijskim izvještajima za 2020.g. i Izvješću o naplaćenoj naknadi za ceste.

**5.5. Vanjski nadzor**

 Tijekom poslovne 2020.g., vanjski nadzor nad poslovanjem Uprave za ceste, obavljen je, kako prilikom izrade i usvajanja plana poslovanja, tako i prilikom predaje financijskih izvješća o godišnjem poslovanju, te predaje Upitnika i Izjave o fiskalnoj odgovornosti i ostalih izvješća koja se predaju Hrvatskom saboru, nadležnom Ministarstvu, Ministarstvu državne imovine, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Državnoj reviziji, Županiji Vukovarsko- srijemskoj, HC d.o.o., financijskoj agenciji, Državnom zavodu za statistiku, a kako slijedi:

1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje svoju suglasnost na prijedlog godišnjeg plana Uprave za ceste. Plan se usuglašava i sa planom Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, radi utvrđivanja iznosa sredstava za kriterij izvanredno održavanje ŽC i LC i postizanje potrebnog stupnja moderniziranosti ŽC i LC;
2. Skupština Vukovarsko- srijemske županije razmatrala je i dala suglasnost na Financijski plan za 2020.g., te će na svojoj sjednici razmatrati Izvješće o poslovanju Uprave za ceste za 2020.g.;
3. Godišnja temeljna financijska izvješća:

- Bilanca,

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, klasični i funkcijski

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza,

- Izvještaj o obvezama,

- Bilješke uz izvještaje,

dostavljaju se: Državnom Uredu za reviziju, FINA-i i Vukovarsko – srijemskoj županiji.

Tromjesečna, polugodišnja i devetomjesečna izvješća: Izvještaj o prihodima i rashodima, Izvještaj o obvezama i Bilješke, dostavljaju se: FINA-i i Vukovarsko – srijemskoj županiji;

1. Upitnik i Izjava o fiskalnoj odgovornosti predaju se Vukovarsko – srijemskoj županiji;
2. Izvješće o javnoj nabavi putem EOJN dostavlja se godišnje, za prethodnu godinu Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta;
3. Godišnji izvještaj o cestama i mostovima, te financijska izvršenja dostavljaju se HC d.o.o.;
4. Registar državne imovine po svakoj promjeni dostavlja se Ministarstvu državne imovine;
5. Izvješće o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama godišnje se dostavlja Uredu povjerenika pri Hrvatskom saboru;
6. Periodična izvješća o stanju i ocjeni kolnika, broju zaposlenih, prihodima, rashodima, zimskoj službi i dr. dostavljaju se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
7. Izvješća o zaposlenima dostavljaju se Državnom zavodu za statistiku.

**5.6. Pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2020.g.**

***Pregled prihoda i primitaka Uprave za ceste u 2020. godini***

 Primici ostvareni u 2020. godini odnose se na primljena sredstva kredita od HPB d.d. za ulaganja u investicije - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda. Ostali primici odnose se na evidentiranje predstečajne nagodbe tvrtke Vodoprivreda Vinkovci d.d.. Uplatom obročnih otplata zatvaraju se potraživanja i evidentiraju primici od financijske imovine i zaduživanja u razredu 8, na osnovnom računu 81632 povrat zajmova danih tuzemnim trg.društvima izvan javnog sektora-dugoročni. Istekom ove godine sve obročne otplate po osnovi predstečajne nagodbe tvrtke Vodoprivreda Vinkovci d.d.. su izvršene.

 Osnovna podjela prihoda Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije u 2020.g. odnosi se na prihode od poslovanja (naknada za ceste, pomoći iz drugih proračuna, ostali prihodi…).

 Prihodi poslovanja u promatranom razdoblju ostvareni su u većem iznosu nego što su planirani za 0,36% (136.359,07kn). Povećanje prihoda u odnosu na plan temelji se u najvećem dijelu na više uprihodovana sredstva po osnovi naplate naknade za ceste.

 Pregled prihoda i primitaka Uprave za ceste u 2020. godini sadržan je u tablici broj 9.

***Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2020.***

 Izdaci u 2020.g. nisu planirani, niti ostvareni.

 Osnovna podjela rashoda u navedenom razdoblju odnosi se na:

1. Rashode poslovanja

- Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta,

- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta i slični rashodi vezani uz

 izvanredno ostvarenje (projektiranje, i sl.),

- Financiranje nerazvrstanih cesta,

- Sufinanciranje općina,

- Rashodi u svezi upravljanja Upravom za ceste;

2. Rashode za nabavu nefinancijske imovine

- Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta,

- Nabava opreme i informatizacija.

- Nabava prijevoznih sredstava

Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2020.godini, sadržan je u drugom dijelu tablice broj 9.

***Tablica br. 9*** : Pregled prihoda i rashoda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta prihoda | Planirani iznos u kn | Izvršenje |
| **1.Naknada za registracije,druge naknade i ostali prihodi** | 35.754.000,00 | 35.897.601,34 |
| **2.Pomoći iz drugih proračuna** | 2.045.864,00 | 2.045.864,16 |
| **3.Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina** | 11.472.148,72 | 11.472.148,72 |
| **4.Primici od financijske imovine i zaduživanja** **-predstečajna nagodba Vodoprivreda d.d.** | 2.150,00 | 2.143,75 |
| **5.Primljeni zajmovi od tuzemnih kred.instit.** | 12.457.340,09 | 12.457.340,09 |
| **6.Ostali prihodi** | 67.720,00 | 60.477,57 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **61.799.222,81** | **61.935.575,63** |
| Vrsta rashoda | Planirani iznos u kn | Izvršenje |
| **1. Redovno održavanje cesta**  | 15.038.596,47 | 14.920.745,02 |
| **2. Izvanredno održavanje cesta** | 5.610.070,00 | 3.592.883,48 |
| **3. Građenje, modernizacija i rekonstrukcija** | 32.423.039,00 | 22.532.438,87 |
| **4. Financiranje nerazvrstanih cesta** | 3.234.000,00 | 3.257.410,10 |
| **5. Sufinanciranje općina** | 1.672.167,34 | 860.282,00 |
| **6. Poslovanje Uprave za ceste** | 3.534.350,00 | 3.498.599,98 |
| **7. Dugoročni kredit - otplata kamata** | 287.000,00 | 286.088,22 |
|  |  |  |
| **UKUPNI RASHODI** | **61.799.222,81** | **48.948.447,67** |

***Struktura ostvarenih prihoda***

Ako pogledamo strukturu prihoda ostvarenih u 2020.godini uočavamo da opći prihodi i primici, odnosno prihodi od naknade za ceste i druge naknade čine 57,96% ukupnih prihoda, višak prihoda poslovanja 18,52%, primljeni zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija čine 20,096%, a pomoći iz drugih proračuna 3,3% ukupnih prihoda. Ostali prihodi čine neznatan dio ukupnih prihoda.

**Grafikon br.3.:** Struktura ostvarenih prihoda

***Struktura ostvarenih rashoda***

Uspoređujući ostvarenje rashoda Uprave za ceste u 2020.g. sa planom može se zaključiti sljedeće:

- Redovno održavanje ostvareno je u skladu sa planom, 99,22% plana;

- Izvanredno održavanje ostvareno je 64,04% u odnosu na Plan za 2020.g.;

- Izvršenje poslova građenja i rekonstrukcije cesta iznosilo je 69,50% u odnosu na Plan

 za 2020.godinu;

- Financiranje nerazvrstanih cesta ostvareno je 100,72% u odnosu na plan za 2020.g.;

- Sufinanciranje općina ostvareno je 51,45% u odnosu na plan za 2020. godinu;

- Program zaduživanja (kamate za primljene kredite) ostvaren je u planiranom iznosu 99,68%;

- Realni troškovi poslovanja Uprave za ceste ostvareni su 98,99% u odnosu na plan, a u strukturi ostvarenih ukupnih rashoda iznose 7,15%.

S ciljem da sačuva i održava zadovoljavajuće tehničko stanje cesta kako bi se mogao odvijati nesmetan i siguran promet neprekidno tijekom cijele godine, Uprava za ceste VSŽ najviše ulaže upravo u taj segment što se i uočava u strukturi ostvarenih rashoda gdje redovno i izvanredno održavanje cesta čini 37,82% ukupnih rashoda.

Građenje i modernizacija cesta čine 46,03% ukupnih rashoda, financiranje nerazvrstanih cesta i sufinanciranje općina 8,41% ukupnih rashoda.

Razlozi odstupanja od plana su sljedeći:

*GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA CESTA*

*Građenje:*

*-ŽC4223Otok (Ž4172)-Bošnjaci(D214) u dužini 12.33km- izgradnja dijela 4.faze realizirana je djelomično u 2020.godini, a okončana do kraja veljače 2021.godine;*

*-Autobusna stajališta u Petrovcima - izrada geodetske podloge i izgradnja stajališta planira se realizirati u 2021.godini;*

*- LC 46015 L46014 - Mikluševci (Ž4196) – parcelacijski elaborat je izrađen, dok se usluga izrade situacijskog nacrta građevine planira izvršiti u 2021.godini.*

*Rekonstrukcija:*

*- ŽC4198 rekonstrukcija dionice kroz Šarengrad je ugovorena i proveden je postupak javne nabave, a radovi su djelomično izvršeni, planirani završetak radova je koncem travnja 2021.god.;*

*- ŽC 4194 rekonstrukcija dionice od ŽP do kanala Vidor, te izrada izvedbenog projekta mosta, projekt izmještanja elektrostupova kao i uklanjanje mosta i izrada propusta planira se izvršiti u 2021.godini; rekonstrukcija dionice od D-46 do ŽP je okončana;*

*- ŽC4137 glavni projekt i parc.elaborat te sit.nacrt građevine realizirati će se u 2021.godini.*

IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

*- ŽC 4167 projekt sanacije i sanacija dijela dionice Ivankovo-Retkovci te projektiranje i geodetske usluge mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima planiraju se izvršiti u 2021 godini;*

*- ŽC 4148 Sanacija ceste u Tordincima planira se izvršiti u 2021.godini;*

*- ŽC 4192 zaštitna ograda i prometna signalizacija planira se postaviti u 2021.godini;*

*- LC 46034 projekt sanacije ceste Mohovo – Lovas izraditi će se u 2021.godini.*

SUFINANCIRANJE OPĆINA *- većim dijelom je izvršeno u 2020.g., te će se I. Rebalansom plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2021.g. planirati izvršenje preostalog dijela.*

**6. REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

 **CESTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

 Kontinuiranim radovima redovnog održavanja i u 2020. godini zadržala se funkcionalnost svih elemenata županijskih i lokalnih cesta.

 U okviru redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2020.godini, prikazane su količine izvršenih radova prema vrstama poslova koji čine redovno održavanje:

- pregled javnih cesta;

- opće održavanje kolnika;

- održavanje asfaltnog kolnika;

- održavanje kolnika od kamenog materijala;

- održavanje bankina;

- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa;

- održavanje objekata za odvodnju;

- održavanje opreme cesta;

- izrada oznaka na kolniku;

- košenje trave i održavanje zelenila;

- redovito održavanje mostova;

- održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima;

- redovni po posebnom nalogu

 Tijekom godine, osim navedenih poslova izvršavali su se i sljedeći poslovi:

- ophodnja, obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih

 cesta, izvanredni događaji na njima i meteorološkim uvjetima značajnima za

 sigurno odvijanje prometa,

- tehnička regulacija prometa u izvanrednim događajima i kod izvođenja svih

 vrsta radova na cestama i objektima,

- prikupljanje podataka za bazu podataka javnih cesta i njeno dopunjavanje.

 Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta financirano je iz općih prihoda i primitaka, odnosno naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Planom zimske službe Uprava za ceste imala je: jedanaest kamiona opremljenih silosnim ili vučnim posipačima i ralicama, dva utovarna stroja u mjestima pripravnosti i ophodarske kamione u svakoj nadcestariji za obilazak i sitne intervencije.

Temeljem iskustvenih podataka, konfiguracije terena i mikroklimatskih uvjeta, organizacija i izvođenje radova zimske službe sa četiri stalna mjesta pripravnosti: Vinkovci, Vukovar, Ilok i Županja, izvršena je, prema Operativnom Planu zimske službe, bez zastoja i ograničenja u javnom prometu. Nije bilo primjedbi od strane Ministarstva unutarnjih poslova i Inspekcije cestovnog prometa i cesta, s kojima je ostvarena neposredna operativna suradnja, kako bi se osigurala prohodnost svih javnih cesta, u što kraćem vremenskom roku.

U okviru ovoga poglavlja u tablici br. 10., br. 11 i br.12. prikazani su izvršeni radovi redovnog održavanja, po grupama radova i za vremensko razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2020.g.

***Tablica br.10:*** Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po nadcestarijama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadcestarija:** | **Ukupno:** | **PDV:** | **Sveukupno:** |
|   |   |   |   |
| **Vinkovci** | 4.134.863,29  | 1.033.715,83  | 5.168.579,12  |
|   |   |   |   |
| **Vukovar** | 3.253.563,42  | 813.390,85  | 4.066.954,27  |
|   |   |   |   |
| **Županja** | 3.844.630,98  | 961.157,75  | 4.805.788,73  |
|  |   |   |   |
| **Sveukupno:** | 11.233.057,60  | 2.808.264,40  | 14.041.322,00  |

***Tablica br.11:*** Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po poziciji održavanja - analitika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **SVEUKUPNO VSŽ** |
|  | **Izvršeni radovi redovnog održavanja za ŽUC VSŽ****od 1. siječnja 2020. god. do 31. prosinca 2020. god.** |  | **UKUPNO01.01.2020. - 30.06.2020.** | **UKUPNO01.07.2020. - 31.12.2020.** | **SVEUKUPNO izvršeno u 2020. g.** |
|  |  |
| Šifraposla | P o z i c i j ao d r ž a v a n j a | Jed.mjere | Jed.cijena | Jed.cijena | količina | 01.01.2020.iznos | količina | Od 01.07.2020.iznos | UKUPNAKOLIČINA | UKUPNOIZNOS |
| **1.** | **PREGLED JAVNIH CESTA** |  |  |  |  -  |  **122.907,20**  |  **-**  |  **115.515,99**  |  |  **238.423,19**  |
| **2.** | **OPĆE ODRŽAVANJE KOLNIKA** |  |  |  |  -  |  **11.315,75**  |  **-**  |  **7.426,42**  |  |  **18.742,17**  |
| **3.** | **ASFALTNI KOLNIK** |  |  |  |  -  |  **2.564.343,25**  |  **-**  |  **1.797.992,88**  |  |  **4.362.336,13**  |
| **4.** | **BETONSKI KOLNIK** |  |  |  |  -  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |
| **5.** | **KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA** |  |  |  |  -  |  **391.645,53**  |  **-**  |  **245.279,55**  |  |  **636.925,08**  |
| **6.** | **ODRŽAVANJE BANKINA** |  |  |  |  -  |  **8.040,80**  |  **-**  |  **121.136,40**  |  |  **129.177,20**  |
| **7.** | **ODR. USJEKA , ZASJEKA I NASIPA** |  |  |  |  -  |  **-**  |  **-**  |  **4.636,50**  |  |  **4.636,50**  |
| **8.** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU** |  |  |  |  -  |  **1.046,56**  |  **-**  |  **29.641,40**  |  |  **30.687,96**  |
| **9.** | **ODRŽAVANJE OPREME CESTA** |  |  |  |  -  |  **39.833,00**  |  **-**  |  **89.320,82**  |  |  **129.153,82**  |
| **10.** | **IZRADA OZNAKA NA KOLNIKU** |  |  |  |  -  |  **429.432,88**  |  **-**  |  **579.175,54**  |  |  **1.008.608,42**  |
| **11.** | **KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA** |  |  |  |  -  |  **850.393,67**  |  **-**  |  **970.623,34**  |  |  **1.821.017,01**  |
| **12.** | **REDOVITO ODRŽAVANJE MOSTOVA** |  |  |  |  -  |  **-**  |  **-**  |  **22.754,27**  |  |  **22.754,27**  |
| **13.** | **REDOVITO ODRŽ. TUNELA I GALERIJA**  |  |  |  |  -  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |
| **14.** | **ODRŽAVANJE POTPOR. I OBLOŽ. ZIDOVA** |  |  |  |  -  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |
| 15. | ZIMSKA SLUŽBA |   |   |   |  -  |  1.841.264,26  |  10.278,29  |  818.803,94  |   |  2.660.068,20  |
| 16. | RADOVI PO POSEBNOM NALOGU |   |   |   |  -  |  -  |  -  |  170.527,61  |   |  170.527,61  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
|   | U K U P N O : | kn |   |   |   |  6.260.222,92  |   |  4.972.834,68  |   |  11.233.057,60  |
|   | S V E U K U P N O : | kn |   |   |   |  7.825.278,65  |   |  6.216.043,35  |   |  14.041.322,00  |

Obračun izvršenih radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta od 01.01.2020.g. do 31.12.2020.g. prikaz je stvarno izvedenih radova na terenu. Ostvareni rashod za radove redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća 12 mjesečnih situacija koje su plaćene u 2020. godini ( od 12 mjeseca 2019.g. do 11 mjeseca 2020.g. ), te druge vezane rashode za održavanje ŽC i LC. Zbog navedenog dolazi do razlike u prikazu rashoda po osnovi redovnog održavanja.

***Tablica br.12:*** Rashodi redovnog održavanja u 2020.godini

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *OPIS* | ***III.REBALANS 2020******IZNOS U KN*** | IZVRŠENJE2020.G. |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | 13.900.596,47 | 13.900.596,47 |
| Sol  | 400.000,00 | 290.242,25 |
| Redovno održavanje semafora i brojača prometa | 272.000,00 | 260.073,40 |
| Slivna vodna naknada | 466.000,00 | 466.057,90 |
| SVEUKUPNO | **15.038.596,47** | **14.916.970,02** |

Za potrebe zimske službe Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije nabavku soli za ceste obavljaju Hrvatske ceste d.o.o. kako bi se postigla što povoljnija cijena na tržištu.

**7. IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC**

Tablica br.13. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih cesta u 2020.g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ CESTE** | **NAZIV DIONICE/OPIS** | **PLAN 2020.G.****IZNOS U KN** | **IZVRŠENJE 2020.G.** |
| LC 46017 | **Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520)** | **11.854.250,00** | **11.853.621,85** |
| Nadzor | 106.250,00 | 106.250,00 |
| I.FAZA IZGRADNJE- od Prkovaca do ulaza u B.Gredu | 11.748.000,00 | 11.747.371,85 |
| ŽC4223 | **Otok (Ž4172)-Bošnjaci(D214) u dužini 12.322 m`** | **3.454.750,00** | **1.812.485,00** |
| Projektiranje - gl.projekt | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Geodezija-sit.nacrt građ. | 18.750,00 | 18.750,00 |
| Ostali troškovi-izvlaštenje | 22.000,00 | 20.780,00 |
| Nadzor | 60.000,00 | 31.250,00 |
| Izgradnja dionice 4.faze | 3.224.000,00 | 1.611.705,11 |
| ŽC4234 | **Čvor Lipovac - Strošinci (L=22.900m`)** | **57.250,00** | **57.250,00** |
| Geodezija -geod.podloga | 57.250,00 | 57.250,00 |
| ŽC4230 | **AUTOBUSNA STAJALIŠTA U SOLJANIMA** | **338.420,00** | **338.408,64** |
| Nadzor | 11.400,00 | 11.392,50 |
| Izgradnja | 327.020,00 | 327.016,14 |
| ŽC4299 | **AUTOBUSNA STAJALIŠTA U VRBANJI** | **515.700,00** | **515.636,24** |
| Nadzor | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izgradnja | 505.700,00 | 505.636,24 |
| ŽC4150 | **AUTOBUSNO STAJALIŠTE U PETROVCIMA**  | **623.250,00** | **24.750,00** |
| Idejni i glavni projekt | 25.000,00 | 24.750,00 |
| Geodezija - geodetska podloga | 6.250,00 | / |
|  | Izgradnja | 592.000,00 | / |
| LC46015 | **L46014 - Mikluševci (Ž4196)** | **34.400,00** | **24.500,00** |
| Geodezija / parc.elaboratsit.nacrt građevine | 25.000,009.400,00 | 24.500,00 |
| ŽC 4149 | **AUTOBUSNO STAJALIŠTE U JARMINI** | **31.250,00** | **31.125,00** |
| Geodezija - geodetska podloga +Idejni i glavniprojekt | 6.250,00 | 31.125,00 |
| 25.000,00 |
| ŽC4167 | **IZGRADNJA SEMAFORA NA PRIJELAZU ISPRED OŠ U PRKOVCIMA** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| Projektiranje | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **SVEUKUPNO** | **16.944.270,00** | **14.692.776,73** |

Tablica br.14. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih cesta u 2020.g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJ CESTE** | **NAZIV DIONICE/OPIS** | **PLAN 2020.G.****IZNOS U KN** | **IZVRŠENJE 2020.G.** |
| ŽC 4148 | **Vrbica ( Žc 4133 ) - Markušica - Tordinci -Žc4111** | **3.075.000,00** | **3.073.564,89** |
| Nadzor | 60.000,00 | 59.375,00 |
| Rekonstrukcija dionice kroz naselje Tordinci | 3.015.000,00 | 3.014.189,89 |
| ŽC 4198 | **Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2);Dionica kroz Šarengrad** | **6.705.600,00** | **2.007.486,75** |
| Nadzor | 105.000,00 | 31.500,00 |
| Rekonstrukcija | 6.600.600,00 | 1.975.986,75. |
| **ŽC** **4194** | **dionica ŽC4172-N.Jankovci** | **5.323.529,00** | **2.690.270,39** |
| Nadzor | 51.000,00 | 50.875,00 |
| Rekonstrukcija dionice od D-46 do željezničke pruge | 2.640.000,00 | 2.639.395,39 |
| Rekonstrukcija dionice od željezničke pruge do kanala Vidor | 2.388.779,00 | / |
| Izrada izvedbenog projekta mosta | 18.750,00 | / |
| Projekt izmještanja elektrostupova | 37.500,00 | / |
| Uklanjanje mosta i izrada propusta | 187.500,00 | / |
| **ŽC****4136** | Rek. raskrižja u kružni tok - ul. A.Stepinca i ul. Bana Jelačića na ŽC4136 i nerazvrstanih cesta ul.S.Radića i ul. I. Meštrovića na dionici kroz Cerić | **228.265,00** | **/** |
| Nadzor | 4.200,00 | / |
| Rekonstrukcija | 224.065,00 | / |
| **ŽC****4170** | **Križanje ŽC4170 i LC46042 (pružni prijelaz)** | **25.000,00** | **24.750,00** |
| Projektiranje - id.rj. rek. križanja u kružni tok;  | 25.000,00 | 24.750,00 |
| **ŽC****4137** | **Rekonstrukcija raskrižja u Bogdanovcima u kružni tok s parom autobusnih stajališta** | **121.375,00** | **42.500,00** |
| Geodetska podloga  | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Idejni projekt | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Parcelacijski elaborat | 4.375,00 | / |
| Glavni projekt | 72.000,00 | / |
| Geodezija - sit. nacrt građevine | 2.500,00 | / |
| **SVEUKUPNO** | **15.478.769,00** | **7.838.572,03** |

Tablica br.16. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih

 cesta u 2020.g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2020.G.IZNOS U KN |  |
| ŽC4170 | **A.G. Grada Vinkovci - Cerna - Gradište - Županja (D55)** | **2.081.470,00** | **2.063.682,00** |
| Sanacija mosta na rijeci Bosut u Rokovcima- Andrijaševcima | 2.081.470,00 | 2.063.682,00 |
| **Sanacija mosta preko rijeke Bosut u Cerni** | **83.500,00** | **83.500,00** |
| Gl.projekt sanacije mosta preko rijeke Bosut u Cerni | 83.500,00 | 83.500,00 |
| LC 46002 | **BOBOTA(Ž4111)-TRPINJA(D2)** | **984.000,00** | **983.554,00** |
| Sanacija | 984.000,00 | 983.554,00 |
| LC 46003 | **D2 - BOROVO (D519)** **dionica Borovo-Trpinja** | **45.000,00** | **44.625,00** |
| Projektiranje-gl.projekt sanacije | 45.000,00 | 44.625,00 |
| LC 46054 | **P.Podgajci - Drenovci** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| Prometni elaborat  | 70.000,00 | 70.000,00 |
| ŽC4135 | **Tordinci (Ž4148) - Ž4134** | **193.000,00** | **191.023,49** |
| Križanje 4148 do 4134-Prometni elaborat | 40.000,00 | 39.750,00 |
| Zaštitna ograda i prometna signalizacija od Tordinaca do ŽC4134 | 153.000,00 | 151.273,49 |
| ŽC4167 | **Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Šiškovci - Cerna (Ž4170)** | **633.000,00** | **/** |
| Pojektiranje sanacije dijela dionice Ivankovo - Retkovci  | 10.000,00 | / |
| Sanacija dijela dionice Ivankovo - Retkovci | 623.000,00 | / |
| **Most preko rijeke Biđ u Šiškovcima** | **137.500,00** | / |
| Geodetske usluge | 18.750,00 | / |
| Projekt uklanjanja mosta | 25.000,00 | / |
| Geotehnički istražni radovi+elaborat | 68.750,00 | / |
| Idejni projekt mosta | 25.000,00 | / |
| ŽC4134 | **Gaboš (D518) - Ostrovo - D55** | **91.500,00** | **91.406,46** |
| Prometna signalizacija od naselja Nuštar do ulaska u Gaboš | 91.500,00 | 91.406,46 |
| ŽC4231 | **Ž4299 - Đurići - Račinovci - Ž4230** | **30.000,00** | **29.108,38** |
| Prometna signalizacija od naselja Đurići do ŽC4299 | 30.000,00 | 29.108,38 |
| ŽC4148 | **Vrbica (Ž4133) - Markušica - Tordinci - Ž4111** | **411.000,00** | **15.000,00** |
| Projektiranje sanacije ceste u Tordincima | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Sanacija ceste u Tordincima | 396.000,00 | / |
| ŽC4194 | **D46 - N.Jankovci - Ž4172** | **11.000,00** | **10.625,00** |
| Projektiranje sanacije dijela ceste do željezničkog prijelaza | 11.000,00 | 10.625,00 |
| LC46034 | **Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174)** | **129.000,00** | / |
| Projekt sanacije ceste | 129.000,00 | / |
| ŽC4192 | **Rokovci (Ž4170) - A.G. Grada Vinkovci** | **710.100,00** | / |
| Zaštitna ograda i prometna signalizacija  | 710.100,00 |  |
| SVEUKUPNO 5.610.070,00 | **3.582.524,33** |

***Tablica br.17.: Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu***

 ***temeljem ugovora o sufinanciranju u 2020.g.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA** | **DIONICA****/OBJEKT** | **PLAN ZA 2020.G.****IZNOS U KN** | **IZVRŠENJE 2020G.** |
| OPĆINA DRENOVCI | IZGRADNJA PARKIRALIŠTA UZ ŽC4231 Ž4299 - ĐURIĆI - RAČINOVCI - Ž4230 | 157.000,00 | 156.446,57 |
| OPĆINA IVANKOVO | IZGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA UZ ŽC 4167 U ULICI ŽRTAVA FAŠIZMA U IVANKOVU | 404.000,00 | 403.835,43 |
| OPĆINAANDRIJAŠEVCI | IZGRADNJA AUTOB. STAJALIŠTA UZ ŽC4170 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| OPĆINA NEGOSLAVCI | IZVANREDNO ODRŽAVANJE L46013 PETROVCI (Ž4150) - NEGOSLAVCI - A.G. GRADA VUKOVARA-PETROVAČKA UL., K.Č.1944, K.O. NEGOSLAVCI | 200.000,00 | 200.000,00 |
| SUFINANCIRANJE OPĆINA | 811.167,34 | 0,00 |
| GRAD VINKOVCI-financiranje nerazvrstanih cesta | 1.794.900,00 | 1.794.899,45 |
| GRAD VUKOVAR-financiranje nerazvrstanih cesta | 1.462.511,00 | 1.462.510,65 |

***Tablica br.18.: Naturalni pokazatelji /* IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I IZVANREDNO DRŽAVANJE ZA 2020.G.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****br.** | **Broj ceste** | **Naziv ceste (dionice)** | **m´** |
| 1. | LC46017 | Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520) | 5.200 |
| 2. | ŽC 4148 | Vrbica ( Žc 4133 ) - Markušica - Tordinci -Žc4111 | 1.020 |
| 3. | ŽC 4194 | dionica od D46 do željezničke pruge | 570 |
| 4. | ŽC 4170 | Sanacija mosta na rijeci Bosut u Rokovcima- Andrijaševcima | 62 |
| 5. | LC 46002 | Sanacija Bobota(Ž4111)-Trpinja(D2) | 2.070 |
| 6. | ŽC 4135 | Zaštitna ograda i prometna signalizacija od Tordinaca do ŽC4134 | 248 |
| 7. | ŽC 4134 | Prometna signalizacija od naselja Nuštar do ulaska u Gaboš | 5.600 |
| 8. | ŽC4231 | Prometna signalizacija od naselja Đurići do ŽC 4299 | 2.500 |

**8.IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE**

U ukupnim rashodima Uprave za ceste, troškovi poslovanja Uprave u 2020.g. imali su učešće od 7,16%, a njihovo izvršenje prikazano je u tablici br. 19.

***Tablica br.19.:***Izvršenje troškova poslovanja Uprave za ceste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Red.******broj*** | ***Opis*** | ***Iznos u kn*** |
| ***Plan*** | ***Izvršenje*** | ***Indeks******4:3*** |
| 1. | Trošak Uprave  | 2.345.000,00 | 2.333.242,33 | 99,50 |
| 2. | Ostali troškovi poslovanja | 1.146.350,00 | 1.127.634,65 | 98,37 |
| 3. | Nabava opreme i informatizacija | 43.000,00 | 41.498,00 | 96,51 |
|  | ***U K U P N O*** | 3.534.350,00 | 3.502.374,98 | 99,10 |

 Struktura troškova upravljanja u ukupnim rashodima Uprave za ceste, bila je sljedeća:

* trošak Uprave (bruto plaće i naknade) 4,77%
* ostali troškovi poslovanja 2,30%
* nabava opreme i informatizacija 0,08%

**9. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA**

Sustavno praćenje prihoda od naknade za ceste u razdoblju 2017.g.-2020.g. pokazuje porast u 2020.godini u odnosu na prethodno trogodišnje razdoblje, ukoliko promatramo prosjek za ≈7%. Zahvaljujući tome ali i ostalim uprihodovanim sredstvima u smislu kapitalnih pomoći i drugih prihoda, evidentan je napredak u poslovanju.

Podizanje kvalitete stanja kolnika na području VSŽ primjetno je i u 2020.godini, te trenutno imamo 75,14 % asfaltiranih kolnika pod upravljanjem, čime je nastavljen trend godišnjega rasta za ≈1% u odnosu na prethodnu godinu.

Planom građenja i održavanja ŽC i LC, te financijskim planom utvrđeni su godišnji ciljevi. Najvećim dijelom ti su ciljevi i ostvareni. Od većih projekata realiziran je projekt gradnje lokalne ceste L46017 od Prkovaca prema Babinoj Gredi (11,2km) u dužini od 5,2km, dok je 6km realizirano u prethodnoj godini te je okončana i izgradnja ŽC4148 rekonstrukcijom dionice kroz naselje Tordinci i rekonstrukcija dionice od D46 do željezničke pruge na ŽC4194. Vezano uz veće projekte izvanrednog održavanje realizirana je sanacija mosta na rijeci Bosut u Rokovcima – Andrijaševcima i sanacija LC46002 Bobota-Trpinja. Započeta je izgradnja ŽC4223 od Otoka do Bošnjaka na dionici dužine 1km te rekonstrukcija ŽC4198 dionica kroz Šarengrad čiji završetak se planira u 2021.godini.

Uprava za ceste VSŽ kontinuirano djeluje u pravcu poboljšanja sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, koje se nalaze pod njenim upravljanjem. U proteklom razdoblju izvršeno je više radova izvanrednog održavanja kojima je povećana sigurnost sudionika u prometu u pogledu postavljanja zaštitnih ograda na pojedinim dionicama cesta, te dodatnim poboljšanjima horizontalne i vertikalne signalizacije.

Zajedničkom suradnjom s JLIP(R)S osiguralo se postizanje zajedničkih ciljeva ulaganjem u cestovnu infrastrukturu čijom se realizacijom postiglo podizanje razine kvalitete lokalnih i nerazvrstanih cesta u području velikih gradova, te unapređenje javnog prijevoza kroz sufinanciranje projekata u općinama VSŽ.

Temeljem iznijetog može se zaključiti kako se uprihodovana sredstava ulažu upravo u povećanje kvalitete cestovne infrastrukture, te da investicije u ŽC i LC, kao i troškovi njihovog održavanja čine 92,26% ukupnih rashoda Uprave za ceste VSŽ.