|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA**  **ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**  **ZA 2021.G.** | UPRAVA ZA CESTE  **VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**  VINKOVCI, J.Kozarca 10, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454  www.zuc-vk.hr  E-mail:zupanijska-uprava-za-ceste@vk.htnet.hr.  IBAN HR4123400091110076239 MB: 1260626 OIB:56828260771          |


KLASA: 400-02/20-01/12

URBROJ: 2188/1-06-02/1-20-1

**Ravnatelj:**

**Željko Galić, dipl.oec.**

Vinkovci, prosinac 2020.g.



### SADRŽAJ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. UVOD |  |
|  |  |
| 1. PODACI O STANJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
|  |  |
| 1. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
|  |  |
| 1. ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
|  |  |
| 1. ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
|  |  |
| 6. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |
|  |  |
| 7. SAŽETAK |  |
|  |  |

1. **UVOD**

Predmet poslovanja Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije je upravljanje, građenje, održavanje i rekonstrukcija javnih cesta (županijskih i lokalnih) na području županije, a sve u svrhu ostvarenja sigurnog prometa, poboljšanja kvalitete života na području djelovanja i uspješnog razvoja županije.

Kako bi prometna infrastruktura u Vukovarsko - srijemskoj županiji bila u funkciji gospodarskog razvoja i ostalih potreba društva ovog područja, Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije pomno utvrđuje prioritete kroz strateško planiranje, pa slijedom toga i kroz operativno planiranje.

Operativno planiranje izgradnje i održavanja javnih cesta provodi se kroz godišnje planove građenja i održavanja koji Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije donosi uz suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i mišljenja Skupštine Vukovarsko – srijemske županije.

Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu, Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije donosi na osnovi članka 22. Zakona o cestama.

Planom gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta ostvaruje se Program građenja i održavanja javnih cesta, koji donosi Vlada za razdoblje od četiri godine, sukladno Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske, koju donosi Hrvatski sabor. Određujući čimbenik za izradu Plana je stanje kolničke konstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije.

Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:

1. Zakon o cestama,
2. Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste,
3. Pravilnik o održavanju cesta.

Financiranje građenja i održavanja javnih cesta utvrđeno je Zakonom o cestama, prema kojem su osnovni izvori sredstava naknada za ceste koja se plaća kod registracije motornih vozila, te druge naknade vezane za korištenje županijskih i lokalnih cesta.

Kroz prošlogodišnje programe gradnje, rekonstrukcije i sanacije najkritičnijih dionica i objekata na području Vukovarsko - srijemske županije, podignuta je razina kvalitete cestovne mreže za potrebe suvremenog cestovnog prometa.

Uvažavajući učinjeno, potrebno je naglasiti postojanje dionica koje zahtijevaju poboljšanje postojećeg stanja, ali njihova provedba uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima.

**2. PODACI O STANJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA**

## PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

## 

**2.1. Popis županijskih i lokalnih cesta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE** | | | | | | | | |
| Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta NN 17/2020 od 14.02.2020.g. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Broj ceste** | **Opis ceste** | | | | **Duljina (km)** | **Vrsta kolnika (km)** | | |
| **asfalt** | **tucanik** | **zemlja** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | Vera (L44086) - Bobota - Pačetin - D55 | | | | 15,136 | 15,136 |  |  |
| 4121 | D518 - Laslovo - Korođ - Ž4148 | | | | 7,567 | 7,567 |  |  |
| 4122 | Silaš (L44083) - Korođ (Ž4121) | | | | 3,550 | 3,550 |  |  |
| 4133 | Kešinci (Ž4132) - Stari Mikanovci (D46) | | | | 1,584 | 1,584 |  |  |
| 4134 | Gaboš (D518) - Ostrovo - D55 | | | | 9,133 | 9,133 |  |  |
| 4135 | Tordinci (Ž4148) - Ž4134 | | | | 3,276 | 3,276 |  |  |
| 4136 | Nuštar (D55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovci | | | | 3,914 | 3,914 |  |  |
| 4137 | Nuštar (D55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara | | | | 9,484 | 9,484 |  |  |
| 4148 | Vrbica (Ž4133) - Markušica - Tordinci - Ž4111 | | | | 20,425 | 15,170 | 5,255 |  |
| 4149 | Karadžićevo (L46059) - Jarmina (D518) | | | | 5,390 | 5,390 |  |  |
| 4150 | A.G. Grada Vukovara - Petrovci - St.Jankovci - D46 | | | | 9,106 | 9,106 |  |  |
| 4166 | Vođinci (D46) - Retkovci - Andrijaševci (Ž4170) | | | | 13,182 | 13,182 |  |  |
| 4167 | Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Šiškovci - Cerna (Ž4170) | | | | 19,004 | 19,004 |  |  |
| 4170 | A.G. Grada Vinkovci - Cerna - Gradište - Županja (D55) | | | | 26,502 | 26,502 |  |  |
| 4172 | A.G. Grada Vinkovci - Privlaka - Otok (D537) | | | | 11,500 | 11,500 |  |  |
| 4173 | A.G. Grada Vukovara - Tovarnik (D46) | | | | 13,059 | 13,059 |  |  |
| 4174 | Opatovac (D2) - Lovas - Ž4173 | | | | 6,692 | 6,692 |  |  |
| 4192 | Rokovci (Ž4170) - A.G. Grada Vinkovci | | | | 2,017 | 2,017 |  |  |
| 4193 | A.G. Grada Vinkovci - Privlaka (Ž4172) | | | | 3,576 | 3,576 |  |  |
| 4194 | D46 - N.Jankovci - Ž4172 | | | | 5,477 | 5,477 |  |  |
| 4195 | Svinjarevci (L46028) - D57 | | | | 1,726 | 1,726 |  |  |
| 4196 | D57 - Berak - Čakovci - Mikluševci - Ž4173 | | | | 14,699 | 14,699 |  |  |
| 4197 | Čakovci (Ž4196) - Šidski Banovci (D46) | | | | 5,606 | 3,200 | 2,406 |  |
| 4198 | Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2) | | | | 14,381 | 7,179 | 7,202 |  |
| 4199 | Ilok (Ž4200) - gr.R.Srbije | | | | 6,200 | 6,200 |  |  |
| 4200 | Ilok: D2 - D2 | | | | 4,100 | 4,100 |  |  |
| 4202 | Bartolovci (D525) - A.G. Grada Slavonski Brod - Garčin - Strizivojna - St.Mikanovci (D46) | | | | 4,968 | 4,968 |  |  |
| 4218 | D.Andrijevci (Ž4202) - Divoševci - V.Kopanica - Gundinci - B.Greda - Štitar - Ž4170 | | | | 18,134 | 18,134 |  |  |
| 4221 | Cerna (Ž4170) - Babina Greda (Ž4218) | | | | 14,837 | 14,837 |  |  |
| 4222 | Gradište (Ž4170) - D55 | | | | 2,118 | 2,118 |  |  |
| 4223 | Otok (D537) - Bošnjaci (D214) | | | | 16,300 | 6,445 | 9,855 |  |
| 4224 | Otok (D537) - Nijemci (D57) | | | | 12,185 | 12,185 |  |  |
| 4225 | Ž4224 - D.Novo Selo | | | | 2,790 | 2,790 |  |  |
| 4229 | Bošnjaci (D214) - D537 | | | | 12,495 | 2,334 | 10,161 |  |
| 4230 | D214 - Soljani - Strošinci - G.P.Strošinci (gr.R.Srbije) | | | | 26,256 | 26,256 |  |  |
| 4231 | Ž4299 - Đurići - Račinovci - Ž4230 | | | | 18,949 | 8,254 |  | 10,695 |
| 4232 | Rajevo Selo (L46053) - D214 | | | | 2,561 | 2,561 |  |  |
| 4233 | Tovarnik (D46) - Nijemci (D57) | | | | 10,541 | 4,643 | 5,898 |  |
| 4234 | Čvorište Lipovac (A3) - Ž4230 | | | | 22,900 |  | 3,500 | 19,400 |
| 4299 | Čvorište Spačva (A3) - Vrbanja - Drenovci - Gunja (D214) | | | | 24,400 | 24,400 |  |  |
|  | **Ukupno:** | | | | 425,720 | 351,348 | 44,277 | 30,095 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS LOKALNIH CESTA | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE** | | | | | | | | |
| Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta NN 17/2020 od 14.02.2020. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Broj ceste** | **Opis ceste** | | | | **Duljina (km)** | **Vrsta kolnika (km)** | | |
| **asfalt** | **tucanik** | **zemlja** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44086 | D213 - Vera (Ž4111) | | | | 3,683 | 3,683 |  |  |
| 44114 | L44083 - Ćelije - Bobota (Ž4111) | | | | 6,277 | 6,277 |  |  |
| 46001 | L44114 - Ludvinci - Tordinci (Ž4148) | | | | 6,476 | 2,386 | 4,090 |  |
| 46002 | Bobota (Ž4111) - Trpinja (D2) | | | | 3,535 | 1,465 |  | 2,070 |
| 46003 | D2 - Borovo (D519) | | | | 6,235 | 1,385 |  | 4,850 |
| 46004 | Ž4111 - A.G. Grada Vukovara | | | | 2,076 |  |  | 2,076 |
| 46005 | A.G. Grada Vukovara - Bršadin (D55) | | | | 2,257 | 0,491 |  | 1,766 |
| 46013 | Petrovci (Ž4150) - Negoslavci - A.G. Grada Vukovara | | | | 10,439 | 1,843 |  | 8,596 |
| 46014 | A.G. Grada Vukovara - Grabovo - Čakovci (Ž4196) | | | | 6,751 | 2,411 |  | 4,340 |
| 46015 | L46014 - Mikluševci (Ž4196) | | | | 2,499 | 1,093 |  | 1,406 |
| 46016 | Ž4173 - D2 | | | | 2,176 | 2,176 |  |  |
| 46017 | Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520) | | | | 14,500 | 14,500 |  |  |
| 46018 | Cerna (Ž4170) - želj.kolodvor | | | | 1,040 | 1,040 |  |  |
| 46020 | Gradište (Ž4170) - želj.kolodvor | | | | 0,593 | 0,593 |  |  |
| 46023 | D55 - Privlaka (Ž4193) | | | | 5,935 | 0,695 | 5,240 |  |
| 46026 | Ž4172 - Đeletovci (D57) | | | | 14,602 | 14,602 |  |  |
| 46027 | Srijemske Laze (D46) - L46026 | | | | 3,718 | 3,718 |  |  |
| 46028 | Svinjarevci (Ž4195) - Slakovci (D46) | | | | 3,962 | 3,962 |  |  |
| 46029 | Slakovci (D537) - želj.kolodvor | | | | 0,300 | 0,300 |  |  |
| 46030 | Orolik (D46) - L46026 | | | | 4,890 | 1,185 | 3,705 |  |
| 46031 | Čakovci (Ž4196) - D46 | | | | 4,683 |  |  | 4,683 |
| 46032 | D46 - Vinkovački Banovci | | | | 1,241 | 1,241 |  |  |
| 46033 | Ilača (D46) - želj.kolodvor | | | | 1,267 | 1,267 |  |  |
| 46034 | Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174) | | | | 4,287 |  |  | 4,287 |
| 46035 | Bapska (Ž4198) - gr.R.Srbije | | | | 3,017 | 3,017 |  |  |
| 46036 | Ilok: Ž4200 - Ž4199 Radićeva ul. | | | | 1,234 | 1,234 |  |  |
| 46037 | Ilok: Ž4200 - D2 M.Gupca ul. | | | | 1,744 | 1,744 |  |  |
| 46039 | Ilok (Ž4200) - GP Ilok (gr.R.Srbije) | | | | 2,771 | 2,771 |  |  |
| 46040 | Ž4199 - gr.R.Srbije | | | | 1,354 | 1,354 |  |  |
| 46042 | Ž4170 - D55 | | | | 0,560 | 0,560 |  |  |
| 46043 | L46042 - Županja (Ž4170) | | | | 3,590 | 3,590 |  |  |
| 46050 | Ž4229 - Gunja (Ž4299) | | | | 17,852 | 1,000 | 16,852 |  |
| 46051 | D537 - D57 | | | | 13,600 | 1,447 | 12,153 |  |
| 46052 | Lipovac (D57) - gr.R.Srbije | | | | 1,284 |  | 1,284 |  |
| 46053 | Rajevo Selo (Ž4232) - Gunja (D214) | | | | 6,217 | 6,217 |  |  |
| 46054 | D214 - Ž4299 | | | | 6,653 | 6,653 |  |  |
| 46055 | Soljani (Ž4230) - Drenovci (Ž4299) | | | | 6,271 | 6,271 |  |  |
| 46056 | Drenovci (L46055) - Đurići (Ž4231) | | | | 4,713 | 4,713 |  |  |
| 46057 | Račinovci (Ž4231) - gr.R.Srbije | | | | 4,176 | 4,176 |  |  |
| 46059 | Karadžićevo (Ž4149) - D518 | | | | 4,900 | 1,500 | 3,400 |  |
| 46060 | L46039 - Radoš | | | | 4,300 | 4,300 |  |  |
| 46061 | Lipovac: D57 - D57 | | | | 0,800 | 0,800 |  |  |
|  | **Ukupno:** | | | | 198,458 | 117,660 | 46,724 | 34,074 |

**2.2. Stanje županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko - srijemske županije**

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/2018) Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije skrbi trenutno o:

***Tablica broj 1.:*** Ukupna dužina ŽC i LC i vrsta kolnika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorija ceste** | **Vrsta kolnika** | | **Ukupno (km)** |
| **Asfalt (km)** | **Ostalo (km)** |
| **Županijske ceste (km)** | **351,35** | **74,37** | **425,72** |
| **Lokalne ceste (km)** | **117,66** | **80,80** | **198,46** |
| **UKUPNO (km):** | **469,01** | **155,17** | **624,18** |

Podaci sadržani u tablici br.1. ukazuju na relativno zadovoljavajuće stanje javnih cesta, obzirom da je asfaltirano 75,14% županijskih i lokalnih cesta.

Ukupna dužina ŽC i LC u Vukovarsko – srijemskoj županiji iznosi 624,178 km.

**2.3. Tehnička kategorizacija županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehnička kategorizacija lokalnih cesta na području** | | | | | | | | | | |
| **Vukovarsko-srijemske županije** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Broj ceste** | **Dionica** | **Stacionaža** | | **Opis ceste** | **Ukupna duljina (km)** | **Brza cesta km** | **I Kategorija km** | **II Kategorija km** | **III Kategorija km** | **IV Kategorija km** |
| **od** | **do** |
| **44086** |  |  |  | **D213 - Vera (Ž4111)** | **3,683** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 3,683 | D213 - Vera (Ž4111) | 3,683 |  |  |  |  | 3,683 |
| **44114** |  |  |  | **L44083 - Ćelije - Bobota (Ž4111)** | **6,277** |  | | | | |
| 1 | 0,000 | 6,277 | L44083 - Ćelije - Bobota (Ž4111) | 6,277 |  |  |  |  | 6,277 |
| **46001** |  |  |  | **L44114 - Ludvinci - Tordinci (Ž4148)** | **6,476** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 2,386 | L44114 - Ludvinci | 2,386 |  |  |  |  | 2,386 |
| 2 | 2,386 | 6,476 | Tordinci (Ž4148) | 4,090 |  |  |  |  | 4,090 |
| **46002** |  |  |  | **Bobota (Ž4111) - Trpinja (D2)** | **3,535** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,724 | Ž4111-Bobota | 0,724 |  |  |  |  | 0,724 |
| 2 | 0,724 | 2,794 | Bobota - Trpinja | 2,070 |  |  |  |  | 2,070 |
| 3 | 2,794 | 3,535 | Trpinja-D2 | 0,741 |  |  |  |  | 0,741 |
| **46003** |  |  |  | **D2 - Borovo (D519)** | **6,235** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,530 | D2 - Borovo | 0,530 |  |  |  |  | 0,530 |
| 2 | 0,530 | 5,380 | D2 - Borovo | 4,850 |  |  |  |  | 4,850 |
| 3 | 5,380 | 6,235 | Borovo - D519 | 0,855 |  |  |  |  | 0,855 |
| **46004** |  |  |  | **Ž4111 - A.G. Grada Vukovara** | **2,076** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 2,076 | Ž4111 - A.G. Grada Vukovara | 2,076 |  |  |  |  | 2,076 |
| **46005** |  |  |  | **A.G. Grada Vukovara - Bršadin (D55)** | **2,257** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,766 | A.G. Grada Vukovara - Bršadin | 1,766 |  |  |  |  | 1,766 |
| 2 | 1,766 | 2,257 | Bršadin - D55 | 0,491 |  |  |  |  | 0,491 |
| **46013** |  |  |  | **Petrovci (Ž4150) - Negoslavci - A.G. Grada Vukovara** | **10,439** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,681 | Ž4150 - Petrovci | 0,681 |  |  |  |  | 0,681 |
| 2 | 0,681 | 3,441 | Petrovci - Negoslavci | 2,760 |  |  |  |  | 2,760 |
| 3 | 3,441 | 4,972 | Negoslavci | 1,531 |  |  |  |  | 1,531 |
| 4 | 4,972 | 10,439 | Negoslavci - A.G. Grada Vukovara | 5,467 |  |  |  |  | 5,467 |
| **46014** |  |  |  | **A.G. Grada Vukovara - Grabovo - Čakovci (Ž4196)** | **6,751** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,473 | A.G. Grada Vukovara - Grabovo - Čakovci (Ž4196) | 1,473 |  |  |  |  | 1,473 |
| 2 | 1,473 | 5,813 | A.G. Grada Vukovara - Grabovo - Čakovci (Ž4196) | 4,340 |  |  |  |  | 4,340 |
| 3 | 5,813 | 6,751 | A.G. Grada Vukovara - Grabovo - Čakovci (Ž4196) | 0,938 |  |  |  |  | 0,938 |
| **46015** |  |  |  | **L46014 - Mikluševci (Ž4196)** | **2,499** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,537 | L46014 - Čakovci | 0,537 |  |  |  |  | 0,537 |
| 2 | 0,537 | 1,943 | Čakovci - Mikluševci | 1,406 |  |  |  |  | 1,406 |
| 3 | 1,943 | 2,499 | Mikluševci - Ž4196 | 0,556 |  |  |  |  | 0,556 |
| **46016** |  |  |  | **Ž4173 - D2** | **2,176** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 2,176 | Ž4173 - D2 | 2,176 |  |  |  |  | 2,176 |
| **46017** |  |  |  | **Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520)** | **14,500** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,110 | Ž4167 - Prkovci | 1,110 |  |  |  |  | 1,110 |
| 2 | 1,110 | 12,220 | Prkovci - B.Greda | 11,110 |  |  |  |  | 11,110 |
| 3 | 12,220 | 14,500 | B.Greda - D520 | 2,280 |  |  |  |  | 2,280 |
| **46018** |  |  |  | **Cerna (Ž4170) - želj.kolodvor** | **1,040** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,040 | Cerna (Ž4170) - želj.kolodvor | 1,040 |  |  |  |  | 1,040 |
| **46020** |  |  |  | **Gradište (Ž4170) - želj.kolodvor** | **0,593** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,593 | Gradište (Ž4170) - želj.kolodvor | 0,593 |  |  |  |  | 0,593 |
| **46023** |  |  |  | **D55 - Privlaka (Ž4193)** | **5,935** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 5,240 | D55 - Privlaka | 5,240 |  |  |  |  | 5,240 |
| 2 | 5,240 | 5,935 | Privlaka - Ž4193 | 0,695 |  |  |  |  | 0,695 |
| **46026** |  |  |  | **Ž4172 - Đeletovci (D57)** | **14,602** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 14,602 | Ž4172 - Đeletovci (D57) | 14,602 |  |  |  |  | 14,602 |
| **46027** |  |  |  | **Srijemske Laze (D46) - L46026** | **3,718** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 3,718 | Srijemske Laze (D46) - L46026 | 3,718 |  |  |  |  | 3,718 |
| **46028** |  |  |  | **Svinjarevci (Ž4195) - Slakovci (D46)** | **3,962** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 3,962 | Svinjarevci (Ž4195) - Slakovci (D46) | 3,962 |  |  |  |  | 3,962 |
| **46029** |  |  |  | **Slakovci (D537) - želj.kolodvor** | **0,300** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,300 | Slakovci (D537) - želj.kolodvor | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |
| **46030** |  |  |  | **Orolik (D46) - L46026** | **4,890** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,185 | D46 - Orolik | 1,185 |  |  |  |  | 1,185 |
| 2 | 1,185 | 4,890 | Orolik - L46026 | 3,705 |  |  |  |  | 3,705 |
| **46031** |  |  |  | **Čakovci (Ž4196) - D46** | **4,683** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 4,683 | Čakovci (Ž4196) - D46 | 4,683 |  |  |  |  | 4,683 |
| **46032** |  |  |  | **D46 - Vinkovački Banovci** | **1,241** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,241 | D46 - Vinkovački Banovci | 1,241 |  |  |  |  | 1,241 |
| **46033** |  |  |  | **Ilača (D46) - želj.kolodvor** | **1,267** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,267 | Ilača (D46) - želj.kolodvor | 1,267 |  |  |  |  | 1,267 |
| **46034** |  |  |  | **Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174)** | **4,287** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 4,287 | Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174) | 4,287 |  |  |  |  | 4,287 |
| **46035** |  |  |  | **Bapska (Ž4198) - gr.R.Srbije** | **3,017** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 3,017 | Bapska (Ž4198) - gr.R.Srbije | 3,017 |  |  |  |  | 3,017 |
| **46036** |  |  |  | **Ilok: Ž4200 - Ž4199 Radićeva ul.** | **1,234** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,234 | Ilok: Ž4200 - Ž4199 Radićeva ul. | 1,234 |  |  |  | 1,234 |  |
| **46037** |  |  |  | **Ilok: Ž4200 - D2 M.Gupca ul.** | **1,744** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,744 | Ilok: Ž4200 - D2 M.Gupca ul. | 1,744 |  |  |  |  | 1,744 |
| **46039** |  |  |  | **Ilok (Ž4200) - GP Ilok (gr.R.Srbije)** | **2,771** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 2,771 | Ilok (Ž4200) - GP Ilok (gr.R.Srbije) | 2,771 |  |  | 2,771 |  |  |
| **46040** |  |  |  | **Ž4199 - gr.R.Srbije** | **1,354** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,354 | Ž4199 - gr.R.Srbije | 1,354 |  |  | 1,354 |  |  |
| **46042** |  |  |  | **Ž4170 - D55** | **0,560** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,560 | Ž4170 - D55 | 0,560 |  |  | 0,560 |  |  |
| **46043** |  |  |  | **L46042 - Županja (Ž4170)** | **3,590** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 3,590 | L46042 - Županja (Ž4170) | 3,590 |  |  |  |  | 3,590 |
| **46050** |  |  |  | **Ž4229 - Gunja (Ž4299)** | **17,852** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 16,852 | Ž4229 - Gunja (Ž4299) | 16,852 |  |  |  |  | 16,852 |
| 2 | 16,852 | 17,852 | Ž4229 - Gunja (Ž4299) | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |
| **46051** |  |  |  | **D537 - D57** | **13,600** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,447 | D537 - D57 | 1,447 |  |  |  |  | 1,447 |
| 2 | 1,447 | 13,600 | D537 - D57 | 12,153 |  |  |  |  | 12,153 |
| **46052** |  |  |  | **Lipovac (D57) - gr.R.Srbije** | **1,284** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,284 | Lipovac (D57) - gr.R.Srbije | 1,284 |  |  |  |  | 1,284 |
| **46053** |  |  |  | **Rajevo Selo (Ž4232) - Gunja (D214)** | **6,217** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 6,217 | Rajevo Selo (Ž4232) - Gunja (D214) | 6,217 |  |  |  |  | 6,217 |
| **46054** |  |  |  | **D214 - Ž4299** | **6,653** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 6,653 | D214 - Ž4299 | 6,653 |  |  |  |  | 6,653 |
| **46055** |  |  |  | **Soljani (Ž4230) - Drenovci (Ž4299)** | **6,271** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 6,271 | Soljani (Ž4230) - Drenovci (Ž4299) | 6,271 |  |  |  |  | 6,271 |
| **46056** |  |  |  | **Drenovci (L46055) - Đurići (Ž4231)** | **4,713** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 4,173 | Drenovci (L46055) - Đurići (Ž4231) | 4,713 |  |  |  |  | 4,713 |
| **46057** |  |  |  | **Račinovci (Ž4231) - gr.R.Srbije** | **4,176** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 4,176 | Račinovci (Ž4231) - gr.R.Srbije | 4,176 |  |  |  |  | 4,176 |
| **46059** |  |  |  | **Karadžićevo (Ž4149) - D518** | **4,900** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,500 | Karadžićevo (Ž4149) - D518 | 1,500 |  |  |  |  | 1,500 |
| 2 | 1,500 | 4,900 | Karadžićevo (Ž4149) - D518 | 3,400 |  |  |  |  | 3,400 |
| **46060** |  |  |  | **L46039 - Radoš** | **4,300** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 4,300 | L46039 - Radoš | 4,300 |  |  |  |  | 4,300 |
| **46061** |  |  |  | **Lipovac: D57 - D57** | **0,800** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,800 | Lipovac: D57 - D57 | 0,800 |  |  |  |  | 0,800 |
| **Ukupno:** |  |  |  |  | **198,458** | 0,000 | 0,000 | 4,685 | 1,234 | 192,539 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehnička kategorizacija županijskih cesta na području** | | | | | | | | | | |
| **Vukovarsko-srijemske županije** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Broj ceste** | **Dionica** | **Stacionaža** | | **Opis ceste** | **Ukupna duljina (km)** | **Brza cesta km** | **I Kategorija km** | **II Kategorija km** | **III Kategorija km** | **IV Kategorija km** |
| **od** | **do** |
| **4111** |  |  |  | **Vera (L44086) - Bobota - Pačetin - D55** | **15,136** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 15,136 | Vera (L44086) - Bobota - Pačetin - D55 | 15,136 |  |  |  | 15,136 |  |
| **4121** |  |  |  | **D518 - Laslovo - Korođ - Ž4148** | **7,567** |  | | | | |
| 1 | 0,000 | 7,567 | D518 - Laslovo - Korođ - Ž4148 | 7,567 |  |  |  | 7,567 |  |
| **4122** |  |  |  | **Silaš (L44083) - Korođ (Ž4121)** | **3,550** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 3,550 | Silaš (L44083) - Korođ (Ž4121) | 3,550 |  |  |  | 3,550 |  |
| **4133** |  |  |  | **Kešinci (Ž4132) - Stari Mikanovci (D46)** | **1,584** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,584 | Kešinci (Ž4132) - Stari Mikanovci (D46) | 1,584 |  |  |  | 1,584 |  |
| **4134** |  |  |  | **Gaboš (D518) - Ostrovo - D55** | **9,133** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 9,133 | Gaboš (D518) - Ostrovo - D55 | 9,133 |  |  |  | 9,133 |  |
| **4135** |  |  |  | **Tordinci (Ž4148) - Ž4134** | **3,276** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 3,276 | Tordinci (Ž4148) - Ž4134 | 3,276 |  |  |  |  | 3,276 |
| **4136** |  |  |  | **Nuštar (D55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovci** | **3,914** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 3,914 | Nuštar (D55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovci | 3,914 |  |  |  |  | 3,914 |
| **4137** |  |  |  | **Nuštar (D55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara** | **9,484** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 9,484 | Nuštar (D55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara | 9,484 |  |  |  | 9,484 |  |
| **4148** |  |  |  | **Tordinci - Ž4111** | **20,425** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 5,287 | granica županije- Markušica | 5,287 |  |  |  |  | 5,287 |
| 2 | 5,287 | 17,447 | Markušica - Tordinci | 12,160 |  |  |  | 12,160 |  |
| 3 | 17,447 | 20,425 | Tordinci - Ž4111 | 2,978 |  |  |  |  | 2,978 |
| **4149** |  |  |  | **Karadžićevo (L46059) - Jarmina (D518)** | **5,390** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 5,390 | Karadžićevo (L46059) - Jarmina (D518) | 5,390 |  |  |  |  | 5,390 |
| **4150** |  |  |  | **A.G. Grada Vukovara - Petrovci - St.Jankovci - D46** | **9,106** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 9,106 | A.G. Grada Vukovara - Petrovci - St.Jankovci - D46 | 9,106 |  |  |  | 9,106 |  |
| **4166** |  |  |  | **Vođinci (D46) - Retkovci - Andrijaševci (Ž4170)** | **13,182** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 13,182 | Vođinci (D46) - Retkovci - Andrijaševci (Ž4170) | 13,182 |  |  |  | 13,182 |  |
| **4167** |  |  |  | **Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Šiškovci - Cerna (Ž4170)** | **19,004** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 19,004 | Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Šiškovci - Cerna (Ž4170) | 19,004 |  |  |  | 19,004 |  |
| **4170** |  |  |  | **A.G. Grada Vinkovci - Cerna - Gradište - Županja (D55)** | **26,502** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 26,502 | A.G. Grada Vinkovci - Cerna - Gradište - Županja (D55) | 26,502 |  |  | 26,502 |  |  |
| **4172** |  |  |  | **A.G. Grada Vinkovci - Privlaka - Otok (D537)** | **11,500** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 11,500 | A.G. Grada Vinkovci - Privlaka - Otok (D537) | 11,500 |  |  | 11,500 |  |  |
| **4173** |  |  |  | **A.G. Grada Vukovara - Tovarnik (D46)** | **13,059** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 13,059 | A.G. Grada Vukovara - Tovarnik (D46) | 13,059 |  |  |  | 13,059 |  |
| **4174** |  |  |  | **Opatovac (D2) - Lovas - Ž4173** | **6,692** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 6,692 | Opatovac (D2) - Lovas - Ž4173 | 6,692 |  |  |  |  | 6,692 |
| **4192** |  |  |  | **Rokovci (Ž4170) - A.G. Grada Vinkovci** | **2,017** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 2,017 | Rokovci (Ž4170) - A.G. Grada Vinkovci | 2,017 |  |  |  |  | 2,017 |
| **4193** |  |  |  | **A.G. Grada Vinkovci - Privlaka (Ž4172)** | **3,576** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 3,576 | A.G. Grada Vinkovci - Privlaka (Ž4172) | 3,576 |  |  |  | 3,576 |  |
| **4194** |  |  |  | **D46 - N.Jankovci - Ž4172** | **5,477** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 2,117 | D46 - N.Jankovci | 2,117 |  |  |  |  | 2,117 |
| 2 | 2,117 | 5,477 | N.Jankovci - Ž4172 | 3,360 |  |  |  |  | 3,360 |
| **4195** |  |  |  | **Svinjarevci (L46028) - D57** | **1,726** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,726 | Svinjarevci (L46028) - D57 | 1,726 |  |  |  |  | 1,726 |
| **4196** |  |  |  | **D57 - Berak - Čakovci - Mikluševci - Ž4173** | **14,699** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 14,699 | D57 - Berak - Čakovci - Mikluševci - Ž4173 | 14,699 |  |  |  | 14,699 |  |
| **4197** |  |  |  | **Čakovci (Ž4196) - Šidski Banovci (D46)** | **5,606** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 2,160 | Čakovci (Ž4196) - Bokšić | 2,160 |  |  |  |  | 2,160 |
| 2 | 2,160 | 4,566 | Bokšić - Šidski Banovci | 2,406 |  |  |  |  | 2,406 |
| 3 | 4,566 | 5,606 | Banovci - D46 | 1,040 |  |  |  |  | 1,040 |
| **4198** |  |  |  | **Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2)** | **14,381** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,320 | Lovas (Ž4174) | 1,320 |  |  |  |  | 1,320 |
| 2 | 1,320 | 8,522 | Lovas (Ž4174) - Bapska | 7,202 |  |  |  |  | 7,202 |
| 3 | 8,522 | 14,381 | Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2) | 5,859 |  |  |  |  | 5,859 |
| **4199** |  |  |  | **Ilok (Ž4200) - gr.R.Srbije** | **6,200** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 6,200 | Ilok (Ž4200) - gr.R.Srbije | 6,200 |  |  | 6,200 |  |  |
| **4200** |  |  |  | **Ilok: D2 - D2** | **4,100** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 4,100 | Ilok: D2 - D2 | 4,100 |  |  |  | 4,100 |  |
| **4202** |  |  |  | **Bartolovci (D525) - A.G. Grada Slavonski Brod - Garčin - Strizivojna - St.Mikanovci (D46)** | **4,968** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 4,968 | Granica županije Osječko baranjska - St.Mikanovci (D46) | 4,968 |  |  |  | 4,968 |  |
| **4218** |  |  |  | **D.Andrijevci (Ž4202) - Divoševci - V.Kopanica - Gundinci - B.Greda - Štitar - Ž4170** | **18,134** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 18,134 | Granica županije Brodsko Posavske - B.Greda - Štitar - Ž4170 | 18,134 |  |  | 18,134 |  |  |
| **4221** |  |  |  | **Cerna (Ž4170) - Babina Greda (Ž4218)** | **14,837** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 14,837 | Cerna (Ž4170) - Babina Greda (Ž4218) | 14,837 |  |  |  | 14,837 |  |
| **4222** |  |  |  | **Gradište (Ž4170) - D55** | **2,118** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 2,118 | Gradište (Ž4170) - D55 | 2,118 |  |  |  |  | 2,118 |
| **4223** |  |  |  | **Otok (D537) - Bošnjaci (D214)** | **16,300** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,800 | Otok (D537) - željeznićka pruga I 110 Vinkovci-Brčko | 1,800 |  |  |  |  | 1,800 |
| 2 | 1,800 | 8,900 | željeznićka pruga I 110 - Virovi | 7,100 |  |  |  |  | 7,100 |
| 3 | 8,900 | 9,800 | Virovi-Virovi | 0,900 |  |  |  |  | 0,900 |
| 4 | 9,800 | 12,322 | Virovi - Bošnjaci (D214) | 2,522 |  |  |  |  | 2,522 |
| 5 | 12,322 | 16,300 | Otok (D537) - Bošnjaci (D214) | 3,978 |  |  |  |  | 3,978 |
| **4224** |  |  |  | **Otok (D537) - Nijemci (D57)** | **12,185** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 12,185 | Otok (D537) - Nijemci (D57) | 12,185 |  |  |  | 12,185 |  |
| **4225** |  |  |  | **Ž4224 - D.Novo Selo** | **2,790** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 2,790 | Ž4224 - D.Novo Selo | 2,790 |  |  |  |  | 2,790 |
| **4229** |  |  |  | **Bošnjaci (D214) - D537** | **12,495** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 1,643 | D214-Bošnjaci | 1,643 |  |  |  |  | 1,643 |
| 2 | 1,643 | 11,804 | Bošnjaci-Spačva | 10,161 |  |  |  |  | 10,161 |
| 3 | 11,804 | 12,495 | Spačva - D537 | 0,691 |  |  |  |  | 0,691 |
| **4230** |  |  |  | **D214 - Soljani - Strošinci - G.P.Strošinci (gr.R.Srbije)** | **26,256** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 26,256 | D214 - Soljani - Strošinci - G.P.Strošinci (gr.R.Srbije) | 26,256 |  |  | 26,256 |  |  |
| **4231** |  |  |  | **Ž4299 - Đurići - Račinovci - Ž4230** | **18,949** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 8,254 | Ž4299 - Đurići - Račinovci | 8,254 |  |  |  |  | 8,254 |
| 2 | 8,254 | 18,949 | Račinovci - Ž4230 | 10,695 |  |  |  |  | 10,695 |
| **4232** |  |  |  | **Rajevo Selo (L46053) - D214** | **2,561** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 2,561 | Rajevo Selo (L46053) - D214 | 2,561 |  |  |  |  | 2,561 |
| **4233** |  |  |  | **Tovarnik (D46) - Nijemci (D57)** | **10,541** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 3,878 | D46-Tovarnik | 3,878 |  |  |  |  | 3,878 |
| 2 | 3,878 | 9,776 | Tovarnik - Nijemci | 5,898 |  |  |  |  | 5,898 |
| 3 | 9,776 | 10,541 | Nijemci - D57 | 0,765 |  |  |  |  | 0,765 |
| **4234** |  |  |  | **Čvorište Lipovac (A3) - Ž4230** | **22,900** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 22,900 | Čvorište Lipovac (A3) - Ž4230 | 22,900 |  |  |  |  | 22,900 |
| **4299** |  |  |  | **Čvorište Spačva (A3) - Vrbanja - Drenovci - Gunja (D214)** | **24,400** |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 24,400 | Čvorište Spačva (A3) - Vrbanja - Drenovci - Gunja (D214) | 24,400 |  |  |  | 24,400 |  |
| **Ukupno:** |  |  |  |  | **425,720** | 0,000 | 0,000 | 88,592 | 191,730 | 145,398 |

**3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju:

–pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

–pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,

–pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

–ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

–ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

–ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,

–ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

–ustupanje geodetskih radova,

–ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

–ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

–organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,

–investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

–ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

**3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta**

Planirani program izgradnje županijskih i lokalnih cesta u 2021.g. sadržan je u tablici br.3., iz koje je vidljivo kako Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture, gradnju i održavanje u skladu sa financijskim mogućnostima i uz racionalno korištenje raspoloživih sredstava.

Tablica br.3. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih cesta u 2021.g.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJ CESTE** | **NAZIV DIONICE/OPIS** | **IZNOS U KN** |
| ŽC4149 | **Karadžićevo (L46059) - Jarmina (D518)** | **326.400,00** |
| Stručni nadzor | 6.400,00 |
| Izgradnja autobusnog sajališta u naselju Jarmina | 320.000,00 |
|  | | |
| **SVEUKUPNO** | | **326.400,00** |

**3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta**

Preporuke utvrđene stručnim vrednovanjem i ocjenom opravdanosti ulaganja, obuhvaćene su i planiranim programom rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u 2021.godini. Program je sadržan u tablici br. 4.

Tablica br.4. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih cesta u 2021.g.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJ CESTE** | **NAZIV DIONICE/OPIS** | **IZNOS U KN** |
| ŽC 4194 | **D46 - N.Jankovci - Ž4172** | **5.018.721,00** |
| Stručni nadzor | 145.200,00 |
| Rekonstrukcija dionice od željezničke pruge do kanala Vidor | 4.873.521,00 |
|  | | |
| ŽC4137 | **Nuštar (D55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara** | **4.207.500,00** |
| Stručni nadzor | 82.500,00 |
| Rekonstrukcija raskrižja u Bogdanovcima u kružni tok | 4.125.000,00 |
|  | | |
|  | | **9.226.221,00** |

**3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC**

Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaća i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, stoga je iste potrebno planirati. Tablica br.5. prikazuje plan rashoda po toj osnovi.

Tablica br.5. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju

i izgradnju ŽC i LC u 2021.g.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Opis** | **Iznos u kn** |
| **1.** | **OSTALO-POSEBNI UVJETI GRAĐENJA, LOK.DOZVOLE ISL.** | **20.000,00** |
| **SVEUKUPNO** | | **20.000,00** |

**4. ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Tablica br.6. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2021.g.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJ CESTE** | **NAZIV DIONICE/OPIS** | **IZNOS U KN** |
| ŽC 4170 | **A.G. Grada Vinkovci - Cerna -Gradište - Županja (D55)** | **2.245.700,00** |
| Stručni nadzor | 44.000,00 |
| Sanacija mosta preko rijeke Biđ u Cerni | 2.201.700,00 |
|  | | |
| LC 46034 | **Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174)** | **600.000,00** |
| Stručni nadzor | / |
| Sanacija | 600.000,00 |
|  | | |
|  | | **2.845.700,00** |

**5. ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Redovno održavanje cesta čini skup poslova i mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom, odnosno operativnom planu.

Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi: nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventni radovi, zimska služba.

**5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta**

U 2021. godini planirani iznos redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta je 15.630.000 kuna. Pregled ulaganja dan je u tablici br.7.

Tablica br.7. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2021.g.

|  |  |
| --- | --- |
| *Opis* | ***Plan*** |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | 14.110.000,00 |
| Sol | 800.000,00 |
| Redovno održavanje semafora i brojača prometa | 250.000,00 |
| Slivna vodna naknada | 470.000,00 |
| SVEUKUPNO | **15.630.000,00** |

**5.2. Rekapitulacija**

Ulaganja u redovno održavanje prikazana temeljem razvrstanja javnih cesta dana su u tablici br.8..

Tablica br.8. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta u 2021.g.

|  |  |
| --- | --- |
| **ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE U 2020.G.** | **IZNOS U KN** |
| **LOKALNE CESTE (22%)** | **3.438.600,00** |
| **ŽUPANIJSKE CESTE (78%)** | **12.191.400,00** |
| **SVEUKUPNO** | **15.630.000,00** |

**6. KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Temeljem zahtjeva Općina na području Vukovarsko - srijemske županije o sudjelovanju u financiranju kapitalnih projekata, određeni su prioriteti obzirom na strateške ciljeve, veličinu ulaganja i značaj pojedinog projekta za Vukovarsko - srijemsku županiju. Sukladno tome Uprava za ceste definirala je projekte ulaganja čiji se pregled daje u nastavku.

Tablica br.9. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem ugovora o sufinanciranju

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPĆINA** | **DIONICA**  **/OBJEKT** | **PLAN 2021.**  **IZNOS U KN** |
| OPĆINA PRIVLAKA | IZGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA UZ ŽC 4193 U ČOLIĆEVOJ ULICI U PRIVLACI | 495.750,00 |
| **SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA** | | **495.750,00** |

Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 2005. godine *(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05)*. definirani su “veliki gradovi” (gradovi s više od 35.000 stanovnika, te gradovi koji su sjedišta županija) kojima je dana mogućnost održavanja javnih cesta na svom području.

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta i Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta u 2012. godini županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području "velikih gradova" prelaze u nadležnost istih.

Planirana sredstva financiranja nerazvrstanih cesta "velikih gradova" Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl.108., koji uređuje da se sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju:

– dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, proporcionalno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste,

– dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, proporcionalno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini državnih, županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Sukladno navedenom, a temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12), gore spomenuta naknada umanjuje se za 9,8%, (Vinkovci 5,4%, Vukovar 4,4%).

Tablica br.10. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim gradovima" u 2021.g.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GRAD** | **DIONICA/OBJEKT** | **IZNOS U KN** |
| **GRAD VINKOVCI** | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | **1.771.200,00** |
| **GRAD VUKOVAR** | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | **1.443.200,00** |
| **SVEUKUPNO** | | **3.214.400,00** |

**7. SAŽETAK**

Ukupni prihodi i primici prema financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko srijemske županije u 2021. godini iznose 36.697.500 kn, od toga 86,49% odnosi se na ulaganja u cestovnu infrastrukturu

Ulaganja u financiranje nerazvrstanih cesta, građenje, rekonstukciju, redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2021.g. iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| Građenje | 326.400,00 |
| Rekonstrukcija | 9.226.221,00 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| ***UK. INVESTICIJSKA ULAGANJA :*** | ***9.552.621,00*** |
|  |  |
| Redovno održavanje | 15.630.000,00 |
| Izvanredno održavanje | 2.845.700,00 |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| ***UKUPNO ODRŽAVANJE :*** | ***18.475.700,00*** |
|  |  |
|  |  |
| ***FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA:*** | ***3.214.400,00*** |
| ***SUFINANCIRANJE OPĆINA*** | ***495.750,00*** |
|  |  |
| ***PLANIRANA UKUPNA ULAGANJA U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE***  ***NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE :*** | ***31.738.471,00*** |