|  |  |
| --- | --- |
|  | UPRAVA ZA CESTE**VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**VINKOVCI, J.Kozarca 10, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454[www.zuc-vk.hr](http://www.zuc-vk.hr) E-mail:zupanijska-uprava-za-ceste@vk.htnet.hrŽIRO RAČUN: 2340009-1110076239 MB: 1260626 OIB: 56828260771——— ——— ——— ——— ——— ——— —— |

**RAVNATELJ**

**ŽELJKO GALIĆ, dipl.oec.**

KLASA: 400-03/22-01/02

URBROJ: 2196-96-02/1-22-1

Vinkovci, 31. 03. 2022.g.



 IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

ZA 2021.G.

**S A D R Ž A J**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | U V O D  |  |
| 2. | OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTANA PODRUČJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE  |  |
| 3. | ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  |  |
| 4. | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI UPRAVE ZA CESTE  |  |
| 5. | IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE |  |
| 5.1. | Sustav proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja |  |
| 5.2. | Provođenje Zakona o javnoj nabavi  |  |
| 5.3. | Sustav unutarnjih kontrola |  |
| 5.4. | Provođenje propisa vezanih uz uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |  |
| 5.5. | Vanjski nadzor  |  |
| 5.6. | Pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Uprave za ceste  |  |
| 6. | REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE  |  |
| 7. | IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC  |  |
| 8. | IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE  |  |
| 9. | ZAKLJUČNA RAZMATRANJA |  |

**1. U V O D**

 Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu, temelji se na normativnim aktima koji su usklađeni sa Zakonom o cestama (NN84/11, NN22/13, NN54/13, NN148/13, NN92/14, NN110/19, 144/21).

 U sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku upisane su sljedeće djelatnosti (navodimo samo najznačajnije):

„Djelatnost upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije, a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste;
2. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cests iz čl..23. Zakona o cestama, koji obuhvaćaju:
* pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
* pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
* pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
* ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
* ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
* ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
* ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
* ustupanje geodetskih radova,
* ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
* ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
* organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
* investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
* ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
1. održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama, to su:
* planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
* redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
* ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
* stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
* ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
* osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
* ophodnja.
1. ostale poslove upravljanja županijskih i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona cestama, a to su:
* osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
* vođenje podataka o javnim cestama,
* priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
* odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
* organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine,
* praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
* izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva, županijske skupštine i župana.

 Matični broj Uprave za ceste je 1260626, OIB: 56828260771, a šifra djelatnosti je 45231 «Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama».

 Uprava za ceste je javna ustanova, te svoju djelatnost ne obavlja u cilju stjecanja dobiti. Uprava posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na načelima određenim Zakonom o ustanovama, Zakonom o cestama i drugim aktima.

Organizacijska struktura u Upravi za ceste ustrojena je sukladno registriranim djelatnostima, sa sljedećim organizacijskim jedinicama:

* Organizacijska jedinica Opći poslovi
* Organizacijska jedinica Tehnički poslovi

Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije ima ustrojeno Upravno vijeće čiji članovi su:

1. Josip Kuterovac, predsjednik

2. Damir Doroghazi, član

3. Mirjana Greifenstein, član

4. Domagoj Marošević, član

5. Marinko Lukenda, član

Struktura izvješća o poslovanju za 2021. godinu, zadržala je koncept koji omogućuje pregled i usporedbu podataka sa ranijim godinama, kao i sa planiranim podacima za 2021. godinu.

**2 . OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Na osnovi podataka iz Studije ocjenjivanja potreba i optimiziranja održavanja i obnove županijskih i lokalnih na području VSŽ (2007.g.) i u međuvremenu izvedenih radova održavanja i investicijskog ulaganja, izrađena je tablica ocjene stanja kolnika županijskih i lokalnih cesta za 2021.godinu:

**Tablica br.1.:Dužina županijskih i lokalnih cesta na području
županije prema vrsti kolnika; Stanje na dan 31.12.2021. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorija ceste** | **Vrsta kolnika** | **Ukupno(km)** |
| **Asfalt(km)** | **Ostalo(km)** |
| **Županijske ceste (km)** | **352,32** | **69,72** | **422,04** |
| **Lokalne ceste (km)** | **117,66** | **79,18** | **196,84** |
| **UKUPNO (km):** | **469,98** | **148,90** | **618,88** |

**Grafikon br.1.:** Stanje kolnika ŽC i LC u 2021.g.

Udio asfaltiranih kolnika koncem 2021. godine iznosi 76 %, što je u odnosu na 2020. godinu za 0,86% više asfaltiranih kolnika na području Vukovarsko - srijemske županije.

***Tablica broj 2.:* Ocjena stanje kolnika županijskih i lokalnih cesta na području županije;** **Stanje na dan 31.12.2021. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ceste** | **Ocjena stanja asfaltnih kolnika** | **UKUPNO(km)** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **duljina(km)** | **udio(%)** | **duljina(km)** | **udio(%)** | **duljina(km)** | **udio(%)** | **duljina(km)** | **udio(%)** | **duljina(km)** | **udio(%)** | **duljina(km)** | **udio(%)** |  |
| **Županijske ceste (km)** | **113,56** | **32,23%** | **30,40** | **8,63%** | **46,50** | **13,20%** | **49,95** | **14,18%** | **54,41** | **15,44%** | **57,50** | **16,32%** | **352,32** |
| **Lokalne ceste (km)** | **36,51** | **31,03%** | **3,15** | **2,68%** | **8,34** | **7,09%** | **29,56** | **25,12%** | **15,74** | **13,38%** | **24,36** | **20,70%** | **117,66** |
| **UKUPNO (km):** | **150,07** | **31,93%** | **33,55** | **7,14%** | **54,84** | **11,67%** | **79,51** | **16,92%** | **70,15** | **14,93%** | **81,86** | **17,42%** | **469,98** |

Iz tablice broj 2. može se zaključiti da je 32,23% županijskih cesta u izvrsnom stanju, što predstavlja povećanje kilometraže kolnika u izvrsnom stanju na području VSŽ u odnosu na 2020.godinu. U vrlo dobrom stanju je 8,63%, 13,20% županijskih cesta je u dobrom stanju, a 14,18% u prihvatljivom stanju. Loše i vrlo loše stanje asfaltnog kolnika županijskih cesta iznosi 111,91 km ili 31,76%, što predstavlja udio smanjenja lošeg i vrlo lošeg stanja kolnika za 2021.godinu.

Lokalne ceste, s asfaltnim kolnikom, nalaze se u izvrsnom, vrlo dobrom i dobrom stanju u dužini od 48,00km. U prihvatljivom stanju je 29,56 km lokalnih cesta, dok je u lošem i vrlo lošem stanju 40,10 km.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorije oštećenja** |   |  |  |  |  |  |
| **Kategorija oštećenja** | **Podaci o stanju kolnika te svrstavanje svake cestovne dionice u jednu od pet kategorija oštećenja** | **Ocjena stanja kolnika** |
| **0** | **Površina kolnika i kolnička konstrukcija u svemu odgovaraju standardima za normalno odvijanje prometa** | **Izvrsno** |
| **1** | **Raspucano manje od 10 % površine kolnika (Kolnička konstrukcija u vrlo dobrom stanju)** | **Vrlo dobro** |
| **2** | **Raspucano 10 - 30% površine kolnika** | **Dobro** |
| **3** | **Raspucano 30 - 50% površine kolnika** | **Prihvatljivo** |
| **4** | **Raspucano preko 50% površine kolnika (Udarne jame u prvom sloju zastora kolnika)** | **Loše** |
| **5** | **Raspucano preko 70%** | **Vrlo loše** |

**3. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 Obzirom na predmet poslovanja Uprave za ceste, određen Zakonom o cestama, tijekom proteklog razdoblja, Uprava za ceste obavljala je, prvenstveno, poslove:

1. ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE,
2. GRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

A) ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

 U okviru održavanja županijskih i lokalnih cesta, dva su temeljna segmenta održavanja:

 1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta Vukovarsko-srijemske

 županije

 2. Izvanredno (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Ad 1. U okviru redovnog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti

* nadzor nad cestama (ophodarska služba),
* pregledi cesta i objekata,
* održavanje kolnika i bankina,
* održavanje usjeka, zasjeka i nasipa,
* održavanje objekata za odvodnju,
* održavanje opreme cesta i objekata,
* košnja trave i održavanje zelenila,
* održavanje objekata,
* održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima.

Ad 2. U okviru izvanrednog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti:

* priprema i polaganje novih asfaltnih slojeva,
* sanacija mostova,
* obnova svjetlosne signalizacije,
* druge aktivnosti izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

B) GRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

 U okviru ovih poslova u proteklom razdoblju sadržane su sljedeće aktivnosti: ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata, ustupanje geodetskih radova i usluga projektiranja, ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, te ustupanje usluga stručnog nadzora.

1. **IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI**

#  UPRAVE ZA CESTE

U 2021.g. izvori sredstava za financiranje navedenih djelatnosti Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije bili su:

* 1. Godišnja naknada za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
1. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna

(Ministarstvo, Grad Ilok, Općina Bogdanovci, Hrvatske šume, Grad Otok)

1. Ostale naknade i drugi prihodi
2. **IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE ZA 2021. G.**

Zakonska regulativa koja se primjenjuje u financijskom poslovanju Uprave za ceste:

-Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,110/19, 144/21),

- Uzance o građenju ( NN 137/21 ),

-Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/21)

-Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12)

-Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15,98/15)

-Zakon o javnoj nabavi (NN120/16)

- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 )

- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavu ( NN 101/17 )

- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20 )

- Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17 )

- Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12)

- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17 )

- Zakon o proračunu (NN 144/21),

-Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN24/13,102/17,01/20,147/20)

-Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18,126/19, 145/20, 32/21),

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19,108/20)

-Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/2020)

-Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18)

-Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) idr.

* 1. **Sustav proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja za 2021.g.**

Temeljni propisi u okviru kojih je sadržan sustav proračunskog računovodstva:

* Zakon o proračunu
* Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti
* Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Sustav računovodstva u Upravi za ceste VSŽ temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Računovodstvene knjige ustrojene su sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Računovodstvene knjige vode se uredno, zaključuju se i potpisuju od strane zakonskog predstavnika (ravnatelj). Evidentiranje u računovodstvenim knjigama vrši se na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, koje su kontrolirane od ovlaštene osobe i potpisane od odgovorne osobe.

Na kraju poslovne godine izvršen je popis imovine, obaveza i potraživanja i sastavljen izvještaj o rezultatima obavljenog popisa.

Za proteklu godinu poslovanja Uprava je, u propisanom roku, dostavila Državnom uredu za reviziju glavne financijske izvještaje, kao i FINA-i, te Vukovarsko-srijemskoj županiji.

**5.2. Provođenje Zakona o javnoj nabavi**

Svi poslovi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, građenja i rekonstrukcije, stručnog nadzora, projektiranja, kao i nabava opreme i materijala, ugovoreni su s izvođačima i dobavljačima na osnovi odrednica Zakona o javnoj nabavi, pripadajućih Uredbi, Pravilniku o procedurama javne i jednostavne nabave i stvaranja ugovornih obveza u Upravi za ceste Vukovarsko - srijemske županije (KLASA: 023-04/19-03/01; UR.BR.:2188/1-06-02/1-19-1; travanj 2019.g.).

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Uredbom o objavama javne nabave, Uprava za ceste je:

1. redovito objavljivala prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na web stranicama EOJN, kao i postupak javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama,
2. objavljivala obavijesti o sklapanju ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama,
3. vodila evidenciju o postupku nabave sklopljenih ugovora kroz registar ugovora, te isti objavljivala na web stranicama EOJN Narodnih novina,
4. dostavljala godišnje izvješće o sklopljenim ugovorima i vrijednostima istih Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

 Cjelokupan postupak nabave provodili su ovlašteni predstavnici Uprave za ceste koji posjeduju licence za provedbu postupaka javne nabave.

U 2021.g. provedeno je 3 (tri) otvorena postupka javne nabave te je sklopljeno 4 (četiri) ugovora o javnoj nabavi radova temeljem provedenih postupaka nabave u promatranoj godini.

***Tablica broj 3.:*** Javna nabava u 2021g.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ugovoreno po vrstama postupaka**(bez obrane i sigurnosti)* | **Izvođenje radova** | **Ukupno** |
| **Iznos (bez PDV)** | **Br** | **Iznos (bez PDV)** | **Br** |
| **Otvoreni postupak** | *Ugovori* |  | *HRK* | 9.479.076,87 | 3 | 9.479.076,87 | 3 |
| **Ukupno** | *HRK* |  | 9.479.076,87 | 3 | 9.479.076,87 | 3 |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ugovoreno po okvirnim sporazumima* | **Izvođenje radova** | **Ukupno** |
| **Iznos (bez PDV)** | **Br** | **Iznos (bez PDV)** | **Br** |
| **Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora** | *Ugovori* |  | *HRK* | 11.286.030,65 | 1 | 11.286.030,65 | 1 |
| **Ukupno** | *HRK* |  | 11.286.030,65 | 1 | 11.286.030,65 | 1 |

 |  |  |  |  |  |

 Jednostavna nabava do iznosa od 200.000,00 kn za robu i usluge, te do 500.000,00 kn za radove provedena je u sveukupnom iznosu od 3.555.480,80 kn. U sljedećoj tablici vidljiv je udio sredstava po vrstama nabave.

***Tablica broj 4.:*** Jednostavna nabava u 2021.g.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| *Jednostavna nabava* |
| **Robe (bez PDV)** | **Usluge (bez PDV)** | **Radovi (bezPDV)** |
| 139.643,35 | 1.037.964,63 | 2.377.872,82 |

 |  |  |  |  |  |  |

**5.3. Sustav unutarnjih kontrola**

Izvještavanje o sustavu unutarnjih kontrola na godišnjoj razini vrši se sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

**Provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti**

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18), te važeće Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila Ravnatelj Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije dužan je svake godine za prethodnu proračunsku godinu sastaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Kako bi ista bila vjerodostojna provela se samoprocjena procesa i procedura, te kontrola po proračunskim područjima:

- planiranje proračuna / financijskog plana

- izvršavanje proračuna / financijskog plana

- javna nabava

- računovodstvo

- izvještavanje i ostalo

- transparentnost

- upravljanje imovinom

Navedene kontrole utvrdile su da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito, te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.

Upitnik i Izjava o fiskalnoj odgovornosti radila se zaključno sa 31.12.2021. godine, te je do Zakonom utvrđenog roka - 28.02.2022. g. dostavljena Vukovarsko-srijemskoj županiji.

**Unutarnja revizija**

Temeljem Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16, 77/19), čl.8., unutarnja revizija uspostavljena u Vukovarsko –srijemskoj županiji obavlja poslove unutarnje revizije u institucijama iz nadležnosti.

Tijekom 2021.godine nije provedena unutarnja revizija u Upravi za ceste Vukovarsko – srijemske županije.

**Izvještavanje o nepravilnostima**

Člankom 5., st. 3. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20) definirano je da Uprava za ceste Vukovarsko- srijemske županije nije dužna imenovati osobu za nepravilnosti. Istim Pravilnikom kroz čl.15. utvrđeno je da su odgovorne osobe institucija iz nadležnosti JLP(R)S dužne osobi za nepravilnosti u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave do 28. veljače tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, koje sadrži podatke o nepravilnostima prijavljenim od strane zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija. Iznimno, ako u prethodnoj godini nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima, umjesto godišnjeg izvješća o nepravilnostima odgovorna osoba dostavlja osobi za nepravilnosti u nadležnoj instituciji, dopis kojim izjavljuje da u izvještajnom razdoblju nisu prijavljene nepravilnosti.

Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije u roku je predala izjavu da u razdoblju od 1.1.2021.g. do 31.12.2021.g. nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima u upravljanju sredstvima Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.

 **5.4. Provođenje propisa vezanih uz naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila**

Osnovni prihod Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije je naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za ceste.

Iznos naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15, NN 98/15). Uplaćena sredstva po ovoj osnovi u 2021.g. ostvarena su na najvišoj razini ako promatramo uplate od 2017.godine i iznose 34.351.489,23 kn, što je za 773.392,79 kn više u odnosu na prethodnu godinu.

**Grafikon br.2.:**

Naplaćene naknade za ceste po mjesecima u razdoblju od 2018.g. do 2021.g.



Godišnja naknada za ceste uplaćuje se u stanicama za tehnički pregled ili direktno na transakcijski račun Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11) invalidne osobe oslobođene su plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

Pravo na povrat uplaćene naknade za ceste imaju invalidne osobe koje su platile naknadu za ceste, a sukladno gore navedenom Pravilniku su trebale biti oslobođene, te pravne i fizičke osobe (Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 96/15, NN 98/15, čl. 7.) koje odjave vozilo prije isteka registracije.

Refundaciju sredstava koja su isplaćena za povrat naknade za ceste invalidnim osobama direktno sa transakcijskog računa ŽUC-a, kao i sredstava koja nisu naplaćena u STP temeljem Rješenja o oslobođenju plaćanja, vrši Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Ukupan broj rješenja temeljem ostvarenog prava oslobođenja plaćanja naknade za ceste osobama s invaliditetom u 2021.g. iznosio je 698 (od toga se 650 oslobođenja odnosi na oslobođenja unutar STP, dok je 48 povrata po osnovi oslobođenja unutar Uprave za ceste VSŽ) što čini ukupno 324.455,67 kn godišnje naknade za ceste koju refundira Ministarstvo (oko 1% prihoda od naknade za ceste). Ostvareni povrat navedenih sredstava u 2021. g. iznosi 323.521,57kn.

Iz sredstava Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije vrše se povrati za pravne i fizičke osobe koje odjave vozilo prije isteka registracije. Djelomičan povrat neiskorištenog dijela naknade temeljem potvrde o odjavi vozila izvršen je 112 puta. Pregled povrata po svim navedenim osnovama daje se u nastavku.

***Tablica broj 5.:*** Izvršeni povrati godišnje naknade za uporabu javnih cesta u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Broj predmeta** | **Broj storno predmeta** | **Naplacena naknada** | **Iznos povrata** |
| **Povrat neiskorištenog dijela naknade temeljem potvrde** | 114 | 2 | 159.962,10 kn | 91.524,32 kn |
| **Povrat neiskorištenog dijela naknade - interni unos prema izvodu s uplatnog računa** | 0 | 0 | 0,00 kn | 0,00 kn |
| **Povrat temeljem rješenja o invalidnosti** | 48 | 0 | 22.992,10 kn | 21.995,82 kn |
| **UKUPNO** | **162** | **2** | **182.954,20 kn** | **113.520,14 kn** |

Izvješće o naplaćenoj naknadi za ceste u stanicama za tehnički pregled u 2021.g. od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g. prikaz je stvarno naplaćenih iznosa naknade u STP i dan je u sljedećoj tabeli:

***Tablica broj 6.:*** Izvješće o naplaćenoj naknadi za ceste u STP u 2021g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **I Naplaćeno u STP** | **II Naplaćeno van STP** | **III Oslobođeno (invalidne osobe)** | **Sveukupno (I + II + III)** |
| **Kategorija** | **Količina** | **Iznos** | **Količina** | **Iznos** | **Količina** | **Iznos** | **Količina** | **Iznos** |
| 01 | MOPED (L1, L2, L6) | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn |
| 02 | MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7) | 1260 | 94.526,16 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 1260 | 94.526,16 kn |
| 03 | OSOBNI AUTOMOBIL (M1) | 53818 | 24.566.998,90 kn | 5 | 1.870,50 kn | 636 | 302.459,85 kn | 54459 | 24.871.329,25 kn |
| 04 | AUTOBUS (M2, M3) | 136 | 369.817,20 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 136 | 369.817,20 kn |
| 05 | TERETNI AUTOMOBIL (N1) | 3897 | 3.486.870,00 kn | 1 | 1.118,00 kn | 0 | 0,00 kn | 3898 | 3.487.988,00 kn |
| 06 | TERETNI AUTOMOBIL (N2) | 306 | 533.079,60 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 306 | 533.079,60 kn |
| 07 | TERETNI AUTOMOBIL (N3) | 888 | 3.495.373,05 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 888 | 3.495.373,05 kn |
| 08 | PRIKLJUČNO VOZILO (O1) | 985 | 84.626,12 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 985 | 84.626,12 kn |
| 09 | PRIKLJUČNO VOZILO (O2) | 419 | 97.956,10 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 419 | 97.956,10 kn |
| 10 | PRIKLJUČNO VOZILO (O3) | 25 | 14.946,80 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 25 | 14.946,80 kn |
| 11 | PRIKLJUČNO VOZILO (O4) | 149 | 233.851,20 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 149 | 233.851,20 kn |
| 12 | POLUPRIKOLICA (O3) | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn |
| 13 | POLUPRIKOLICA (O4) | 447 | 965.221,45 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 447 | 965.221,45 kn |
| 14 | SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O4) | 18 | 42.570,00 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 18 | 42.570,00 kn |
| 15 | POSEBNI SLUČAJ PO NAMJENI VOZILA | 305 | 60.204,30 kn | 0 | 0,00 kn | 0 | 0,00 kn | 305 | 60.204,30 kn |
|  | **UKUPNO:** | **62653** | **34.046.040,88 kn** | **6** | **2.988,50 kn** | **636** | **302.459,85 kn** | **63295** | **34.351.489,23 kn** |

Ostvareni prihod po osnovi uplate naknade za ceste, kao i po osnovi refundacije od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture obuhvaća uplate koje se odnose na 12 mj. 2020.g., odnosno ne obuhvaća sve uplate koje se odnose na prosinac 2021.godine. Zbog navedenog dolazi do razlike u prikazu prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u glavnoj knjizi Uprave za ceste VSŽ, odnosno financijskim izvještajima za 2021.g. i Izvješću o naplaćenoj naknadi za ceste.

**5.5. Vanjski nadzor**

 Tijekom poslovne 2021.g., vanjski nadzor nad poslovanjem Uprave za ceste, obavljen je, kako prilikom izrade i usvajanja plana poslovanja, tako i prilikom predaje financijskih izvješća o godišnjem poslovanju, te predaje Upitnika i Izjave o fiskalnoj odgovornosti i ostalih izvješća koja se predaju Hrvatskom saboru, nadležnom Ministarstvu, Ministarstvu državne imovine, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Državnoj reviziji, Županiji Vukovarsko- srijemskoj, HC d.o.o., financijskoj agenciji, Državnom zavodu za statistiku, a kako slijedi:

1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje svoju suglasnost na prijedlog godišnjeg plana Uprave za ceste. Plan se usuglašava i sa planom Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, radi utvrđivanja iznosa sredstava za kriterij izvanredno održavanje ŽC i LC i postizanje potrebnog stupnja moderniziranosti ŽC i LC;
2. Skupština Vukovarsko- srijemske županije razmatrala je i dala suglasnost na Financijski plan za 2021.g., te će na svojoj sjednici razmatrati Izvješće o poslovanju Uprave za ceste za 2021.g.;
3. Godišnja temeljna financijska izvješća:

- Bilanca,

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, klasični i funkcijski,

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza,

- Izvještaj o obvezama i Bilješke uz izvještaje,

dostavljaju se: Državnom Uredu za reviziju, FINA-i i Vukovarsko – srijemskoj županiji.

Tromjesečna, polugodišnja i devetomjesečna izvješća: Izvještaj o prihodima i rashodima, Izvještaj o obvezama i Bilješke, dostavljaju se: FINA-i i Vukovarsko – srijemskoj županiji;

1. Upitnik i Izjava o fiskalnoj odgovornosti predaju se Vukovarsko – srijemskoj županiji;
2. Izvješće o javnoj nabavi putem EOJN dostavlja se godišnje, za prethodnu godinu Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta;
3. Godišnji izvještaj o cestama i mostovima, te financijska izvršenja dostavljaju se HC d.o.o.;
4. Registar državne imovine po svakoj promjeni dostavlja se Ministarstvu državne imovine;
5. Izvješće o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama godišnje se dostavlja Uredu povjerenika pri Hrvatskom saboru;
6. Periodična izvješća o stanju i ocjeni kolnika, broju zaposlenih, prihodima, rashodima, zimskoj službi i dr. dostavljaju se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
7. Izvješća o zaposlenima dostavljaju se Državnom zavodu za statistiku.

**5.6. Pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2021.g.**

***Pregled prihoda i primitaka Uprave za ceste u 2021. godini***

 U 2021. godini nisu ostvareni primici.

 Prihodi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije u 2021.g. odnosi se na prihode od poslovanja (naknada za ceste, pomoći iz drugih proračuna, ostali prihodi…).

 Prihodi poslovanja u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 37.383.151,36 kn, odnosno 93,68% plana.

 Pregled prihoda Uprave za ceste u 2021. godini sadržan je u tablici broj 7.

***Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2021.***

 Izdaci u 2021.g. odnose se na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova, a evidentiranja po ovoj osnovi vežu se uz otplatu primljenog kredita - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda u iznosu od 12.457.340,09 kn.

 Osnovna podjela rashoda u navedenom razdoblju odnosi se na:

1. Rashode poslovanja

- Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta,

- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta i slični rashodi vezani uz

 izvanredno ostvarenje (projektiranje, i sl.),

- Financiranje nerazvrstanih cesta,

- Sufinanciranje općina,

- Rashodi u svezi upravljanja Upravom za ceste;

2. Rashode za nabavu nefinancijske imovine

- Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta,

- Nabava opreme i informatizacija.

Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2021.godini, sadržan je u drugom dijelu tablice broj 7.

***Tablica br. 7*** : Pregled prihoda i rashoda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta prihoda | Planirani iznos u kn | Izvršenje |
| **1.Naknada za ceste i druge naknade**  | 34.319.000,00 | 35.630.600,86 |
| **2.Pomoći iz drugih proračuna** | 5.317.681,00 | 1.486.235,30 |
| **3.Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina** | 12.985.877,96 | 12.985.877,96 |
| **4.Kazne i ostali prihodi** | 267.500,00 | 266.993,43 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **52.890.058,96** | **50.369.707,55** |
| Vrsta rashoda | Planirani iznos u kn | Izvršenje |
| **1. Redovno održavanje cesta**  | 15.366.000,00 | 15.403.920,63 |
| **2. Izvanredno održavanje cesta** | 4.426.591,00 | 2.909.165,69 |
| **3. Građenje, modernizacija i rekonstrukcija** | 22.606.406,00 | 16.586.819,65 |
| **4. Financiranje nerazvrstanih cesta** | 3.351.600,00 | 3.360.657,32 |
| **5. Sufinanciranje općina** | 2.047.457,96 | 1.033.507,64 |
| **6. Poslovanje Uprave za ceste** | 3.761.525,00 | 3.733.309,11 |
| **7. Dugoročni kredit - otplata kamata** | 1.330.479,00 | 1.328.570,32 |
|  |  |  |
| **UKUPNI RASHODI** | **52.890.058,96** | **44.355.950,36** |

***Struktura ostvarenih prihoda***

Ako pogledamo strukturu prihoda ostvarenih u 2021.godini uočavamo da opći prihodi i primici, odnosno prihodi od naknade za ceste i druge naknade čine 70,74% ukupnih prihoda, višak prihoda poslovanja 25,78%, pomoći iz drugih proračuna 2,95% ukupnih prihoda. Ostali prihodi čine neznatan dio ukupnih prihoda.

**Grafikon br.3.:** Struktura ostvarenih prihoda

***Struktura ostvarenih rashoda***

Uspoređujući ostvarenje rashoda Uprave za ceste u 2021.g. sa planom može se zaključiti sljedeće:

- Redovno održavanje ostvareno je u skladu sa planom, 92,52% plana;

- Izvanredno održavanje ostvareno je 65,72% u odnosu na Plan za 2021.g.;

- Izvršenje poslova građenja i rekonstrukcije cesta iznosilo je 73,37% u odnosu na Plan

 za 2021.godinu;

- Financiranje nerazvrstanih cesta ostvareno je 100,27% u odnosu na plan za 2021.g.;

- Sufinanciranje općina ostvareno je 50,48% u odnosu na plan za 2021. godinu;

- Program zaduživanja (otplata anuiteta i kamate za primljene kredite) ostvaren je u planiranom iznosu 99,86%;

- Realni troškovi poslovanja Uprave za ceste ostvareni su 99,25% u odnosu na plan, a u strukturi ostvarenih ukupnih rashoda iznose 8,42%.

S ciljem da sačuva i održava zadovoljavajuće tehničko stanje cesta kako bi se mogao odvijati nesmetan i siguran promet neprekidno tijekom cijele godine, Uprava za ceste VSŽ najviše ulaže upravo u taj segment što se i uočava u strukturi ostvarenih rashoda gdje redovno i izvanredno održavanje cesta čini 41,28% ukupnih rashoda.

Građenje i modernizacija cesta čine 37,39% ukupnih rashoda, financiranje nerazvrstanih cesta i sufinanciranje općina 9,91% ukupnih rashoda.

Razlozi odstupanja od plana su sljedeći:

*GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA CESTA*

*Građenje:*

*-ŽC4223 - Otok (D537)-Bošnjaci(D214) - izgradnja dijela 3.faze realizirati će se u 2022.godini;*

*-Glavni projekt mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima na ŽC4167 planira se realizirati u 2022.godini;*

*-Idejno rješenje, geodetska podloga te idejni i gl.projekt za LC46032 Banovci (D-46) -Vinkovački Banovci planiraju se izraditi u 2022.godini.*

*Rekonstrukcija:*

*- ŽC4137- rekonstrukcija raskrižja u Bogdanovcima i stručni nadzor završiti će se u 2022.godini.*

IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

*- ŽC 4192 zaštitna ograda i prometna signalizacija planira se postaviti u 2022.godini;*

*- LC 46034 - sanacija ceste Mohovo – Lovas započeta je i završiti će se u 2022.godini;*

*-Prometni elaborati za ŽC4196 i ŽC4174 planiraju se izraditi u 2022.godini.*

SUFINANCIRANJE OPĆINA *- jednim dijelom je izvršeno u 2021.g., te će se I. Rebalansom plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2022.g. utvrditi izvršenje preostalog dijela.*

**6. REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

 **CESTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

 Kontinuiranim radovima redovnog održavanja i u 2021. godini zadržala se funkcionalnost svih elemenata županijskih i lokalnih cesta.

 U okviru redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2021.godini, prikazane su količine izvršenih radova prema vrstama poslova koji čine redovno održavanje:

- pregled javnih cesta;

- opće održavanje kolnika;

- održavanje asfaltnog kolnika;

- održavanje kolnika od kamenog materijala;

- održavanje bankina;

- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa;

- održavanje objekata za odvodnju;

- održavanje opreme cesta;

- izrada oznaka na kolniku;

- košenje trave i održavanje zelenila;

- redovito održavanje mostova;

- održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima;

- redovni po posebnom nalogu

 Tijekom godine, osim navedenih poslova izvršavali su se i sljedeći poslovi:

- ophodnja, obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih

 cesta, izvanredni događaji na njima i meteorološkim uvjetima značajnima za

 sigurno odvijanje prometa,

- tehnička regulacija prometa u izvanrednim događajima i kod izvođenja svih

 vrsta radova na cestama i objektima,

- prikupljanje podataka za bazu podataka javnih cesta i njeno dopunjavanje.

 Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta financirano je iz općih prihoda i primitaka, odnosno naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostalih pomoći (sredstva Ministarstva, mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2021.godini (Klasa:402-04/21-01/38, Urbroj:530-06-2-2-21).

Planom zimske službe Uprava za ceste imala je: jedanaest kamiona opremljenih silosnim ili vučnim posipačima i ralicama, dva utovarna stroja u mjestima pripravnosti i ophodarske kamione u svakoj nadcestariji za obilazak i sitne intervencije.

Temeljem iskustvenih podataka, konfiguracije terena i mikroklimatskih uvjeta, organizacija i izvođenje radova zimske službe sa četiri stalna mjesta pripravnosti: Vinkovci, Vukovar, Ilok i Županja, izvršena je, prema Operativnom Planu zimske službe, bez zastoja i ograničenja u javnom prometu. Nije bilo primjedbi od strane Ministarstva unutarnjih poslova i Inspekcije cestovnog prometa i cesta, s kojima je ostvarena neposredna operativna suradnja, kako bi se osigurala prohodnost svih javnih cesta, u što kraćem vremenskom roku.

U okviru ovoga poglavlja u tablici br. 10., br. 11 i br.12. prikazani su izvršeni radovi redovnog održavanja, po grupama radova i za vremensko razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2021.g.

***Tablica br.8.:*** Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po nadcestarijama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nadcestarija:** | **Ukupno:** | **PDV:** | **Sveukupno:** |
|   |   |   |   |
| **Vinkovci** | 3.927.522,00  | 981.880,50  | 4.909.402,50  |
|   |   |   |   |
| **Vukovar** | 3.361.640,04  | 840.410,01  | 4.202.050,05  |
|   |   |   |   |
| **Županja** | 3.986.669,83  | 996.667,46  | 4.983.337,29  |
|  |   |   |   |
| **Sveukupno:** | 11.275.831,86  | 2.818.957,96  | 14.094.789,82  |

***Tablica br.9.:*** Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po poziciji održavanja



Obračun izvršenih radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g. prikaz je stvarno izvedenih radova na terenu. Ostvareni rashod za radove redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća 12 mjesečnih situacija koje su plaćene u 2021. godini ( od 12 mjeseca 2020.g. do 11 mjeseca 2021.g. ), te druge vezane rashode za održavanje ŽC i LC. Zbog navedenog dolazi do razlike u prikazu rashoda po osnovi redovnog održavanja.

***Tablica br.10.:*** Rashodi redovnog održavanja u 2021.godini

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***OPIS*** | ***II.REBALANS 2021******IZNOS U KN*** | **IZVRŠENJE****2021.G.** |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | 14.106.000,00 | 14.105.753,40 |
| Sol  | 550.000,00 | 624.760,86 |
| Redovno održavanje semafora i brojača prometa | 250.000,00 | 213.578,75 |
| Slivna vodna naknada | 460.000,00 | 459.827,62 |
| SVEUKUPNO | **15.366.000,00** | **15.403.920,63** |

Za potrebe zimske službe Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije nabavku soli za ceste obavljaju Hrvatske ceste d.o.o. kako bi se postigla što povoljnija cijena na tržištu.

**7. IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC**

Tablica br.11. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta u 2021.g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | II.REBALANS 2021.G.IZNOS U KN | IZVRŠENJE2021.G.IZNOS U KN |
| ŽC4149 | **Karadžićevo (L46059) - Jarmina (D518)** | **303.500,00** | **303.311,84** |
| Stručni nadzor | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Izgradnja autobusnog stajališta u naselju Jarmina | 296.000,00 | 295.811,84 |
| ŽC4223 | **Otok (D537)-Bošnjaci(D214)**  | **5.835.422,00** | **1.754.921,70** |
| Nadzor | 108.000,00 | 27.500,00 |
| Izgradnja dionice 4.faze | 1.727.422,00 | 1.727.421,70 |
| Izgradnja dionice 3.faze | 4.000.000,00 | 0,00 |
| ŽC4150 | **A.G. grada Vukovara – St.Jankovci (D46)** | **609.100,00** | **591.571,33** |
| Geodezija - geodetska podloga | 6.250,00 | 6.250,00 |
| Stručni nadzor | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Izgradnja autobusnih stajališta u Petrovcima  | 591.100,00 | 573.571,33 |
| LC46015 | **Čakovci (L46014) - Mikluševci (Ž4196)** | **9.400,00** | **9.375,00** |
| Geodezija / sit.nacrt građevine | 9.400,00 | 9.375,00 |
| ŽC4167 | **Ivankovo – (D46 ) –Retkovci – Prkovci – Cerna (Ž4170)** | **249.625,00** | **0,00** |
| Izrada gl. projekta izgradnje mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima | 249.625,00 | 0,00 |
| LC46032 | **Banovci (D46) - Vinkovački Banovci** | **70.650,00** | **0,00** |
| Idejno rješenje | 24.400,00 | 0,00 |
| Geodetska podloga | 6.250,00 | 0,00 |
| Idejni i gl. projekt | 40.000,00 | 0,00 |
|  |
| SVEUKUPNO | **7.077.697,00** | **2.659.179,87** |

Tablica br.12. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih cesta u 2021.g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | II.REBALANS 2021.G.IZNOS U KN | IZVRŠENJE2021.G.IZNOS U KN |
| ŽC4137 | **Nuštar (D55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara** | **3.719.875,00** | **2.398.557,07** |
| Parcelacijski elaborat | 4.375,00 | 4.375,00 |
| Glavni projekt | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Geodezija - sit. nacrt građevine | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Stručni nadzor | 73.000,00 | 46.760,00 |
| Rekonstrukcija raskrižja u Bogdanovcima u kružni tok | 3.568.000,00 | 2.272.922,07 |
| ŽC4198 | **Lovas (Ž4174) - Šarengrad (D2); Dionica kroz Šarengrad** | **4.911.000,00** | **4.910.973,29** |
| Nadzor | 73.500,00 | 73.500,00 |
| Rekonstrukcija | 4.837.500,00 | 4.837.473,29 |
| ŽC4194 | **Stari Jankovci (D46) – Novi Jankovci (Ž4172)** | **6.602.569,00** | **6.602.565,67** |
| Stručni nadzor | 127.500,00 | 127.500,01 |
| Rekonstrukcija dionice od željezničke pruge do kanala Vidor | 5.887.359,00 | 5.887.358,91 |
| Izrada izvedbenog projekta mosta | 18.625,00 | 18.625,00 |
| Projekt izmještanja elektrostupova | 37.375,00 | 37.375,00 |
| Izmještanje elektrostupova | 531.710,00 | 531.706,75 |
| ŽC4136 | Rek. raskrižja u kružni tok - ul. A.Stepinca i ul. Bana Jelačića na ŽC4136 i nerazvrstanih cesta ul.S.Radića i ul. I. Meštrovića na dionici kroz Cerić | **228.265,00** | **0,00** |
| Nadzor | 4.200,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija | 224.065,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO | **15.461.709,00** | **13.912.096,03** |

Tablica br.13. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih

 cesta u 2021.g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | II.REBALANS 2021.G.IZNOS U KN | IZVRŠENJE2021.G.IZNOS U KN |
| ŽC 4170 | **A.G. Grada Vinkovaca - Rokovci -Gradište - Županja (D55)** | **1.628.191,00** | **1.628.190,08** |
| Stručni nadzor | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Sanacija mosta preko rijeke Biđ u Cerni  | 1.593.191,00 | 1.593.190,08 |
| LC 46034 | **Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174)** | **727.500,00** | **148.007,50** |
| Projekt san. ceste | 127.500,00 | 127.500,00 |
| Stručni nadzor | / | / |
| Sanacija  | 600.000,00 | 20.507,50 |
| ŽC4167 | **Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (Ž4170)** | **641.500,00** | **641.409,80** |
| Sanacija dijela dionice Ivankovo - Retkovci | 641.500,00 | 641.409,80 |
| **Most preko rijeke Biđ u Šiškovcima** | **136.200,00** | **135.625,00** |
| Geodetske usluge | 18.000,00 | 135.625,00 |
| Projekt uklanjanja mosta | 25.000,00 |
| Geotehnički istražni radovi+elaborat | 68.200,00 |
| Id. projekt mosta | 25.000,00 |
| ŽC4148 | **Vrbica (Ž4133) - Markušica - Tordinci – Bršadin (Ž4111)** | **349.700,00** | **349.683,31** |
| Sanacija ceste u Tordincima | 349.700,00 | 349.683,31 |
| ŽC4192 | **Rokovci (Ž4170) - A.G. Grada Vinkovaca** | **712.000,00** | **0,00** |
| Zaštitna ograda i prometna signalizacija  | 712.000,00 | 0,00 |
| ŽC41744196 | **Opatovac (D2) - Lovas(Ž4173)****Svinjarevci ( D57) –Čakovci – Mikluševci (Ž4173)** | **231.500,00** | **0,00** |
| Prometni elaborati | 75.000,00156.500,00 | 0,000,00 |
|  |  |
| SVEUKUPNO | **4.426.591,00** |  | **2.902.915,69** |

***Tablica br.14.: Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu***

 ***temeljem ugovora o sufinanciranju u 2021.g.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA** | **DIONICA****/OBJEKT** | **II.REBALANS** **2021.G.****IZNOS U KN**  | **IZVRŠENJE** **2021.G.****IZNOS U KN**  |
| OPĆINA PRIVLAKA | IZGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA UZ ŽC 4193 U ČOLIĆEVOJ ULICI U PRIVLACI | 421.267,00 | 421.266,95 |
| OPĆINA DRENOVCI | IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U ULICI M.GUPCA, k.č.289 k.o. ĐURIĆI | 188.036,00 | 188.036,00 |
| OPĆINA IVANKOVO | IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U RETKOVCIMA | 225.000,00 | 224.204,69 |
| OPĆINA NEGOSLAVCI | SANACIJA LC 46013 U NEGOSLAVCIMA – ŽELJEZNIČKA ULICA  | 200.000,00 | 200.000,00 |
| SUFINANCIRANJE OPĆINA | 1.013.154,96 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA** | **2.047.457,96** | **1.033.507,64** |

***Tablica br.15.: Naturalni pokazatelji /* IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ZA 2021.G.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****br.** | **Broj ceste** | **Naziv ceste (dionice)** | **m´** |
| 1. | ŽC4223 | Otok (D537)-Bošnjaci(D214) | 980 |
| 2. | ŽC4137 | Nuštar (D55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara | 220 |
| 3. | ŽC4198 | Lovas (Ž4174) - Šarengrad (D2); Dionica kroz Šarengrad | 1020 |
| 4. | ŽC4194 | Stari Jankovci(D46) – Novi Jankovci (Ž4172) | 1330 |
| 5. | ŽC4170 | A.G. Grada Vinkovaca - Rokovci -Gradište - Županja (D55) – most u Cerni | 40 |
| 6. | ŽC4167 | dionica Ivankovo - Retkovci | 280 |
| 7. | ŽC4148 | Vrbica (Ž4133) - Markušica - Tordinci – Bršadin (Ž4111) | 334 |

**8.IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE**

U ukupnim rashodima Uprave za ceste, troškovi poslovanja Uprave u 2021.g. imali su učešće od 8,42%, a njihovo izvršenje prikazano je u tablici br. 16.

***Tablica br.16.:***Izvršenje troškova poslovanja Uprave za ceste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Red.******broj*** | ***Opis*** | ***Iznos u kn*** |
| ***Plan*** | ***Izvršenje*** | ***Indeks******4:3*** |
| 1. | Trošak Uprave  | 2.437.200,00 | 2.432.498,08 | 99,81 |
| 2. | Ostali troškovi poslovanja | 1.313.125,00 | 1.289.693,03 | 98,22 |
| 3. | Nabava opreme i informatizacija | 11.200,00 | 11.118,00 | 99,27 |
|  | ***U K U P N O*** | 3.761.525,00 | 3.733.309,11 | 99,25 |

 Struktura troškova upravljanja u ukupnim rashodima Uprave za ceste, bila je sljedeća:

* trošak Uprave (bruto plaće i naknade) 5,48%
* ostali troškovi poslovanja 2,91%
* nabava opreme i informatizacija 0,02%

**9. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA**

Sustavno praćenje prihoda od naknade za ceste u razdoblju 2017.g.-2021.g. pokazuje porast u 2021.godini u odnosu na prethodno četverogodišnje razdoblje, a za 2,3% u odnosu na 2020.godinu. Zahvaljujući tome ali i ostalim uprihodovanim sredstvima u vidu kapitalnih pomoći i drugih prihoda, evidentan je napredak u smislu povećanja prihoda.

Podizanje kvalitete stanja kolnika na području VSŽ primjetno je i u 2021.godini, te trenutno imamo 76 % asfaltiranih kolnika pod upravljanjem, čime je nastavljen trend godišnjega rasta za ≈1% u odnosu na prethodnu godinu.

Uprava za ceste VSŽ kontinuirano djeluje u pravcu poboljšanja sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, koje se nalaze pod njenim upravljanjem. Planom građenja i održavanja ŽC i LC, te financijskim planom utvrđeni su godišnji ciljevi. Najvećim dijelom ti su ciljevi i ostvareni. Od većih projekata realiziran je projekt rekonstrukcije ŽC 4198 dionica kroz Šarengrad, kao i rekonstrukcija ŽC 4194 dionica od željezničke pruge do kanala Vidor, u tijeku je rekonstrukcija raskrižja u Bogdanovcima na ŽC 4137 te se nakon izgradnje 4.faze ŽC 4223 Otok-Bošnjaci u sljedećoj godini planira nastavak izgradnje. Što se tiče radova izvanrednog održavanja od većih projekata realizirana je sanacija mosta na rijeci Biđ u Cerni.

Zajedničkom suradnjom s JLIP(R)S osiguralo se postizanje zajedničkih ciljeva ulaganjem u cestovnu infrastrukturu čijom se realizacijom postiglo podizanje razine kvalitete lokalnih i nerazvrstanih cesta na području velikih gradova, te unapređenje javnog prijevoza kroz sufinanciranje projekata u općinama VSŽ, koji se prvenstveno odnose na izgradnju autobusnih stajališta.

Temeljem iznijetog može se zaključiti kako se uprihodovana sredstava ulažu upravo u povećanje kvalitete cestovne infrastrukture, te da investicije u ŽC i LC, kao i troškovi njihovog održavanja čine 88,59% ukupnih rashoda Uprave za ceste VSŽ za 2021.godinu.