KLASA: 400-02/22-01/02

URBROJ: 2196-96-02/1-23-6

**Ravnatelj:**

**Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.**


Vinkovci, prosinac 2023.g.

|  |  |
| --- | --- |
|  | UPRAVA ZA CESTE  **VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**  VINKOVCI, J.Kozarca 10, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454  www.zuc-vk.hr  E-mail:zupanijska-uprava-za-ceste@vk.htnet.hr.  IBAN HR4123400091110076239 MB: 1260626 OIB:56828260771          |

**II REBALANS PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA**

**ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**ZA 2023.G.**



### SADRŽAJ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. UVOD |  |
|  |  |
| 1. PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
|  |  |
| 1. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
|  |  |
| 1. ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
|  |  |
| 1. ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
|  |  |
| 6. KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |
|  |  |
| 7. SAŽETAK |  |
|  |  |

**1. UVOD**

Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu, kao i do sada sistematizirao je konkretne programe razvitka cestovne infrastrukture. Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije donijelo ga je 28.11.2022.g., na osnovi Pravilnika o održavanju cesta i članka 22. Zakona o cestama.

I. Rebalans plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu donešen je 09. lipnja 2023.godine.

Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:

Zakon o cestama,

Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste,

Pravilnik o održavanju cesta,

Zakon o proračunu.

II. Rebalansu plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023.godinu pristupilo se iz razloga svođenja realizacije građenja i održavanja na realnu razinu sukladno ugovorenim i izvršenim vrijednostima, te rebalansu Financijskog plana.

Osnova za izradu II. Rebalansa plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu je:

• Za investicijske aktivnosti, te redovno i izvanredno održavanje - realizacija plana za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 30. listopada 2023. godine, kao i procjena aktivnosti do kraja godine;

• Za ukupan prihod i rashod- ostvareni prihodi, odnosno rashodi uz procjenu do kraja 2023. godine.

**2. PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

## 

Promjene u pozicijama Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije odnose se na raspodjelu planiranih pomoći iz drugih proračuna i ostalih prihoda utvrđenih Financijskim planom:

**-** raspodjela sredstava na poslove redovnog i izvanrednog održavanja u iznosu od 412.876,00 eur;

**-** raspodjela sredstava na poslove građenja i rekonstrukcije u iznosu od 1.504.375,00 eur;

- raspodjela planiranog prihoda od naknade za ceste na financiranje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova u iznosu od 12,798,00 eur;

te na ostale manje izmjene sukladno ugovorenim ili izvršenim vrijednostima.

**3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju:

–pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

–pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,

–pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

–ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

–ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

–ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,

–ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

–ustupanje geodetskih radova,

–ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

–ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

–organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,

–investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

–ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

**3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta**

Planirani program izgradnje županijskih i lokalnih cesta u 2023.g. sadržan je u tablici br.1., iz koje je vidljivo kako Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture u skladu sa financijskim mogućnostima i uz racionalno korištenje raspoloživih sredstava.

Tablica br.1. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta u 2023.g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ CESTE** | **NAZIV DIONICE/OPIS** | | **PLAN 2023.**  **IZNOS U EUR** | **I.REBALANS 2023.G.**  **IZNOS U EUR** | **II.REBALANS 2023.G.**  **IZNOS U EUR** |
| ŽC 4223 | **Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214)** | | **270.810,00** | **273.310,00** | **1.933.664,00** |
| 2.FAZA izgradnje županijske ceste | | 0,00 | 0,00 | 351.250,00 |
| Stručni nadzor | | 0,00 | 0,00 | 7.025,00 |
| 3.FAZA izgradnje županijske ceste | | 265.500,00 | 265.500,00 | 1.542.000,00 |
| Stručni nadzor | | 5.310,00 | 5.310,00 | 30.840,00 |
| Revizija troškovnika | | - | 2.500,00 | 2.500,00 |
| LC 46019 | **Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166)**  **(l=7,850km)** | | **65.300,00** | **84.811,00** | **40.636,00** |
| Idejno rješenje | | 0,00 | 19.511,00 | 19.511,00 |
| Idejni projekt | | 18.590,00 | 18.590,00 | 17.375,00 |
| Geodetska podloga | | 6.900,00 | 6.900,00 | 3.750,00 |
| Glavni projekt (5.faza) | | 39.810,00 | 39.810,00 | - |
| LC 46002 | **Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) (l=3,500km)** | | **17.800,00** | **31.405,00** | **31.405,00** |
| Glavni projekt (3.faze) | | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| Izrada geod. podl. te id- i gl. projekta i parcelacije | | 0,00 | 13.605,00 | 13.605,00 |
|  |  | | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| Studija izvodljivosti | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
|  |  | | **0,00** | **0,00** | **66.362,00** |
| Biciklističke staze | | 0,00 | 0,00 | 66.362,00 |
| ŽC  4167 | **Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (Ž4170)** | | **0,00** | **37.860,00** | **37.860,00** |
| Izgradnja semafora ispred OŠ u Prkovcima | | 0,00 | 37.860,00 | 37.860,00 |
| LC  46032 | **Banovci (D46) - Vinkovački Banovci** | | **0,00** | **89.516,00** | **89.516,00** |
| Izrada geod. podl. te id- i gl. projekta | | 0,00 | 6.006,00 | 6.006,00 |
|  | Izgradnja | Izvođenje radova izgradnje | 0,00 | 83.510,00 | 81.218,00 |
| Izmještanje plinskog ventila za potrebe izgradnje | 2.292,00 |
|  | | |  | |  |
| **SVEUKUPNO** | | | **353.910,00** | **596.902,00** | **2.279.443,00** |

**3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta**

Preporuke utvrđene stručnim vrednovanjem i ocjenom opravdanosti ulaganja, obuhvaćene su i planiranim programom rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u 2023.godini. Program je sadržan u tablici br. 2.

Tablica br.2. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u 2023.g.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ CESTE | **NAZIV DIONICE/OPIS** | **PLAN 2023.**  **IZNOS U EUR** | **I.REBALANS 2023.G.**  **IZNOS U EUR** | **II.REBALANS 2023.G.**  **IZNOS U EUR** |
| LC 46017 | **Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520)** | **206.500,00** | **-** | **-** |
| Rekonstrukcija III. dionice kroz Babinu Gredu | 201.210,00 | - | - |
| Stručni nadzor | 5.290,00 | - | - |
| ŽC 4194 | **Stari Jankovci (DC46) - Novi Jankovci (ŽC4172)** | **164.400,00** | **188.922,00** | **184.626,00** |
| Rekonstrukcija I. dionice od stacionaže 1+330,00 do 1+770,00 | 161.150,00 | 184.604,00 | 180.370,00 |
| Stručni nadzor | 3.250,00 | 3.693,00 | 3.631,00 |
| Revizija troškovnika | 0,00 | 625,00 | 625,00 |
| LC 46015 | **Čakovci (LC46014) - Mikluševci (ŽC4196)** | **349.150,00** | **1.448.702,00** | **1.284.040,00** |
| Rekonstrukcija dionice od Mikluševaca do Čakovaca | 342.300,00 | 1.419.757,00 | 1.252.290,00 |
| Stručni nadzor | 6.850,00 | 28.395,00 | 28.125,00 |
| Revizija troškovnika | - | 550,00 | 625,00 |
| Koordinator I / koordinator II | - | - | 3.000,00 |
| ŽC 4136 | **Rek. raskrižja u kružni tok - ul. A.Stepinca i ul. Bana Jelačića na ŽC4136 i nerazvrstanih cesta ul.S.Radića i ul. I. Meštrovića na dionici kroz Cerić** | **0,00** | **30.308,00** | **20.400,00** |
| Nastavak rekonstrukcije | 0,00 | 29.750,00 | 20.000,00 |
| Stručni nadzor | 0,00 | 558,00 | 400,00 |
| ŽC 4170 | **A.G. Grada Vinkovaca - Rokovci - Gradište - Županja (DC55/DC214)** | **11.850,00** | **-** | **-** |
| Idejni projekt rekonstrukcije raskrižja u kružni tok u Županji (Ž4170 i L 46042 i nerazvrstana) | 3.320,00 | - | - |
| Geodetska podloga-rekonstrukcija raskrižja u kružni tok u Županji (Ž4170 i L 46042 i nerazvrstana) | 1.330,00 | - | - |
| Parcelacija rekonstrukcije raskrižja u kružni tok u Županji (Ž4170 i L 46042 i nerazvrstana) | 1.200,00 | - | - |
| Glavni projekt rekonstrukcije raskrižja u kružni tok u Županji (Ž4170 i L 46042 i nerazvrstana) | 6.000,00 | - | - |
|  | |  | |  |
| **SVEUKUPNO** | | **731.900,00** | **1.667.932,00** | **1.489.066,00** |

**3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC**

Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaća i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, stoga je iste potrebno planirati. Tablica br.3. prikazuje plan rashoda po toj osnovi.

Tablica br.3. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju

i izgradnju ŽC i LC u 2023.g.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Opis | PLAN 2023.  IZNOS U EUR | I.REBALANS 2023.G.  IZNOS U EUR | II.REBALANS 2023.G.  IZNOS U EUR |
| 1. | **OSTALO-posebni uvjeti građenja, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, uporabne dozvole i sl.** | **3.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |
| SVEUKUPNO | | **3.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** |

**4. ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Ulaganjima u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije izvršava svoju obvezu održavanja cesta na način da se prilikom održavanja omogući siguran promet na njima, da se očuvaju temeljna svojstva i poboljšaju njihove prometne, tehničke i sigurnosne značajke, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, te da se očuva njihov okoliš i uredan izgled, a sve u skladu sa pravilima struke, Pravilnikom o održavanju cesta i ostalim pozitivnim propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Tablica br.4. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2023.g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ CESTE** | **NAZIV DIONICE/OPIS** | **PLAN 2023.**  **IZNOS U EUR** | **I.REBALANS 2023.G.**  **IZNOS U EUR** | **II.REBALANS 2023.G.**  **IZNOS U EUR** | |
| ŽC  4149 | **Karadžićevo (LC46059) - Jarmina (DC518)** | **0,00** | **2.330,00** | **2.325,00** | |
| Snimanje županijske ceste; k.č.br.1388  k.o. Jarmina | 0,00 | 2.330,00 | 2.325,00 | |
| ŽC  4121  ŽC  4122 | **Laslovo (DC518) - Korog - Tordinci (ŽC4148)**  **Silaš (LC44083) - Korog (ŽC4121)** | **0,00** | **12.937,00** | **12.937,00** | |
| Izrada prometnog elaborata | 0,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | |
|  | Izvođenje radova | 0,00 | 11.609,00 | 11.609,00 | |
| ŽC 4199 | **Ilok (ŽC4200 - GP Principovac (granica RH/Srbija))** | **0,00** | **50.141,00** | **42.267,00** | |
| Geomehanika | 0,00 | 3.750,00 | 1.075,00 | |
| Geodezija – dionica od LC 46036 do kružnog toka na D2; L=290m` | 0,00 | 5.324,00 | 125,00 | |
| Id.rj./id.proj. | 0,00 | 15.210,00 | 15.210,00 | |
| Gl.projekt/Projektizv. održavanja | 0,00 | 25.857,00 | 25.857,00 | |
| ŽC  4200 | **Ilok (DC2 - DC2)** | **0,00** | **34.625,00** | **33.175,00** | |
| Geomehanika | 0,00 | 3.125,00 | 2.540,00 | |
| Geodezija- dionica od LC46036 do D2; L=2208m` | 0,00 | 3.615,00 | 2.750,00 | |
| Id.rj./id.proj. | 0,00 | 10.328,00 | 10.328,00 | |
| Gl.projekt/Projektizv. održavanja | 0,00 | 17.557,00 | 17.557,00 | |
| LC  46036 | **Ilok (ŽC4200 - ŽC4199)** | **0,00** | **10.858,00** | **11.155,00** | |
| Geomehanika | 0,00 | 1.250,00 | 1.075,00 | |
| Geodezija L=1260m` | 0,00 | 1.103,00 | 1.575,00 | |
| Id.rj./id.proj. | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| Gl.projekt/Projektizv. Održavanja | 0,00 | 5.355,00 | 5.355,00 | |
| ŽC  4173 | **A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233)** | **0,00** | **107.716,00** | **58.865,00** | |
| Geomehanika | 0,00 | 8.125,00 | 5.015,00 | |
| Geodezija – I. FAZA; L=7120m` | 0,00 | 11.429,00 | 3.115,00 | |
| Geodezija – II.FAZA; L=5340m` | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | |
| I. FAZA Id.rj./id.proj. | 0,00 | 32.653,00 | 17.800,00 | |
| I. FAZA Gl.projekt/Projektizv. održavanja | 0,00 | 55.509,00 | 30.260,00 | |
| ŽC  4174 | **Opatovac (DC2) - Lovas (ŽC4173)** | **0,00** | **55.684,00** | **53.576,00** | |
| Geomehanika | 0,00 | 4.375,00 | 3.535,00 | |
| Geodezija L=6729m` | 0,00 | 5.888,00 | 4.620,00 | |
| Id.rj./id.proj. | 0,00 | 16.823,00 | 16.823,00 | |
| Gl.projekt/Projektizv. održavanja | 0,00 | 28.598,00 | 28.598,00 | |
| LC  46016 | **Mikluševci (ŽC4173) - Opatovac (DC2)** | **0,00** | **18.437,00** | **17.896,00** | |
| Geomehanika | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | |
| Geodezija – I. FAZA dionica od D2 do farme; L=1150m` | 0,00 | 1.901,00 | 720,00 | |
| Geodezija – II.FAZA dionica od farme do ŽC 4173; L=1022m` | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| Id.rj./id.proj. | 0,00 | 5.430,00 | 5.430,00 | |
| Gl.projekt/Projektizv. održavanja | 0,00 | 9.231,00 | 9.231,00 | |
|  | | | | | |  |  |
| SVEUKUPNO | | 226.250,00 | 292.728,00 | | **232.196,00** |

1. **ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Redovno održavanje cesta čini skup poslova i mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom, odnosno operativnom planu.

Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi: nadzor, pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventni radovi, zimska služba.

**5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta**

U 2023. godini planirani iznos redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta je 2.271.717,00 eur. Pregled ulaganja dan je u tablici br.5.

Tablica br.5. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2023.g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Opis*** | PLAN 2023.  IZNOS U EUR | I.REBALANS 2023.G.  IZNOS U EUR | II.REBALANS 2023.G.  IZNOS U EUR |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | 2.251.700,00 | 2.112.537,00 | 2.112.537,00 |
| Redovno održavanje semafora i brojača prometa | 33.180,00 | 33.180,00 | 98.180,00 |
| Slivna vodna naknada | 62.400,00 | 62.400,00 | 61.000,00 |
| SVEUKUPNO | **2.347.280,00** | **2.208.117,00** | **2.271.717,00** |

**5.2. Rekapitulacija**

Ulaganja u redovno održavanje prikazana temeljem razvrstanja javnih cesta dana su u tablici br.6..

Tablica br.6. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta u 2023.g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE U 2023.G. | PLAN 2023.  IZNOS U EUR | I.REBALANS 2023.G.  IZNOS U EUR | II.REBALANS 2023.G.  IZNOS U EUR |
| LOKALNE CESTE (22%) | 516.401,60 | 485.785,74 | 499.777,74 |
| ŽUPANIJSKE CESTE (78%) | 1.830.878,40 | 1.722.331,26 | 1.771.939,26 |
| SVEUKUPNO | **2.347.280,00** | **2.208.117,00** | **2.271.717,00** |

**6. KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Temeljem zahtjeva Općina na području Vukovarsko - srijemske županije o sudjelovanju u financiranju kapitalnih projekata, određeni su prioriteti obzirom na strateške ciljeve, veličinu ulaganja i značaj pojedinog projekta za Županiju. Sukladno tome Uprava za ceste definirala je projekte ulaganja čiji se pregled daje u nastavku.

Tablica br.7. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem sufinanciranja projekata u općinama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA** | **DIONICA**  **/OBJEKT** | **PLAN 2023.**  **IZNOS U EUR** | I.REBALANS 2023.G.IZNOS U EUR | II.REBALANS 2023.G.IZNOS U EUR |
| OPĆINA ANDRIJAŠEVCI | | 0,00 | 16.000,00 | 42.600,00 |
| OPĆINA NEGOSLAVCI | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OPĆINA PRIVLAKA | | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 |
| OPĆINA VOĐINCI | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| SUFINANCIRANJE OPĆINA | | 0,00 | 204.000,00 | 148.160,00 |
| **SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA** | | **0,00** | **220.000,00** | **220.000,00** |

Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 2005. godine *(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05)*. definirani su “veliki gradovi” (gradovi s više od 35.000 stanovnika, te gradovi koji su sjedišta županija) kojima je dana mogućnost održavanja javnih cesta na svom području.

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta i Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta u 2012. godini županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području "velikih gradova" prelaze u nadležnost istih.

Planirana sredstva financiranja nerazvrstanih cesta "velikih gradova" Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl.108., koji uređuje da se sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju:

– dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, proporcionalno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste,

– dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, proporcionalno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini državnih, županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Sukladno navedenom, a temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12), gore spomenuta naknada umanjuje se za 9,8%, (Vinkovci 5,4%, Vukovar 4,4%).

Tablica br.8. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim gradovima" u 2023.g.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAD | DIONICA/ OBJEKT | PLAN 2023.  IZNOS U EUR | I.REBALANS 2023.G.  IZNOS U EUR | II.REBALANS 2023.G.  IZNOS U EUR |
| GRAD VINKOVCI | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | **250.900,00** | **254.900,00** | **261.954,00** |
| GRAD VUKOVAR | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | **204.400,00** | **207.700,00** | **213.444,00** |
| SVEUKUPNO | | **455.300,00** | **462.600,00** | **475.398,00** |

**7. SAŽETAK**

Ukupni prihodi i primici prema financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko srijemske županije u 2023. godini iznose 8.324.132,00 eur, od toga 83,72% odnosi se na ulaganja u cestovnu infrastrukturu

Ulaganja u financiranje nerazvrstanih cesta, građenje, rekonstrukciju, redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2023.g. iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| Građenje | 2.281.943,00 |
| Rekonstrukcija | 1.490.266,00 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| ***UK. INVESTICIJSKA ULAGANJA :*** | ***3.772.209,00*** |
|  |  |
| Redovno održavanje | 2.271.717,00 |
| Izvanredno održavanje | 232.196,00 |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| ***UKUPNO ODRŽAVANJE :*** | ***2.503.913,00*** |
|  |  |
|  |  |
| ***FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA:*** | ***475.398,00*** |
| ***SUFINANCIRANJE OPĆINA*** | ***220.000,00*** |
|  |  |
| ***PLANIRANA UKUPNA ULAGANJA U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE***  ***NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE :*** | ***6.969.280,00*** |