

UPRAVA ZA CESTE

VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: [info@zuc-vk.hr](mailto:info@zuc-vk.hr) OIB: 56828260771

IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

|  |
| --- |
| II. REBALANS PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2025.g. |
|  |
| karta županije slika |

KLASA: 400-02/24-01/

URBROJ: 2196-96-02/1-25-

Vinkovci, srpanj 2025.g.

**Ravnatelj:**

**Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.**

### SADRŽAJ

|  |
| --- |
| 1. UVOD |
|  |
| 1. PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|  |
| 1. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|  |
| 1. ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|  |
| 1. ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |
|  |
| 6. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |
|  |
| 7. SAŽETAK |
|  |

**1. UVOD**

Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu, kao i do sada sistematizirao je konkretne programe razvitka cestovne infrastrukture. Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije donijelo ga je 29.11.2024.g., na osnovi Pravilnika o održavanju cesta i članka 22. Zakona o cestama.

I Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2025. godinu donijet je na 19. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 15.05.2025.godine.

Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:

Zakon o cestama,

Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste,

Pravilnik o održavanju cesta,

Zakon o proračunu.

II. Rebalansu plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.godinu pristupilo se iz razloga svođenja realizacije građenja i održavanja na realnu razinu sukladno ugovorenim i izvršenim vrijednostima, te rebalansu Financijskog plana.

Osnova za izradu II. Rebalansa plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu je:

• Za investicijske aktivnosti, te redovno i izvanredno održavanje - realizacija plana za razdoblje od 01. siječnja 2025. godine do 30. lipnja 2025. godine, kao i procjena aktivnosti do kraja godine;

• Za ukupan prihod i rashod- ostvareni prihodi, odnosno rashodi uz procjenu do kraja 2025. godine.

**2. PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Promjene u okviru **Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za** 2025. godinu odnose se prvenstveno na **raspodjelu planiranih pomoći iz drugih proračuna**, kao i na tehnička i financijska **usklađenja s ugovorenim vrijednostima**. Raspodjela sredstava izvršena je na sljedeće stavke:

* **ŽC 4167 Ivankovo (DC46) – Retkovci – Prkovci – Cerna (ŽC4170)**
  + Izgradnja mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima – **novelacija troškovnika**
* **LC 46019 Retkovci (ŽC4167) – Ivankovo – Andrijaševci (ŽC4166)**
  + Izrada glavnog projekta
* **ŽC 4223 Otok (DC537) – Bošnjaci (DC214)**
  + Izrada prometnog elaborata
* **ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) – Tovarnik (DC46/ŽC4233), II. faza (od ŽC 4174 do DC46)**
  + Izvanredno održavanje i stručni nadzor

Uz ove stavke, provedene su i **ostale korekcije te usklađenja pojedinih pozicija plana s ugovorenim vrijednostima,** koje su, u većini slučajeva, **bile manje od prvotno planiranih.** Time su se stvorili uvjeti za preraspodjelu i učinkovitije korištenje ukupno raspoloživih sredstava unutar plana.

**3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju:

–pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

–pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,

–pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

–ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

–ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

–ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,

–ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

–ustupanje geodetskih radova,

–ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

–ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

–organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,

–investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

–ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

**3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta**

Planirani program izgradnje županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini sadržan je u tablici br.1., iz koje je vidljivo kako Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture u skladu sa financijskim mogućnostima i uz racionalno korištenje raspoloživih sredstava.

Tablica br.1. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ CESTE** | **NAZIV DIONICE/OPIS** | **PLAN 2025.**  **IZNOS U EUR** | **1. REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** | **2 REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** |
| ŽC 4223 | **Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214)** | **2.000.000,00** | **-** | **-** |
| I.faza; dionica: 0.0+00.00 km (P-1) do 1.7+82,00 km (P-73) | 1.473.666,00 | - | - |
| Stručni nadzor I.faza | 29.480,00 | - | - |
| V.faza; dionica 2.: 10.7+25,00 KM(P-433) do 12.3+31,05 km (P-498) – nastavak izgradnje iz 2024.g. | 480.954,00 | - | - |
| Stručni nadzor V.faza, dionica 2. | 15.900,00 | - | - |
| ŽC 4233 | **Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m** | - | **7.875,00** | **7.875,00** |
| Parcelacija | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Idejni projekt | - | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Glavni projekt | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LC 46019 | **Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) (l=7,850km** | - | **304.245,00** | **387.745,00** |
| Usluge vještačenja | - | 20.520,00 | 20.520,00 |
| Otkup zemljišta | - | 167.850,00 | 167.850,00 |
| Glavni projekt | - | 115.875,00 | **33.100,00** |
| **1. Faza** | | |
| Geod. podloga za gl.projekt | | | |
| Parcelacijski elababorat | | | |
| Probni iskop za utvrđivanje stanja | | | |
| Geodetski snimak instalacija | | | |
| Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje | | | |
| Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije | | | |
| **2. Faza** | | | **29.525,00** |
| Geod. podloga za gl.projekt | | | |
| Parcelacijski elababorat | | | |
| Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje | | | |
| Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije | | | |
| **3. Faza** | | | **23.025,00** |
| Geod. podloga za gl.projekt | | | |
| Parcelacijski elababorat | | | |
| Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje | | | |
| Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije | | | |
| **4. Faza** | | | **31.625,00** |
| Geod. podloga za gl.projekt | | | |
| Parcelacijski elababorat | | | |
| Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje | | | |
| Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije | | | |
| **5. Faza** | | | **33.100,00** |
| Geod. podloga za gl.projekt | | | |
| Parcelacijski elaborat | | | |
| Glavni projekt niskogradnje i oborinske odvodnje | | | |
| Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije | | | |
| **6. Faza** | | | **32.960,00** |
| Geod. podloga za gl.projekt | | | |
| Parcelacijski elaborat | | | |
| Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje | | | |
| Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija | | | |
| Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije | | | |
|  | | | |
| Elaborat zaštite na radu izrađen od strane koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta | | | 16.040,00 |
| LC 46017 | **Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520)** | - | **903.666,00** | **903.666,00** |
| Dionica II od naselja Kladavac do ulaza u naselje B.greda | - | 884.291,00 | 884.291,00 |
| Stručni nadzor – dionica II | - | 19.375,00 | 19.375,00 |
| LC  46002 | **Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) (l=3,500km)** | - | **35.500,00** | **35.500,00** |
| Otkup zemljišta | - | 15.500,00 | 15.500,00 |
| Glavni projekt s geod.sit.građ. | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | **STUDIJA IZVODLJIVOSTI** | - | **25.000,00** | **25.000,00** |
| Financiranje iz EU fondova | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ŽC4167 | **Ivankovo (DC46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (ŽC4170)** | - | - | **5.000,00** |
| Izgradnja mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima – novelacija troškovnika | - | - | 5.000,00 |
|  | **SVEUKUPNO** | **2.000.000,00** | **1.276.286,00** | **1.364.786,00** |

**3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta**

Preporuke utvrđene stručnim vrednovanjem i ocjenom opravdanosti ulaganja, obuhvaćene su i planiranim programom rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini. Program je sadržan u tablici br. 2.

Tablica br.2. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ  CESTE | **NAZIV DIONICE/OPIS** | **PLAN 2025.**  **IZNOS U EUR** | **1. EBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** | **2 REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** |
| ŽC 4111 | **Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55)** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| Geodezija | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Idejno rješenje | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Idejni projekt | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| LC 46017 | **Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520)** | **376.300,00** | **374.430,00** | **374.330,00** |
| Dionica III od mjesnopisne ploče B.Greda do ulice Bana Josipa Jelačića | 368.800,00 | 367.030,00 | 367.030,00 |
| Stručni nadzor-dion. III | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.300,00 |
| ŽC 4223 | **Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214)** | **-** | **2.474.327,00** | **2.477.217,00** |
| **I.faza**; dionica: 0.0+00.00 km (P-1) do 1.7+82,00 km (P-73) | - | 1.471.400,00 | 1.471.400,00 |
| Stručni nadzor | - | 28.875,00 | 28.875,00 |
| Koordinator zaštite na radu 1. | - | 600,00 | 600,00 |
| Koordinator zaštite na radu 2. | - | 300,00 | 300,00 |
| **V.faza; dionica 2.:** 10.7+25,00 KM(P-433)  do 12.3+31,05 km (P-498) | - | 793.562,00 | 793.562,00 |
| Stručni nadzor | - | 17.050,00 | 17.050,00 |
| **IV.faza** – *NASTAVAK 2024* | - | 57.430,00 | 57.430,00 |
| Stručni nadzor | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **III.faza** - *NASTAVAK 2024* | - | 99.475,00 | 99.475,00 |
| Stručni nadzor | - | 4.135,00 | 4.135,00 |
| Prometni elaborat | - | - | 2.890,00 |
| LC 46059 | **Karadžićevo (ŽC4149) - Gaboš (DC518); L=300m`** | **-** | **6.250,00** | **6.150,00** |
| Geodezija | - | 1.250,00 | 937,50 |
| Idejno rješenje | - | 2.500,00 | 2.062,50 |
| Glavni projekt | - | 2.500,00 | 3.150,00 |
|  | **MODERNIZACIJA SEMAFORA** | **-** | **22.500,00** | **22.500,00** |
| Područje VSŽ | - | 22.500,00 | 22.500,00 |
| **SVEUKUPNO** | **456.300,00** | **2.957.507,00** | **2.960.197,00** |

**3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC**

Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaća i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, stoga je iste potrebno planirati. Tablica br.3. prikazuje plan rashoda po toj osnovi.

Tablica br.3. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju

i izgradnju ŽC i LC u 2025.godini

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Opis** | **PLAN 2025.**  **IZNOS U EUR** | **1. REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** | **2 REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** |
| 1. | OSTALO-posebni uvjeti građenja, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, uporabne dozvole i sl. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **SVEUKUPNO** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

**4. ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Ulaganjima u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije izvršava svoju obvezu održavanja cesta na način da se prilikom održavanja omogući siguran promet na njima, da se očuvaju temeljna svojstva i poboljšaju njihove prometne, tehničke i sigurnosne značajke, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, te da se očuva njihov okoliš i uredan izgled, a sve u skladu sa pravilima struke, Pravilnikom o održavanju cesta i ostalim pozitivnim propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Tablica br.4. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ CESTE** | **NAZIV DIONICE/OPIS** | **PLAN 2025.**  **IZNOS U EUR** | **1. REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** | **2 REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** |
| **ŽC 4230** | **Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299)-Strošinci (GP Strošinci (Granica RH /Srbija))** | **430.392,00** | **363.427,50** | **363.427,50** |
| Propust u Strošincima | **430.392,00** | **97.462,50** | **97.462,50** |
| Izvođenje radova izv.održavanja | 430.392,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| Stručni i tehnološki nadzor | - | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Kontrolna ispitivanja | - | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Izv.projekt sanacije | - | 11.062,50 | 11.062,50 |
| El.priv.reg.prometa | - | 812,50 | 812,50 |
| Troškovnik | - | 1.187,50 | 1.187,50 |
| **Dionica 2+300-2+450; 4+800-5+550** | - | **265.965,00** | **265.965,00** |
| Izvođenje radova izv.održavanja | - | 260.750,00 | 260.750,00 |
| Stručni nadzor | - | 5.215,00 | 5.215,00 |
| **ŽC 4135** | **Tordinci (ŽC4148) - Ostrovo (ŽC4134)** | **480.000,00** | **586.875,00** | **486.212,00** |
| Geod. podloga;podloge za ucrtavanje oštećenja; Gl.projekt; plan izvođ.radova;Troškovnik za izv.održ.mosta u Tordincima | - | 12.875,00 | 12.875,00 |
| Izvanredno održavanje mosta u Tordincima | 480.000,00 | 562.700,00 | 462.037,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 11.300,00 | 11.300,00 |
| **ŽC 4173** | **A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46** | **-** | **25.000,00** | **1.302.000,00** |
| II. FAZA - Gl.projekt | - | 25.000,00 | 30.000,00 |
| Izvođenje radova izv.održavanja | - | - | 1.246.560,00 |
| Stručni nadzor | - | - | 25.440,00 |
| **LC 46018** | **Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor)** | **-** | **341.725,00** | **283.815,00** |
| Glavni projekt sanacije mosta | - | 18.125,00 | 17.440,00 |
| Izvanredno održavanje mosta u Cerni | - | 317.200,00 | 259.975,00 |
| Stručni nadzor | - | 6.400,00 | 6.400,00 |
|  | **Glavni pregledi mostova** **na području VSŽ** | **-** | **115.900,00** | **109.847,00** |
| Geodezija | - | 30.500,00 | 28.875,00 |
|  | Provedba istražnih radova | - | 35.300,00 | 32.397,00 |
|  | Glavni pregledi mostova | - | 31.300,00 | 30.375,00 |
|  | Izrada baze podataka | - | 18.800,00 | 18.200,00 |
|  | **Sanacija opasnih mjesta** | **-** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| Prometni elaborat | - | 19.500,00 | 19.500,00 |
| **ŽC 4174** | **Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173)** | **-** | **3.264.353,46** | **3.264.140,00** |
| Izvanredno održavanje | - | 3.197.738,46 | 3.197.525,00 |
| Građevinski stručni nadzor | - | 32.200,00 | 32.200,00 |
| Strojarski nadzor | - | 8.150,00 | 8.150,00 |
| Elektrotehnički nadzor | - | 8.150,00 | 8.150,00 |
| Koordinator zaštite na radu | - | 18.115,00 | 18.115,00 |
|  | **Sanacija mrežastih pukotina na asfaltu** | **-** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| ŽC i LC na području VSŽ | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **SVEUKUPNO** | | **910.392,00** | **4.741.780,96** | **5.853.941,50** |

**5. ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Redovno održavanje cesta čini skup poslova i mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom, odnosno operativnom planu.

Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi: nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventni radovi, zimska služba.

**5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta**

U 2025. godini planirani iznos redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta je 2.352.856,00 EUR. Pregled ulaganja dan je u tablici br.5.

Tablica br.5. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Opis* | **PLAN 2025.**  **IZNOS U EUR** | **1. REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** | **2 REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | 2.221.706,00 | 2.221.706,00 | 2.240.456,00 |
| Redovno održavanje semafora i brojača prometa | 33.431,00 | 33.431,00 | 50.000,00 |
| Slivna vodna naknada | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| SVEUKUPNO | **2.317.537,00** | **2.317.537,00** | **2.352.856,00** |

**5.2. Rekapitulacija**

Ulaganja u redovno održavanje prikazana temeljem razvrstavanja javnih cesta dana su u tablici br.6..

Tablica br.6. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta u 2025.godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE** | **PLAN 2025.** | **1. REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** | **2 REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** |
| LOKALNE CESTE (22%) | 488.775,32 | 488.775,32 | 492.900,32 |
| ŽUPANIJSKE CESTE (78%) | 1.732.930,68 | 1.732.930,68 | 1.747.555,68 |
| **SVEUKUPNO** | **2.221.706,00** | **2.221.706,00** | **2.240.456,00** |

**6. KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Temeljem zahtjeva Općina na području Vukovarsko - srijemske županije o sudjelovanju u financiranju kapitalnih projekata, određeni su prioriteti obzirom na strateške ciljeve, veličinu ulaganja i značaj pojedinog projekta za Županiju. Sukladno tome Uprava za ceste definirala je projekte ulaganja čiji se pregled daje u nastavku.

Tablica br.7. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem sufinanciranja projekata u općinama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ULAGANJA U CESTOVNU INFRASTRUKTURU TEMELJEM SUFINANCIRANJA** | **PLAN 2025.**  **IZNOS U EUR** | **1. REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** | **2 REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** |
| Općina Gunja (ŽC 4299) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| BICIKLISTIČKA STAZA | - | 83.333,33 | 166.666,66 |
| Općina Tovarnik (ŽC4173) | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sufinanciranja općina i gradova na području VSŽ temeljem zahtjeva | - | - | 29.421,57 |
| **SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA** | **100.000,00** | **193.333,33** | **306.088,23** |

Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 2005. godine *(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05)*. definirani su “veliki gradovi” (gradovi s više od 35.000 stanovnika, te gradovi koji su sjedišta županija) kojima je dana mogućnost održavanja javnih cesta na svom području.

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta i Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta u 2012. godini županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području "velikih gradova" prelaze u nadležnost istih.

Planirana sredstva financiranja nerazvrstanih cesta "velikih gradova" Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na Zakonu o cestama, čl.108., koji uređuje da se sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju:

– dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, proporcionalno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste,

– dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, proporcionalno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini državnih, županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Sukladno navedenom, a temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12), gore spomenuta naknada umanjuje se za 9,8%, (Vinkovci 5,4%, Vukovar 4,4%).

Tablica br.8. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim gradovima" u 2025. godini

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD** | **DIONICA/OBJEKT** | **PLAN 2025.** | **1. REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** | **2 REBALANS**  **PLANA 2025.**  **IZNOS U EUR** |
| **GRAD VINKOVCI** | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | **272.700,00** | **278.910,00** | **278.910,00** |
| **GRAD VUKOVAR** | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | **222.200,00** | **227.260,00** | **227.260,00** |
| **SVEUKUPNO** | | **494.900,00** | **506.170,00** | **506.170,00** |

**7. SAŽETAK**

Ukupni prihodi i primici prema financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko srijemske županije u 2025. godini iznose 14.438.654,73 eur , od toga 92,44% odnosi se na ulaganja u cestovnu infrastrukturu

Ulaganja u financiranje nerazvrstanih cesta te sufinanciranje, građenje, rekonstrukciju, redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| Građenje | 1.366.286,00 |
| Rekonstrukcija | 2.961.697,00 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| ***UK. INVESTICIJSKA ULAGANJA :*** | ***4.327.983,00*** |
|  |  |
| Redovno održavanje | 2.352.856,00 |
| Izvanredno održavanje | 5.853.941,50 |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| ***UKUPNO ODRŽAVANJE :*** | ***8.206.797,50*** |
|  |  |
|  |  |
| ***FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA:*** | ***506.170,00*** |
| ***SUFINANCIRANJE:*** | ***306.088,23*** |
|  |  |
| ***PLANIRANA UKUPNA ULAGANJA U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE***  ***NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE :*** | 13.347.038,73 |