 UPRAVA ZA CESTE

 VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: info@zuc-vk.hr OIB: 56828260771

IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

KLASA:400-02/25-01/

URBROJ:2188/1-06-02/1-25-1

Vinkovci, 25.srpnja. 2025.g.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

 **UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**OD 01.01.2025. – 30.06.2025.**

 **Ravnatelj:**

 **Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.**

**SADRŽAJ**

**1. UVOD**

**2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**

 **2.1.OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA**

 **2.2 OBRAZLOŽENJE ZA RAČUN FINANCIRANJA - PRIMICI/IZDACI**

 **2.3. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA FINANCIJSKOG PLANA**

 **2.4. PRIKAZ STANJA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA**

**3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

 **3.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **3.2. RAČUN FINANCIRANJA**

**4. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

 **4.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **4.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**5. OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**6. CILJEVI KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA**

**7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

**1. UVOD**

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2025.g. donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 16. sjednici održanoj 29.11.2024.godine.

I Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2025. godinu donijet je na 19. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 15.05.2025.godine.

Županijska skupština VSŽ dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste VSŽ, na 30. sjednici, održanoj 19.12.2024. godine.

Odluku o raspodjeli financijskog rezultata za 2024. godinu donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 18. sjednici održanoj 28.03.2025.g.

U Financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2025.g. godinu svi prihodi i rashodi su prikazani po bruto načelu - u punim iznosima, a sredstva se koriste za financiranje rashoda u visini iskazanoj planom. Financijski plan iskazan je za razdoblje od jedne godine. Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, a raspoređeni su po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima. Rashodi i izdaci raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima. Prihodi i rashodi iskazani su u eurima.

Planska sredstva se koriste u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Financijski plan Uprave za ceste je javni akt, objavljen na internet stranicama Uprave, a sve u cilju transparentnosti informacija o financijskom položaju i poslovanju Uprave.

Sukladno važećim propisima financijski plan se donosi na razini skupine ekonomske klasifikacije, a izvršavanje i izvještavanje se prati na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15,87/16 i 3/18, 126/19 i 108/20) u izvještajnom razdoblju iskazani su samo mjerljivi prihodi koji su u tom razdoblju postali raspoloživi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine iskazani na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza), neovisno od toga da li su plaćeni.

U nastavku dajemo pregled osnovnih pokazatelja ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka plana u izvještajnom razdoblju, kao i ostvarenje ciljeva kroz provedbu programa, te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.

**2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA do 30.06.2025.**

 **I. OPĆI DIO**

 **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2024. REBALANS 2025.** **1.-6.2025.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**PRIHODI UKUPNO** **2.565.770,87** **11.323.804,82** **3.898.240,52** **151,93%** **34,43%**

6 Prihodi poslovanja 2.564.370,87 11.323.804,82 3.898.240,52 152,02% 34,43%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

**RASHODI UKUPNO** **2.768.015,70** **12.819.030,29** **4.139.907,75** **149,56%** **32,30%**

3 Rashodi poslovanja 1.988.412,91 8.580.237,29 2.093.328,09 105,28% 24,40%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 779.602,79 4.238.793,00 2.046.579,66 262,52% 48,28%

**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** **-202.244,83** **-1.495.225,47** **-241.667,23** **119,49%** **16,16%**

 **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2024. REBALANS 2025.** **1.-6.2025.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 132.484,54 265.000,00 132.484,54 100,00% 49,99%

**RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** **-132.484,54** **-265.000,00** **-132.484,54** **100,00%** **49,99%**

**PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA** **2.388.897,08** **1.760.225,47** **1.760.225,47** **73,68%** **100,00%**

**PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** **2.054.167,71** **0,00** **1.386.073,70** **67,48%** **0,00%**

**2.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA /IZDATAKA**

 **- PRIHODI I PRIMICI**

 U 2025.godini prihodi i primici su planirani na razini od 11.323.804,82 eur. Višak prihoda iz prethodnih godina ostvaren je i planiran u iznosu od 1.760.225,47 eur. Plan se temelji na ostvarenju u 2024.g. i očekivanim prihodima u 2025.godini.

Prihodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.898.240,52 eur, što je za 51,93% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Primici od financijske imovine nisu ostvareni, stoga ukupno izvršenje prihoda i primitaka iznosi 5.658.465,99 eur (u što se ubraja ostvareni višak prihoda iz prethodnih godina).

Obzirom da izvore financiranja čine prihodi iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i namjene u nastavku se daje pregled planiranih i ostvarenih prihoda iskazanih kroz izvore financiranja koje čine:

- 011 - opći prihodi i primici-prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od naknade za ceste, dok se preostali dio odnosi na prihode od financijske imovine (kamate) i ostale nespomenute prihode. Planirani su u iznosu od 5.424.210,00 eur, a ostvareni u iznosu od 2.705.161,43eur, dok su rashodi po ovom izvoru financiranja ostvareni u iznosu od 3.337.196,18 eur. Višak prihoda poslovanja nije obuhvaćen razradom po izvorima financiranja;

- 052 - ostale pomoći - ovi prihodi planirani su u iznosu 5.899.594,82, a odnose se na prihode od sufinanciranja:

- Hrvatske ceste d.o.o. - sufinanciranje rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok – Bošnjaci i sufinanciranje izvanrednog održavanja županijske ceste Ž4174 Opatovac ( D2 ) - Lovas ( Ž4173 );

- Vukovarsko – srijemska županija, Grad Otok, Općina Bošnjaci - sufinanciranje rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok – Bošnjaci;

- Općina Tompojevci - zajedničko financiranje izgradnje i rekonstrukcije lokalne ceste LC 46015 - LC46014 - Mikluševci (ŽC4196);

- Općina Nijemci - izvođenje radova izgradnje lokalne ceste L46032 Banovci (D46) – Vinkovački Banovci.

U promatranom razdoblju ostvareni prihodi po ovoj osnovi iznose 1.193.079,09 eur, a odnose se na prihode od Općine Nijemci i Tompojevci te prihode od Hrvatskih cesta za dio rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok – Bošnjaci, preostali iznos potražuje se sukladno izvršenju radova.

.

 **- RASHODI**

Ukupni rashodi Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije planirani su u iznosu od 12.819.030,29 eur, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 8.580.237,29 eur, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.238.793,00 eur. Izvršenje ukupnih rashodaza razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.g. iznosi 4.139.907,75 eur.

U strukturi ostvarenih rashoda za promatrano razdoblje najveći udio čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Grad Vinkovci i Grad Vukovar).

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.093.328,09 eur što u odnosu na plan 2025. godine predstavlja 24,40% ispunjenja, a u odnosu na prethodnu godinu bilježe porast za 5,28% primarno uslijed usklađivanja s inflacijskim kretanjima.

Pregled izvršenja rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.g. po skupinama računskog plana:

 ***- Rashodi za zaposlene*** izvršeni su u iznosu od 237.740,82 eur što predstavlja 47,19% planiranih sredstava za tu namjenu.

 ***- Materijalni rashodi*** odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za uredski materijal i energiju, te rashode za usluge (najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta) i ostale rashode. Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 1.542.541,81 eur i predstavlja 21,01% planiranih sredstava.

 ***- Financijski rashodi*** izvršeni su u iznosu od 14.460,83 eur što čini 51,24% planiranih sredstava. Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate za primljene kredite, te rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

 ***- Pomoći*** - rashodi ove kategorije obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna u 2025. godini (prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima temeljem Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) i temeljem članka 108. Zakona o cestama ( NN 84/11)), te sufinanciranja Općina na području VSŽ, a izvršeni su u iznosu od 294.784,63 eur, što čini 42,14% planiranih sredstava za 2025.godinu.

 ***- Ostali rashodi poslovanja*** obuhvaćaju tekuće donacije i naknade štete. U 2025. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 3.800,00 eur, što predstavlja 69,09% planiranih sredstava.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 2.046.579,66 eur, što čini 48,28% planiranih sredstava.

**2.2 OBRAZLOŽENJE ZA RAČUN FINANCIRANJA-PRIMICI/IZDACI**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

U promatranom izvještajnom razdoblju nisu planirani, niti ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Izdaci po ovoj osnovi u 2025.g. planirani su u iznosu od 265.000,00 eur, a odnose se na dvije rate kredita koje dospijevaju na naplatu 31.01. i 31.07. (namjena kredita: izgradnja LC 46017 Prkovci – B.Greda).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 132.484,54 eur, što čini 49,99% planiranih sredstava.

**2.3 . OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA**

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, a prema nacionalnoj metodologiji računskog plana i računovodstvenim pravilima, Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije utvrdila je financijski rezultat za 2024.godinu: višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.760.225,47 eur.

Višak prihoda poslovanja upotrijebio se I.Rebalansom financijskog plana za 2025.godinu za financiranje poslova izvanrednog održavanja, te rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta kako slijedi:

Tablica BR. 1: Pregled utrošenog viška prihoda poslovanja (prenesenog) na rashode u tekućoj godini

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PLAN RASPODJELE VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA PRENESENOG****IZNOS U EUR** | **IZVRŠENJE****na dan 30.06.2025.****IZNOS U EUR** |
| ***VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE – preraspodjela preostalih sredstava sukladno Odluci o raspodjeli za 2023.g.*** | ***25.000,00*** | ***0,00*** |
| *Studija izvodljivosti*  | 25.000,00 | 0,00 |
| ***VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2024.g.*** | ***1.735.225,47*** |  |
| LC 46017 Prkovci- B.Greda (II.faza rek.i izgradnja) | 1.004.102,00 | 744.658,07 |
| LC 46019 Retkovci – Ivankovo – Andrijaševci (gl.projekt i vještačenje) | 127.335,00 | 0,00 |
| *LC46002 Bobota – Trpinja (vještačenje i izvlaštenje)* | 83.010,00 | 22.209,95 |
| ŽC4230 Vrbanja (izv.održavanje i nadzor) | 266.042,50 | 0,00 |
| Glavni pregledi mostova  | 115.900,00 | 39.972,50 |
| LC46018 Izv.održavanje mosta u Cerni | 138.835,97 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO** | **1.760.225,47** | **806.840,52** |

**2.4 . IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Na dan 30.06.2025.g. stanje iznosi 1.460.347,32 eur, od kojih se 83,30 % odnosi na ugovor o sufinanciranju s HC d.o.o.

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Sve dospjele obveze u izvještajnom razdoblju su podmirene.

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Na dan 30.06.2025.g. stanje iznosi 63.176,06 eur

**2.5. PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA**

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja: 2.565.575,24 eur

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja: 3.024.535,21 eur

**2.6 . IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

U promatranom razdoblju nije bilo danih zajmova niti potraživanja po istima.

**3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

 **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2024. REBALANS 2025.** **1.-6.2025.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

 **6** **Prihodi poslovanja** **2.564.370,87** **11.323.804,82** **3.898.240,52** **152,02%** **34,43%**

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **0,00** **5.899.594,82** **1.193.079,09** **-** **20,22%**

 **633** **Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih** **0,00** **1.193.079,09** **-** **20,22%**

 **proračuna**

 6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih 0,00 1.193.079,09 -

 proračuna

 **64** **Prihodi od imovine** **2.541.072,31** **5.409.710,00** **2.700.489,71** **106,27%** **49,92%**

 **641** **Prihodi od financijske imovine** **1.040,99** **151,89** **14,59%** **25,31%**

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 150,13 151,89 101,17%

 6414 Prihodi od zateznih kamata 890,86 0,00 0,00%

 **642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **2.540.031,32** **2.700.337,82** **106,31%** **49,92%**

 6424 Naknade za ceste 2.540.031,32 2.700.337,82 106,31%

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** **9.539,34** **10.000,00** **2.999,70** **31,45%** **30,00%**

 **propisima i naknada**

 **652** **Prihodi po posebnim propisima** **9.539,34** **2.999,70** **31,45%** **30,00%**

 6526 Ostali nespomenuti prihodi 9.539,34 2.999,70 31,45%

 **68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **13.759,22** **4.500,00** **1.672,02** **12,15%** **37,16%**

 **681** **Kazne i upravne mjere** **12.073,88** **0,00** **0,00%** **-**

 6819 Ostale kazne 12.073,88 0,00 0,00%

 **683** **Ostali prihodi** **1.685,34** **1.672,02** **99,21%** **37,16%**

 6831 Ostali prihodi 1.685,34 1.672,02 99,21%

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **1.400,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

 **72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **1.400,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

 **723** **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** **1.400,00** **0,00** **0,00%** **-**

 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.400,00 0,00 0,00%

 **UKUPNO PRIHODI** **2.565.770,87** **11.323.804,82** **3.898.240,52** **151,93%** **34,43%**

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.988.412,91** **8.580.237,29** **2.093.328,09** **105,28%** **24,40%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **203.779,49** **503.820,00** **237.740,82** **116,67%** **47,19%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **170.020,60** **195.040,15** **114,72%** **49,63%**

 3111 Plaće za redovan rad 170.020,60 195.040,15 114,72%

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **8.877,22** **13.693,92** **154,26%** **26,95%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.877,22 13.693,92 154,26%

 **313** **Doprinosi na plaće** **24.881,67** **29.006,75** **116,58%** **48,34%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 24.881,67 29.006,75 116,58%

 **32** **Materijalni rashodi** **1.522.323,59** **7.343.193,96** **1.542.541,81** **101,33%** **21,01%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **7.171,28** **5.937,53** **82,80%** **39,58%**

 3211 Službena putovanja 1.766,20 1.380,90 78,18%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.974,58 3.491,63 117,38%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.430,50 1.065,00 43,82%

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **11.523,73** **13.345,07** **115,81%** **46,76%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.298,78 6.449,54 150,03%

 3223 Energija 6.866,78 6.837,68 99,58%

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 38,47 16,15 41,98%

 3225 Sitni inventar i autogume 319,70 41,70 13,04%

 **323** **Rashodi za usluge** **1.481.320,37** **1.504.349,00** **101,55%** **20,72%**

 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 2.027,67 2.492,59 122,93%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.417.228,57 1.432.971,73 101,11%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.533,71 3.284,86 92,96%

 3234 Komunalne usluge 877,34 1.255,05 143,05%

 3235 Zakupnine i najamnine 10.923,00 10.476,49 95,91%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.766,52 2.939,02 106,24%

 3238 Računalne usluge 2.376,53 2.731,22 114,92%

 3239 Ostale usluge 41.587,03 48.198,04 115,90%

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **22.308,21** **18.910,21** **84,77%** **49,56%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.511,74 7.728,30 81,25%

 3292 Premije osiguranja 4.792,47 4.594,81 95,88%

 3293 Reprezentacija 2.181,45 1.931,74 88,55%

 3294 Članarine i norme 5.472,59 3.842,59 70,22%

 3295 Pristojbe i naknade 55,25 638,85 1.156,29%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294,71 173,92 59,01%

 **34** **Financijski rashodi** **16.784,05** **28.220,00** **14.460,83** **86,16%** **51,24%**

 **342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **15.870,52** **13.593,41** **85,65%** **51,69%**

 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 15.870,52 13.593,41 85,65%

 institucija izvan javnog sektora

 **343** **Ostali financijski rashodi** **913,53** **867,42** **94,95%** **45,18%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 913,53 867,42 94,95%

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **241.477,62** **699.503,33** **294.784,63** **122,08%** **42,14%**

 **363** **Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima** **241.477,62** **294.784,63** **122,08%** **58,24%**

 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 241.477,62 294.784,63 122,08%

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** **4.048,16** **5.500,00** **3.800,00** **93,87%** **69,09%**

 **381** **Tekuće donacije** **4.048,16** **3.800,00** **93,87%** **84,44%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 4.048,16 3.800,00 93,87%

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **779.602,79** **4.238.793,00** **2.046.579,66** **262,52%** **48,28%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **66.076,60** **1.279.786,00** **803.621,21** **1.216,20%** **62,79%**

 **421** **Građevinski objekti** **65.876,80** **802.871,21** **1.218,75%** **62,83%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 65.876,80 802.871,21 1.218,75%

 **422** **Postrojenja i oprema** **199,80** **750,00** **375,38%** **37,50%**

 4221 Uredska oprema i namještaj 199,80 750,00 375,38%

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **713.526,19** **2.959.007,00** **1.242.958,45** **174,20%** **42,01%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **713.526,19** **1.220.908,14** **171,11%** **41,58%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 713.526,19 1.220.908,14 171,11%

 **452** **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** **0,00** **22.050,31** **-** **98,00%**

 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 22.050,31 -

 **UKUPNO RASHODI** **2.768.015,70** **12.819.030,29** **4.139.907,75** **149,56%** **32,30%**

 **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2024. REBALANS 2025.** **1.-6.2025.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

 **1 Opći prihodi i primici** **2.564.370,87** **5.424.210,00** **2.705.161,43** **105,49%** **49,87%**

 11 Opći prihodi i primici 2.564.370,87 5.424.210,00 2.705.161,43 105,49% 49,87%

 **5 Pomoći** **0,00** **5.899.594,82** **1.193.079,09** **-** **20,22%**

 52 Ostale pomoći 0,00 5.899.594,82 1.193.079,09 - 20,22%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **1.400,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

 **osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 1.400,00 0,00 0,00 0,00% -

 **UKUPNO PRIHODI** **2.565.770,87** **11.323.804,82** **3.898.240,52** **151,93%** **34,43%**

 **1 Opći prihodi i primici** **2.730.730,63** **5.424.210,00** **3.337.196,18** **122,21%** **61,52%**

 11 Opći prihodi i primici 2.730.730,63 5.424.210,00 3.337.196,18 122,21% 61,52%

 **5 Pomoći** **32.359,97** **5.899.594,82** **802.711,57** **2.480,57%** **13,61%**

 52 Ostale pomoći 32.359,97 5.899.594,82 802.711,57 2.480,57% 13,61%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **4.925,10** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

 **osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4.925,10 0,00 0,00 0,00% -

 **UKUPNO RASHODI** **2.768.015,70** **11.323.804,82** **4.139.907,75** **149,56%** **36,56%**

 **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2024. REBALANS 2025.** **1.-6.2025.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

 **01 Opće javne usluge** **241.477,62** **699.503,33** **294.784,63** **122,08%** **42,14%**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 241.477,62 699.503,33 294.784,63 122,08% 42,14%

 **04 Ekonomski poslovi** **2.526.538,08** **12.119.526,96** **3.845.123,12** **152,19%** **31,73%**

 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 316.536,88 797.116,00 355.126,44 112,19% 44,55%

 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 2.194.130,68 11.296.110,96 3.476.403,27 158,44% 30,78%

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 15.870,52 26.300,00 13.593,41 85,65% 51,69%

 **UKUPNO RASHODI** **2.768.015,70** **12.819.030,29** **4.139.907,75** **149,56%** **32,30%**

 **RAČUN FINANCIRANJA**

 **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2024. REBALANS 2025.** **1.-6.2025.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

 **5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,54** **100,00%** **49,99%**

 **54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,54** **100,00%** **49,99%**

 **544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih** **132.484,54** **132.484,54** **100,00%** **49,99%**

 **financijskih institucija izvan javnog sektora**

 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan 132.484,54 132.484,54 100,00%

 javnog sektora

 **UKUPNO IZDACI** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,54** **100,00%** **49,99%**

 **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-6.2024. REBALANS 2025.** **1.-6.2025.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

 **1 Opći prihodi i primici** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,54** **100,00%** **49,99%**

 11 Opći prihodi i primici 132.484,54 265.000,00 132.484,54 100,00% 49,99%

 **UKUPNO IZDACI** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,54** **100,00%** **49,99%**

 **II. POSEBNI DIO**

 **IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2025.** **1.-6.2025. INDEKS**

 **1** **2** **3** **4=3/2\*100**

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **13.084.030,29** **4.272.392,29** **32,65%**

 **GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 13.084.030,29 4.272.392,29 32,65%

 **IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2025.** **1.-6.2025.** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4=3/2\*100**

 **RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 **13.084.030,29** **4.272.392,29** **32,65%**

 **GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 13.084.030,29 4.272.392,29 32,65%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 7.184.435,47 3.469.680,72 48,29%

 52 Ostale pomoći 5.899.594,82 802.711,57 13,61%

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **13.084.030,29** **4.272.392,29** **32,65%**

 **PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA** **7.059.317,96** **1.430.573,61** **20,27%**

 **T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA** 2.317.537,00 1.322.019,86 57,04%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.317.537,00 1.322.019,86 57,04%

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.317.537,00** **1.322.019,86** **57,04%**

 **32** **Materijalni rashodi** **2.317.537,00** **1.322.019,86** **57,04%**

 **323** **Rashodi za usluge** **1.322.019,86**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.322.019,86

 **T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA** 4.437.588,46 0,00 0,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.492.250,64 0,00 0,00%

 52 Ostale pomoći 2.945.337,82 0,00 0,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **4.437.588,46** **0,00** **0,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **4.437.588,46** **0,00** **0,00%**

 **323** **Rashodi za usluge** **0,00**

 **T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI** 304.192,50 108.553,75 35,69%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 304.192,50 108.553,75 35,69%

 **3** **Rashodi poslovanja** **304.192,50** **108.553,75** **35,69%**

 **32** **Materijalni rashodi** **304.192,50** **108.553,75** **35,69%**

 **323** **Rashodi za usluge** **108.553,75**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 108.553,75

 **PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA** **4.236.793,00** **2.045.829,66** **48,29%**

 **K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)** 1.277.786,00 802.871,21 62,83%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.277.786,00 22.209,95 1,74%

 52 Ostale pomoći 0,00 780.661,26 0,00%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.277.786,00** **802.871,21** **62,83%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.277.786,00** **802.871,21** **62,83%**

 **421** **Građevinski objekti** **802.871,21**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 802.871,21

 **K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** 2.959.007,00 1.242.958,45 42,01%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 88.083,33 1.220.908,14 1.386,08%

 52 Ostale pomoći 2.870.923,67 22.050,31 0,77%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.959.007,00** **1.242.958,45** **42,01%**

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **2.959.007,00** **1.242.958,45** **42,01%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **1.220.908,14**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.220.908,14

 **452** **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** **22.050,31**

 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 22.050,31

 **PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** **506.170,00** **294.784,63** **58,24%**

 **A100301 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** 278.910,00 162.432,35 58,24%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 278.910,00 162.432,35 58,24%

 **3** **Rashodi poslovanja** **278.910,00** **162.432,35** **58,24%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **278.910,00** **162.432,35** **58,24%**

 **363** **Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima** **162.432,35**

 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 162.432,35

 **A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** 227.260,00 132.352,28 58,24%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 227.260,00 132.352,28 58,24%

 **3** **Rashodi poslovanja** **227.260,00** **132.352,28** **58,24%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **227.260,00** **132.352,28** **58,24%**

 **363** **Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima** **132.352,28**

 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 132.352,28

 **PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **193.333,33** **0,00** **0,00%**

 **K100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA** 193.333,33 0,00 0,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 110.000,00 0,00 0,00%

 52 Ostale pomoći 83.333,33 0,00 0,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **193.333,33** **0,00** **0,00%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **193.333,33** **0,00** **0,00%**

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **0,00**

 **PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **291.300,00** **146.077,95** **50,15%**

 **A100501 DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA** 265.000,00 132.484,54 49,99%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 265.000,00 132.484,54 49,99%

 **5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **265.000,00** **132.484,54** **49,99%**

 **54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **265.000,00** **132.484,54** **49,99%**

 **544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog** **132.484,54**

 **sektora**

 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 132.484,54

 **A100502 DUGOROČNI KREDIT-OTPLATA KAMATA** 26.300,00 13.593,41 51,69%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 26.300,00 13.593,41 51,69%

 **3** **Rashodi poslovanja** **26.300,00** **13.593,41** **51,69%**

 **34** **Financijski rashodi** **26.300,00** **13.593,41** **51,69%**

 **342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **13.593,41**

 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 13.593,41

 **PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE** **797.116,00** **355.126,44** **44,55%**

 **A100601 TROŠKOVI UPRAVE** 518.820,00 243.678,35 46,97%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 518.820,00 243.678,35 46,97%

 **3** **Rashodi poslovanja** **518.820,00** **243.678,35** **46,97%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **503.820,00** **237.740,82** **47,19%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **195.040,15**

 3111 Plaće za redovan rad 195.040,15

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **13.693,92**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 13.693,92

 **313** **Doprinosi na plaće** **29.006,75**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.006,75

 **32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **5.937,53** **39,58%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **5.937,53**

 3211 Službena putovanja 1.380,90

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.491,63

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.065,00

 **A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** 276.296,00 110.698,09 40,07%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 276.296,00 110.698,09 40,07%

 **3** **Rashodi poslovanja** **276.296,00** **110.698,09** **40,07%**

 **32** **Materijalni rashodi** **268.876,00** **106.030,67** **39,43%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **13.345,07**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.449,54

 3223 Energija 6.837,68

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 16,15

 3225 Sitni inventar i autogume 41,70

 **323** **Rashodi za usluge** **73.775,39**

 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 2.492,59

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.398,12

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.284,86

 3234 Komunalne usluge 1.255,05

 3235 Zakupnine i najamnine 10.476,49

 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.939,02

 3238 Računalne usluge 2.731,22

 3239 Ostale usluge 48.198,04

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **18.910,21**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.728,30

 3292 Premije osiguranja 4.594,81

 3293 Reprezentacija 1.931,74

 3294 Članarine i norme 3.842,59

 3295 Pristojbe i naknade 638,85

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173,92

 **34** **Financijski rashodi** **1.920,00** **867,42** **45,18%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **867,42**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 867,42

 **38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** **5.500,00** **3.800,00** **69,09%**

 **381** **Tekuće donacije** **3.800,00**

 3811 Tekuće donacije u novcu 3.800,00

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00**

 **A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA** 2.000,00 750,00 37,50%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.000,00 750,00 37,50%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.000,00** **750,00** **37,50%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.000,00** **750,00** **37,50%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **750,00**

 4221 Uredska oprema i namještaj 750,00

 **Ukupno rashodi i izdaci** **13.084.030,29** **4.272.392,29** **32,65%**

**5. OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

U programskoj klasifikaciji rashodi i izdaci iskazani su kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva. Na taj način, sukladno potrebama, u 2025.g. klasificirano je šest programa koji se sastoje od neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata. Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni. Provedbom tekućeg projekta imovina se ne povećava, a kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Projekti u 2025.g. su raspoređeni kroz sljedeće programe:

 ***1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 20,27% od ukupnog plana.***

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

 \*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

 \*Izvor 52 - sredstva temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju.

T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Po ovoj osnovi planirano je u 2025.g. 2.317.537,00 eur, od kojih se 62.400,00 eur odnosi na slivnu vodnu naknadu, 33.431,00 eur na održavanje semaforske signalizacije i brojača prometa te izvanredno održavanje semafora u Županji, a preostali iznos na usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ. Ostvarenje projekta iznosi 1.322.019,86 eur, tj. 57,04% u odnosu na planirana sredstva za 2025.g. po ovoj osnovi.

T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se i radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. U 2025.g. izdaci po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 910.392,00 eur, a odnose se na:

\*ŽC 4230 Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299)-Strošinci (GP Strošinci (Granica RH /Srbija))-Izvanredno održavanje mosta u Strošincima;

\*ŽC 4135 Tordinci (ŽC4148) - Ostrovo (ŽC4134) -Izvanredno održavanje mosta u Tordincima;

I. Rebalansom osigurano je dodatnih 3.527.196,46 eur:

\* ŽC 4230 Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299)-Strošinci (GP Strošinci (Granica RH /Srbija)) - Izvanredno održavanje; Dionica Topola – Vrbanja; Stacionaža 2+300-2+450; 4+800-5+550;

\* LC 46018 Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor)- Izvanredno održavanje mosta u Cerni

\* ŽC 4174Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173)- Izvanredno održavanje;

\* Sanacija mrežastih pukotina na asfaltu ŽC i LC na području VSŽ.

Financijska realizacija tekućeg programa još nije ostvarena. Većina postupaka nabave je provedena ili se nalazi u završnoj fazi pripreme. Radovi i usluge su uglavnom ugovoreni, dok je preostali dio u fazi provedbe. Očekuje se intenzivnija financijska realizacija u narednom razdoblju, sukladno dinamici izvršenja ugovorenih obveza.

T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Financijskim planom za 2025.g. osigurava se 304.192,50 eur:

\* ŽC 4135 Tordinci (ŽC4148) - Ostrovo (ŽC4134) - Geod. podloga;podloge za ucrtavanje oštećenja; Gl.projekt; plan izvođ.radova;Troškovnik za \* \*Izv.održ.mosta u Tordincima; Stručni nadzor;

\*ŽC 4230 Posavski Podgajci (DC214) - Vrbanja (ŽC4299) - Strošinci (GP Strošinci (granica RH/Srbija)) - Propust Strošinci; l=20m (geod.snimak, izv.projekt sanacije, el.priv.reg.prometa, Stručni i tehnološki nadzor, Kontrolna ispitivanja,troškovnik);

\* Izvanredno održavanje dionica Topola – Vrbanja;Stacionaža 2+300-2+450;4+800-5+550; stručni nadzor;

\*ŽC 4174Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173)- Građevinski stručni nadzor; Strojarski nadzor; Elektrotehnički nadzor; Koordinator zaštite na radu;

\*LC 46018 Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor)- Glavni projekt sanacije mosta; Stručni nadzor;

\*ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46 - Gl.projekt;

\*Glavni pregledi mostova na području VSŽ ( Geodezija; Provedba istražnih radova; Glavni pregledi mostova; Izrada baze podataka);

\* Sanacija opasnih mjesta - Prometni elaborat.

Program se nalazi u sličnoj fazi provedbe kao i tekući program IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA. Većina postupaka nabave je provedena ili je u završnoj fazi pripreme, dok su pojedini radovi i usluge već ugovoreni te se postupno realiziraju. Financijska realizacija trenutno iznosi 35,69%, a preostala sredstva planiraju se utrošiti u skladu s dinamikom izvršenja ugovorenih aktivnosti do kraja proračunskog razdoblja.

***1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 48,29% od ukupnog plana***

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su:

 \*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

 \*Izvor 52 - sredstva temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju.

K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Program je planiran za 2025. godinu s naglaskom na nastavak izgradnje županijske ceste ŽC 4223 Otok (DC537) – Bošnjaci (DC214). I. rebalansom proračuna, navedeni radovi razvrstani su u plan rekonstrukcije, s obzirom na vrstu ugovorenih radova te su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 1.276.286,00 EUR za sljedeće aktivnosti:

\*ŽC 4233 Tovarnik (DC46 / ŽC4173) – Nijemci (DC57), duljine 1.000 m – izrada parcelacijskog elaborata, idejnog i glavnog projekta;

\*LC 46019 Retkovci (ŽC4167) – Ivankovo – Andrijaševci (ŽC4166), duljine 7,850 km – izrada glavnog projekta, usluge vještačenja i otkup zemljišta;

\*LC 46017 Prkovci (ŽC4167) – Babina Greda (DC520) – rekonstrukcija dionice II (od naselja Kladavac do ulaza u naselje Babina Greda) te stručni nadzor;

\*LC 46002 Bobota (ŽC4111) – Trpinja (DC2), duljine 3,500 km – otkup zemljišta te izrada glavnog projekta s geodetsko-situacijskim i građevinskim podlogama;

\*Studija izvodljivosti – u sklopu pripreme daljnjih infrastrukturnih zahvata.

Do sada je realizirano ukupno 802.871,21 EUR, što predstavlja 62,83% planiranih sredstava. Pojedini radovi su u tijeku, dok je dio postupaka javne nabave u fazi provedbe. Očekuje se nastavak i pojačanje realizacije u narednim mjesecima, u skladu s ugovorenim rokovima i dinamikom izvođenja.

K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA

Program K100202 – Rekonstrukcija cesta u 2025. godini planom obuhvaća sljedeće aktivnosti:

\* Rekonstrukciju i stručni nadzor nad izvođenjem radova na lokalnoj cesti LC 46017 Prkovci (ŽC4167) – Babina Greda (DC520),

\* Projektiranje i geodetske usluge za županijsku cestu ŽC 4111 Vera (LC44086) – Bobota – Bršadin (DC55).

I. rebalansom proračuna osigurana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 2.501.207,00 EUR, kojima su obuhvaćeni i sljedeći projekti:

\* ŽC 4223 Otok (DC537) – Bošnjaci (DC214)

- I. faza – dionica od km 0+00,00 (P-1) do km 1+782,00 (P-73),

- V. faza (dionica 2) – od km 10+725,00 (P-433) do km 12+331,05 (P-498),

- IV. i III. faza – nastavak radova započetih u 2024. godini.

U sklopu navedenih faza provodi se izvođenje radova, stručni nadzor te usluge koordinatora zaštite na radu (I i II stupanj).

\*LC 46059 Karadžićevo (ŽC4149) – Gaboš (DC518)– planirane su geodetske usluge, izrada idejnog rješenja i glavnog projekta.

\* Modernizacija semafora – obuhvaća pripremne i provedbene aktivnosti za unaprjeđenje prometne signalizacije i sigurnosti.

U izvještajnom razdoblju (do kraja prvog polugodišta 2025. godine), po osnovi ovog programa ostvarena je financijska realizacija u iznosu od 1.242.958,45 EUR, što čini 42,01% godišnjeg plana. Dio aktivnosti je u potpunosti realiziran, određeni radovi i postupci su u tijeku, dok se preostale aktivnosti planiraju provesti u drugom dijelu godine, sukladno planiranoj dinamici i fazama javne nabave.

***1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 58,24%*** ***od ukupnog plana***

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

 \*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine)

A100301 GRAD VINKOVCI – FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Aktivnosti po ovoj osnovi planirane su sukladno planu ostvarenja prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a sve prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21).

***1004 SUFINANCIRANJE***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 0,00%*** ***od ukupnog plana***

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

 \*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine)

Predmet ovog kapitalnog programa je zajedničko financiranje i reguliranje obveza između Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije i općina na području Vukovarsko – srijemske županije. U izvještajnom razdoblju sufinanciranje nije ostvareno. Planira se ostvariti do kraja izvještajnog razdoblja kroz izgradnju biciklističkih staza i sufinanciranja općina i gradova na području VSŽ temeljem zahtjeva.

***1005 ZADUŽIVANJE***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 50,15%*** ***od ukupnog plana***

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

 \*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

1005A100501 DUGOROČNI KREDIT OTPLATA ANUITETA - izvršenje ove aktivnosti iznosi 49,99%, a odnosi se na otplatu anuiteta za primljeni kredit od HPB d.d. za ulaganja u investicije - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

1005A100502 DUGOROČNI KREDIT OTPLATA KAMATA - izvršenje ove aktivnosti iznosi 51,69%, a odnosi se na obračunate kamate za primljeni kredit od HPB d.d. za ulaganja u investicije - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

***1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 44,55%*** ***od ukupnog plana***

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

 \*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine, od pristojbi, te ostali

 prihodi).

A100601 TROŠKOVI UPRAVE

Troškovi uprave odnose se na rashode za zaposlene (plaće,jubilarne nagrade, potpore u slučaju smrti, topli obrok, službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) te je ostvarenje 46,97% za izvještajno razdoblje.

A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pristojbe, naknade, bankarske usluge isl., te su ostvareni u visini 40,07% od plana za 2025. godinu.

A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine i planirana je u iznosu od 2.000,00 eur. Ukupno ostvarenje aktivnosti za izvještajno razdoblje iznosi 37,50% od plana, a odnosi se na nabavu uredskog namještaja.

**6. CILJEVI KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA**

Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije temelje se na ocjeni položaja i značenja Županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi).

Opći strateški ciljevi proizlaze iz postavljene misije Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

Godišnji ciljevi koji proizlaze iz općih strateških ciljeva, a ostvareni su provedbom programa u 2025.g. dani su u Tablici br.2.

Tablica br. 2. Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima

|  |  |
| --- | --- |
| **Opći strateški ciljevi****razvoja javnih cesta** | **Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima** |
| **1.Kvalitetno povezati županiju sa susjednim županijama, kako bi se što bolje uključila u mrežu državnih cesta, te sa susjednim državama, te u skladu s interesom županije, kvalitetno i djelotvorno međusobno povezati glavna razvojna žarišta i središta u županiji, kao preduvjet potpunoj reintegraciji teritorija županije. Osigurati i omogućiti alternativno povezivanje unutar županije i sa susjednim županijama radi veće fleksibilnosti i sigurnosti funkcioniranja prometa u svim uvjetima**  | Strateški cilj 1. ostvaruje se indirektno kroz sve programe, dok se direktna realizacija vrši kroz Program 1002 Građenje, modernizacija i rekonstrukcija. |
| **2.Osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša** | Cilj 2. ostvaruje se kroz Program 1001 Redovno i izvanredno održavanje cesta (1001T100101-redovno održavanje cesta), ali i izradom projektne dokumentacije za planirane dionice, kao i za dionice koje će se tek rekonstruirati, graditi ili sanirati koje su dio Programa 1002 Građenje, modernizacija i rekonstrukcija.. |
| **3.Postupno rješavati kritične dionice i objekte, prvenstveno na prometnicama i obilaznicama većih gradova**  | Realizacija cilja 3. ostvaruje se kroz sve programe, no najveći utjecaj na realizaciju ima Program 1001 Redovno i izvanredno održavanje cesta (1001T100102-izvanredno održavanje cesta-obnova kolnika i 1001T100102 - izvanredno održavanje cesta- ostali izdaci) te Program 1004 Sufinanciranje općina. |
| **4.Ulaganja u održavanje cestovne mreže kako bi se osigurao puni standard održavanja, čime se želi postići da usluge pružene korisnicima budu na što višoj razini** | Cilj 4. Možemo podijeliti na Ostala ulaganja u održavanje cestovne mreže i Brze i pouzdane usluge građanima i drugim strankama – ovaj strateški cilj ostvaruje se kroz program 1003 Financiranje nerazvrstanih cesta, kao i kroz poslovanje Uprave za ceste u smislu razvoja ljudskih resursa i osiguranja redovnog funkcioniranja uprave te osiguranja brzih i pouzdanih javnih usluga građanima i drugim strankama - Program 1006. |

*Ostali ciljevi*

|  |  |
| --- | --- |
| **Cilj** | **Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa ostalim ciljevima** |
| **Održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta** **Sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita sudionika u prometu**  | PROGRAM REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA |
| PROGRAM GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I REKONSTRUKCIJE |
| PROGRAM FINANCIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA |
| PROGRAM POSLOVANJA UPRAVE ZA CESTE |
| PROGRAM SUFINANCIRANJE OPĆINA |
| PROGRAM ZADUŽIVANJE |

*Financijski ciljevi:* likvidnost, učinkovitost, fiskalna učinkovitost, stabilnost, efektivnost.

Ciljevi se provode kroz procese realizacije planiranih programa, kroz godišnji Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta u svrhu zadovoljenja potreba svih korisnika županijskih i lokalnih cesta Vukovarsko – srijemske županije, što će nam i nadalje biti prioritet.

Godišnji planovi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije kroz programe rada podržavaju utvrđene opće strateške ciljeve, kao i financijske ciljeve.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA**

Pokazatelji uspješnosti jesu objektivni znakovi koji omogućavaju mjerenje, praćenje, ocjenjivanje i poboljšavanje uspješnosti programa.

Dvije su vrste pokazatelja: pokazatelji učinka koji pružaju informaciju o učinkovitosti, dugoročnim rezultatima, te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu ostvarenjem dugoročnih ciljeva i pokazatelji rezultata koji se odnose na proizvedena javna dobra i usluge unutar proračunskih aktivnosti/projekta i usmjereni su prema konkretnom rezultatu.

Pokazatelji uspješnosti specificirani su u Tablici br.3., iz koje je vidljivo kako se planiranim aktivnostima ostvaruju posebni godišnji ciljevi koji su važni za postizanje općih strateških ciljeva, te je njihov doprinos ostvarivanju općih strateških ciljeva u skladu s očekivanim učincima.

*U nastavku se daje pregled pokazatelja uspješnosti (učinaka i aktivnosti-rezultata) u ostvarenju općih strateških ciljeva putem godišnjih ciljeva u 2025. godini*

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2025. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti 30.06.2025 2026. i 2027. 2025. mjere

**CILJ 1. KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE MEĐUSOBNIH GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA**

 **Mjera 1.1.: ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

 **1002** **GRAĐENJE,** **1.277.786,00** **802.871,21** **2.945.644,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I** **62,83%** **1.800.000,00**

 **REKONSTRUKCIJA**

 1002K100201 GRAĐENJE 1.277.786,00 802.871,21 2.945.644,00 4 001 001

 (MODERNIZACIJA 62,83% 1.800.000,00 IZGRADNJA ŽC I LC

 CESTA)

 **1005** **ZADUŽIVANJE** **265.000,00** **132.484,54** **265.000,00** 001 001

 **49,99%** **265.000,00**

 1005A100501 DUGOROČNI 265.000,00 132.484,54 265.000,00 1 001 001

 KREDIT - OTPLATA 49,99% 265.000,00 IZGRADNJA ŽC I LC

 ANUITETA

**Mjera 1.2.: ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

 **1002** **GRAĐENJE,** **2.959.007,00** **1.241.453,50** **0,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I** **41,96%** **1.154.652,00**

 **REKONSTRUKCIJA**

 1002K100202 REKONSTRUKCIJA 2.959.007,00 1.241.453,50 0,00 REKONSTRUKCIJA 4 001 001

 CESTA 41,96% 1.154.652,00 ŽC I LC

 **CILJ 2. ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE SUSTAVE**

 **Mjera 2.1.: ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I CEST.PROMETA**

 **1001** **REDOVNO I** **2.317.537,00** **1.322.019,86** **4.685.074,00** 001 001

 **IZVANREDNO** **57,04%** **4.685.074,00**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 1001T100101 REDOVNO 2.317.537,00 1.322.019,86 4.685.074,00 REDOVNO 622,55 001 001

 ODRŽAVANJE 57,04% 4.685.074,00 ODRŽAVANJE CESTA

 CESTA

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2025. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti 30.06.2025 2026. i 2027. 2025. mjere

**CILJ 3. POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA I OBJEKATA**

 **Mjera 3.1.: ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

 **1001** **REDOVNO I** **4.741.780,96** **108.553,75** **0,00** 001 001

 **IZVANREDNO** **2,29%** **0,00**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 1001T100102 IZVANREDNO 4.437.588,46 0,00 0,00 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE 0,00 ODRŽAVANJE 6

 CESTA OBNOVA CESTA

 KOLNIKA

 1001T100105 IZVANREDNO 304.192,50 108.553,75 0,00 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE 35,69% 0,00 ODRŽAVANJE 8

 CESTA - OSTALI CESTA

 IZDACI

 **Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

 **1004** **SUFINANCIRANJE** **193.333,33** **0,00** **0,00** 001 001

 **0,00**

 1004K100401 SUFINANCIRANJE 193.333,33 0,00 0,00 SUFINANCIRANJE 3 001 001

 OPĆINA 0,00

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2025. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti 30.06.2025 2026. i 2027. 2025. mjere

**CILJ 4. OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE**

 **Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **1003** **FINANCIRANJE** **506.170,00** **294.784,63** **494.900,00** 001 001

 **NERAZVRSTANIH** **58,24%** **494.900,00**

 **CESTA**

 1003A100301 GRAD VINKOVCI - 278.910,00 162.432,35 272.700,00 FINANCIRANJE 69,06 001 001

 FINANCIRANJE 58,24% 272.700,00 NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 1003A100302 GRAD VUKOVAR - 227.260,00 132.352,28 222.200,00 FINANCIRANJE 69,06 001 001

 FINANCIRANJE 58,24% 222.200,00 NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

**CILJ 5. BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA**

 **Mjera 5.1.: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE**

 **1006** **POSLOVANJE** **797.116,00** **355.126,44** **737.181,00** 001 001

 **UPRAVE ZA CESTE** **44,55%** **737.181,00**

 1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 518.820,00 243.678,35 463.205,00 TROŠKOVI UPRAVE 13 001 001

 46,97% 463.205,00

 1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 276.296,00 110.698,09 273.976,00 OSTALI TROŠKOVI 13 001 001

 POSLOVANJA 40,07% 273.976,00 POSLOVANJA

 1006A100603 NABAVA OPREME I 2.000,00 750,00 0,00 OPREMA I 2 001 001

 INFORMATIZACIJA 37,50% 0,00 INFORMATIZACIJA

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Tablica 4: Pregled zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Vrsta zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Stanje zajma 1.1.2025.****u eur** | **Otplate glavnice****u eur** | **Stanje zajma 30. 06.2025.****u eur** | **Datum primanja i dospijeća zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni zajmovi |  - |  - |  - |  - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | Tuzemni dugoročni zajmovi |   HPB d.d.  | 1.722.552,25    | 132.484,54 | 1.590.067,71 | 31.01.2021. / 31.01.2031. |
| **UKUPNO** | 1.722.552,25 | 132.484,54 | 1.590.067,71 |  |
| **3** | Inozemni kratkoročni zajmovi |  - |  - |  - |  - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | Inozemni dugoročni zajmovi |  - |  - |  - |  - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** |  |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** | 1.722.552,25 | 132.484,54 | 1.590.067,71 | **-** |

Temeljem Odluke Vukovarsko – srijemske županije o davanju suglasnosti Upravi za ceste Vukovarsko - srijemske županije za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, u svrhu nabave financijskih sredstava za realizaciju investicijskog projekta od 28.05.2019. godine, Uprava za ceste VSŽ sklopila je 17.07.2019. godine Ugovor o dugoročnom kreditu broj 66/2019-DPVPJS u iznosu od 2.651.761,90 eur, od čega je iskorišteno 2.649.690,74 eur.

Namjena:

Ulaganje u osnovna sredstva - investicijski projekt – Izgradnja LC46017 Prkovci – B.Greda

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

*Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Uz navedene podatke daju se i podaci po projektima u tijeku i to o ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem te ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem, osim za proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna. U izvještaju se navodi i opis metodologije temeljem koje se iskazuju podaci.*

U izvještajnom razdoblju nisu se koristila sredstva fondova Europske unije.

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

U promatranom razdoblju nije bilo izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

PREGLED DANIH JAMSTAVA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | DATUM IZDAVANJAJAMSTVA/ GARANCIJE | SVOTAU KN | VRSTA JAMSTVA / GARANCIJE | BROJ JAMSTVA / GARANCIJE | DOSPJELOST | OSNOVICA IZDAVANJA | VJEROVNIK | DATUM I NAČIN URUČENJA | JAMSTVO ISPLAĆENO / DATUM / SVOTA | JAMSTVO VRAĆENO I PONIŠTENO / DATUM | NAPOMENA |
| 1. | 29.05.2019.VINKOVCI | DO 5.000 | BJANKO ZADUŽNICA | OV-2800/2019 | 29.05.2029. | SREDSTVO OSIGURANJA NAPLATE TEMELJEM UG. O OPSKRBI EL.ENERG. O-16-207343 | HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB | 30.05.2019. PREPORUČENO POŠTOM |  |  |  |
| 2. | 22.07.2019.VINKOVCI | BIANCO | Bjanko mjenica | SERIJA B07946280 | ROK OTPLATE KREDITA31.01.2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR  | HPB D.D. | 22.07.2019.NA RUKE |  |  |  |
| 3. | 22.07.2019.VINKOVCI | DO 1.000.000,00 | BJANKO ZADUŽNICA | OV- 3963/2019 | ROK OTPLATE KREDITA31.01.2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR | HPB D.D. | 22.07.2019.NA RUKE |  |  |  |
| 4. | 22.07.2019.VINKOVCI | DO 1.000.000,00 | BJANKO ZADUŽNICA | OV- 3962/2019 | ROK OTPLATE KREDITA31.01.2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR | HPB D.D. | 22.07.2019.NA RUKE |  |  |  |
| 5. | 22.07.2019.VINKOVCI | DO 19.979.000,00+1,70% +8,30% | ZADUŽNICA | OV- 3964/2019 | ROK OTPLATE KREDITA31.01.2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR | HPB D.D. | 22.07.2019.NA RUKE |  |  |  |