UPRAVA ZA CESTE

VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: info@zuc-vk.hr OIB: 56828260771

IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

III. REBALANS PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2025.g.

KLASA: 400-02/24-01/

URBROJ: 2196-96-02/1-25-

Vinkovci, studeni  2025.g.

Ravnatelj:

Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

SADRŽAJ

- UVOD

- PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

- ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

- ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

- ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

6. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

7. SAŽETAK

1. UVOD

Plan gradnje i održavanja županijskih  i lokalnih cesta za 2025. godinu, kao i do sada sistematizirao je konkretne programe razvitka cestovne infrastrukture. Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije donijelo ga je 29.11.2024.g., na osnovi Pravilnika o održavanju cesta i članka 22. Zakona o cestama.

I. Rebalans plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.godinu donijet je na 19. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj  15.05.2025.godine.

II. Rebalans plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.godinu donijet je na 20. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj  25.07.2025.godine.

Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:

- Zakon o  cestama,

- Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste,

- Pravilnik o održavanju cesta,

- Zakon o proračunu.

III. Rebalansu plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.godinu pristupilo se iz razloga svođenja realizacije građenja i održavanja na realnu razinu sukladno ugovorenim i izvršenim vrijednostima, te rebalansu Financijskog plana.

Osnova za izradu III. Rebalansa plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu je:

• Za  investicijske aktivnosti, te redovno i izvanredno održavanje - realizacija plana za razdoblje od 01. siječnja 2025. godine do 30. liistopada 2025. godine, kao i procjena aktivnosti do kraja godine;

• Za ukupan prihod i rashod- ostvareni prihodi, odnosno rashodi uz procjenu do kraja 2025. godine.

2. PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA  PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Promjene u okviru Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu odnose se prvenstveno na preraspodjelu planiranih pomoći iz drugih proračuna, kao i na tehnička i financijska usklađenja s ugovorenim vrijednostima i ostvarenim prihodima.

Promjene u pozicijama plana odnose se na sljedeće stavke:

LC 46019 Retkovci (ŽC4167) – Ivankovo – Andrijaševci (ŽC4166)

- Dodani geodetski istražni radovi – 3.310,00 EUR

LC 46002 Bobota – Trpinja

- Usklađenje s izvršenjem

Studija izvodljivosti

- Planirano za 2026.g.

ŽC 4223 Otok (DC537) – Bošnjaci (DC214)

- Izrada prometnog elaborata i izvođenje građevinskih radova (promjena iznosa i raspodjele unutar faza: 2.477.217,00 EUR → 2.613.329,25 EUR)

- Dodatno uključeni građevinski radovi, stručni nadzor i otkup zemljišta

LC 46017 Prkovci (ŽC4167) – Babina Greda (DC520) II.faza

- Usklađenje s izvršenjem

LC 4148 Vrbica – Markušica – Tordinci – Bršadin (ŽC4111) – MOST MARKUŠICA

- Dodan trošak 25.000,00 EUR za geodetske i geomehaničke radove

ŽC 4230 Posavski Podgajci – Vrbanja – Strošinci

- Dionica 2+300–2+450; 4+800–5+550: povećanje iznosa izvođenja radova i stručnog nadzora

ŽC 4135 Tordinci – Ostrovo

- Usklađenje s izvršenjem

ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) – Tovarnik – II. faza

- Izvođenje radova izv. održavanja i stručni nadzor planiraju se u 2026.g.

ŽC 4174 Opatovac – Lovas

- Minimalne korekcije stručnih nadzora sukladno ugovorima

ŽC 4229 Propust u Spačva

- Dodano novo ulaganje: 15.500,00 EUR

    - Glavni projekt: 12.500,00 EUR / Geodezija i prometni elaborat: 3.000,00 EUR

ŽC 4224 Otok – Nijemci

- Dodano novo ulaganje: 3.900,00 EUR

    - Sanacija odvodnih jaraka: 3.800,00 EUR / Stručni nadzor:100,00 EUR

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

- Iznos ugovora rebalansom se povećava sa 2.240.456,00 EUR na 2.300.456,00 EUR- Na ugovoreni iznos primjenjivat će se indeksne korekcije sukladno ugovoru

Općine

Biciklistička staza

- Sukladno izvršenju smanjenje iznosa sa 166.666,66 EUR → 83.333,33 EUR

Sufinanciranja općina i gradova temeljem zahtjeva

-Povećava se iznos sufinanciranja općina i gradova u skladu s proračunskim sredstvima

Gradovi – temeljem planiranog ostvarenja prihoda od naknade za ceste:

- Grad Vinkovci – financiranje nerazvrstanih cesta

Povećanje iznosa sa 278.910,00 EUR → 286.848,00 EUR (+7.938,00 EUR)

- Grad Vukovar – financiranje nerazvrstanih cesta

Povećanje iznosa sa 227.260,00 EUR → 233.728,00 EUR (+6.468,00 EUR)

3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju:

–pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

–pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,

–pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

–ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

–ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

–ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,

–ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

–ustupanje geodetskih radova,

–ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

–ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

–organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,

–investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

–ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta

Planirani program izgradnje županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini sadržan je u tablici br.1.,  iz koje je vidljivo kako Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture u skladu sa financijskim mogućnostima i  uz racionalno korištenje raspoloživih sredstava.

Tablica br.1. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2025. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 2. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC 4223 | Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214) | 2.000.000,00 | - | - | - |
|  | I.faza; dionica: 0.0+00.00 km (P-1) do 1.7+82,00 km (P-73) | 1.473.666,00 | - | - | - |
|  | Stručni nadzor I.faza | 29.480,00 | - | - | - |
|  | V.faza; dionica 2.: 10.7+25,00 KM(P-433) do 12.3+31,05 km (P-498) – nastavak izgradnje iz 2024.g. | 480.954,00 | - | - | - |
|  | Stručni nadzor V.faza, dionica 2. | 15.900,00 | - | - | - |
| ŽC 4233 | Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m | - | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 |
|  | Parcelacija | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Idejni projekt | - | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 |
|  | Glavni projekt | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LC 46019 | Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) (l=7,850km | - | 304.245,00 | 387.745,00 | 390.085,00 |
|  | Usluge vještačenja | - | 20.520,00 | 20.520,00 | 20.520,00 |
|  | Otkup zemljišta | - | 167.850,00 | 167.850,00 | 167.850,00 |
|  | Glavni projekt | - | 115.875,00 | 33.100,00 |  |
|  | 1. Faza |  |  |  | 33.000,00 |
|  | Geod. podloga za gl.projekt |  |  |  |  |
|  | Parcelacijski elababorat |  |  |  |  |
|  | Probni iskop za utvrđivanje stanja |  |  |  |  |
|  | Geodetski snimak instalacija |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije |  |  |  |  |
|  | 2. Faza |  |  | 29.525,00 | 29.440,00 |
|  | Geod. podloga za gl.projekt |  |  |  |  |
|  | Parcelacijski elababorat |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije |  |  |  |  |
|  | 3. Faza |  |  | 23.025,00 | 22.875,00 |
|  | Geod. podloga za gl.projekt |  |  |  |  |
|  | Parcelacijski elababorat |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije |  |  |  |  |
|  | 4. Faza |  |  | 31.625,00 | 31.490,00 |
|  | Geod. podloga za gl.projekt |  |  |  |  |
|  | Parcelacijski elababorat |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije |  |  |  |  |
|  | 5. Faza |  |  | 33.100,00 | 32.962,00 |
|  | Geod. podloga za gl.projekt |  |  |  |  |
|  | Parcelacijski elaborat |  |  |  |  |
|  | Glavni projekt niskogradnje i oborinske odvodnje |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije |  |  |  |  |
|  | 6. Faza |  |  | 32.960,00 | 32.823,00 |
|  | Geod. podloga za gl.projekt |  |  |  |  |
|  | Parcelacijski elaborat |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija |  |  |  |  |
|  | Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije |  |  |  |  |
|  | Elaborat zaštite na radu izrađen od strane koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta |  |  | 16.040,00 | 15.815,00 |
|  | Geodezija – istražni radovi |  |  |  | 3.310,00 |
| LC 46017 | Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) | - | 903.666,00 | 903.666,00 | 896.105,00 |
|  | Dionica II od naselja Kladavac do ulaza u naselje B.greda | - | 884.291,00 | 884.291,00 | 876.730,00 |
|  | Stručni nadzor – dionica II | - | 19.375,00 | 19.375,00 | 19.375,00 |
| LC 46002 | Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) (l=3,500km) | - | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.400,00 |
|  | Otkup zemljišta | - | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.700,00 |
|  | Glavni projekt s geod.sit.građ. | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.700,00 |
|  | STUDIJA IZVODLJIVOSTI | - | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 |
|  | Financiranje iz EU fondova | - | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 |
| ŽC4167 | Ivankovo (DC46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (ŽC4170) | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Izgradnja mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima – novelacija troškovnika | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | SVEUKUPNO | 2.000.000,00 | 1.276.286,00 | 1.364.786,00 | 1.334.465,00 |

3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

Preporuke utvrđene stručnim vrednovanjem i ocjenom opravdanosti ulaganja, obuhvaćene su i planiranim programom rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini. Program je sadržan u tablici br. 2.

Tablica br.2. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2025. IZNOS U EUR | 1. EBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 2 REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC 4111 | Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55) | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 47.000,00 |
|  | Geodezija | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
|  | Idejno rješenje | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
|  | Idejni projekt | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | - |
| LC 46017 | Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) | 376.300,00 | 374.430,00 | 374.330,00 | 374.330,00 |
|  | Dionica III od mjesnopisne ploče B.Greda do ulice Bana Josipa Jelačića | 368.800,00 | 367.030,00 | 367.030,00 | 367.030,00 |
|  | Stručni nadzor-dion. III | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| ŽC 4223 | Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214) | - | 2.474.327,00 | 2.477.217,00 | 2.613.329,25 |
|  | I.faza; dionica: 0.0+00.00 km (P-1) do 1.7+82,00 km (P-73) | - | 1.471.400,00 | 1.471.400,00 | 1.471.400,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 28.875,00 | 28.875,00 | 28.875,00 |
|  | Koordinator zaštite na radu 1. | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | Koordinator zaštite na radu 2. | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | V.faza; dionica 2.: 10.7+25,00 KM(P-433) do 12.3+31,05 km (P-498) | - | 793.562,00 | 793.562,00 | 742.403,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 |
|  | IV.faza – NASTAVAK 2024 | - | 57.430,00 | 57.430,00 | 57.430,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | III.faza - NASTAVAK 2024 | - | 99.475,00 | 99.475,00 | 99.475,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 4.135,00 | 4.135,00 | 4.135,00 |
|  | Prometni elaborat | - | - | 2.890,00 | 2.375,00 |
|  | Izvođenje građ. radova | - | - | - | 182.581,25 |
|  | Stručni nadzor | - | - | - | 3.700,00 |
|  | Otkup zemljišta/ izvlaštenje / vještačenje |  |  |  | 1.505,00 |
| LC 46059 | Karadžićevo (ŽC4149) - Gaboš (DC518); L=300m` | - | 6.250,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
|  | Geodezija | - | 1.250,00 | 937,50 | 937,50 |
|  | Idejno rješenje | - | 2.500,00 | 2.062,50 | 2.062,50 |
|  | Glavni projekt | - | 2.500,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| ŽC 4148 | Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci - Bršadin (ŽC4111) –MOST MARKUŠICA | - | - | - | 25.000,00 |
|  | Geodezija | - | - | - | 6.250,00 |
|  | Idejno rješenje | - | - | - | 3.125,00 |
|  | Geomehanika | - | - | - | 15.625,00 |
|  | MODERNIZACIJA SEMAFORA | - | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
|  | Područje VSŽ | - | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
|  | SVEUKUPNO | 456.300,00 | 2.957.507,00 | 2.960.197,00 | 3.088.309,25 |

3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC

Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaća i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, stoga je iste potrebno planirati.

Tablica br.3. prikazuje plan rashoda po toj osnovi.

Tablica br.3. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju

i izgradnju ŽC i LC u 2025.godini

| Red. br. | Opis | PLAN 2025. U EUR | 1. REBALANS PLANA 2025. U EUR | 2. REBALANS PLANA 2025. U EUR | 3. REBALANS PLANA 2025. U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OSTALO-PUG, lokacijske, građevinske, uporabne dozvole i sl.. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

4.	ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Ulaganjima u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije izvršava svoju obvezu održavanja cesta na način da se prilikom održavanja omogući siguran promet na njima, da se očuvaju temeljna svojstva i poboljšaju njihove prometne, tehničke i sigurnosne značajke, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, te da se očuva njihov okoliš i uredan izgled, a sve u skladu sa pravilima struke,  Pravilnikom o održavanju cesta i ostalim pozitivnim propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Tablica br.4. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2025. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 2 REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC 4230 | Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299)-Strošinci (GP Strošinci (Granica RH / Srbija)) | 430.392,00 | 363.427,50 | 363.427,50 | 388.312,50 |
|  | Propust u Strošincima | 430.392,00 | 97.462,50 | 97.462,50 | 97.462,50 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | 430.392,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
|  | Stručni i tehnološki nadzor | - | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
|  | Kontrolna ispit. | - | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
|  | Izv.projekt sanacije | - | 11.062,50 | 11.062,50 | 11.062,50 |
|  | El.priv.reg.prometa | - | 812,50 | 812,50 | 812,50 |
|  | Troškovnik | - | 1.187,50 | 1.187,50 | 1.187,50 |
|  | Dionica 2+300-2+450; 4+800-5+550 | - | 265.965,00 | 265.965,00 | 290.850,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | - | 260.750,00 | 260.750,00 | 285.250,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 5.215,00 | 5.215,00 | 5.600,00 |
| ŽC 4135 | Tordinci (ŽC4148) - Ostrovo (ŽC4134) | 480.000,00 | 586.875,00 | 486.212,00 | 486.112,00 |
|  | Geod. podloga;podloge za ucrtavanje oštećenja; Gl.projekt; plan izvođ.radova;Troškovnik-izv.održ.most Tordinci | - | 12.875,00 | 12.875,00 | 12.875,00 |
|  | Izvanredno održavanje mosta u Tordincima | 480.000,00 | 562.700,00 | 462.037,00 | 462.037,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.200,00 |
| ŽC 4173 | A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46 | - | 25.000,00 | 1.302.000,00 | 25.000,00 |
|  | II. FAZA - Gl.projekt | - | 25.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | - | - | 1.246.560,00 | 0,00 |
|  | Stručni nadzor | - | - | 25.440,00 | 0,00 |
| LC 46018 | Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor) | - | 341.725,00 | 283.815,00 | 283.815,00 |
|  | Glavni projekt sanacije mosta | - | 18.125,00 | 17.440,00 | 17.440,00 |
|  | Izvanredno održavanje mosta u Cerni | - | 317.200,00 | 259.975,00 | 259.975,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
|  | Glavni pregledi mostova na području VSŽ | - | 115.900,00 | 109.847,00 | 109.847,00 |
|  | Geodezija | - | 30.500,00 | 28.875,00 | 28.875,00 |
|  | Provedba istražnih radova | - | 35.300,00 | 32.397,00 | 32.397,00 |
|  | Glavni pregledi mostova | - | 31.300,00 | 30.375,00 | 30.375,00 |
|  | Izrada baze podataka | - | 18.800,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
|  | Sanacija opasnih mjesta | - | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
|  | Prometni elaborat | - | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| ŽC 4174 | Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173) | - | 3.264.353,46 | 3.264.140,00 | 3.263.676,00 |
|  | Izvanredno održavanje | - | 3.197.738,46 | 3.197.525,00 | 3.197.525,00 |
|  | Građevinski stručni nadzor | - | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.063,00 |
|  | Strojarski nadzor | - | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.050,00 |
|  | Elektrotehnički nadzor | - | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.025,00 |
|  | Koordinator zaštite na radu | - | 18.115,00 | 18.115,00 | 18.013,00 |
|  | Sanacija mrežastih pukotina na asfaltu | - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | ŽC i LC na području VSŽ | - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ŽC 4229 | Propust u Spačva | - | - | - | 15.500,00 |
|  | Geodezija (geod.podloga, GML, parcelacija) | - | - | - | 1.500,00 |
|  | Gl. projekt | - | - | - | 12.500,00 |
|  | Prometni elaborat | - | - | - | 1.500,00 |
| ŽC 4224 | Otok (DC537) - Nijemci (DC57) | - | - | - | 3.900,00 |
|  | Sanacija odvodnih jaraka | - | - | - | 3.800,00 |
|  | Stručni nadzor | - | - | - | 100,00 |
| SVEUKUPNO |  | 910.392,00 | 4.741.780,96 | 5.853.941,50 | 4.620.662,50 |

5.	ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Redovno održavanje cesta čini skup poslova i mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom, odnosno operativnom planu.

Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi: nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventni radovi, zimska služba.

5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

U 2025. godini planirani iznos redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta je  2.412.356,00 EUR. Pregled ulaganja dan je u tablici br.5.

Tablica br.5. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

| Opis | PLAN 2025. U EUR | 1. REBALANS PLANA 2025. U EUR | 2 REBALANS PLANA 2025. U EUR | 3. REBALANS PLANA 2025. U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | 2.221.706,00 | 2.221.706,00 | 2.240.456,00 | 2.300.456,00 |
| Redovno održavanje semafora i brojača prometa | 33.431,00 | 33.431,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Slivna vodna naknada | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| SVEUKUPNO | 2.317.537,00 | 2.317.537,00 | 2.352.856,00 | 2.412.856,00 |

5.2. Rekapitulacija

Ulaganja u redovno održavanje prikazana temeljem razvrstavanja javnih cesta dana su u tablici br.6..

Tablica br.6. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta  u 2025.godini

| ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE | PLAN 2025. | 1. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 2 REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOKALNE CESTE (22%) | 488.775,32 | 488.775,32 | 492.900,32 | 506.100,32 |
| ŽUPANIJSKE CESTE (78%) | 1.732.930,68 | 1.732.930,68 | 1.747.555,68 | 1.794.355,68 |
| SVEUKUPNO | 2.221.706,00 | 2.221.706,00 | 2.240.456,00 | 2.300.456,00 |

6. KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Temeljem zahtjeva Općina na području Vukovarsko - srijemske županije o sudjelovanju u financiranju kapitalnih projekata, određeni su prioriteti obzirom na strateške ciljeve, veličinu ulaganja i značaj pojedinog projekta za Županiju. Sukladno tome Uprava za ceste definirala je projekte ulaganja čiji se pregled daje u nastavku.

Tablica br.7. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem 	sufinanciranja projekata u općinama

| ULAGANJA U CESTOVNU INFRASTRUKTURU TEMELJEM SUFINANCIRANJA | PLAN 2025. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 2 REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Općina Gunja (ŽC 4299) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| BICIKLISTIČKA STAZA | - | 83.333,33 | 166.666,66 | 83.333,33 |
| Općina Tovarnik (ŽC4173) | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sufinanciranja općina i gradova na području VSŽ temeljem zahtjeva | - | - | 29.421,57 | 88.021,55 |
| SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA | 100.000,00 | 193.333,33 | 306.088,23 | 281.354,88 |

Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 2005. godine (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05). definirani su  “veliki gradovi” (gradovi s više od 35.000 stanovnika, te gradovi koji su sjedišta županija) kojima je dana mogućnost održavanja javnih cesta na svom području.

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta i Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta u 2012. godini županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području "velikih gradova" prelaze u nadležnost istih.

Planirana sredstva financiranja nerazvrstanih cesta "velikih gradova" Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na Zakonu o cestama, čl.108., koji uređuje da se sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju:

– dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, proporcionalno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste;

– dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, proporcionalno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini državnih, županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Sukladno navedenom, a temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12), gore spomenuta naknada umanjuje se za 9,8%, (Vinkovci 5,4%, Vukovar 4,4%).

Tablica br.8. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim 		gradovima" u 2025. godini

| GRAD | DIONICA/ OBJEKT | PLAN 2025. | 1. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 2 REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAD VINKOVCI | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 272.700,00 | 278.910,00 | 278.910,00 | 286.848,00 |
| GRAD VUKOVAR | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 222.200,00 | 227.260,00 | 227.260,00 | 233.728,00 |
| SVEUKUPNO |  | 494.900,00 | 506.170,00 | 506.170,00 | 520.576,00 |

7. SAŽETAK

Ukupni prihodi i primici prema financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko srijemske županije u 2025. godini iznose 13.313.963,63 eur , od toga 92,07% odnosi se na ulaganja u cestovnu infrastrukturu

Ulaganja u financiranje nerazvrstanih cesta te sufinanciranje, građenje, rekonstrukciju, redovno i izvanredno održavanje  županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini  iznosi:

| Kategorija ulaganja | Iznos u EUR |
| --- | --- |
| Građenje cesta | 1.334.465,00 |
| Rekonstrukcija cesta | 3.088.309,25 |
| Ukupno investicijska ulaganja | 4.422.774,25 |
| Ukupno redovno održavanje | 2.412.856,00 |
| Izvanredno održavanje | 4.620.662,50 |
| Ukupno održavanje | 7.033.518,50 |
| Financiranje nerazvrstanih cesta | 520.576,00 |
| Sufinanciranje općina i gradova | 281.354,88 |
| Planirana ukupna ulaganja u županijske i lokalne ceste | 12.258.223,63 |