UPRAVA ZA CESTE

VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: info@zuc-vk.hr OIB: 56828260771

IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

I. REBALANS PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2026.g.

KLASA: 400-02/25-01/

URBROJ: 2196-96-02/1-26-

Vinkovci, ožujak  2026.g.

Ravnatelj:

Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

SADRŽAJ

| - UVOD |  |
| --- | --- |
| - PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| - ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| - ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| - ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| 6. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |
| 7. SAŽETAK |  |

1. UVOD

Plan gradnje i održavanja županijskih  i lokalnih cesta za 2026. godinu, kao i do sada sistematizirao je konkretne programe razvitka cestovne infrastrukture. Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije donijelo ga je 27.11.2025.g., na osnovi Pravilnika o održavanju cesta i članka 22. Zakona o cestama.

Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:

Zakon o  cestama,

Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste,

Pravilnik o održavanju cesta,

Zakon o proračunu.

I. Rebalansu plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026.g. pristupilo se iz razloga:

- izmjena u prihodovnoj osnovici uslijed povećanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila od 1. siječnja 2026. godine;

- usklađenja opsega i dinamike realizacije programa građenja i održavanja s izmjenama Financijskog plana, vodeći računa o realnim mogućnostima izvršenja

Osnova za izradu I. Rebalansa plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu je:

• Za  investicijske aktivnosti, te redovno i izvanredno održavanje - realizacija plana za razdoblje od 01.01.2026. – 28.02.2026.godine kao i procjena aktivnosti do kraja godine;

• Za ukupan prihod i rashod - ostvareni pokazatelji, uz projekciju njihovog kretanja i izvršenja do završetka 2026. godine.

2. PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA  PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Promjene u pozicijama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije odnose se na usklađenje rashodovne strane s raspoloživim izvorima financiranja, uključujući povećane prihode od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila:

- prijenos nerealiziranih ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta iz prethodne godine, za koje su sredstva bila osigurana, ali radovi nisu dovršeni;

- prijenos ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta iz prethodne godine, sukladno ugovorenim, a nedovršenim projektima;

- prijenos ulaganja u građenje županijskih i lokalnih cesta iz prethodne godine, uključujući nastavak započetih projekata te aktivnosti vezane uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup zemljišta);

- raspodjelu sredstava za sufinanciranje jedinica lokalne samouprave na području županije te financiranje nerazvrstanih cesta, sukladno utvrđenim prioritetima;

- raspodjela preostalih sredstava na nove i postojeće projekte u skladu s procjenama troškova utvrđenima u pripadajućim troškovnicima.

3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju:

–pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

–pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,

–pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

–ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

–ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

–ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,

–ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

–ustupanje geodetskih radova,

–ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

–ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

–organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,

–investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

–ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta

Planirani program izgradnje županijskih i lokalnih cesta u 2026.godini sadržan je u tablici br.1.,  iz koje je vidljivo kako Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture u skladu sa financijskim mogućnostima i  uz racionalno korištenje raspoloživih sredstava.

Tablica br.1. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih cesta i lokalnih cesta

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STUDIJA IZVODLJIVOSTI | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | Financiranje iz EU fondova | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ŽC 4167 | Izgradnja mosta preko rijeke Biđ - Šiškovci | 27.625,00 | 53.325,00 |
|  | Izvedbeni projekt privremenog čeličnog mosta | 9.750,00 | 9.750,00 |
|  | Izvedbeni projekt privremenog betonskog mosta | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  | Izvedbeni geotehnički projekt– (osiguranje građevinske jame) | 3.125,00 | 3.125,00 |
|  | Revizija mosta – čelični most | 3.750,00 | 1.875,00 |
|  | Revizija mosta – betonski most | - | 1.875,00 |
|  | Novelacija troškovnika | - | 5.000,00 |
|  | Izv.projekt prometnih površina i oborinske odvodnje | - | 7.500,00 |
|  | Izvedbeni projekt elektrotehničkih instalacija | - | 5.700,00 |
|  | Izv.projekt instalacije plina, vodovoda i kanalizacije | - | 7.500,00 |
| ŽC 4233 | Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m | - | 7.875,00 |
|  | Parcelacija | - | 1.000,00 |
|  | Idejni projekt | - | 1.875,00 |
|  | Glavni projekt | - | 5.000,00 |
| LC 46019 | Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) (l=7,850km | - | 181.900,00 |
|  | Otkup zemljišta | - | 20.000,00 |
|  | 1. Faza | - | 53.000,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 3.000,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 50.000,00 |
|  | 2. Faza | - | 7.000,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 3.000,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 4.000,00 |
|  | 3. Faza | - | 13.300,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 300,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 13.000,00 |
|  | 4. Faza | - | 28.500,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 2.500,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 26.000,00 |
|  | 5. Faza | - | 20.100,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 3.900,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 16.200,00 |
|  | 6. Faza | - | 24.000,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 3.300,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 20.700,00 |
|  | Voditelj projekta | - | 16.000,00 |
|  | SVEUKUPNO | 52.625,00 | 268.100,00 |

Izgradnjom novih cestovnih dionica i prateće infrastrukture osigurava se poboljšanje prometne povezanosti te ravnomjerniji razvoj prometne mreže.

3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

Preporuke utvrđene stručnim vrednovanjem i ocjenom opravdanosti ulaganja, obuhvaćene su i planiranim programom rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u 2026.godini. Program je sadržan u tablici br. 2.

Tablica br.2. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih cesta

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽC 4111 | Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55) | 33.000,00 | 66.000,00 |
|  | Idejni projekt | 33.000,00 | 33.000,00 |
|  | Idejno rješenje | - | 33.000,00 |
| ŽC 4148 | Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci - Bršadin (ŽC4111) –MOST MARKUŠICA | - | 25.000,00 |
|  | Geodezija | - | 6.250,00 |
|  | Idejno rješenje | - | 3.125,00 |
|  | Geomehanika | - | 15.625,00 |
|  | MODERNIZACIJA RASVJETE SEMAFORSKE SIGNALIZACIJE | - | 6.000,00 |
|  | Prioritetna raskrižja na ŽC i LC u VSŽ | - | 6.000,00 |
| ŽC 4200 | Ilok (DC2 - DC2) - kroz Ilok | - | 58.100,00 |
|  | Geodezija | - | 2.500,00 |
|  | Idejno rješenje | - | 5.600,00 |
|  | Glavni projekt | - | 50.000,00 |
| ŽC 4224 | Otok (DC537) - Nijemci (DC57) | - | 22.650,00 |
|  | Rekonstrukcija ceste – pripremni radovi (čišćenje i profiliranje odvodnih jaraka) | - | 3.800,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 100,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 18.750,00 |
|  | SVEUKUPNO | 33.000,00 | 177.750,00 |

3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC

Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaća i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, stoga je iste potrebno planirati. Tablica br.3. prikazuje plan rashoda po toj osnovi.

Tablica br.3. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju

i izgradnju ŽC i LC u 2026.godini

| Red.br. | Opis | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OSTALO-posebni uvjeti građenja, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, uporabne dozvole… | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | 3.000,00 | 3.000,00 |

Realizacijom planiranih rekonstrukcijskih zahvata unaprijedit će se postojeća cestovna infrastruktura te povećati razina sigurnosti i protočnosti prometa.

4.	ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Ulaganjima u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije izvršava svoju obvezu održavanja cesta na način da se prilikom održavanja omogući siguran promet na njima, da se očuvaju temeljna svojstva i poboljšaju njihove prometne, tehničke i sigurnosne značajke, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, te da se očuva njihov okoliš i uredan izgled, a sve u skladu sa pravilima struke,  Pravilnikom o održavanju cesta i ostalim pozitivnim propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Tablica br.4. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽC 4200 | Ilok (DC2 - DC2) |  | 522.055,00 |
|  | Propust Ilok - u stacionaži km 3+025,00 | 187.680,00 | 199.440,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | 184.000,00 | 187.000,00 |
|  | Stručni i tehnološki nadzor | 3.680,00 | 3.740,00 |
|  | Kontrolna ispitivanja | - | 8.700,00 |
|  | PROPUST P2, KM 2+487,00 "DRLJANSKI POTOK" | - | 322.615,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | - | 313.250,00 |
|  | Stručni i tehnološki nadzor | - | 6.265,00 |
|  | Kontrolna ispitivanja | - | 3.100,00 |
| ŽC 4173 | A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) | 2.070.953,00 | 2.309.792,34 |
|  | D1 | 2.070.953,00 | 1.683.000,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | 2.030.346,00 | 1.650.000,00 |
|  | Stručni nadzor | 40.607,00 | 33.000,00 |
|  | D2 | - | 626.792,34 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | - | 614.502,34 |
|  | Stručni nadzor | - | 12.290,00 |
| LC 46018 | Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor) | - | 11.500,00 |
|  | Izvanredno održavanje mosta u Cerni – nastavak održavanja | - | 11.000,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 500,00 |
| ŽC 4174 | Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173) | - | 900.950,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja – nastavak održavanja | - | 888.000,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 8.250,00 |
|  | Koordinator zaštite na radu | - | 4.700,00 |
| ŽC 4230 | Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299)-Strošinci (GP Strošinci (Granica RH / Srbija)) - Dionica 2+300-2+450; 4+800-5+550 | - | 285.600,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja Topola - Vrbanja | - | 280.000,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 5.600,00 |
| ŽC 4229 | Bošnjaci (DC214) - Vrbanja (DC537/ŽC4299)-Propust u Spačva | - | 15.500,00 |
|  | Geodezija (geod.podloga, GML, parcelacija) | - | 1.500,00 |
|  | Gl. projekt | - | 12.500,00 |
|  | Prometni elaborat |  | 1.500,00 |
| LC 46036 | Ilok (ŽC4200 - ŽC4199) | - | 404.740,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | - | 396.800,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 7.940,00 |
| LC 44086 | Dalj (DC213) - Vera (ŽC4111) | - | 18.250,00 |
|  | Geodezija | - | 1.900,00 |
|  | Geomehanika za most | - | 8.650,00 |
|  | Idejno rješenje | - | 7.700,00 |
| LC 46039 | Ilok (ŽC4200) - GP Ilok (granica RH/Srbija)) | - | 30.000,00 |
|  | Propust P1 | - | 15.000,00 |
|  | Geodezija | - | 2.000,00 |
|  | Gl. projekt | - | 13.000,00 |
|  | Propust P2 | - | 15.000,00 |
|  | Geodezija | - | 2.000,00 |
|  | Gl. projekt | - | 13.000,00 |
|  | Sanacija mrežastih pukotina na asfaltu | - | 25.000,00 |
|  | ŽC i LC na području VSŽ | - | 25.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | 2.216.308,00 | 4.523.387,34 |

Provedbom planiranih aktivnosti osigurava se očuvanje funkcionalnosti, sigurnosti i dostupnosti cestovne infrastrukture te ostvarenje ciljeva planiranih ulaganja

5.	ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Redovno održavanje cesta čini skup poslova i mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom, odnosno operativnom planu.

Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi: nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventni radovi, zimska služba.

5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

U 2026. godini planirani iznos redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta 2.816.500,00 EUR. Pregled ulaganja dan je u tablici br.5.

Tablica br.5. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

| Opis | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | 2.300.456,00 | 2.576.600,00 |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta - RUC | 0,00 | 90.000,00 |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta –OBJEDINJENA VRIJEDNOST PO OS | 0,00 | 37.500,00 |
| Redovno održavanje semafora i brojača prometa | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Slivna vodna naknada | 62.400,00 | 62.400,00 |
| SVEUKUPNO | 2.412.856,00 | 2.816.500,00 |

5.2. Rekapitulacija

Ulaganja u redovno održavanje prikazana temeljem razvrstanja javnih cesta dana su u tablici br.6..

Tablica br.6. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta  u 2026.godini

| ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- |
| LOKALNE CESTE (22%) | 506.100,32 | 566.852,00 |
| ŽUPANIJSKE CESTE (78%) | 1.794.355,68 | 2.009.748,00 |
| SVEUKUPNO | 2.300.456,00 | 2.576.600,00 |

Provedbom aktivnosti održavanja osigurava se kontinuirano očuvanje tehničke ispravnosti i sigurnosti cestovne infrastrukture te produženje njezina vijeka trajanja

6.  KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Temeljem zahtjeva Općina na području Vukovarsko - srijemske županije o sudjelovanju u financiranju kapitalnih projekata, određeni su prioriteti obzirom na strateške ciljeve, veličinu ulaganja i značaj pojedinog projekta za Županiju. Sukladno tome Uprava za ceste definirala je projekte ulaganja čiji se pregled daje u nastavku.

Tablica br.7. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem sufinanciranja projekata u općinama

| OPĆINA | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- |
| Ulaganja u biciklističku infrastrukturu | 83.334,00 | 83.334,00 |
| Općina Gunja | - | 100.000,00 |
| SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA | 83.334,00 | 183.334,00 |

Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 2005. godine (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05). definirani su  “veliki gradovi” (gradovi s više od 35.000 stanovnika, te gradovi koji su sjedišta županija) kojima je dana mogućnost održavanja javnih cesta na svom području.

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta i Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta u 2012. godini županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području "velikih gradova" prelaze u nadležnost istih.

Planirana sredstva financiranja nerazvrstanih cesta "velikih gradova" Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na Zakonu o cestama, čl.108., koji uređuje da se sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju:

– dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, proporcionalno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste,

– dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, proporcionalno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini državnih, županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Sukladno navedenom, a temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12), gore spomenuta naknada umanjuje se za 9,8%, (Vinkovci 5,4%, Vukovar 4,4%).

Tablica br.8. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim gradovima" u 2026. godini

| GRAD | DIONICA/OBJEKT | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAD VINKOVCI | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | 286.848,00 | 405.648,00 |
| GRAD VUKOVAR | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | 233.728,00 | 330.528,00 |
| SVEUKUPNO |  | 520.576,00 | 736.176,00 |

7. DIGITALIZACIJA I SUSTAVI NADZORA CESTA

Poglavlje 7. odnosi se na ulaganja u digitalizaciju cestovne infrastrukture i uspostavu sustava za nadzor i upravljanje prometom. U okviru ovog poglavlja planiraju se aktivnosti nabave i ugradnje opreme te implementacije tehnoloških rješenja (npr. kamere, senzori, komunikacijski i informacijski sustavi) s ciljem povećanja sigurnosti prometa, učinkovitijeg upravljanja prometnim tokovima te unaprjeđenja održavanja cestovne infrastrukture.

Tablica 9. Plan ulaganja u digitalizaciju i sustave nadzora cesta

| Red.br. | Opis | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitalizacija i nadzor ŽC i LC na području VSŽ | - | 50.000,00 |
| 2. | GIS | - | 50.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | - | 100.000,00 |

Provedbom navedenih aktivnosti očekuje se unaprjeđenje sigurnosti i učinkovitosti prometnog sustava te osiguranje kvalitetnijeg nadzora i upravljanja cestovnom infrastrukturom.

8. SAŽETAK

Ukupni prihodi i primici prema financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko srijemske županije u 2026. godini iznose 10.018.063,34 eur , od toga 87,92% odnosi se na ulaganja u cestovnu infrastrukturu

Ulaganja u financiranje nerazvrstanih cesta te sufinanciranje, građenje, rekonstrukciju, redovno i izvanredno održavanje  županijskih i lokalnih cesta u 2026.godini  iznosi:

| Građenje | 269.600,00 |
| --- | --- |
| Rekonstrukcija | 179.250,00 |
| Digitalizacija i sustav nadzora ŽC i LC | 100.000,00 |
| ______________________________ |  |
| UK. INVESTICIJSKA ULAGANJA : | 548.850,00 |
| Redovno održavanje | 2.816.500,00 |
| Izvanredno održavanje | 4.523.387,34 |
| ______________________________ |  |
| UKUPNO ODRŽAVANJE : | 7.339.887,34 |
| FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA: | 736.176,00 |
| SUFINANCIRANJE: | 183.334,00 |
| PLANIRANA UKUPNA ULAGANJA U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE : | 8.808.247,34 |