UPRAVA ZA CESTE

VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: info@zuc-vk.hr OIB: 56828260771

IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

KLASA:400-02/26-01/

URBROJ:2188/1-06-02/1-26-1

Vinkovci, 31. ožujka 2026.g.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

UPRAVE ZA CESTE

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE

OD 01.01.2025. – 31.12.2025.

Ravnatelj:

Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

SADRŽAJ

1. UVOD

2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA

2.1.OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA

2.2  OBRAZLOŽENJE ZA RAČUN FINANCIRANJA - PRIMICI/IZDACI

2.3. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA

2.4. PRIKAZ STANJA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

2.5. PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

2.6  . IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

2.7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

3.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

3.2. RAČUN FINANCIRANJA

4. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

4.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

4.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

5. OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

6. CILJEVI KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

1. UVOD

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2025.g. donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 16. sjednici održanoj 29.11.2024.godine.

Županijska skupština VSŽ dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste VSŽ, na 30. sjednici, održanoj 19.12.2024. godine.

I. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2025. godinu donijet je na 19. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj  15.05.2025.godine.

II. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2025. godinu donijet je na 20. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj  25.07.2025.godine.

III. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2025. godinu donijet je na 21. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj  27.11.2025.godine.

U Financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2025.g. godinu svi prihodi i rashodi su prikazani po bruto načelu - u punim iznosima, a sredstva se koriste za financiranje rashoda u visini iskazanoj planom. Financijski plan iskazan je za razdoblje od jedne godine. Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, a raspoređeni su po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.  Rashodi i izdaci raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima. Prihodi i rashodi iskazani su u eurima.

Planska sredstva se koriste u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Financijski plan Uprave za ceste je javni akt, objavljen na internet stranicama Uprave, a sve u cilju transparentnosti informacija o financijskom položaju i poslovanju Uprave.

Sukladno važećim propisima financijski plan se donosi na razini skupine ekonomske klasifikacije, a izvršavanje i izvještavanje se prati na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15,87/16 i 3/18, 126/19 i 108/20), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo mjerljivi prihodi koji su u tom razdoblju postali raspoloživi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine iskazani na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza),  neovisno od toga da li su plaćeni.

U nastavku dajemo pregled osnovnih pokazatelja ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka plana  u izvještajnom razdoblju, kao i ostvarenje ciljeva kroz provedbu programa, te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.

2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA do 31.12.2025.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-12.2024. REBALANS 2025.	1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

PRIHODI UKUPNO	8.815.721,55	11.553.738,16	8.963.201,46	101,67%	77,58%

6 Prihodi poslovanja	8.810.761,55	11.553.738,16	8.963.201,46	101,73%	77,58%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RASHODI UKUPNO	9.179.424,08	13.048.963,63	11.139.665,51	121,35%	85,37%

3 Rashodi poslovanja	3.754.587,67	8.619.689,38	7.037.907,73	187,45%	81,65%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.424.836,41	4.429.274,25	4.101.757,78	75,61%	92,61%

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-363.702,53	-1.495.225,47	-2.176.464,05	598,42%	145,56%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-12.2024. REBALANS 2025.	1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	264.969,08	265.000,00	264.969,08	100,00%	99,99%

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-264.969,08	-265.000,00	-264.969,08	100,00%	99,99%

PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.388.897,08	1.760.225,47	1.760.225,47	73,68%	100,00%

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	1.760.225,47	0,00	-681.207,66	-38,70%	0,00%

2.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA /IZDATAKA

- PRIHODI I PRIMICI

- PRIHODI I PRIMICI

U 2025. godini prihodi i primici planirani su u iznosu od 13.313.963,63 eur. Višak prihoda iz prethodnih godina ostvaren je i planiran u iznosu od 1.760.225,47 eur. Plan se temelji na očekivanom ostvarenju prihoda i dinamici realizacije projekata u 2025. godini.

Prihodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 8.963.201,46 eur, što iznosi 77,57% plana. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i primici od financijske imovine nisu ostvareni, stoga ukupno izvršenje prihoda i primitaka iznosi 8.963.201,46 eur (u što se ne ubraja ostvareni višak prihoda iz prethodnih godina).

Obzirom da izvore financiranja čine prihodi iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i namjene, u nastavku se daje pregled planiranih i ostvarenih prihoda iskazanih kroz izvore financiranja koje čine:

011 - opći prihodi i primici – prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja.

U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od naknade za ceste, dok se preostali dio odnosi na prihode od financijske imovine (kamate) i ostale prihode.

Planirani su u iznosu od 5.570.810,00 eur, a ostvareni u iznosu od 5.578.103,70 eur.

052 - ostale pomoći – ovi prihodi odnose se na kapitalne pomoći iz drugih proračuna.

Planirani su u iznosu od 5.982.928,16 eur, a ostvareni u iznosu od 3.385.097,76 eur, odnosno 56,58% plana, a odnose se na prihode od sufinanciranja:

- Hrvatske ceste d.o.o. -  sufinanciranje rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok – Bošnjaci i sufinanciranje izvanrednog održavanja županijske ceste Ž4174 Opatovac ( D2 ) - Lovas ( Ž4173 );

- Vukovarsko – srijemska županija, Grad Otok, Općina Bošnjaci - sufinanciranje rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok – Bošnjaci;

- Općina Tompojevci - zajedničko financiranje izgradnje i rekonstrukcije lokalne ceste LC 46015 - LC46014 - Mikluševci (ŽC4196);

- Općina Nijemci - izvođenje radova izgradnje lokalne ceste L46032 Banovci (D46) – Vinkovački Banovci;

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske - dodjela sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama

Izvršenje	Izvršenje

Izvor financiranja	Prihodi i primici	do 31.12.2025	Rashodi i izdaci	do 31.12.2025

011	Opći prihodi i primici	7.331.035,47	7.338.329,17	7.533.019,77	6.128.290,07

052	Ostale pomoći	5.982.928,16	3.385.097,76	5.780.943,86	5.276.344,52

071	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	0,00	0,00	0,00

nefinancijske imovine i naknade s

naslova osiguranja

UKUPNO:	13.313.963,63	10.723.426,93	13.313.963,63 11.404.634,59

- RASHODI

Ukupni rashodi Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije planirani su u iznosu od 13.313.963,63 eur, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 8.619.689,38 eur, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.429.274,25 eur. Izvršenje ukupnih rashoda za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznosi 11.139.665,51 eur.

U strukturi ostvarenih rashoda za promatrano razdoblje najveći udio čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i tekuće pomoći unutar općeg proračuna.

U strukturi ostvarenih rashoda za promatrano razdoblje najveći udio čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta, te rashodi za  nabavu nefinancijske imovine i tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Grad Vinkovci i Grad Vukovar).

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 7.037.907,73 eur, što u odnosu na plan predstavlja 81,65% ispunjenja.

Pregled izvršenja rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine po skupinama računskog plana:

- Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 477.227,93 eur, što predstavlja 94,72% planiranih sredstava za tu namjenu.

- Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za uredski materijal i energiju, te rashode za usluge (najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta) i ostale rashode. Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 5.923.593,79 eur, što predstavlja 81,37% planiranih sredstava.

- Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 27.963,71 eur, što čini 99,09% planiranih sredstava. Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate za primljene kredite, te rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

- Pomoći – rashodi ove kategorije obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna (prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima temeljem Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) i temeljem članka 108. Zakona o cestama  ( NN 84/11)), te sufinanciranja Općina na području VSŽ,  a izvršeni su u iznosu od 511.438,97 eur, što čini 98,24% planiranih sredstava.

- Ostali rashodi poslovanja obuhvaćaju tekuće donacije i naknade štete. U 2025. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 4.350,00 eur, što predstavlja 79,09% planiranih sredstava.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 4.101.757,78 eur, što čini 92,61% planiranih sredstava.

2.2  OBRAZLOŽENJE ZA RAČUN FINANCIRANJA-PRIMICI/IZDACI

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U promatranom izvještajnom razdoblju nisu planirani, niti ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci po ovoj osnovi  u 2025.g. planirani su u iznosu od 265.000,00 eur, a odnose se na dvije rate kredita koje dospijevaju na naplatu 31.01. i 31.07. (namjena kredita: izgradnja LC 46017 Prkovci – B.Greda).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 264.969,08 eur, što čini 99,99% planiranih sredstava.

2.3  . OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, a prema nacionalnoj metodologiji računskog plana i računovodstvenim pravilima, Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije utvrdila je financijski rezultat za 2025.godinu: manjak prihoda  i primitaka u iznosu od 681.207,66 eur.

Temeljem knjigovodstvenih evidencija poslovnih događaja tijekom 2025. godine utvrđen je sljedeći financijski rezultat Uprave za ceste Vukovarsko–srijemske županije.

Rezultat poslovanja I. razine – operativni rezultat

REZULTAT REDOVNOG POSLOVANJA – višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2025. godine iznosi 1.925.293,73 EUR.

Navedeni višak nastao je kao razlika između prihoda poslovanja i rashoda poslovanja evidentiranih tijekom 2025. godine. Prihodi poslovanja ostvareni su iz prihoda od naknade za ceste koje se plaćaju pri registraciji motornih i priključnih vozila, ostalih prihoda poslovanja te prihoda od sufinanciranja projekata, dok rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta te rashode poslovanja Uprave za ceste.

NETO INVESTIRANJE – manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2025. godine iznosi 4.101.757,78 EUR.

Navedeni manjak proizlazi iz ulaganja u nefinancijsku imovinu, odnosno rashoda za građenje i rekonstrukciju cesta te nabavu opreme. Manjak prihoda od nefinancijske imovine predstavlja razliku između prihoda od prodaje nefinancijske imovine i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Sukladno pravilima proračunskog računovodstva, viškom prihoda poslovanja pokrit će se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine, te nakon raspodjele višak prihoda poslovanja smanjuje manjak prihoda od nefinancijske imovine na iznos od 2.176.464,05 EUR.

Rezultat poslovanja II. razine – NETO FINANCIRANJE

Manjak primitaka od financijske imovine i obveza na dan 31.12.2025. godine iznosi 264.969,08 EUR.

Navedeni manjak nastao je kao razlika između izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 264.969,08 EUR i primitaka od financijske imovine i zaduživanja kojih u 2025. godini nije bilo. Izdaci se odnose na otplatu anuiteta kredita temeljem ugovora o kreditu s HPB d.d., koji je korišten za financiranje investicijskih ulaganja.

UKUPNI REZULTAT POSLOVANJA

Višak prihoda i primitaka prenesen iz 2024. godine iznosi 1.760.225,47 EUR.

Nakon pokrića dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine viškom prihoda poslovanja te uzimajući u obzir preneseni višak iz prethodne godine i manjak primitaka od financijske imovine, utvrđuje se financijski rezultat za 2025. godinu – manjak prihoda i primitaka u iznosu od 681.207,66 EUR.

Utvrđeni manjak prvenstveno je rezultat vremenskog nepodudaranja priznavanja prihoda i nastanka rashoda, a ne strukturne neravnoteže poslovanja. Naime, tijekom 2025. godine evidentirani su rashodi za realizaciju projekata financiranih temeljem Ugovora o sufinanciranju s trgovačkim društvom Hrvatske ceste d.o.o., dok sredstva po navedenom ugovoru nisu doznačena do kraja izvještajnog razdoblja.

Budući da sredstva nisu bila doznačena u 2025. godini, prihodi se nisu mogli priznati u toj godini sukladno pravilima proračunskog računovodstva, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine teretili isto izvještajno razdoblje. Sredstva su doznačena u 2026. godini, zbog čega iskazani manjak ima privremeni odnosno metodološki karakter.

Ukupno doznačena sredstva u 2026. godini temeljem navedenog ugovora iznose 2.082.753,12 EUR te će se evidentirati na kontu 63321 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Dio navedenih sredstava koristit će se za pokriće utvrđenog manjka prihoda i primitaka iz 2025. godine u iznosu od 681.207,66 EUR, dok će preostali iznos od 1.401.545,46 EUR ostati raspoloživ za raspodjelu na rashode u 2026. godini, kroz izmjene i dopune Financijskog plana.

Slijedom navedenog, iskazani manjak predstavlja privremeni obračunski manjak uzrokovan dinamikom doznačavanja sredstava, a ne trajnu neravnotežu prihoda i rashoda u poslovanju Uprave za ceste.

2.4  . IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2025.g. stanje iznosi 2.532.669,02 eur.

STANJE  NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Sve dospjele obveze u izvještajnom razdoblju su podmirene.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Na dan 31.12.2025.g. stanje iznosi 63.176,06 eur

2.5. PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Stanje novčanih  sredstava na početku izvještajnog razdoblja: 2.565.575,24 eur

Stanje novčanih  sredstava na kraju izvještajnog razdoblja: 766.756,82 eur

2.6  . IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U promatranom razdoblju nije bilo danih zajmova niti potraživanja po istima.

2.7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Uz navedene podatke daju se i podaci po projektima u tijeku i to o  ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem  te ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem, osim za proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna. U izvještaju se navodi i opis metodologije temeljem koje se iskazuju podaci.

U izvještajnom razdoblju nisu se koristila sredstva fondova Europske unije.

3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-12.2024. REBALANS 2025.	1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

6	Prihodi poslovanja	8.810.761,55	11.553.738,16	8.963.201,46	101,73%	77,58%

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.503.201,43	5.982.928,16	3.385.097,76	96,63%	56,58%

633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih	3.503.201,43	3.385.097,76	96,63%	56,58%

proračuna

6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih	3.503.201,43	3.385.097,76	96,63%

proračuna

64	Prihodi od imovine	5.268.816,87	5.559.810,00	5.567.258,29	105,66%	100,13%

641	Prihodi od financijske imovine	1.166,08	283,77	24,34%	47,30%

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	275,22	283,77	103,11%

6414	Prihodi od zateznih kamata	890,86	0,00	0,00%

642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.267.650,79	5.566.974,52	105,68%	100,14%

6424	Naknade za ceste	5.267.650,79	5.566.974,52	105,68%

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	21.407,50	6.500,00	6.166,73	28,81%	94,87%

propisima i naknada

652	Prihodi po posebnim propisima	21.407,50	6.166,73	28,81%	94,87%

6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.407,50	6.166,73	28,81%

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.335,75	4.500,00	4.678,68	26,99%	103,97%

681	Kazne i upravne mjere	12.073,88	0,00	0,00%	-

6819	Ostale kazne	12.073,88	0,00	0,00%

683	Ostali prihodi	5.261,87	4.678,68	88,92%	103,97%

6831	Ostali prihodi	5.261,87	4.678,68	88,92%

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.960,00	0,00	0,00	0,00%	-

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.960,00	0,00	0,00	0,00%	-

723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.960,00	0,00	0,00%	-

7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.960,00	0,00	0,00%

UKUPNO PRIHODI	8.815.721,55	11.553.738,16	8.963.201,46	101,67%	77,58%

3	Rashodi poslovanja	3.754.587,67	8.619.689,38	7.037.907,73	187,45%	81,65%

31	Rashodi za zaposlene	427.038,39	503.820,00	477.227,93	111,75%	94,72%

311	Plaće (Bruto)	340.472,06	387.857,41	113,92%	98,69%

3111	Plaće za redovan rad	340.472,06	387.857,41	113,92%

312	Ostali rashodi za zaposlene	36.743,68	30.928,20	84,17%	60,86%

3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.743,68	30.928,20	84,17%

313	Doprinosi na plaće	49.822,65	58.442,32	117,30%	97,40%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.822,65	58.442,32	117,30%

32	Materijalni rashodi	2.703.929,28	7.280.218,50	5.923.593,79	219,07%	81,37%

321	Naknade troškova zaposlenima	13.530,25	12.252,67	90,56%	89,44%

3211	Službena putovanja	2.526,00	3.013,95	119,32%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.528,45	6.967,47	106,72%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.475,80	2.271,25	50,75%

322	Rashodi za materijal i energiju	23.432,13	26.492,81	113,06%	86,75%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.655,33	11.499,20	132,86%

3223	Energija	14.275,26	14.082,08	98,65%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	146,94	48,83	33,23%

3225	Sitni inventar i autogume	354,60	862,70	243,29%

323	Rashodi za usluge	2.631.525,58	5.852.020,87	222,38%	81,25%

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.327,58	4.989,87	115,30%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.510.599,62	5.716.250,01	227,68%

3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.840,99	6.967,90	101,86%

3234	Komunalne usluge	1.982,01	2.724,39	137,46%

3235	Zakupnine i najamnine	15.016,31	13.901,53	92,58%

3237	Intelektualne i osobne usluge	6.055,54	5.843,44	96,50%

3238	Računalne usluge	4.803,06	6.398,08	133,21%

3239	Ostale usluge	81.900,47	94.945,65	115,93%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.441,32	32.827,44	92,62%	97,12%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.393,45	14.617,30	84,04%

3292	Premije osiguranja	5.449,62	5.251,12	96,36%

3293	Reprezentacija	5.892,77	6.993,13	118,67%

3294	Članarine i norme	5.507,59	4.772,59	86,65%

3295	Pristojbe i naknade	177,78	726,90	408,88%

3296	Troškovi sudskih postupaka	372,45	0,00	0,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	647,66	466,40	72,01%

34	Financijski rashodi	33.811,66	28.220,00	27.963,71	82,70%	99,09%

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.780,81	26.273,80	85,36%	99,90%

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih	30.780,81	26.273,80	85,36%

institucija izvan javnog sektora

343	Ostali financijski rashodi	3.030,85	1.689,91	55,76%	88,02%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.763,28	1.689,91	95,84%

3433	Zatezne kamate	1.267,57	0,00	0,00%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	581.790,58	801.930,88	604.772,30	103,95%	75,41%

363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	495.189,64	511.438,97	103,28%	98,24%

3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	495.189,64	511.438,97	103,28%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	86.600,94	93.333,33	107,77%	33,17%

3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	86.600,94	93.333,33	107,77%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.017,76	5.500,00	4.350,00	54,25%	79,09%

381	Tekuće donacije	4.500,00	4.350,00	96,67%	96,67%

3811	Tekuće donacije u novcu	4.500,00	4.350,00	96,67%

383	Kazne, penali i naknade štete	3.517,76	0,00	0,00%	0,00%

3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.517,76	0,00	0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.424.836,41	4.429.274,25	4.101.757,78	75,61%	92,61%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.188,63	1.339.465,00	1.110.078,96	586,76%	82,87%

421	Građevinski objekti	188.395,08	1.108.828,96	588,57%	83,00%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	188.395,08	1.108.828,96	588,57%

422	Postrojenja i oprema	793,55	1.250,00	157,52%	62,50%

4221	Uredska oprema i namještaj	793,55	1.250,00	157,52%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	-	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.235.647,78	3.089.809,25	2.991.678,82	57,14%	96,82%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.235.647,78	2.969.628,51	56,72%	96,82%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.235.647,78	2.969.628,51	56,72%

452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	22.050,31	-	98,00%

4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	22.050,31	-

UKUPNO RASHODI	9.179.424,08	13.048.963,63	11.139.665,51	121,35%	85,37%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-12.2024. REBALANS 2025.	1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

01 Opći prihodi i primici	5.307.560,12	5.570.810,00	5.578.103,70	105,10%	100,13%

011 Opći prihodi i primici	5.307.560,12	5.570.810,00	5.578.103,70	105,10%	100,13%

05 Pomoći	3.503.201,43	5.982.928,16	3.385.097,76	96,63%	56,58%

052 Ostale pomoći	3.503.201,43	5.982.928,16	3.385.097,76	96,63%	56,58%

07 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova	4.960,00	0,00	0,00	0,00%	-

osiguranja

071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.960,00	0,00	0,00	0,00%	-

UKUPNO PRIHODI	8.815.721,55	11.553.738,16	8.963.201,46	101,67%	77,58%

01 Opći prihodi i primici	5.671.262,65	7.268.019,77	5.863.320,99	103,39%	80,67%

011 Opći prihodi i primici	5.671.262,65	7.268.019,77	5.863.320,99	103,39%	80,67%

05 Pomoći	3.503.201,43	5.780.943,86	5.276.344,52	150,61%	91,27%

052 Ostale pomoći	3.503.201,43	5.780.943,86	5.276.344,52	150,61%	91,27%

07 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova	4.960,00	0,00	0,00	0,00%	-

osiguranja

071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.960,00	0,00	0,00	0,00%	-

UKUPNO RASHODI	9.179.424,08	13.048.963,63	11.139.665,51	121,35%	85,37%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-12.2024. REBALANS 2025.	1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

01 Opće javne usluge	581.790,58	801.930,88	604.772,30	103,95%	75,41%

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	581.790,58	801.930,88	604.772,30	103,95%	75,41%

04 Ekonomski poslovi	8.597.633,50	12.247.032,75	10.534.893,21	122,53%	86,02%

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	639.128,47	761.440,00	699.580,93	109,46%	91,88%

044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	7.927.724,22	11.459.292,75	9.809.038,48	123,73%	85,60%

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.780,81	26.300,00	26.273,80	85,36%	99,90%

UKUPNO RASHODI	9.179.424,08	13.048.963,63	11.139.665,51	121,35%	85,37%

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-12.2024. REBALANS 2025.	1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	264.969,08	265.000,00	264.969,08	100,00%	99,99%

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	264.969,08	265.000,00	264.969,08	100,00%	99,99%

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	264.969,08	264.969,08	100,00%	99,99%

financijskih institucija izvan javnog sektora

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan	264.969,08	264.969,08	100,00%

javnog sektora

UKUPNO IZDACI	264.969,08	265.000,00	264.969,08	100,00%	99,99%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-12.2024. REBALANS 2025.	1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS

1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

01 Opći prihodi i primici	264.969,08	265.000,00	264.969,08	100,00%	99,99%

011 Opći prihodi i primici	264.969,08	265.000,00	264.969,08	100,00%	99,99%

UKUPNO IZDACI	264.969,08	265.000,00	264.969,08	100,00%	99,99%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	1.-12.2025. INDEKS

1	2	3	4=3/2*100

RAZDJEL 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	13.313.963,63	11.404.634,59	85,66%

GLAVA 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	13.313.963,63	11.404.634,59	85,66%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	1.-12.2025.	INDEKS

1		2	3	4=3/2*100

RAZDJEL 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

13.313.963,63	11.404.634,59	85,66%

GLAVA 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

13.313.963,63	11.404.634,59	85,66%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	7.533.019,77	6.128.290,07	81,35%

52 Ostale pomoći	5.780.943,86	5.276.344,52	91,27%

001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	13.313.963,63	11.404.634,59	85,66%

PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	7.033.518,50	5.708.530,70	81,16%

T100101  REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	2.412.856,00	2.299.111,44	95,29%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.412.856,00	2.299.111,44	95,29%

3	Rashodi poslovanja	2.412.856,00	2.299.111,44	95,29%

32	Materijalni rashodi	2.412.856,00	2.299.111,44	95,29%

323	Rashodi za usluge	2.299.111,44

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.299.111,44

T100102  IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA	4.305.477,00	3.139.226,64	72,91%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.221.866,28	1.413.497,90	63,62%

52 Ostale pomoći	2.083.610,72	1.725.728,74	82,82%

3	Rashodi poslovanja	4.305.477,00	3.139.226,64	72,91%

32	Materijalni rashodi	4.305.477,00	3.139.226,64	72,91%

323	Rashodi za usluge	3.139.226,64

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.139.226,64

T100105  IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI	315.185,50	270.192,62	85,72%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	315.185,50	270.192,62	85,72%

3	Rashodi poslovanja	315.185,50	270.192,62	85,72%

32	Materijalni rashodi	315.185,50	270.192,62	85,72%

323	Rashodi za usluge	270.192,62

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.192,62

PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA	4.425.774,25	4.100.507,78	92,65%

K100201  GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)	1.335.965,00	1.108.828,96	83,00%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	459.235,00	232.100,14	50,54%

52 Ostale pomoći	876.730,00	876.728,82	100,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.335.965,00	1.108.828,96	83,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.335.965,00	1.108.828,96	83,00%

421	Građevinski objekti	1.108.828,96

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.108.828,96

K100202  REKONSTRUKCIJA CESTA	3.089.809,25	2.991.678,82	96,82%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	457.974,30	411.125,19	89,77%

52 Ostale pomoći	2.631.834,95	2.580.553,63	98,05%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.089.809,25	2.991.678,82	96,82%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.089.809,25	2.991.678,82	96,82%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.969.628,51

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.969.628,51

452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.050,31

4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.050,31

PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	520.576,00	511.438,97	98,24%

A100301  GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	286.848,00	281.813,31	98,24%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	286.848,00	281.813,31	98,24%

3	Rashodi poslovanja	286.848,00	281.813,31	98,24%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	286.848,00	281.813,31	98,24%

363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	281.813,31

3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	281.813,31

A100302  GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	233.728,00	229.625,66	98,24%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	233.728,00	229.625,66	98,24%

3	Rashodi poslovanja	233.728,00	229.625,66	98,24%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	233.728,00	229.625,66	98,24%

363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	229.625,66

3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	229.625,66

PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE	281.354,88	93.333,33	33,17%

K100401  SUFINANCIRANJE OPĆINA	281.354,88	93.333,33	33,17%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	92.586,69	0,00	0,00%

52 Ostale pomoći	188.768,19	93.333,33	49,44%

3	Rashodi poslovanja	281.354,88	93.333,33	33,17%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.354,88	93.333,33	33,17%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	93.333,33

3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	93.333,33

PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE	291.300,00	291.242,88	99,98%

A100501  DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA	265.000,00	264.969,08	99,99%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	265.000,00	264.969,08	99,99%

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.000,00	264.969,08	99,99%

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.000,00	264.969,08	99,99%

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	264.969,08

sektora

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	264.969,08

A100502  DUGOROČNI KREDIT-OTPLATA KAMATA	26.300,00	26.273,80	99,90%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	26.300,00	26.273,80	99,90%

3	Rashodi poslovanja	26.300,00	26.273,80	99,90%

34	Financijski rashodi	26.300,00	26.273,80	99,90%

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.273,80

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.273,80

PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE	761.440,00	699.580,93	91,88%

A100601  TROŠKOVI UPRAVE	517.520,00	489.480,60	94,58%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	517.520,00	489.480,60	94,58%

3	Rashodi poslovanja	517.520,00	489.480,60	94,58%

31	Rashodi za zaposlene	503.820,00	477.227,93	94,72%

311	Plaće (Bruto)	387.857,41

3111	Plaće za redovan rad	387.857,41

312	Ostali rashodi za zaposlene	30.928,20

3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.928,20

313	Doprinosi na plaće	58.442,32

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.442,32

32	Materijalni rashodi	13.700,00	12.252,67	89,44%

321	Naknade troškova zaposlenima	12.252,67

3211	Službena putovanja	3.013,95

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.967,47

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.271,25

A100602  OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	241.920,00	208.850,33	86,33%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	241.920,00	208.850,33	86,33%

3	Rashodi poslovanja	240.420,00	208.850,33	86,87%

32	Materijalni rashodi	233.000,00	202.810,42	87,04%

322	Rashodi za materijal i energiju	26.492,81

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.499,20

3223	Energija	14.082,08

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48,83

3225	Sitni inventar i autogume	862,70

323	Rashodi za usluge	143.490,17

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.989,87

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.719,31

3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.967,90

3234	Komunalne usluge	2.724,39

3235	Zakupnine i najamnine	13.901,53

3237	Intelektualne i osobne usluge	5.843,44

3238	Računalne usluge	6.398,08

3239	Ostale usluge	94.945,65

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.827,44

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.617,30

3292	Premije osiguranja	5.251,12

3293	Reprezentacija	6.993,13

3294	Članarine i norme	4.772,59

3295	Pristojbe i naknade	726,90

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	466,40

34	Financijski rashodi	1.920,00	1.689,91	88,02%

343	Ostali financijski rashodi	1.689,91

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.689,91

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.500,00	4.350,00	79,09%

381	Tekuće donacije	4.350,00

3811	Tekuće donacije u novcu	4.350,00

383	Kazne, penali i naknade štete	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00

A100603  NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA	2.000,00	1.250,00	62,50%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.000,00	1.250,00	62,50%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.250,00	62,50%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.250,00	62,50%

422	Postrojenja i oprema	1.250,00

4221	Uredska oprema i namještaj	1.250,00

Ukupno rashodi i izdaci	13.313.963,63	11.404.634,59	85,66%

5. OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U programskoj klasifikaciji rashodi i izdaci iskazani su kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva. Na taj način, sukladno potrebama, u 2025.g. klasificirano je šest programa koji se sastoje od neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata. Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni. Provedbom tekućeg projekta imovina se ne povećava, a kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.  Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Projekti u 2025.g. su raspoređeni kroz sljedeće programe:

1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 81,16% od ukupnog plana.

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih  vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

*Izvor 52 - sredstva temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju.

T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Po ovoj osnovi planirano je u 2025.g. 2.412.856,00 eur, od kojih se  62.400,00 eur  odnosi na slivnu vodnu naknadu, 50.000,00 eur na održavanje semaforske signalizacije i brojača prometa, a preostali iznos na usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ. Ostvarenje projekta iznosi 2.299.111,44 eur, tj. 95,29% u odnosu na planirana sredstva  za 2025.g. po ovoj osnovi.

T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se i radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. U 2025.g. izdaci po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 4.305.477,00 eur, a odnose se na izvođenje radova na izvanredno održavanje mosta u Strošincima (okončano), izvanredno održavanje mosta u Tordincima (okončano),, izvanredno održavanje ŽC 4230; Dionica Topola – Vrbanja; Stacionaža 2+300-2+450; 4+800-5+550 (nabava provedena radovi će se izvesti tijekom 2026.godine), izvanredno održavanje mosta u Cerni (radovi u tijeku), izvanredno održavanje ŽC 4174Opatovac (DC2) – Lovas (radovi u tijeku), sanaciju mrežastih pukotina na asfaltu ŽC i LC na području VSŽ(nabava provedena radovi će se izvesti tijekom 2026.godine), izvanredno održavanje ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46 (planira se realizirati u 2026.g. nakon donošenja I. Rebalansa Plana građenja i održavanja ŽC I LC)  i sanaciju odvodnih jaraka ŽC 4224 Otok – Nijemci (radovi u tijeku). Slijedom navedenog tekući program je realiziran 72,91%.

T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Financijskim planom  za 2025.g. izdaci po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 315.185,50 eur, a odnose se na:

Geod. podloga;podloge za ucrtavanje oštećenja; Gl.projekt; plan izvođ.radova;Troškovnik za izv.održ.mosta u Tordincima; Stručni nadzor za ŽC 4135 Tordinci (ŽC4148) - Ostrovo (ŽC4134), Propust Strošinci; l=20m (geod.snimak, izv.projekt sanacije, el.priv.reg.prometa, Stručni i tehnološki nadzor, Kontrolna ispitivanja,troškovnik), stručni nadzor - Izvanredno održavanje dionica Topola – Vrbanja;Stacionaža 2+300-2+450;4+800-5+550; Građevinski stručni nadzor; Strojarski nadzor; Elektrotehnički nadzor; Koordinator zaštite na radu za ŽC 4174Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173); LC 46018 Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor) - Glavni projekt sanacije mosta; Stručni nadzor; ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46  - Gl.projekt; Glavni pregledi mostova na području VSŽ ( Geodezija; Provedba istražnih radova; Glavni pregledi mostova; Izrada baze podataka); Sanacija opasnih mjesta - Prometni elaborat;  ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46 - Stručni nadzor; ŽC 4229 Propust u Spačva - Glavni projekt / Geodezija i prometni elaborat; ŽC 4224 Otok – Nijemci - Stručni nadzor. Pojedinačno izvršenje vidljivo je u Izvješću o poslovanju za 2025.godinu.

Ostvarenje tekućeg programa iznosi 85,72% plana, preostali dio planira se realizirati u 2026.g. nakon donošenja I. Rebalansa Plana građenja i održavanja ŽC I LC.

1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA

- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 92,65% od ukupnog plana

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su:

*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih 	  	  vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

*Izvor 52 - sredstva temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju.

K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Kapitalni program planiran je u 2025. godini kroz nastavak izgradnje županijske ceste ŽC 4223 Otok (DC537)-Bošnjaci (DC214); ŽC 4233 Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m (Parcelacija; Idejni projekt; Glavni projekt);  LC 46019 Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166); l=7,850km (Glavni projekt; Usluge

vještačenja, Otkup zemljišta);  LC 46017 Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) – rekonstrukcija donice II od naselja Kladavac do ulaza u naselje B.greda + Stručni nadzor; LC 46002 Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) (l=3,500km) (Otkup zemljišta, Glavni projekt s geod.sit.građ.)	; Izgradnja mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima – novelacija troškovnika;  LC 46019 Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) - Glavni projekt. U 2025 godini realizirano je 1.108.828,96 eur tj. 83,00% plana. Pojedinačno izvršenje vidljivo je u Izvješću o poslovanju za 2025.godinu.

K100202  REKONSTRUKCIJA CESTA

U izvještajnom razdoblju po ovoj osnovi ostvareno je 96,82% plana ili 2.991.678,82 eur; rekonstrukcija i nadzor nad izvođenjem radova LC 46017	Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) te projektiranje i geodezija za ŽC 4111 Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55); ŽC 4223 Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214) - I.faza; dionica: 0.0+00.00 km (P-1) do 1.7+82,00 km (P-73); V.faza; dionica 2.: 10.7+25,00 KM(P-433) do 12.3+31,05 km (P-498); IV.faza i III.faza – NASTAVAK 2024 (Izvođenje radova;Stručni nadzor; Koordinator zaštite na radu 1 i 2, Izrada prometnog elaborata); LC 46059 Karadžićevo ( ŽC 4149 ) - Gaboš ( DC 518 ); L = 300m`( Geodezija; Idejno rješenje; Glavni projekt); MODERNIZACIJA SEMAFORA. Pojedinačno izvršenje vidljivo je u Izvješću o poslovanju za 2025.godinu.

1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 98,24% od ukupnog plana

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih 	  	  vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine)

A100301 GRAD VINKOVCI – FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Aktivnosti po ovoj osnovi planirane su sukladno planu ostvarenja prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a sve prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21).

1004 SUFINANCIRANJE

- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 33,17% od ukupnog plana

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih 	  	  vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine)

Predmet ovog kapitalnog programa je zajedničko financiranje i reguliranje obveza između Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije i općina na području Vukovarsko – srijemske županije.

U izvještajnom razdoblju sufinanciranje je ostvareno kroz biciklističke staze u Općini Andrijaševci te sufinanciranje nabave i izgradnje nadstrešnice na autobusnom stajalištu na županijskoj cesti Ž 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233), a preostali iznos planira se realizirati u 2026g. temeljem zahtjeva općina i gradova na području VSŽ.

1005 ZADUŽIVANJE

- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 99,98% od ukupnog plana

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

1005A100501 DUGOROČNI KREDIT OTPLATA ANUITETA - izvršenje ove aktivnosti iznosi  99,99%, a odnosi se na otplatu anuiteta za primljeni kredit od HPB d.d. za ulaganja u investicije - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

1005A100502 DUGOROČNI KREDIT OTPLATA KAMATA - izvršenje ove aktivnosti iznosi 99,99%, a odnosi se na obračunate kamate za primljeni kredit od HPB d.d. za ulaganja u investicije - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE

- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 91,88% od ukupnog plana

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih 	  	  vozila, te ostali izvori  financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine, od pristojbi, te ostali

prihodi).

A100601 TROŠKOVI UPRAVE

Troškovi uprave odnose se na rashode za zaposlene (plaće,jubilarne nagrade, potpore u slučaju smrti, topli obrok, službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) te je ostvarenje 94,58% za izvještajno razdoblje.

A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pristojbe, naknade, bankarske usluge isl.,  te su ostvareni u visini 86,33% od plana za 2025. godinu.

A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine i planirana je u iznosu od 2.000,00 eur. Ukupno ostvarenje aktivnosti za izvještajno razdoblje iznosi 62,50% od plana, a odnosi se na nabavu uredskog namještaja.

6. CILJEVI KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije temelje se na ocjeni položaja i značenja Županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi).

Opći strateški ciljevi proizlaze iz postavljene misije Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

Godišnji ciljevi koji proizlaze iz općih strateških ciljeva, a ostvareni su provedbom programa u 2025.g. dani su u Tablici br.2.

Tablica br. 2. Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima

| Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta | Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima |
| --- | --- |
| 1.Kvalitetno povezati županiju sa susjednim županijama, kako bi se što bolje uključila u mrežu državnih cesta, te sa susjednim državama, te u skladu s interesom županije, kvalitetno i djelotvorno međusobno povezati glavna razvojna žarišta i središta u županiji, kao preduvjet potpunoj reintegraciji teritorija županije. Osigurati i omogućiti alternativno povezivanje unutar županije i sa susjednim županijama radi veće fleksibilnosti i sigurnosti funkcioniranja prometa u svim uvjetima | Strateški cilj 1. ostvaruje se indirektno kroz sve programe, dok se direktna realizacija vrši kroz Program 1002 Građenje, modernizacija i rekonstrukcija. |
| 2.Osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša | Cilj 2. ostvaruje se kroz Program 1001 Redovno i izvanredno održavanje cesta (1001T100101-redovno održavanje cesta), ali i izradom projektne dokumentacije za planirane dionice, kao i za dionice koje će se tek rekonstruirati, graditi ili sanirati koje su dio Programa 1002 Građenje, modernizacija i rekonstrukcija. . |
| 3.Postupno rješavati kritične dionice i objekte, prvenstveno na prometnicama i obilaznicama većih gradova | Realizacija cilja 3. ostvaruje se kroz sve programe, no najveći utjecaj na realizaciju ima Program 1001 Redovno i izvanredno održavanje cesta (1001T100102-izvanredno održavanje cesta-obnova kolnika i 1001T100102 - izvanredno održavanje cesta- ostali izdaci) te Program 1004 Sufinanciranje općina. |
| 4.Ulaganja u održavanje cestovne mreže kako bi se osigurao puni standard održavanja, čime se želi postići da usluge pružene korisnicima budu na što višoj razini | Cilj 4. Možemo podijeliti na Ostala ulaganja u održavanje cestovne mreže i Brze i pouzdane usluge građanima i drugim strankama – ovaj strateški cilj ostvaruje se kroz program 1003 Financiranje nerazvrstanih cesta, kao i kroz poslovanje Uprave za ceste u smislu razvoja ljudskih resursa i osiguranja redovnog funkcioniranja uprave te osiguranja brzih i pouzdanih javnih usluga građanima i drugim strankama - Program 1006. |

Ostali ciljevi

| Cilj | Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa ostalim ciljevima |
| --- | --- |
| Održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta Sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita sudionika u prometu | PROGRAM REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA |
|  | PROGRAM GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I REKONSTRUKCIJE |
|  | PROGRAM FINANCIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA |
|  | PROGRAM POSLOVANJA UPRAVE ZA CESTE |
|  | PROGRAM SUFINANCIRANJE OPĆINA |
|  | PROGRAM ZADUŽIVANJE |

Financijski ciljevi: likvidnost, učinkovitost, fiskalna učinkovitost, stabilnost, efektivnost.

Ciljevi se provode kroz procese realizacije planiranih programa, kroz godišnji Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta u svrhu zadovoljenja potreba svih korisnika županijskih i lokalnih cesta Vukovarsko – srijemske županije, što će nam i nadalje biti prioritet.

Godišnji planovi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije kroz programe rada podržavaju  utvrđene opće strateške ciljeve, kao i financijske ciljeve.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti jesu objektivni znakovi koji omogućavaju mjerenje, praćenje, ocjenjivanje i poboljšavanje uspješnosti programa.

Dvije su vrste pokazatelja: pokazatelji učinka koji pružaju informaciju o učinkovitosti, dugoročnim rezultatima, te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu ostvarenjem dugoročnih ciljeva i pokazatelji rezultata koji se odnose na proizvedena javna dobra i usluge unutar proračunskih aktivnosti/projekta i usmjereni su prema konkretnom rezultatu.

Pokazatelji uspješnosti specificirani su u Tablici br.3., iz koje je vidljivo kako se planiranim aktivnostima ostvaruju  posebni godišnji ciljevi koji su važni za postizanje općih strateških ciljeva, te je njihov doprinos ostvarivanju općih strateških ciljeva u skladu s očekivanim učincima.

U nastavku se daje pregled pokazatelja uspješnosti (učinaka i aktivnosti-rezultata) u ostvarenju općih strateških ciljeva putem godišnjih ciljeva u 2025. godini

Izvršenje Plana razvojnih programa

Odgovornost

Program /	Naziv programa /	Plan 2025.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata		Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	za provedbu

Aktivnost	aktivnosti	31.12.2025	2026. i 2027.		2025.	2026.	2027.	mjere

CILJ 1. KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE  MEĐUSOBNIH GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA

Mjera 1.1.: ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

1002	GRAĐENJE,	1.335.965,00	1.108.828,96	2.945.644,00	001	001

MODERNIZACIJA I	83,00%	1.800.000,00

REKONSTRUKCIJA

1002K100201	GRAĐENJE	1.335.965,00	1.108.828,96	2.945.644,00	1.1.1	IZGRADNJA ŽC I LC	5	1	-	001	001

(MODERNIZACIJA	83,00%	1.800.000,00

CESTA)

1005	ZADUŽIVANJE	265.000,00	264.969,08	265.000,00	001	001

99,99%	265.000,00

1005A100501	DUGOROČNI	265.000,00	264.969,08	265.000,00	1.1.1	IZGRADNJA ŽC I LC	1	1	-	001	001

KREDIT - OTPLATA	99,99%	265.000,00

ANUITETA

Mjera 1.2.: ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

1002	GRAĐENJE,	3.089.809,25	2.991.678,82	0,00	001	001

MODERNIZACIJA I	96,82%	1.154.652,00

REKONSTRUKCIJA

1002K100202	REKONSTRUKCIJA	3.089.809,25	2.991.678,82	0,00	1.2.1	REKONSTRUKCIJA	6	1	3	001	001

CESTA	96,82%	1.154.652,00	ŽC I LC

UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

CILJ 2. ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE SUSTAVE

Mjera 2.1.: ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I CEST.PROMETA

1001	REDOVNO I	2.412.856,00	2.299.111,44	4.685.074,00	001	001

IZVANREDNO	95,29%	4.685.074,00

ODRŽAVANJE

CESTA

1001T100101	REDOVNO	2.412.856,00	2.299.111,44	4.685.074,00	2.1.1	REDOVNO		622,55	622,55	622,55	001	001

ODRŽAVANJE	95,29%	4.685.074,00	ODRŽAVANJE ŽC I

CESTA	LC

Odgovornost

Program /	Naziv programa /	Plan 2025.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata		Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	za provedbu

Aktivnost	aktivnosti	31.12.2025	2026. i 2027.		2025.	2026.	2027.	mjere

CILJ 3. POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA I OBJEKATA

Mjera 3.1.: ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

1001	REDOVNO I	4.620.662,50	3.409.419,26	0,00	001	001

IZVANREDNO	73,79%	0,00

ODRŽAVANJE

CESTA

1001T100102	IZVANREDNO	4.305.477,00	3.139.226,64	0,00	3.1.1	IZVANREDNO	001	001

ODRŽAVANJE	72,91%	0,00	ODRŽAVANJE	                                 7                                      -                           -

CESTA OBNOVA	CESTA

KOLNIKA

1001T100105	IZVANREDNO	315.185,50	270.192,62	0,00	3.1.1	IZVANREDNO	001	001

ODRŽAVANJE	85,72%	0,00	ODRŽAVANJE                                                9                                     -                            -

CESTA - OSTALI	CESTA

IZDACI

Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA

1004	SUFINANCIRANJE	281.354,88	93.333,33	0,00	001	001

33,17%	0,00

1004K100401	SUFINANCIRANJE	281.354,88	93.333,33	0,00	3.2.1	SUFINANCIRANJE                                         2                                     -                             -	001	001

OPĆINA	33,17%	0,00

CILJ 4. OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE

Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1003	FINANCIRANJE	520.576,00	511.438,97	494.900,00	001	001

NERAZVRSTANIH	98,24%	494.900,00

CESTA

1003A100301	GRAD VINKOVCI -	286.848,00	281.813,31	272.700,00	4.2.1	FINANCIRANJE		69,06	69,06	69,06	001	001

FINANCIRANJE	98,24%	272.700,00	NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH	CESTA U VELIKIM

CESTA	GRADOVIMA

1003A100302	GRAD VUKOVAR -	233.728,00	229.625,66	222.200,00	4.2.1	FINANCIRANJE		69,06	69,06	69,06	001	001

FINANCIRANJE	98,24%	222.200,00	NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH	CESTA U VELIKIM

CESTA	GRADOVIMA

Odgovornost

Program /	Naziv programa /	Plan 2025.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata		Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	za provedbu

Aktivnost	aktivnosti	31.12.2025	2026. i 2027.		2025.	2026.	2027.	mjere

CILJ 5. BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA

Mjera 5.1.: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE

1006	POSLOVANJE	761.440,00	699.580,93	737.181,00	001	001

UPRAVE ZA CESTE	91,88%	737.181,00

1006A100601	TROŠKOVI UPRAVE	517.520,00	489.480,60	463.205,00	5.1.1	TROŠKOVI UPRAVE 		13	13	13	001	001

94,58%	463.205,00

1006A100602	OSTALI TROŠKOVI	241.920,00	208.850,33	273.976,00	5.1.2	OSTALI TROŠKOVI		13	13	13	001	001

POSLOVANJA	86,33%	273.976,00	POSLOVANJA

1006A100603	NABAVA OPREME I	2.000,00	1.250,00	0,00	5.1.3	OPREMA I		1	-	-	001	001

INFORMATIZACIJA	62,50%	0,00	INFORMATIZACIJA

7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tablica 4: Pregled zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

| Red. br. | Vrsta zajmova | Naziv pravne osobe | Stanje zajma 1.1.2025. u eur | Otplate glavnice u eur | Stanje zajma 31. 12.2025. u eur | Datum primanja i dospijeća zajma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuzemni kratkoročni zajmovi | - | - | - | - | - |
|  |  | UKUPNO | - | - | - | - |
| 2 | Tuzemni dugoročni zajmovi | HPB d.d. | 1.722.552,25 | 264.969,08 | 1.457.583,17 | 31.01.2021. / 31.01.2031. |
|  |  | UKUPNO | 1.722.552,25 | 264.969,08 | 1.457.583,17 |  |
| 3 | Inozemni kratkoročni zajmovi | - | - | - | - | - |
|  |  | UKUPNO | - | - | - | - |
| 4 | Inozemni dugoročni zajmovi | - | - | - | - | - |
|  |  | UKUPNO | - | - | - |  |
| UKUPNO (1+2+3+4) |  |  | 1.722.552,25 | 264.969,08 | 1.457.583,17 | - |

Temeljem Odluke Vukovarsko – srijemske županije o davanju suglasnosti Upravi za ceste Vukovarsko - srijemske županije za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, u svrhu nabave financijskih sredstava za realizaciju investicijskog projekta od 28.05.2019. godine, Uprava za ceste VSŽ sklopila je 17.07.2019. godine Ugovor o dugoročnom kreditu broj 66/2019-DPVPJS u iznosu od 2.651.761,90 eur, od čega je iskorišteno 2.649.690,74 eur.

Namjena:

Ulaganje u osnovna sredstva - investicijski projekt – Izgradnja LC46017 Prkovci – B.Greda

8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U promatranom razdoblju (2025. godina) nisu izdana nova jamstva niti garancije. Također, nije bilo izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

PREGLED VAŽEĆIH DANIH JAMSTAVA

Sva navedena jamstva izdana su u ranijim razdobljima te su i dalje na snazi na dan 31.12.2025. godine.

Tablica 5: Pregled važećih jamstava na dan 31.12.2025.

| REDNI BROJ | DATUM IZDAVANJA JAMSTVA/ GARANCIJE | SVOTA U KN | VRSTA JAMSTVA / GARANCIJE | BROJ JAMSTVA / GARANCIJE | DOSPJELOST | OSNOVICA IZDAVANJA | VJEROVNIK | DATUM I NAČIN URUČENJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 29.05.2019. VINKOVCI | DO 5.000 | BJANKO ZADUŽNICA | OV-2800/2019 | 29.05.2029. | SREDSTVO OSIGURANJA NAPLATE TEMELJEM UG. O OPSKRBI EL.ENERG. O-16-207343 | HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB | 30.05.2019. PREPORUČENO POŠTOM |
| 2. | 22.07.2019. VINKOVCI | BIANCO | Bjanko mjenica | SERIJA B 07946280 | ROK OTPLATE KREDITA 31.01. 2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR | HPB D.D. | 22.07.2019. NA RUKE |
| 3. | 22.07.2019. VINKOVCI | DO 1.000.000,00 | BJANKO ZADUŽNICA | OV- 3963/2019 | ROK OTPLATE KREDITA 31.01. 2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR | HPB D.D. | 22.07.2019. NA RUKE |
| 4. | 22.07.2019. VINKOVCI | DO 1.000.000,00 | BJANKO ZADUŽNICA | OV- 3962/2019 | ROK OTPLATE KREDITA 31.01. 2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR | HPB D.D. | 22.07.2019. NA RUKE |
| 5. | 22.07.2019. VINKOVCI | DO 19.979.000,00 +1,70% +8,30% | ZADUŽNICA | OV- 3964/2019 | ROK OTPLATE KREDITA 31.01. 2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR | HPB D.D. | 22.07.2019. NA RUKE |