UPRAVA ZA CESTE

VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: info@zuc-vk.hr OIB: 56828260771

IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

KLASA: 400-02/26-01/

URBROJ: 2196-96-02/1-26-1

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2025.godinu

RAVNATELJ:

HRVOJE ČULJAK, dipl.ing.građ.

S  A  D  R  Ž  A  J

| 1. | U V O D |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| 3. | ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| 4. | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI UPRAVE ZA CESTE |  |
| 5. | IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE |  |
| 5.1. | Sustav proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja |  |
| 5.2. | Provođenje Zakona o javnoj nabavi |  |
| 5.3. | Sustav unutarnjih kontrola |  |
| 5.4. | Provođenje propisa vezanih uz uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |  |
| 5.5. | Vanjski nadzor |  |
| 5.6. | Pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Uprave za ceste |  |
| 6. | REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| 7. | IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC |  |
| 8. | IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE |  |
| 9. | ZAKLJUČNA RAZMATRANJA |  |

1. U V O D

Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2025. godinu daje pregled organizacije rada, obavljanja djelatnosti te financijskog poslovanja ustanove u izvještajnom razdoblju.

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije javna je ustanova osnovana radi upravljanja, građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije. Svoje djelatnosti obavlja sukladno odredbama Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23 i 156/25), Zakona o ustanovama te drugim važećim propisima.

U sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku registrirane su djelatnosti koje obuhvaćaju poslove vezane uz projektiranje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama, kao i druge poslove propisane Zakonom o cestama.

U okviru djelatnosti upravljanja, građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije, Uprava organizira odnosno obavlja poslove:

1. Projektiranja i ishođenja akata za građenje, uključujući ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola za županijske i lokalne ceste.

2. Građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz članka 23. Zakona o cestama, što obuhvaća osobito:

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

- pokretanje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima te projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola odnosno drugih akata potrebnih za građenje i uporabu građevine,

- ustupanje geodetskih radova te radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

- organizaciju tehničkog pregleda te primopredaju javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,

- investitorski nadzor nad provedbom projekata,

- ustupanje revizije projekata u odnosu na uvjete sigurnosti prometa.

3. Održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama, koje obuhvaća:

- planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,

- redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,

- ustupanje radova održavanja javnih cesta,

- stručni nadzor i kontrolu kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,

- ophodnju.

4. Ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona o cestama, a osobito:

- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima i meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,

- vođenje podataka o javnim cestama,

- pripremu podloga za dodjelu koncesija,

- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,

- praćenje i analizu stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,

- izradu izvješća, elaborata, ekspertiza i drugih stručnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, nadležnog ministarstva, županijske skupštine i župana.

Matični broj Uprave za ceste je 1260626, OIB: 56828260771, a šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti je 4211 – Gradnja cesta i autocesta.

Uprava posluje samostalno kao javna ustanova koja svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti, već radi osiguravanja upravljanja i održavanja cestovne infrastrukture na području županije.

Organizacijska struktura Uprave ustrojena je sukladno registriranim djelatnostima i obuhvaća dvije osnovne organizacijske jedinice:

- Opći poslovi

- Tehnički poslovi

Radom ustanove upravlja Upravno vijeće čiji su članovi:

- Boris Dragičević, predsjednik

- Damir Doroghazi, član

- Damir Fišer, član

- Domagoj Marošević, član

- Goran Pavelić, član

Izvješće o poslovanju za 2025. godinu zadržava metodološki pristup prethodnih godina kako bi se omogućila usporedivost podataka s ranijim razdobljima i planiranim pokazateljima poslovanja.

2 .  OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Na temelju podataka iz Studije ocjenjivanja potreba i optimiziranja održavanja i obnove županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije (2007.), vizualnog pregleda stanja kolnika te izvedenih radova održavanja i investicijskih ulaganja do 2025. godine, izrađena je Tablica 1 koja prikazuje ocjenu stanja kolnika županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu.

Tablica br.1.:Dužina ŽC i LC na području županije prema vrsti kolnika; Stanje na dan 31.12.2025. godine

| Kategorija ceste | Vrsta kolnika |  | Ukupno (km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asfalt (km) | Ostalo (km) |  |
| Županijske ceste (km) | 355,296 | 64,118 | 419,414 |
| Lokalne ceste (km) | 127,905 | 75,231 | 203,136 |
| UKUPNO (km): | 483,201 | 139,349 | 622,55 |

Grafikon br.1.: Stanje kolnika ŽC i LC u 2025.godini

Prema podacima iz tablice, udio asfaltiranih kolnika na kraju 2025. godine iznosi 77,62 %, što predstavlja porast od 0,25 postotnih poena u odnosu na 2024. godinu.

Udio neasfaltiranih (makadamskih i zemljanih) kolnika smanjen je u skladu s provođenjem redovitog održavanja i planiranih investicijskih radova.

Analiza stanja kolnika pokazuje sljedeće trendove:

Održavanje i obnova asfaltiranih kolnika provedena je prema prioritetima definiranima Studijom, uz redovite intervencije na kritičnim dionicama.

Investicijski radovi doprinijeli su povećanju kvalitete i sigurnosti kolnika, posebice u dijelovima gdje je dotrajalost bila najveća.

Vizualni pregled i monitoring omogućili su pravovremeno planiranje radova te optimizaciju raspodjele sredstava za održavanje i investicije.

Ukupno, stanje kolnika županijskih i lokalnih cesta krajem 2025. godine pokazuje stabilan trend poboljšanja kvalitete cesta, s blagim povećanjem udjela asfaltiranih površina i smanjenjem neasfaltiranih dionica u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica broj 2.:   Ocjena stanje kolnika županijskih i lokalnih cesta na području županije; Stanje na dan 31.12.2025. godine

| Ceste | Ocjena stanja asfaltnih kolnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | (km) |
|  | duljina | udio | duljina | udio | duljina | udio | duljina | udio | duljina | udio | duljina | udio |  |
|  | (km) | (%) | (km) | (%) | (km) | (%) | (km) | (%) | (km) | (%) | (km) | (%) |  |
| Županijske ceste (km) | 128,33 | 36,12% | 27,75 | 7,81% | 43,86 | 12,34% | 49,35 | 13,89% | 53,81 | 15,14% | 52,2 | 14,69% | 355,30 |
| Lokalne ceste (km) | 45,00 | 35,18% | 4,63 | 3,62% | 9,82 | 7,68% | 31,04 | 24,27% | 17,22 | 13,46% | 20,2 | 15,79% | 127,91 |
| UKUPNO (km): | 173,07 | 35,94% | 32,11 | 6,67% | 53,42 | 11,09% | 80,12 | 16,64% | 70,76 | 14,69% | 72,12 | 14,98% | 483,21 |

Iz prikazanih podataka vidljivo je da se značajan dio županijskih cesta nalazi u izvrsnom, vrlo dobrom i dobrom stanju, ukupno 56,31 % cestovne mreže, što ukazuje na kontinuirano poboljšanje kvalitete kolničke konstrukcije kao rezultat sustavnog ulaganja u redovno i izvanredno održavanje.

U izvrsnom stanju nalazi se 36,21 % županijskih cesta, dok je 7,77 % u vrlo dobrom stanju, a 12,33 % u dobrom stanju. U prihvatljivom stanju nalazi se dodatnih 13,88 % županijskih cesta, što znači da se više od polovice mreže nalazi u stanju koje osigurava zadovoljavajuću razinu prometne sigurnosti i uporabljivosti.

Kod lokalnih cesta s asfaltnim kolnikom, više od polovice ukupne mreže (oko 59,45 km ili 46,5 %) nalazi se u izvrsnom, vrlo dobrom i dobrom stanju, što pokazuje da je značajan dio cesta u kvalitetnom stanju. U prihvatljivom stanju nalazi se 31,04 km cesta, odnosno 24,3 % ukupne duljine lokalnih cesta.

Kontinuirano provođenje radova redovitog i izvanrednog održavanja te ulaganja u obnovu cestovne infrastrukture rezultira postupnim povećanjem udjela cesta boljeg stanja, pri čemu se posljednjih godina uočava kontinuirani trend poboljšanja stanja cestovne mreže.

3. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Održavanje županijskih i lokalnih cesta predstavlja jednu od temeljnih djelatnosti Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije s ciljem osiguravanja trajne prohodnosti cesta, sigurnog odvijanja prometa te očuvanja i unapređenja stanja cestovne infrastrukture na području županije.

Sukladno djelatnosti utvrđenoj Zakonom o cestama, Uprava za ceste tijekom izvještajnog razdoblja obavljala je poslove koji se odnose na:

A. održavanje javnih cesta na području županije
B. gradnju i rekonstrukciju javnih cesta na području županije

A) ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

Održavanje županijskih i lokalnih cesta provodi se kroz dva osnovna segmenta:

- redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

- izvanredno (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta

Ad 1. Redovno održavanje

Redovno održavanje obuhvaća aktivnosti koje se kontinuirano provode radi očuvanja uporabljivosti i sigurnosti prometa na cestama, a osobito:

- nadzor nad cestama (ophodarska služba),

- pregled cesta i cestovnih objekata,

- održavanje kolnika i bankina,

- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa,

- održavanje sustava odvodnje,

- održavanje prometne opreme i signalizacije,

- košnju trave i održavanje zelenila,

- održavanje cestovnih objekata,

- održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima.

Ad 2. Izvanredno održavanje

Izvanredno održavanje provodi se radi poboljšanja stanja pojedinih dionica cesta i cestovnih objekata te obuhvaća:

- pripremu i polaganje novih asfaltnih slojeva,

- sanaciju mostova i drugih cestovnih objekata,

- obnovu prometne i svjetlosne signalizacije,

- druge radove izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

B) GRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

U okviru poslova gradnje i rekonstrukcije javnih cesta provode se aktivnosti koje obuhvaćaju pripremu i realizaciju investicijskih projekata, a osobito:

- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola te drugih potrebnih akata,

- ustupanje geodetskih radova i usluga projektiranja,

- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije cesta,

- ustupanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Na temelju provedenih aktivnosti redovnog i izvanrednog održavanja te realiziranih radova gradnje i rekonstrukcije, tijekom 2025. godine osigurano je redovito funkcioniranje županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije, uz postupno unapređenje stanja cestovne infrastrukture i razine sigurnosti prometa.

- IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI  UPRAVE ZA CESTE

U 2025. godini izvori sredstava za financiranje djelatnosti Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije bili su:

  - Godišnja naknada za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih i   priključnih vozila,

- Pomoći iz drugih proračuna

(Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Hrvatske ceste d.o.o., Općina Nijemci, Općina Bošnjaci,

općina Tompojevci)

- Ostale naknade i drugi prihodi

- IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE ZA 2025. GODINU

Zakonska regulativa koja se primjenjuje u financijskom poslovanju Uprave za ceste obuhvaća sljedeće propise:

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23, 156/25)

- Uzance o građenju (NN 137/21)

- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 86/24)

- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)

- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15, 98/15, 155/2025)

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23)

- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17, 19/23)

- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20)

- Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)

- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/23)

- Zakon o proračunu (NN 144/21)

- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23)

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23, 154/24)

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)

- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14, 23/19, 83/21)

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)

- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19).

  - Sustav proračunskog računovodstva  i financijskog izvještavanja za 2025.godinu

Temeljni propisi koji uređuju sustav proračunskog računovodstva su:

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti

- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Sustav računovodstva u Upravi za ceste VSŽ temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Računovodstvene knjige ustrojene su sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Računovodstvene knjige vode se uredno, zaključuju se i potpisuju od strane zakonskog predstavnika (ravnatelj). Evidentiranje poslovnih događaja provodi se na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava koje su prethodno kontrolirane i potpisane od ovlaštenih i odgovornih osoba.

Na kraju poslovne godine izvršen je popis imovine, obaveza i potraživanja i sastavljen izvještaj o rezultatima obavljenog popisa.

Za proteklu godinu poslovanja Uprava je, u propisanom roku, dostavila financijske izvještaje putem aplkacije za financijsko izvještavanje u sustavu proračuna (RKPFI).

5.2. Provođenje Zakona o javnoj nabavi

Svi poslovi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, građenja i rekonstrukcije cesta, stručnog nadzora, projektiranja te nabave opreme i materijala ugovarani su s izvođačima i dobavljačima sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i pripadajućih podzakonskih propisa, kao i Pravilnika o procedurama javne i jednostavne nabave i stvaranja ugovornih obveza u Upravi za ceste Vukovarsko-srijemske županije.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Uprava za ceste je:

a) redovito objavljivala prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN),

b) objavljivala obavijesti o sklapanju ugovora u EOJN RH,

c) vodila registar ugovora i objavljivala ga u EOJN RH,

d) dostavljala godišnje statističko izvješće o javnoj i jednostavnoj nabavi putem EOJN RH.

Postupke javne nabave provodili su ovlašteni predstavnici Uprave za ceste koji posjeduju važeće certifikate u području javne nabave.

U 2025. godini provedeno je 10 otvorenih postupaka javne nabave, a temeljem provedenih postupaka sklopljeno je 7 ugovora o javnoj nabavi radova (jedan postupak nabave bio je tri puta poništen zbog nedostatnih osiguranih sredstava, nakon čega je u ponovljenom postupku sklopljen ugovor).

Tablica broj 3.:   Javna nabava u 2025. godini

|  | Ugovoreno po vrstama postupaka (bez obrane i sigurnosti); Izvođenje radova; Izvršenje usluga; Ukupno. Iznos (bez PDV); Br; Iznos (bez PDV). Otvoreni postupak; Okvirni sporazumi; EUR; 0,00; 0; 0,00. Ugovori; EUR; 5.436.748,10; 7; 5.436.748,10. Otvoreni postupak; Ugovori; EUR; 0,00; 0; 0,00. Ukupno; Ugovori; 7; 5.436.748,10. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ugovoreno po okvirnim sporazumima; Izvođenje radova; Ukupno. Iznos (bez PDV); Br; Iznos (bez PDV); Br. Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora; Ugovori; EUR; 1.792.364,61; 1; 1.792.364,61; 1. Ukupno; EUR; 1.792.364,61; 1; 1.792.364,61; 1. |  |  |  |  |  |

| Javne nabave koje su u vezi s financiranjem iz EU fondova |  |  |
| --- | --- | --- |
| Robe (bez PDV) | Usluge (bez PDV) | Radovi (bezPDV) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tijekom razdoblja provedeni su postupci jednostavne nabave do iznosa od 26.540,00 EUR za robu i usluge te 66.360,00 EUR za radove, u ukupnoj vrijednosti od 650.806,24 EUR.

U sljedećoj tablici prikazana je struktura utrošenih sredstava prema vrstama nabave.

Tablica broj 4.:  Jednostavna nabava u 2025.godini

|  | Jednostavne nabave. Robe (bez PDV); Usluge (bez PDV); Radovi (bezPDV). 45.348,06; 486.643,87; 118.814,31. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostavne nabave koje su u vezi s financiranjem iz EU fondova. Robe (bez PDV); Usluge (bez PDV); Radovi (bezPDV). 0,00; 0,00; 0,00. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jednostavne nabave koje su u vezi s provedbom Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Robe (bez PDV); Usluge (bez PDV); Radovi (bezPDV). 0,00; 0,00; 0,00. |  |  |  |  |  |  |

5.3. Sustav unutarnjih kontrola

Izvještavanje o sustavu unutarnjih kontrola provodi se na godišnjoj razini sukladno propisima kojima je uređeno sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti te važeće Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila  Ravnatelj Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije dužan je svake godine za prethodnu proračunsku godinu sastaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Kako bi ista bila vjerodostojna provela se samoprocjena procesa i procedura, te kontrola po proračunskim područjima:

- planiranje proračuna / financijskog plana

- izvršavanje proračuna / financijskog plana

- javna nabava

- računovodstvo

- izvještavanje i ostalo

- transparentnost

- upravljanje imovinom

Provedene kontrole potvrdile su da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.

Upitnik i Izjava o fiskalnoj odgovornosti sastavljeni su na dan 31.12.2025. godine, a dokumentacija je u zakonskom roku dostavljena Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Unutarnja revizija

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije nema ustrojenu vlastitu unutarnju reviziju, sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16, 77/19).

Poslove unutarnje revizije za institucije iz nadležnosti obavlja unutarnja revizija Vukovarsko-srijemske županije. Tijekom 2025. godine u Upravi za ceste nije provedena unutarnja revizija.

Prijave o nepravilnostima temeljem Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru

Člankom 5. stavkom 3. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20) definirano je da Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije nije obvezna imenovati osobu za nepravilnosti.

Istim Pravilnikom, člankom 15., utvrđeno je da su odgovorne osobe institucija iz nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne osobi za nepravilnosti u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave do 28. veljače tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine. Navedeno izvješće sadrži podatke o nepravilnostima prijavljenim od strane zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja te o nepravilnostima utvrđenim tijekom nadležnog postupanja državnih institucija.

Iznimno, ako u prethodnoj godini nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima, umjesto godišnjeg izvješća o nepravilnostima odgovorna osoba dostavlja osobi za nepravilnosti u nadležnoj instituciji dopis kojim izjavljuje da u izvještajnom razdoblju nisu prijavljene nepravilnosti.

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije u propisanom je roku dostavila izjavu da u razdoblju od 1. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima u upravljanju sredstvima Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.

5.4.  Provođenje  propisa vezanih uz naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Osnovni prihod Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije čini naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Prilikom registracije vozila, pravne i fizičke osobe dužne su uplatiti godišnju naknadu sukladno Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

U 2025. godini Uprava je ostvarila prihod od 5.566.974,52 eur, što predstavlja povećanje od 490.083,07 eur u odnosu na prethodnu godinu i najviši prihod u razdoblju 2022.–2025. godine.

Način naplate

Godišnja naknada uplaćuje se:

- u stanicama za tehnički pregled (STP), ili

- izravno na transakcijski račun Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.

Grafikon br.2.:

Naplaćene naknade za ceste po mjesecima u razdoblju od 2022.godine  do  2025.godine

Oslobođenja i povrati

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta, invalidne osobe oslobođene su plaćanja naknade.

Pravo na povrat uplaćene naknade imaju:

- invalidne osobe koje su naknadu platile iako su trebale biti oslobođene, te

- pravne i fizičke osobe koje su odjavile vozilo prije isteka registracije.

Povrate sredstava za osobe s invaliditetom koje su bile oslobođene, a uplate su izvršene, kao i naknade koje nisu naplaćene temeljem Rješenja o oslobođenju plaćanja, vrši Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

U 2025. godini ostvareno je ukupno 990 rješenja za oslobođenje plaćanja naknade za ceste:

- 974 rješenja provedena unutar STP-a,

- 16 povrata obrađeno unutar Uprave za ceste VSŽ,

što čini ukupno 59.348,92 eur (oko 1,07 % ukupnih prihoda od naknade za ceste).

Djelomični povrat neiskorištenog dijela naknade zbog prijevremene odjave vozila izvršen je 111 puta iz sredstava Uprave za ceste. Pregled povrata po svim navedenim osnovama prikazan je u nastavku.

Sljedeća tablica prikazuje detaljan pregled izvršenih povrata godišnje naknade za uporabu javnih cesta u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, razvrstanih po osnovama povrata.

Tablica broj 5.:  Izvršeni povrati godišnje naknade za uporabu javnih cesta u razdoblju

od 01.01.2025.godine do 31.12.2025.godine

| Opis | Broj predmeta | Broj storno predmeta | Naplaćena naknada | Iznos povrata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povrat neiskorištenog dijela naknade temeljem potvrde | 111 | 1 | 22.510,80 EUR | 13.879,21 EUR |
| Povrat neiskorištenog dijela naknade – interni unos prema izvodu s uplatnog računa | 0 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Povrat temeljem rješenja o pristupačnosti | 0 | 0 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Oslobođenje temeljem iskaznice o invaliditetu | 16 | 0 | 919,83 EUR | 795,46 EUR |
| UKUPNO | 127 | 1 | 23.430,63 EUR | 14.674,67 EUR |

Nakon pregleda izvršenih povrata, u nastavku je prikazan stvarni iznos naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta u stanicama za tehnički pregled u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine. Podaci su prikazani u sljedećoj tablici.

Tablica broj 6.:   Izvješće o naplaćenoj naknadi za ceste u STP u 2025.godine

| Kategorija | I Naplaćeno u STP |  | II Naplaćeno van STP |  | III Oslobođeno (invalidne osobe) |  | Sveukupno (I+II+III) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Količina | Iznos u eur | Količina | Iznos u eur | Količina | Iznos u eur | Količina | Iznos u eur |
| MOPED (L1, L2, L6) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7) | 1809 | 18.026,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1809 | 18.026,77 |
| OSOBNI AUTOMOBIL (M1) | 61401 | 3.664.679,76 | 3 | 148,98 | 970 | 58.553,46 | 62374 | 3.723.382,20 |
| AUTOBUS (M2, M3) | 154 | 58.959,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 154 | 58.959,40 |
| TERETNI AUTOMOBIL (N1) | 5023 | 602.414,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5023 | 602.414,51 |
| TERETNI AUTOMOBIL (N2) | 353 | 83.243,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 353 | 83.243,96 |
| TERETNI AUTOMOBIL (N3) | 1169 | 607.682,44 | 1 | 452,07 | 0 | 0,00 | 1170 | 608.134,51 |
| PRIKLJUČNO VOZILO (O1) | 1339 | 15.279,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1339 | 15.279,12 |
| PRIKLJUČNO VOZILO (O2) | 646 | 20.578,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 646 | 20.578,95 |
| PRIKLJUČNO VOZILO (O3) | 26 | 2.191,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 | 2.191,31 |
| PRIKLJUČNO VOZILO (O4) | 163 | 32.963,50 EUR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 163 | 32.963,50 |
| POLUPRIKOLICA (O3) | 2 | 226,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 226,04 |
| POLUPRIKOLICA (O4) | 587 | 172.485,49 | 0 | 0,00 EUR | 0 | 0,00 EUR | 587 | 172.485,49 |
| SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O4) | 22 | 7.157,79 | 0 | 0,00 EUR | 0 | 0,00 EUR | 22 | 7.157,79 |
| POSEBNI SLUČAJ PO NAMJENI VOZILA | 429 | 10.740,73 | 0 | 0,00 EUR | 0 | 0,00 EUR | 429 | 10.740,73 |
| UKUPNO | 73123 | 5.296.629,77 | 4 | 601,05 | 970 | 58.553,46 | 74097 | 5.355.784,28 |

Prihodi ostvareni po osnovi naknade za uporabu javnih cesta, kao i prihodi ostvareni temeljem refundacije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uključuju uplate koje se odnose na prosinac 2024. godine, dok istodobno ne obuhvaćaju sve uplate koje se odnose na prosinac 2025. godine.

Zbog navedenog vremenskog nepodudaranja u evidentiranju uplata dolazi do razlike u iskazivanju prihoda od naknade za uporabu javnih cesta koja se naplaćuje prilikom registracije motornih i priključnih vozila, između podataka evidentiranih u glavnoj knjizi Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije i financijskih izvještaja za 2025. godinu te podataka iskazanih u Izvješću o naplaćenoj naknadi za ceste.

5.5.  Vanjski nadzor

Tijekom 2025. godine, vanjski nadzor nad poslovanjem Uprave za ceste proveden je kroz nekoliko ključnih aktivnosti: izradu i usvajanje plana poslovanja, predaju financijskih izvješća, Upitnika i Izjave o fiskalnoj odgovornosti, te ostalih izvješća nadležnim institucijama. Konkretno:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

dalo je suglasnost na prijedlog godišnjeg plana Uprave za ceste. Plan je usuglašen s planom Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, radi definiranja sredstava za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta te postizanja potrebnog stupnja modernizacije;

- Skupština Vukovarsko- srijemske županije

razmatrala je i odobrila Financijski plan za 2025. godinu, a na nadolazećoj sjednici razmotrit će Izvješće o poslovanju Uprave za ceste za 2025. godinu;

- Godišnja temeljna financijska izvješća:

    - Bilanca,

    - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, klasični i funkcijski,

    - Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza,

    - Izvještaj o obvezama i  Bilješke uz izvještaje,

  - kroz e – sustav (RKPFI) dostavljaju se: Državnom Uredu za reviziju, FINA-i i Vukovarsko – srijemskoj županiji;

- Upitnik i Izjava o fiskalnoj odgovornosti predani su Vukovarsko – srijemskoj županiji;

- Izvješće o javnoj i jednostavnoj nabavi (putem EOJN) dostavljeno je Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za prethodnu godinu;

- Godišnji izvještaj o cestama i mostovima, te financijska izvršenja dostavljaju se HC d.o.o.;

- Registar državne imovine po svakoj promjeni dostavlja se Ministarstvu državne imovine;

- Izvješće o  primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama godišnje se dostavlja Uredu povjerenika pri Hrvatskom saboru;

- Periodična izvješća o stanju i ocjeni kolnika, broju zaposlenih, prihodima, rashodima, zimskoj službi i dr. dostavljaju se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;

- Izvješća o zaposlenima dostavljaju se Državnom zavodu za statistiku.

5.6.  Pregled prihoda  i primitaka, te  rashoda  i izdataka  Uprave za ceste u 2025.godini

Pregled prihoda i primitaka Uprave za ceste u 2025. godini

U 2025. godini  nisu ostvareni primici.

Prihodi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije u 2025.godini odnose se na prihode od poslovanja (naknada za ceste, pomoći iz drugih proračuna, ostali prihodi…).

Prihodi poslovanja u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 8.963.201,46 eur, odnosno 77,58% plana.

Pregled prihoda Uprave za ceste u 2025. godini sadržan je u tablici broj 7.

Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2025.godini

Izdaci u 2025.godini odnose se na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova, a evidentiranja po ovoj osnovi vežu se uz otplatu primljenog kredita - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

Osnovna podjela rashoda u navedenom razdoblju odnosi se na:

1. Rashode poslovanja (redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta i slični rashodi, financiranje nerazvrstanih cesta, sufinanciranje općina,  rashodi u svezi upravljanja Upravom za ceste)

2. Rashode za nabavu nefinancijske imovine (građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, nabava opreme i informatizacija).

Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2025.godini,  sadržan je u drugom dijelu tablice broj 7.

Tablica br. 7 : Pregled prihoda i rashoda

| VRSTA PRIHODA | PLANIRANI IZNOS U EUR | IZVRŠENJE U EUR |
| --- | --- | --- |
| 1.Naknada za ceste i druge naknade | 5.559.810,00 | 5.567.258,29 |
| 2.Pomoći iz drugih proračuna | 5.982.928,16 | 3.385.097,76 |
| 3.Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina | 1.760.225,47 | 1.760.225,47 |
| 4.Kazne i ostali prihodi | 11.000,00 | 10.845,41 |
| UKUPNI PRIHODI | 13.313.963,63 | 10.723.426,93 |
| Vrsta rashoda | Planirani iznos u eur | Izvršenje u eur |
| 1. Redovno održavanje cesta | 2.412.856,00 | 2.299.111,44 |
| 2. Izvanredno održavanje cesta | 4.620.662,50 | 3.409.419,26 |
| 3. Građenje, modernizacija i rekonstrukcija | 4.425.774,25 | 4.100.507,78 |
| 4. Financiranje nerazvrstanih cesta | 520.576,00 | 511.438,97 |
| 5. Sufinanciranje općina | 281.354,88 | 93.333,33 |
| 6. Poslovanje Uprave za ceste | 761.440,00 | 699.580,93 |
| 7. Dugoročni kredit – otplata anuiteta i kamata | 291.300,00 | 291.242,88 |
| UKUPNI RASHODI | 13.313.963,63 | 11.404.634,59 |

Struktura ostvarenih prihoda

U 2025. godini ukupni prihodi ostvareni su iz više izvora, pri čemu njihova struktura ukazuje na značajnu ovisnost o namjenskim i transfernim sredstvima. Najveći udio u ostvarenim prihodima čine prihodi od naknada za ceste i drugih naknada u iznosu od 5.567.258,29 EUR, koji su ostvareni iznad planiranog iznosa te predstavljaju stabilan i kontinuiran izvor financiranja redovne djelatnosti.

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 3.385.097,76 EUR, što je znatno ispod planiranog iznosa. Odstupanje u ovoj kategoriji posljedica je dinamike doznačavanja sredstava za projekte koji se financiraju izvan vlastitih izvora, pri čemu dio sredstava nije doznačen do kraja izvještajnog razdoblja.

Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u cijelosti je uključen u financiranje u 2025. godini u iznosu od 1.760.225,47 EUR, čime je djelomično osigurano pokriće rashoda tekuće godine. Prihodi od kazni i ostali prihodi ostvareni su u manjem iznosu od 10.845,41 EUR i nemaju značajan utjecaj na ukupnu strukturu prihoda.

Nakon pokrića dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine viškom prihoda poslovanja, uzimajući u obzir preneseni višak iz prethodne godine te manjak primitaka od financijske imovine, utvrđen je manjak prihoda i primitaka za 2025. godinu u iznosu od 681.207,66 EUR.

Utvrđeni manjak rezultat je prvenstveno vremenskog nepodudaranja priznavanja prihoda i nastanka rashoda. Tijekom 2025. godine evidentirani su rashodi za realizaciju projekata financiranih temeljem ugovora o sufinanciranju s društvom Hrvatske ceste d.o.o., dok sredstva po navedenim ugovorima nisu doznačena do kraja izvještajnog razdoblja. Sukladno pravilima proračunskog računovodstva, prihodi se priznaju u trenutku primitka sredstava, zbog čega navedeni prihodi nisu mogli biti evidentirani u 2025. godini, iako se odnose na rashode nastale u tom razdoblju.

Sredstva po navedenoj osnovi doznačena su u 2026. godini te će se evidentirati na kontu kapitalnih pomoći. Dio tih sredstava koristit će se za pokriće utvrđenog manjka prihoda i primitaka iz prethodne godine, dok će preostali dio ostati raspoloživ za financiranje rashoda u tekućoj godini kroz izmjene i dopune financijskog plana.

Slijedom navedenog, iskazani manjak ima obilježje privremenog obračunskog manjka uzrokovanog dinamikom doznačavanja sredstava, a ne trajne neravnoteže prihoda i rashoda poslovanja.

Struktura ostvarenih rashoda za 2025. godinu

Uspoređujući ostvarenje rashoda Uprave za ceste u 2025. godini s planom, može se zaključiti sljedeće:

- Redovno održavanje cesta ostvareno je 95,29% u odnosu na plan i čini 20,15% ukupnih rashoda;

- Izvanredno održavanje cesta ostvareno je 73,07% u odnosu na plan i čini 29,90% ukupnih rashoda;

- Građenje, modernizacija i rekonstrukcija cesta ostvareno je 92,65% u odnosu na plan i čini 35,96% ukupnih rashoda;

- Financiranje nerazvrstanih cesta ostvareno je 98,18% u odnosu na plan i čini 4,48% ukupnih rashoda;

- Sufinanciranje općina ostvareno je 33,17% u odnosu na plan i čini 0,82% ukupnih rashoda;

- Troškovi poslovanja Uprave za ceste ostvareni su 91,88% u odnosu na plan i čine 6,13% ukupnih rashoda;

- Program zaduživanja (otplata anuiteta i kamata) ostvaren je 99,98% u odnosu na plan i čini 2,55% ukupnih rashoda.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 11.404.634,59 EUR, što predstavlja 92,23% u odnosu na planirane rashode.

Uprava za ceste, kao izvanproračunski korisnik, može preuzimati i izvršavati rashode do visine planiranih sredstava. Istodobno, rashodi i izdaci koji se financiraju iz namjenskih prihoda mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, ali isključivo do visine stvarno uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava. Odstupanja u izvršenju pojedinih rashoda prvenstveno su rezultat dinamike ostvarenja prihoda tijekom godine.

Posebno se ističe stavka financiranja nerazvrstanih cesta, kod koje je ostvarenje veće od planiranog. Planiranje ove stavke temeljilo se na procjeni prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta, i to na temelju ostvarenja iz prethodne godine i realizacije izvještajne godine. Međutim, sukladno važećem zakonskom okviru, sredstva od navedene naknade raspoređuju se prema stvarno ostvarenim prihodima, zbog čega je bilo nužno uskladiti izvršenje rashoda s većim ostvarenjem prihoda.

Financiranje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova (Vinkovci i Vukovar) osigurava se iz dijela prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta, razmjerno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta na njihovom području, sukladno odredbama Zakona o cestama. Slijedom navedenog, visina ovih rashoda izravno ovisi o stvarno naplaćenim prihodima, a ne isključivo o planiranim iznosima, što objašnjava odstupanje u odnosu na plan.U strukturi rashoda vidljivo je da se najveći dio sredstava odnosi na građenje, modernizaciju i izvanredno održavanje cesta, koji zajedno čine 65,84% ukupnih rashoda.

Ukupno gledano, rashodi za održavanje cesta (redovno i izvanredno) čine 50,05% ukupnih rashoda, dok građenje, modernizacija, financiranje nerazvrstanih cesta i sufinanciranje općina čine 41,25% ukupnih rashoda, što potvrđuje da su sredstva primarno usmjerena na održavanje i razvoj cestovne infrastrukture.

Razlozi odstupanja od plana su sljedeći:

GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

Građenje:

- LC 46019 Retkovci-Ivankovo-Andrijaševci – izrada gl. projekta - realizacija u tijeku;

- ŽC 4233 Tovarnik - Nijemci - idejn i gl.projekt za izgradnju županijske ceste - ugovoreno realizirati će se u 2026.godini;

- LC 46002 Bobota - Trpinja usluge sudskog vještaka te izrada gl.projekta - ugovoreno realizirati će se u 2026.godini;

- ŽC 4167 Izgradnja mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima- novelacija troškovnika - u 2026.godini će se ugovoriti i realizirati;

Rekonstrukcija:

- ŽC 4111 Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55) – geodezija realizirana, idejno rješenje nije realizirano –prenosi se u 2026. godinu;

- ŽC 4148 Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci - Bršadin (ŽC4111) – most Markušica (geodezija, idejno rješenje, geomehanika) –aktivnosti će se ugovoriti i realizirati u 2026. godini;

IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

- ŽC 4230 Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299) – Strošinci (GP Strošinci (granica RH/Srbija)) – propust u Strošincima  –realizirano; dionica 2+300-2+450 i 4+800-5+550 (izvođenje radova i stručni nadzor) – nije realizirano, ugovoreno, realizacija u 2026. godini;

- LC 46018 Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor) –izvanredno održavanje mosta i stručni nadzor – djelomično realizirano, preostali dio radova realizirat će se u 2026. godini;

- Sanacija opasnih mjesta i izrada prometnog elaborata – ugovoreno, planira se realizacija u 2026. godini;

- ŽC 4174 Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173) – izvanredno održavanje s pripadajućim nadzorima – djelomično realizirano, nastavak realizacije u 2026. godini;

- ŽC 4174 – sanacija mrežastih pukotina na asfaltu te radovi na ŽC i LC na području VSŽ – ugovoreno, planira se realizacija u 2026. godini;

- ŽC 4229 Propust u Spačvi (geodezija, glavni projekt, prometni elaborat) –ugovaranje i realizacija planiraju se u 2026. godini;

- ŽC 4224 Otok (DC537) - Nijemci (DC57) – sanacija odvodnih jaraka i stručni nadzor – ugovaranje i realizacija planiraju se u 2026. godini.

SUFINANCIRANJE OPĆINA - jednim dijelom je izvršeno u 2025.godini, te će se I. Rebalansom plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2026.godini utvrditi izvršenje preostalog dijela.

6.  REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH

CESTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Kontinuiranim radovima redovnog održavanja i u 2025. godini zadržala se funkcionalnost svih elemenata županijskih i lokalnih cesta.

U okviru redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini, prikazane su količine izvršenih radova prema vrstama poslova koji čine redovno održavanje:

- pregled javnih cesta;

- opće održavanje kolnika;

- održavanje asfaltnog kolnika;

- održavanje kolnika od kamenog materijala;

- održavanje bankina;

- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa;

- održavanje objekata za odvodnju;

- održavanje opreme cesta;

- izrada oznaka na kolniku;

- košenje trave i održavanje zelenila;

- redovito održavanje mostova;

- održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima;

- radovi po posebnom nalogu

Tijekom godine, osim navedenih poslova izvršavali su se i sljedeći poslovi:

- ophodnja, obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih

cesta, izvanredni događaji na njima i meteorološkim uvjetima značajnima za

sigurno odvijanje prometa,

- tehnička regulacija prometa u izvanrednim događajima i kod izvođenja svih

vrsta radova na cestama i objektima,

- prikupljanje podataka za bazu podataka javnih cesta i njeno dopunjavanje.

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta financirano je iz općih prihoda i primitaka, odnosno naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Planom zimske službe Uprava za ceste imala je: jedanaest kamiona opremljenih silosnim ili vučnim posipačima i ralicama, dva utovarna stroja u mjestima pripravnosti i ophodarske kamione u svakoj nadcestariji  za obilazak i sitne intervencije.

Temeljem iskustvenih podataka, konfiguracije terena i mikroklimatskih uvjeta, organizacija i izvođenje radova zimske službe sa četiri stalna mjesta pripravnosti: Vinkovci, Vukovar, Ilok i Županja, izvršena je, prema Operativnom Planu zimske službe, bez zastoja i ograničenja u javnom prometu. Nije bilo primjedbi od strane Ministarstva unutarnjih poslova i Inspekcije cestovnog prometa i cesta, s kojima je ostvarena neposredna operativna suradnja, kako bi se osigurala prohodnost svih javnih cesta, u što kraćem vremenskom roku.

U okviru ovoga poglavlja u tablici br. 8., br. 9 i br.10. prikazani su izvršeni radovi redovnog održavanja, po grupama radova i za vremensko razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2025.godine.

Tablica br.8.:  Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po nadcestarijama

| Izvedeni radovi redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta od 01.01. do 31.12.2025. godine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadcestarija: | Ukupno: | PDV: | Sveukupno: |
| Vinkovci | 556.494,61 | 139.123,66 | 695.618,27 |
| Vukovar | 548.339,22 | 137.084,80 | 685.424,02 |
| Županja | 624.183,58 | 156.045,91 | 780.229,49 |
| Sveukupno: | 1.729.017,41 | 432.254,37 | 2.161.271,77 |

Rashodi redovnog održavanja u 2025. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.352.856,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 2.299.111,44 EUR, odnosno 97,72% plana. Ostvareni rashodi odnose se na radove redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta temeljem 12 mjesečnih situacija, kao i na druge povezane rashode održavanja, uključujući razliku u cijeni (RUC) u iznosu od 40.181,51 EUR, redovno održavanje semafora i brojača prometa u iznosu od 36.735,00 EUR te slivnu vodnu naknadu u iznosu od 60.923,16 EUR.

Obračun izvršenih radova redovnog održavanja predstavlja vrijednost stvarno izvedenih radova na terenu sukladno ugovorenim jediničnim cijenama, dok evidentirani rashodi uključuju i razliku u cijeni (RUC), koja se obračunava naknadno temeljem ugovornih odredbi o usklađenju cijena. Zbog toga može doći do odstupanja između vrijednosti izvedenih radova i evidentiranih rashoda u pojedinom razdoblju.

Unatoč navedenom, ukupni rashodi za redovno održavanje realizirani su u okviru planiranih sredstava, te odstupanje proizlazi isključivo iz dinamike obračuna razlike u cijeni, a ne iz prekoračenja plana.

Tablica br.9. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini

| ### OPIS | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR |  | IZVRŠENJE U EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | 2.240.456,00 | 2.201.453,28 |  |  |  |
| ### Redovno održavanje semafora i brojača prometa | 50.000,00 | 36.735,00 |  |  |  |
| ### Slivna vodna naknada | 62.400,00 | 60.923,16 |  |  |  |
| ### SVEUKUPNO | 2.352.856,00 |  |  | 2.299.111,44 |  |  |

Tablica br.10.:  Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po poziciji održavanja

|  | Izvedeni radovi redovnog održavanja od 1. siječnja 2025. godine do 30. prosinac 2025. godine | SVEUKUPNO |
| --- | --- | --- |
| Šifra posla | P o z i c i j a o d r ž a v a n j a | UKUPNO IZNOS |
| 1. | PREGLED JAVNIH CESTA | 30.550,50 |
| 2. | OPĆE ODRŽAVANJE KOLNIKA | 1.143,41 |
| 3. | ASFALTNI KOLNIK | 682.679,37 |
| 4. | BETONSKI KOLNIK | - |
| 5. | KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA | 74.459,53 |
| 6. | ODRŽAVANJE BANKINA | 31.889,97 |
| 7. | ODR. USJEKA , ZASJEKA I NASIPA | - |
| 8. | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU | 2.656,78 |
| 9. | ODRŽAVANJE OPREME CESTA | 26.215,67 |
| 10. | IZRADA OZNAKA NA KOLNIKU | 147.281,55 |
| 11. | KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA | 295.848,57 |
| 12. | REDOVITO ODRŽAVANJE MOSTOVA | 6.679,25 |
| 13. | REDOVITO ODRŽ. TUNELA I GALERIJA | - |
| 14. | ODRŽAVANJE POTPOR. I OBLOŽ. ZIDOVA | - |
| 15. | ZIMSKA SLUŽBA | 429.160,13 |
| 16. | RADOVI PO POSEBNOM NALOGU | 452,67 |
|  | U K U P N O : | 1.729.017,41 |
|  | + PDV : | 432.254,37 |
|  | S V E U K U P N O : | 2.161.271,77 |
|  | OBJEDINJENI IZNOS ZA RADOVE, USLUGE, REZERVNE DIJELOVE ZA KOJE NIJE MOGUĆE PREDVIDJETI KOLIČINU (EUR bez PDV-a) | 13.410,35 |

7. IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC

Tablica br.11. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | IZVRŠENJE U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽC 4233 | Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m | 7.875,00 | 0,00 |
|  | Parcelacija | 1.000,00 | 0,00 |
|  | Idejni projekt | 1.875,00 | 0,00 |
|  | Glavni projekt | 5.000,00 | 0,00 |
| LC 46019 | Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) (l=7,850km | 390.085,00 | 184.835,63 |
|  | Usluge vještačenja | 20.520,00 | 2.372,98 |
|  | Otkup zemljišta | 167.850,00 | 56,40 |
|  | Glavni projekt 1. Faza 33.000,00 |  | 26.831,25 |
|  | 2. Faza | 29.440,00 | 26.156,25 |
|  | 3. Faza | 22.875,00 | 22.587,50 |
|  | 4. Faza | 31.490,00 | 29.048,75 |
|  | 5. Faza | 32.962,00 | 29.123,75 |
|  | 6. Faza | 32.823,00 | 29.543,75 |
|  | Elaborat zaštite na radu izrađen od strane koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta | 15.815,00 | 15.815,00 |
|  | Geodezija – istražni radovi | 3.310,00 | 3.300,00 |
| LC 46017 | Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) | 896.105,00 | 896.103,82 |
|  | Dionica II od naselja Kladavac do ulaza u naselje B.greda | 876.730,00 | 876.728,82 |
|  | Stručni nadzor – dionica II | 19.375,00 | 19.375,00 |
| LC 46002 | Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) (l=3,500km) | 35.400,00 | 34.687,50 |
|  | Otkup zemljišta | 15.700,00 | 15.700,00 |
|  | Glavni projekt s geod.sit.građ. | 19.700,00 | 19.687,50 |
| ŽC4167 | Ivankovo (DC46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (ŽC4170) | 5.000,00 | 0,00 |
|  | Izgradnja mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima – novelacija troškovnika | 5.000,00 | 0,00 |
|  | SVEUKUPNO | 1.334.465,00 | 1.116.326,95 |

Tablica br.12. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u 2025.godini

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | IZVRŠENJE U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽC 4111 | Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55) | 47.000,00 | 11.187,50 |
|  | Geodezija | 14.000,00 | 11.187,50 |
|  | Idejno rješenje | 33.000,00 | 0,00 |
| LC 46017 | Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) | 374.330,00 | 373.692,37 |
|  | Dionica III od mjesnopisne ploče B.Greda do ulice Bana Josipa Jelačića | 367.030,00 | 366.448,62 |
|  | Stručni nadzor-dion. III | 7.300,00 | 7.243,75 |
| ŽC 4223 | Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214) | 2.613.329,25 | 2.559.633,25 |
|  | I.faza; dionica: 0.0+00.00 km (P-1) do 1.7+82,00 km (P-73) | 1.471.400,00 | 1.450.745,01 |
|  | Stručni nadzor | 28.875,00 | 28.875,00 |
|  | Koordinator zaštite na radu 1. | 600,00 | 875,00 |
|  | Koordinator zaštite na radu 2. | 300,00 |  |
|  | V.faza; dionica 2.: 10.7+25,00 KM(P-433) do 12.3+31,05 km (P-498) | 742.403,00 | 742.402,52 |
|  | Stručni nadzor | 17.050,00 | 17.050,00 |
|  | IV.faza – NASTAVAK 2024 | 57.430,00 | 57.429,68 |
|  | Stručni nadzor | 1.500,00 | 1.489,40 |
|  | III.faza - NASTAVAK 2024 | 99.475,00 | 99.471,41 |
|  | Stručni nadzor | 4.135,00 | 4.131,28 |
|  | Prometni elaborat | 2.375,00 | 2.375,00 |
|  | Izvođenje građ. radova | 182.581,25 | 153.284,00 |
|  | Stručni nadzor | 3.700,00 |  |
|  | Otkup zemljišta/ izvlaštenje / vještačenje | 1.505,00 | 1.504,95 |
| LC 46059 | Karadžićevo (ŽC4149) - Gaboš (DC518); L=300m` | 6.150,00 | 6.150,00 |
|  | Geodezija, Idejno rješenje i Glavni projekt | 937,50 | 6.150,00 |
|  |  | 2.062,50 |  |
|  |  | 3.150,00 |  |
| ŽC 4148 | Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci - Bršadin (ŽC4111) –MOST MARKUŠICA | 25.000,00 | 0,00 |
|  | Geodezija | 6.250,00 | 0,00 |
|  | Idejno rješenje | 3.125,00 | 0,00 |
|  | Geomehanika | 15.625,00 | 0,00 |
|  | MODERNIZACIJA SEMAFORA | 22.500,00 | 22.500,00 |
|  | Područje VSŽ | 22.500,00 | 22.500,00 |
|  | SVEUKUPNO | 3.088.309,25 | 2.973.163,12 |

Tablica br.13. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih

cesta u 2025. Godini

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | IZVRŠENJE U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽC 4230 | Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299)-Strošinci (GP Strošinci (Granica RH / Srbija)) | 388.312,50 | 78.860,42 |
|  | Propust u Strošincima | 97.462,50 | 78.860,42 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | 74.200,00 | 55.635,42 |
|  | Stručni i tehnološki nadzor | 2.900,00 | 10.162,50 |
|  | Kontrolna ispit. | 7.300,00 |  |
|  | Izv.projekt sanacije | 11.062,50 | 13.062,50 |
|  | El.priv.reg.prometa | 812,50 |  |
|  | Troškovnik | 1.187,50 |  |
|  | Dionica 2+300-2+450; 4+800-5+550 | 290.850,00 | 0,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | 285.250,00 | 0,00 |
|  | Stručni nadzor | 5.600,00 | 0,00 |
| ŽC 4135 | Tordinci (ŽC4148) - Ostrovo (ŽC4134) | 486.112,00 | 485.082,34 |
|  | Geod. podloga;podloge za ucrtavanje oštećenja; Gl.projekt; plan izvođ.radova;Troškovnik-izv.održ.most Tordinci | 12.875,00 | 12.875,00 |
|  | Izvanredno održavanje mosta u Tordincima | 462.037,00 | 461.007,34 |
|  | Stručni nadzor | 11.200,00 | 11.200,00 |
| ŽC 4173 | A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | II. FAZA - Gl.projekt | 25.000,00 | 25.000,00 |
| LC 46018 | Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor) | 283.815,00 | 220.847,47 |
|  | Glavni projekt sanacije mosta | 17.440,00 | 17.437,50 |
|  | Izvanredno održavanje mosta u Cerni | 259.975,00 | 197.475,59 |
|  | Stručni nadzor | 6.400,00 | 5.934,38 |
|  | Glavni pregledi mostova na području VSŽ | 109.847,00 | 109.846,25 |
|  | Geodezija | 28.875,00 | 28.875,00 |
|  | Provedba istražnih radova | 32.397,00 | 32.396,25 |
|  | Glavni pregledi mostova | 30.375,00 | 30.375,00 |
|  | Izrada baze podataka | 18.200,00 | 18.200,00 |
|  | Sanacija opasnih mjesta | 19.500,00 | 0,00 |
|  | Prometni elaborat | 19.500,00 | 0,00 |
| ŽC 4174 | Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173) | 3.263.676,00 | 2.429.019,92 |
|  | Izvanredno održavanje | 3.197.525,00 | 2.375.739,18 |
|  | Građevinski stručni nadzor | 32.063,00 | 23.822,44 |
|  | Strojarski nadzor | 8.050,00 | 8.050,00 |
|  | Elektrotehnički nadzor | 8.025,00 | 8.025,00 |
|  | Koordinator zaštite na radu | 18.013,00 | 13.383,30 |
|  | Sanacija mrežastih pukotina na asfaltu | 25.000,00 | 0,00 |
|  | ŽC i LC na području VSŽ | 25.000,00 | 0,00 |
| ŽC 4229 | Bošnjaci (DC214) - Vrbanja (DC537/ŽC4299) - Propust u Spačva | 15.500,00 | 0,00 |
|  | Geodezija (geod.podloga, GML, parcelacija) | 1.500,00 | 0,00 |
|  | Gl. projekt | 12.500,00 | 0,00 |
|  | Prometni elaborat | 1.500,00 | 0,00 |
| ŽC 4224 | Otok (DC537) - Nijemci (DC57) | 3.900,00 | 0,00 |
|  | Sanacija odvodnih jaraka | 3.800,00 | 0,00 |
|  | Stručni nadzor | 100,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO |  | 4.620.662,50 | 3.348.656,40 |

Tablica br.14. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju

i izgradnju ŽC i LC u 2025.godini

| Red. br. | Opis | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | IZVRŠENJE U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OSTALO-PUG, lokacijske, građevinske, uporabne dozvole i sl.. | 3.000,00 | 2.429,38 |
| SVEUKUPNO |  | 3.000,00 | 2.429,38 |

Tablica br.15.: Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu

temeljem ugovora o sufinanciranju u 2025.godini

| ULAGANJA U CESTOVNU INFRASTRUKTURU TEMELJEM SUFINANCIRANJA | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | IZVRŠENJE U EUR |
| --- | --- | --- |
| Općina Gunja (ŽC 4299) | 100.000,00 | 0,00 |
| BICIKLISTIČKA STAZA | 83.333,33 | 83.333,33 |
| Općina Tovarnik (ŽC4173) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sufinanciranja općina i gradova na području VSŽ temeljem zahtjeva | 88.021,55 | 0,00 |
| SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA | 281.354,88 | 93.333,33 |

Tablica br.16. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim 		gradovima" u 2025.godini

| GRAD | DIONICA/ OBJEKT | 3. REBALANS PLANA 2025. IZNOS U EUR | IZVRŠENJE U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAD VINKOVCI | Financiranje nerazvrstanih cesta temeljem važećih propisa | 286.848,00 | 281.813,31 |
| GRAD VUKOVAR | Financiranje nerazvrstanih cesta temeljem važećih propisa | 233.728,00 | 229.625,66 |
| SVEUKUPNO |  | 520.576,00 | 511.438,97 |

Tablica br.17.: Naturalni pokazatelji

IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA  I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ZA 2025.GODINU

| Red. br. | Broj ceste | Naziv ceste (dionice) | m´ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŽC 4223 | Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214) | 4.385,00 |
| 2. | LC46017 | Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) | 7.090,00 |
| 3. | ŽC 4173 | Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173) | 6.730,00 |
| 4. |  | Most Tordinci | 109,00 |
| 5. |  | Propust Strošinci | 30,00 |

8. IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE

U ukupnim rashodima Uprave za ceste, troškovi poslovanja Uprave u 2025. godini imali su učešće od 6,13%, a njihovo izvršenje  prikazano je u tablici br. 18.

Tablica br.18.:  Izvršenje troškova poslovanja Uprave za ceste

| Red. broj | Opis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan U EUR | Izvršenje U EUR | Indeks 4:3 |
| 1. | Trošak Uprave | 520.820,00 | 489..480,60 | 93,98 |
| 2. | Ostali troškovi poslovanja | 277.496,00 | 208.850,00 | 75,26 |
| 3. | Nabava opreme i informatizacija | 2.000,00 | 1.250,00 | 62,50 |
|  | U K U P N O | 800.316,00 | 699.580,93 | 87.41 |

Struktura troškova upravljanja u ukupnim rashodima Uprave za ceste, bila je sljedeća:

- trošak Uprave (bruto plaće i naknade)			4,29%

- ostali troškovi poslovanja				1,83%

- nabava opreme i informatizacija		  	0,01%

9. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Poslovanje Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije u 2025. godini može se ocijeniti uspješnim, uz vidljive pozitivne pomake u ključnim segmentima djelovanja. Kontinuiranim ulaganjima i kvalitetnim upravljanjem postignuto je daljnje poboljšanje stanja cestovne infrastrukture, što se očituje u rastu udjela asfaltiranih kolnika i povećanju duljine cesta u dobrom i vrlo dobrom stanju.

Održavanje cesta provedeno je stabilno i u okviru planiranih sredstava, čime je osigurana njihova trajna prohodnost i sigurnost prometa. Istodobno, realizirani investicijski projekti doprinijeli su modernizaciji i razvoju cestovne mreže, uz zadržavanje kontinuiteta u planiranju daljnjih ulaganja.

Financijsko poslovanje obilježeno je stabilnim i rastućim vlastitim prihodima, što potvrđuje pouzdanost postojećeg modela financiranja. Iako je ostvaren manjak, on je rezultat vremenskog nepodudaranja prihoda i rashoda te ne utječe na ukupnu stabilnost poslovanja.

Uprava je i u ovom razdoblju pokazala visoku razinu usklađenosti s propisima, učinkovit sustav upravljanja i kontrola te odgovorno i namjensko korištenje sredstava.

Ukupno gledano, ostvareni rezultati potvrđuju da Uprava za ceste uspješno izvršava svoju osnovnu funkciju, uz pozitivan trend razvoja i stvaranje kvalitetnih pretpostavki za daljnje unaprjeđenje cestovne infrastrukture u narednom razdoblju.