UPRAVA ZA CESTE

VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: info@zuc-vk.hr OIB: 56828260771

IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

II. REBALANS PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2026. GODINU

KLASA: 400-02/25-01/

URBROJ: 2196-96-02/1-26-

Vinkovci, srpanj  2026.g.

Ravnatelj:

Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

SADRŽAJ

| - UVOD |  |
| --- | --- |
| - PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| - ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| - ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| - ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| 6. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |
| 7. DIGITALIZACIJA I SUSTAVI NADZORA CESTA |  |
| 8. SAŽETAK |  |

1. UVOD

Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu sistematizira programe građenja, rekonstrukcije te redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije. Plan je donijelo Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 27. studenoga 2025. godine, na temelju članka 22. Zakona o cestama i Pravilnika o održavanju cesta.

Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:

- Zakonu o cestama,

- Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste,

- Pravilniku o održavanju cesta,

- Zakonu o proračunu.

II. Rebalansu Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu pristupilo se radi daljnjeg usklađenja planiranih aktivnosti s dinamikom provedbe projekata, provedenim postupcima javne nabave, izrađenom projektnom dokumentacijom te izmjenama Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.

II. rebalansom izvršeno je usklađenje pojedinih stavki građenja, rekonstrukcije, redovnog i izvanrednog održavanja, pri čemu su planirana sredstva preraspodijeljena sukladno stvarnim potrebama provedbe pojedinih projekata i prioritetima održavanja cestovne infrastrukture.

Osnova za izradu II. Rebalansa Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu je:

- realizacija Plana i I. rebalansa plana u razdoblju od 1. siječnja 2026. godine do dana izrade II. rebalansa te procjena izvršenja aktivnosti do kraja 2026. godine;

- provedeni i planirani postupci javne nabave, izrađena projektna dokumentacija, dodatne stručne analize te procjena dinamike izvođenja radova;

- ostvareni prihodi i rashodi te njihova projekcija do završetka 2026. godine.

2. PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA  PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Promjene u pozicijama II. Rebalansa Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije odnose se na usklađenje planiranih aktivnosti s trenutačnim stanjem pripreme i provedbe pojedinih projekata te preraspodjelu sredstava između programa građenja, rekonstrukcije te redovnog i izvanrednog održavanja cesta.

Najznačajnije izmjene odnose se na:

- usklađenje vrijednosti projektne dokumentacije i planiranih aktivnosti sa stvarnim potrebama provedbe projekata;

- preraspodjelu pojedinih aktivnosti između programa rekonstrukcije i programa izvanrednog održavanja nakon dodatnih stručnih analiza kojima je utvrđeno da pojedine planirane radove, prema njihovoj vrsti i opsegu, treba provoditi kroz program izvanrednog održavanja;

- planiranje novih aktivnosti izrade geodetskih podloga, geotehničkih istraživanja, idejnih rješenja i glavnih projekata za pripremu budućih investicija;

- proširenje programa modernizacije semaforske signalizacije na dodatne lokacije na području Vukovarsko-srijemske županije;

- usklađenje programa redovnog održavanja s ugovorenim obvezama i planiranom dinamikom izvršenja do kraja 2026. godine;

- planiranje novih aktivnosti izvanrednog održavanja radi povećanja sigurnosti prometa te očuvanja funkcionalnosti županijskih i lokalnih cesta.

3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju aktivnosti pripreme, projektiranja i izvođenja radova kojima se osigurava razvoj, modernizacija i povećanje sigurnosti cestovne infrastrukture. U skladu sa Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju cesta, navedeni poslovi obuhvaćaju:

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,

- pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola te drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine prema posebnim propisima,

- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje geodetskih radova,

- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

- ustupanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,

- investitorski nadzor nad provedbom projekata,

- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljavati u pogledu sigurnosti prometa.

3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta

Program ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta u II. rebalansu Plana za 2026. godinu prikazan je u Tablici 1. Planirana sredstva usklađena su s dosadašnjom realizacijom, dinamikom provedbe pojedinih projekata te procjenom aktivnosti koje će se provoditi do kraja 2026. godine.

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije i nadalje nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture vodeći računa o raspoloživim financijskim sredstvima, prioritetima razvoja prometne mreže te spremnosti pojedinih projekata za provedbu.

Tablica br.1. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih cesta i lokalnih cesta

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR | 2. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STUDIJA IZVODLJIVOSTI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | Financiranje iz EU fondova | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ŽC 4167 | Izgradnja mosta preko rijeke Biđ - Šiškovci | 27.625,00 | 53.325,00 | 53.325,00 |
|  | Izvedbeni projekt privremenog čeličnog mosta | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
|  | Izvedbeni projekt privremenog betonskog mosta | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  | Izvedbeni geotehnički projekt– (osiguranje građevinske jame) | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
|  | Revizija mosta – čelični most | 3.750,00 | 1.875,00 | 1.875,00 |
|  | Revizija mosta – betonski most | - | 1.875,00 | 1.875,00 |
|  | Novelacija troškovnika | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Izv.projekt prometnih površina i oborinske odvodnje | - | 7.500,00 | 7.500,00 |
|  | Izvedbeni projekt elektrotehničkih instalacija | - | 5.700,00 | 5.700,00 |
|  | Izv.projekt instalacije plina, vodovoda i kanalizacije | - | 7.500,00 | 7.500,00 |
| ŽC 4233 | Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m | - | 7.875,00 | 7.875,00 |
|  | Parcelacija | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Idejni projekt | - | 1.875,00 | 1.875,00 |
|  | Glavni projekt | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LC 46019 | Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) (l=7,850km | - | 181.900,00 | 181.900,00 |
|  | Otkup zemljišta | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | 1. Faza | - | 53.000,00 | 53.000,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | 2. Faza | - | 7.000,00 | 7.000,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | 3. Faza | - | 13.300,00 | 13.300,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 300,00 | 300,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 13.000,00 | 13.000,00 |
|  | 4. Faza | - | 28.500,00 | 28.500,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 26.000,00 | 26.000,00 |
|  | 5. Faza | - | 20.100,00 | 20.100,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 3.900,00 | 3.900,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 16.200,00 | 16.200,00 |
|  | 6. Faza | - | 24.000,00 | 24.000,00 |
|  | (Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija, Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja | - | 3.300,00 | 3.300,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 20.700,00 | 20.700,00 |
|  | Voditelj projekta | - | 16.000,00 | 16.000,00 |
|  | SVEUKUPNO | 52.625,00 | 268.100,00 | 268.100,00 |

Planirana ulaganja u izgradnju novih cestovnih dionica i pripadajuće infrastrukture doprinose poboljšanju prometne povezanosti, povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu te stvaranju preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski i društveni razvoj Vukovarsko-srijemske županije.

3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

Program rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u II. rebalansu Plana za 2026. godinu usklađen je s dosadašnjom realizacijom, izrađenom projektnom dokumentacijom, provedenim stručnim analizama te planiranom dinamikom pripreme budućih investicija.

U odnosu na I. rebalans izvršena su usklađenja pojedinih projektnih aktivnosti. Za dio planiranih zahvata utvrđeno je da se, s obzirom na vrstu i opseg radova, isti trebaju provoditi kroz program izvanrednog održavanja, dok su istodobno u program rekonstrukcije uključene nove aktivnosti izrade projektne dokumentacije za buduće investicijske zahvate.

Pregled planiranih ulaganja prikazan je u Tablici br. 2.

Tablica br.2. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR | 2. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC 4111 | Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55) | 33.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
|  | Idejni projekt | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
|  | Idejno rješenje | - | 33.000,00 | 33.000,00 |
| ŽC 4148 | Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci - Bršadin (ŽC4111) –MOST MARKUŠICA | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | Izrada projektne dokumentacije (geodezija, geomehanika i idejno rješenje) | - | 6.250,00 | 25.000,00 |
|  |  | - | 3.125,00 |  |
|  |  | - | 15.625,00 |  |
|  | MODERNIZACIJA RASVJETE SEMAFORSKE SIGNALIZACIJE | - | 6.000,00 | 28.164,00 |
|  | Prioritetna raskrižja na ŽC i LC u VSŽ | - | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | ŽC 4224 – J. J. Strossmayera, Otok | – | – | 11.682,00 |
|  | LC 46043 – Vinkovačka ulica, Županja | – | – | 10.482,00 |
| ŽC 4200 | Ilok (DC2 - DC2) - kroz Ilok | - | 58.100,00 | 0,00 |
|  | Geodezija | - | 2.500,00 | 0,00 |
|  | Idejno rješenje | - | 5.600,00 | 0,00 |
|  | Glavni projekt | - | 50.000,00 | 0,00 |
| ŽC 4224 | Otok (DC537) - Nijemci (DC57) | - | 22.650,00 | 22.650,00 |
|  | Rekonstrukcija ceste – pripremni radovi (čišćenje i profiliranje odvodnih jaraka) | - | 3.800,00 | 3.800,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 100,00 | 100,00 |
|  | Izvedbeni projekt | - | 18.750,00 | 18.750,00 |
| LC46039 | Ilok (ŽC4200) – GP Ilok (granica RH / Republika Srbija), L=2.900 m | – | – | 33.045,00 |
|  | Geodezija | – | – | 3.625,00 |
|  | Geomehanički istražni radovi | – | – | 3.750,00 |
|  | Idejno rješenje | – | – | 7.700,00 |
|  | Glavni projekt | – | – | 15.400,00 |
|  | Troškovnik | – | – | 2.570,00 |
|  | SVEUKUPNO | 33.000,00 | 177.750,00 | 174.859,00 |

Napomena:

1. U II. rebalansu objedinjena je stavka „Izrada projektne dokumentacije (geodezija, geomehanika i idejno rješenje)” u ukupnom iznosu od 25.000,00 EUR. Stavke iskazane u Planu i I. rebalansu (geodezija, geomehanika i idejno rješenje) zadržane su radi očuvanja kontinuiteta i usporedivosti planskih dokumenata.

2. U II. rebalansu aktivnosti izrade projektne dokumentacije za ŽC 4200 – Ilok (DC2 – DC2) kroz Ilok prenesene su iz programa rekonstrukcije u program izvanrednog održavanja, budući da je dodatnim stručnim analizama utvrđeno kako se planirani zahvati, prema svojoj prirodi i opsegu, trebaju provoditi kroz program izvanrednog održavanja. Istodobno je u program rekonstrukcije uvršten novi projekt LC 46039 – Ilok (ŽC4200) – GP Ilok (granica RH / Republika Srbija), kojim se osigurava izrada projektne dokumentacije za buduću rekonstrukciju predmetne dionice.

3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC

Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaćaju i troškove ishođenja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je, sukladno posebnim propisima, dopušteno građenje i uporaba građevina. Također obuhvaćaju i druge pripremne aktivnosti nužne za provedbu planiranih projekata, zbog čega je navedene rashode potrebno planirati u okviru Programa građenja i rekonstrukcije. Pregled planiranih rashoda prikazan je u Tablici br. 3.

Tablica br.3. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju

i izgradnju ŽC i LC u 2026.godini

| Red.br. | Opis | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR | 2. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OSTALO-posebni uvjeti građenja, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, uporabne dozvole… | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Planiranim rekonstrukcijskim zahvatima i pripremnim aktivnostima za njihovu provedbu stvaraju se preduvjeti za daljnje unaprjeđenje postojeće cestovne infrastrukture, povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu te poboljšanje protočnosti prometa na području Vukovarsko-srijemske županije.

4.	ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Ulaganjima u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije izvršava svoju zakonsku obvezu održavanja cesta na način kojim se osigurava sigurno odvijanje prometa, očuvanje i poboljšanje prometnih, tehničkih i sigurnosnih svojstava cesta te produljenje njihovog uporabnog vijeka. Program obuhvaća radove sanacije kolnika, mostova i propusta, izradu potrebne projektne dokumentacije, stručni nadzor te druge aktivnosti koje doprinose sigurnosti i funkcionalnosti cestovne infrastrukture, u skladu sa Zakonom o cestama, Pravilnikom o održavanju cesta i ostalim važećim propisima Republike Hrvatske. Pregled planiranih ulaganja prikazan je u Tablici br. 4.

Tablica br.4. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR | 2. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC 4200 | Ilok (DC2 - DC2) |  | 522.055,00 | 548.905,00 |
|  | Propust Ilok - u stacionaži km 3+025,00 | 187.680,00 | 199.440,00 | 199.440,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | 184.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
|  | Stručni i tehnološki nadzor | 3.680,00 | 3.740,00 | 3.740,00 |
|  | Kontrolna ispitivanja | - | 8.700,00 | 8.700,00 |
|  | PROPUST P2, KM 2+487,00 "DRLJANSKI POTOK" | - | 322.615,00 | 323.365,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | - | 313.250,00 | 313.250,00 |
|  | Stručni i tehnološki nadzor | - | 6.265,00 | 6.265,00 |
|  | Kontrolna ispitivanja | - | 3.100,00 | 3.100,00 |
|  | Novelacija troškovnika | - | - | 750,00 |
|  | Ilok (DC2 – DC2) kroz Ilok | - | - | 26.100,00 |
|  | Geodezija | – | – | 2.500,00 |
|  | Idejno rješenje | – | – | 5.600,00 |
|  | Glavni projekt | – | – | 18.000,00 |
| ŽC 4173 | A.G. Grada Vukovara (Sotin) – Tovarnik | 2.070.953,00 | 2.309.792,34 | 2.311.292,34 |
|  | D1 | 2.070.953,00 | 1.683.000,00 | 1.683.000,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | 2.030.346,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
|  | Stručni nadzor | 40.607,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
|  | D2 | - | 626.792,34 | 626.792,34 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | - | 614.502,34 | 614.502,34 |
|  | Stručni nadzor | - | 12.290,00 | 12.290,00 |
|  | Novelacija troškovnika | - | - | 1.500,00 |
| LC 46018 | Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor) | - | 11.500,00 | 11.500,00 |
|  | Izvanredno održavanje mosta u Cerni – nastavak održavanja | - | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 500,00 | 500,00 |
| ŽC 4174 | Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173) | - | 900.950,00 | 900.950,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | - | 888.000,00 | 888.000,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 8.250,00 | 8.250,00 |
|  | Koordinator zaštite na radu | - | 4.700,00 | 4.700,00 |
| ŽC 4230 | Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299)-Strošinci (GP Strošinci (Granica RH / Srbija)) - Dionica 2+300-2+450; 4+800-5+550 | - | 285.600,00 | 285.600,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja Topola - Vrbanja | - | 280.000,00 | 280.000,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 5.600,00 | 5.600,00 |
| ŽC 4229 | Bošnjaci (DC214) - Vrbanja (DC537/ŽC4299)-Propust u Spačva | - | 15.500,00 | 15.500,00 |
|  | Geodezija (geod.podloga, GML, parcelacija) | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | Gl. projekt | - | 12.500,00 | 12.500,00 |
|  | Prometni elaborat |  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LC 46036 | Ilok (ŽC4200 - ŽC4199) | - | 404.740,00 | 405.490,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | - | 396.800,00 | 396.800,00 |
|  | Stručni nadzor | - | 7.940,00 | 7.940,00 |
|  | Novelacija troškovnika | - | - | 750,00 |
| LC 44086 | Dalj (DC213) - Vera (ŽC4111) | - | 18.250,00 | 18.250,00 |
|  | Geodezija | - | 1.900,00 | 1.900,00 |
|  | Geomehanika za most | - | 8.650,00 | 8.650,00 |
|  | Idejno rješenje | - | 7.700,00 | 7.700,00 |
| LC 46039 | Ilok (ŽC4200) - GP Ilok (granica RH/Srbija)) | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | Propust P1 | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | Geodezija | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | Gl. projekt | - | 13.000,00 | 13.000,00 |
|  | Propust P2 | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | Geodezija | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | Gl. projekt | - | 13.000,00 | 13.000,00 |
|  | Sanacija mrežastih pukotina na asfaltu | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | ŽC i LC na području VSŽ | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | Zamjena prometnih znakova i interventni radovi | – | – | 35.000,00 |
|  | ŽC i LC na području VSŽ |  |  | 35.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | 2.216.308,00 | 4.523.387,34 | 4.587.487,34 |

II. rebalansom Plana izvršeno je usklađenje programa izvanrednog održavanja s dinamikom pripreme i provedbe pojedinih projekata. Dio aktivnosti projektiranja prenesen je iz programa rekonstrukcije nakon dodatnih stručnih analiza kojima je utvrđeno da se planirani zahvati, prema svojoj vrsti i opsegu, provode kroz program izvanrednog održavanja. Također su planirane aktivnosti novelacije postojeće projektne dokumentacije te sredstva za zamjenu prometnih znakova i interventne radove radi povećanja sigurnosti i funkcionalnosti županijskih i lokalnih cesta.

5.	ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Redovno održavanje cesta obuhvaća skup poslova i mjera koje se tijekom cijele godine provode radi očuvanja uporabljivosti, sigurnosti i tehničke ispravnosti županijskih i lokalnih cesta, u skladu s godišnjim i operativnim planovima održavanja.

Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito poslovi nadzora i pregleda cesta i cestovnih objekata, održavanje kolničkih površina, bankina i pokosa, održavanje sustava odvodnje, prometne signalizacije i opreme, cestovnih naprava i uređaja, održavanje vegetacije i preglednosti cesta, čišćenje cesta i cestovnih objekata, interventni radovi te organizacija i provedba zimske službe.

5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

II. rebalansom Plana izvršeno je usklađenje sredstava za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta s planiranom dinamikom izvršenja do kraja 2026. godine. Pregled planiranih ulaganja prikazan je u Tablici br. 5.

Tablica br.5. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

| Opis | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR | 2. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | 2.300.456,00 | 2.576.600,00 | 2.570.000,00 |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta - RUC | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta –OBJEDINJENA VRIJEDNOST PO OS | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| Redovno održavanje semafora i brojača prometa | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Slivna vodna naknada | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| SVEUKUPNO | 2.412.856,00 | 2.816.500,00 | 2.772.400,00 |

5.2. Rekapitulacija

Ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta prikazana su u Tablici br. 6.

Tablica br.6. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta  u 2026.godini

| ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR | 2. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| LOKALNE CESTE (22%) | 506.100,32 | 566.852,00 | 565.400,00 |
| ŽUPANIJSKE CESTE (78%) | 1.794.355,68 | 2.009.748,00 | 2.004.600,00 |
| SVEUKUPNO | 2.300.456,00 | 2.576.600,00 | 2.570.000,00 |

Provedbom aktivnosti redovnog održavanja osigurava se kontinuirano očuvanje prometne sigurnosti, tehničke ispravnosti i funkcionalnosti županijskih i lokalnih cesta te produljenje njihova uporabnog vijeka, uz učinkovito korištenje raspoloživih financijskih sredstava.

6.  KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Temeljem zahtjeva općina i gradova s područja Vukovarsko-srijemske županije za sudjelovanjem u financiranju kapitalnih projekata, utvrđeni su prioriteti vodeći računa o strateškim ciljevima razvoja prometne infrastrukture, vrijednosti ulaganja te značaju pojedinog projekta za razvoj lokalne zajednice i Vukovarsko-srijemske županije. Sukladno utvrđenim prioritetima, Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije definirala je projekte sufinanciranja čiji je pregled prikazan u nastavku.

Tablica br.7. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem sufinanciranja projekata u općinama

| OPĆINA | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR | 2. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulaganja u biciklističku infrastrukturu | 83.334,00 | 83.334,00 | 83.334,00 |
| Općina Gunja | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
| SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA | 83.334,00 | 183.334,00 | 183.334,00 |

Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05) uveden je pojam velikih gradova, odnosno gradovi s više od 35.000 stanovnika te gradovi koji su sjedišta županija, kojima je omogućeno preuzimanje poslova upravljanja, građenja i održavanja javnih cesta na svom području.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta te Pravilniku o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta, županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području velikih gradova prenesene su u njihovu nadležnost.

Planirana sredstva za financiranje nerazvrstanih cesta na području gradova Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na odredbama članka 108. Zakona o cestama, kojim je propisano da se sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju:

dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, razmjerno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta,

dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, razmjerno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama u njihovoj ukupnoj duljini.

Sukladno navedenom te odredbama Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12), kao i Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15, 98/15, 155/25 i Ispravak NN 2/26), sredstva od godišnje naknade raspoređuju se uz umanjenje od 9,8 %, od čega se 5,4 % odnosi na Grad Vinkovce, a 4,4 % na Grad Vukovar.

Tablica br.8. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim gradovima" u 2026. godini

| GRAD | DIONICA/OBJEKT | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR | 2. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAD VINKOVCI | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | 286.848,00 | 405.648,00 | 405.648,00 |
| GRAD VUKOVAR | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | 233.728,00 | 330.528,00 | 330.528,00 |
| SVEUKUPNO |  | 520.576,00 | 736.176,00 | 736.176,00 |

7. DIGITALIZACIJA I SUSTAVI NADZORA CESTA

Poglavlje 7. odnosi se na ulaganja u digitalizaciju cestovne infrastrukture i uspostavu sustava za nadzor i upravljanje prometom. U okviru ovog programa planirane su aktivnosti nabave i ugradnje opreme te implementacije suvremenih tehnoloških rješenja (GIS, kamere, senzori, komunikacijski i informacijski sustavi) s ciljem povećanja sigurnosti prometa, učinkovitijeg upravljanja prometnim tokovima te unaprjeđenja upravljanja i održavanja cestovne infrastrukture.

Tablica br. 9. Plan ulaganja u digitalizaciju i sustave nadzora cesta

| Red.br. | Opis | PLAN 2026. IZNOS U EUR | 1. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR | 2. REBALANS PLANA 2026. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitalizacija i nadzor ŽC i LC na području VSŽ | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2. | GIS | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | - | 100.000,00 | 100.000,00 |

Provedbom navedenih aktivnosti očekuje se unaprjeđenje sigurnosti prometa, učinkovitije upravljanje cestovnom infrastrukturom te stvaranje preduvjeta za digitalno praćenje stanja županijskih i lokalnih cesta.

8. SAŽETAK

Ukupni prihodi i primici prema II. rebalansu Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu iznose 10.018.063,34 EUR, od čega se najveći dio odnosi na ulaganja u građenje, rekonstrukciju te redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, kao i financiranje nerazvrstanih cesta i sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave.

Planirana ulaganja iznose:

| ULAGANJA | II. REBALANS 2026. (EUR) |
| --- | --- |
| Građenje | 268.100,00 |
| Rekonstrukcija | 174.859,00 |
| Digitalizacija i sustavi nadzora ŽC i LC | 100.000,00 |
| UKUPNO INVESTICIJSKA ULAGANJA | 542.959,00 |
| Redovno održavanje | 2.772.400,00 |
| Izvanredno održavanje | 4.587.487,34 |
| UKUPNO ODRŽAVANJE | 7.359.887,34 |
| Financiranje nerazvrstanih cesta | 736.176,00 |
| Sufinanciranje | 183.334,00 |
| PLANIRANA UKUPNA ULAGANJA U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE | 8.822.356,34 |