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1. UVOD

Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu sistematizira programe građenja, rekonstrukcije te redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije. Plan je donijelo Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 27. studenoga 2025. godine, na temelju članka 22. Zakona o cestama i Pravilnika o održavanju cesta.
Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:
· Zakonu o cestama, 
· Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste, 
· Pravilniku o održavanju cesta, 
· Zakonu o proračunu. 
II. Rebalansu Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu pristupilo se radi daljnjeg usklađenja planiranih aktivnosti s dinamikom provedbe projekata, provedenim postupcima javne nabave, izrađenom projektnom dokumentacijom te izmjenama Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.
II. rebalansom izvršeno je usklađenje pojedinih stavki građenja, rekonstrukcije, redovnog i izvanrednog održavanja, pri čemu su planirana sredstva preraspodijeljena sukladno stvarnim potrebama provedbe pojedinih projekata i prioritetima održavanja cestovne infrastrukture.
Osnova za izradu II. Rebalansa Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu je:
· realizacija Plana i I. rebalansa plana u razdoblju od 1. siječnja 2026. godine do dana izrade II. rebalansa te procjena izvršenja aktivnosti do kraja 2026. godine; 
· provedeni i planirani postupci javne nabave, izrađena projektna dokumentacija, dodatne stručne analize te procjena dinamike izvođenja radova; 
· ostvareni prihodi i rashodi te njihova projekcija do završetka 2026. godine.

















2. PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA  PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE   

Promjene u pozicijama II. Rebalansa Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije odnose se na usklađenje planiranih aktivnosti s trenutačnim stanjem pripreme i provedbe pojedinih projekata te preraspodjelu sredstava između programa građenja, rekonstrukcije te redovnog i izvanrednog održavanja cesta.
Najznačajnije izmjene odnose se na:
· usklađenje vrijednosti projektne dokumentacije i planiranih aktivnosti sa stvarnim potrebama provedbe projekata; 
· preraspodjelu pojedinih aktivnosti između programa rekonstrukcije i programa izvanrednog održavanja nakon dodatnih stručnih analiza kojima je utvrđeno da pojedine planirane radove, prema njihovoj vrsti i opsegu, treba provoditi kroz program izvanrednog održavanja; 
· planiranje novih aktivnosti izrade geodetskih podloga, geotehničkih istraživanja, idejnih rješenja i glavnih projekata za pripremu budućih investicija; 
· proširenje programa modernizacije semaforske signalizacije na dodatne lokacije na području Vukovarsko-srijemske županije; 
· usklađenje programa redovnog održavanja s ugovorenim obvezama i planiranom dinamikom izvršenja do kraja 2026. godine; 
· planiranje novih aktivnosti izvanrednog održavanja radi povećanja sigurnosti prometa te očuvanja funkcionalnosti županijskih i lokalnih cesta.

















3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju aktivnosti pripreme, projektiranja i izvođenja radova kojima se osigurava razvoj, modernizacija i povećanje sigurnosti cestovne infrastrukture. U skladu sa Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju cesta, navedeni poslovi obuhvaćaju:
· pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu, 
· pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, 
· pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 
· ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, 
· ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije, 
· ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola te drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine prema posebnim propisima, 
· ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, 
· ustupanje geodetskih radova, 
· ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, 
· ustupanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova, 
· organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje, 
· investitorski nadzor nad provedbom projekata, 
· ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljavati u pogledu sigurnosti prometa.

3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta
Program ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta u II. rebalansu Plana za 2026. godinu prikazan je u Tablici 1. Planirana sredstva usklađena su s dosadašnjom realizacijom, dinamikom provedbe pojedinih projekata te procjenom aktivnosti koje će se provoditi do kraja 2026. godine.
Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije i nadalje nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture vodeći računa o raspoloživim financijskim sredstvima, prioritetima razvoja prometne mreže te spremnosti pojedinih projekata za provedbu.

Tablica br.1. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih cesta i lokalnih cesta
	BROJ CESTE
	NAZIV DIONICE/OPIS
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	
	STUDIJA IZVODLJIVOSTI	
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00

	
	Financiranje iz EU fondova 	
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00

	ŽC 4167
	Izgradnja mosta preko rijeke Biđ  - Šiškovci 
	27.625,00
	53.325,00
	53.325,00

	
	Izvedbeni projekt privremenog čeličnog mosta
	9.750,00
	9.750,00
	9.750,00

	
	Izvedbeni projekt privremenog betonskog mosta
	11.000,00
	11.000,00
	11.000,00

	
	Izvedbeni geotehnički projekt– (osiguranje građevinske jame)
	3.125,00
	3.125,00
	3.125,00

	
	Revizija mosta – čelični most
	3.750,00
	1.875,00
	1.875,00

	
	Revizija mosta – betonski most
	-
	1.875,00
	1.875,00

	
	Novelacija troškovnika
	-
	5.000,00
	5.000,00

	
	Izv.projekt prometnih površina i oborinske odvodnje
	-
	7.500,00
	7.500,00

	
	Izvedbeni projekt elektrotehničkih instalacija
	-
	5.700,00
	5.700,00

	
	Izv.projekt instalacije plina, vodovoda i kanalizacije
	-
	7.500,00
	7.500,00

	ŽC 4233
	Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m
	-
	7.875,00
	7.875,00

	
	Parcelacija
	-
	1.000,00
	1.000,00

	
	Idejni projekt
	-
	1.875,00
	1.875,00

	
	Glavni projekt
	-
	5.000,00
	5.000,00

	LC 46019
	Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) (l=7,850km
	-
	181.900,00
	181.900,00

	
	Otkup zemljišta
	-
	20.000,00
	20.000,00

	
	1. Faza 
	-
	53.000,00
	53.000,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  
Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	3.000,00
	3.000,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	50.000,00
	50.000,00

	
	2. Faza 
	-
	7.000,00
	7.000,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  
Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	3.000,00
	3.000,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	4.000,00
	4.000,00

	
	3. Faza 
	-
	13.300,00
	13.300,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  
Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	300,00
	300,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	13.000,00
	13.000,00

	
	4. Faza 
	-
	28.500,00
	28.500,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  
Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	2.500,00
	2.500,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	26.000,00
	26.000,00

	
	5. Faza 
	-
	20.100,00
	20.100,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  
Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	3.900,00
	3.900,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	16.200,00
	16.200,00

	
	6. Faza 
	-
	24.000,00
	24.000,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	3.300,00
	3.300,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	20.700,00
	20.700,00

	
	Voditelj projekta
	-
	16.000,00
	16.000,00

	
	SVEUKUPNO	
	52.625,00
	268.100,00
	268.100,00



Planirana ulaganja u izgradnju novih cestovnih dionica i pripadajuće infrastrukture doprinose poboljšanju prometne povezanosti, povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu te stvaranju preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski i društveni razvoj Vukovarsko-srijemske županije.


3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta 
Program rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u II. rebalansu Plana za 2026. godinu usklađen je s dosadašnjom realizacijom, izrađenom projektnom dokumentacijom, provedenim stručnim analizama te planiranom dinamikom pripreme budućih investicija.

U odnosu na I. rebalans izvršena su usklađenja pojedinih projektnih aktivnosti. Za dio planiranih zahvata utvrđeno je da se, s obzirom na vrstu i opseg radova, isti trebaju provoditi kroz program izvanrednog održavanja, dok su istodobno u program rekonstrukcije uključene nove aktivnosti izrade projektne dokumentacije za buduće investicijske zahvate.
Pregled planiranih ulaganja prikazan je u Tablici br. 2.

Tablica br.2. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta
	BROJ 
CESTE
	NAZIV DIONICE/OPIS
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	ŽC 4111
	Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55)
	33.000,00
	66.000,00
	66.000,00

	
	Idejni projekt
	33.000,00
	33.000,00
	33.000,00

	
	Idejno rješenje	
	-
	33.000,00
	33.000,00

	ŽC 4148
	Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci - Bršadin (ŽC4111) –MOST MARKUŠICA
	-
	25.000,00
	25.000,00

	
	Izrada projektne dokumentacije (geodezija, geomehanika i idejno rješenje)
	-
	6.250,00
	25.000,00

	
	
	-
	3.125,00
	

	
	
	-
	15.625,00
	

	
	MODERNIZACIJA RASVJETE SEMAFORSKE SIGNALIZACIJE
	-
	6.000,00
	28.164,00

	
	Prioritetna raskrižja na ŽC i LC u VSŽ
	-
	6.000,00
	6.000,00

	
	ŽC 4224 – J. J. Strossmayera, Otok
	–
	–
	11.682,00

	
	LC 46043 – Vinkovačka ulica, Županja
	–
	–
	10.482,00

	ŽC 4200
	Ilok (DC2 - DC2) - kroz Ilok
	-
	58.100,00
	0,00

	
	Geodezija 
	-
	2.500,00
	0,00

	
	Idejno rješenje 
	-
	5.600,00
	0,00

	
	Glavni projekt
	-
	50.000,00
	0,00

	ŽC 4224
	Otok (DC537) - Nijemci (DC57)
	-
	22.650,00
	22.650,00

	
	Rekonstrukcija ceste – pripremni radovi (čišćenje i profiliranje odvodnih jaraka)
	-
	3.800,00
	3.800,00

	
	Stručni nadzor
	-
	100,00
	100,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	18.750,00
	18.750,00

	LC46039
	Ilok (ŽC4200) – GP Ilok (granica RH / Republika Srbija), L=2.900 m
	–
	–
	33.045,00

	
	Geodezija
	–
	–
	3.625,00

	
	Geomehanički istražni radovi
	–
	–
	3.750,00

	
	Idejno rješenje
	–
	–
	7.700,00

	
	Glavni projekt
	–
	–
	15.400,00

	
	Troškovnik
	–
	–
	2.570,00

	
	SVEUKUPNO
	33.000,00
	177.750,00
	174.859,00



Napomena:
1. U II. rebalansu objedinjena je stavka „Izrada projektne dokumentacije (geodezija, geomehanika i idejno rješenje)” u ukupnom iznosu od 25.000,00 EUR. Stavke iskazane u Planu i I. rebalansu (geodezija, geomehanika i idejno rješenje) zadržane su radi očuvanja kontinuiteta i usporedivosti planskih dokumenata.
2. U II. rebalansu aktivnosti izrade projektne dokumentacije za ŽC 4200 – Ilok (DC2 – DC2) kroz Ilok prenesene su iz programa rekonstrukcije u program izvanrednog održavanja, budući da je dodatnim stručnim analizama utvrđeno kako se planirani zahvati, prema svojoj prirodi i opsegu, trebaju provoditi kroz program izvanrednog održavanja. Istodobno je u program rekonstrukcije uvršten novi projekt LC 46039 – Ilok (ŽC4200) – GP Ilok (granica RH / Republika Srbija), kojim se osigurava izrada projektne dokumentacije za buduću rekonstrukciju predmetne dionice.

3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC
Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaćaju i troškove ishođenja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je, sukladno posebnim propisima, dopušteno građenje i uporaba građevina. Također obuhvaćaju i druge pripremne aktivnosti nužne za provedbu planiranih projekata, zbog čega je navedene rashode potrebno planirati u okviru Programa građenja i rekonstrukcije. Pregled planiranih rashoda prikazan je u Tablici br. 3.

Tablica br.3. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju
	          i izgradnju ŽC i LC u 2026.godini
	Red.br.
	Opis
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	1.
	OSTALO-posebni uvjeti građenja, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, uporabne dozvole…
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00

	SVEUKUPNO
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00



Planiranim rekonstrukcijskim zahvatima i pripremnim aktivnostima za njihovu provedbu stvaraju se preduvjeti za daljnje unaprjeđenje postojeće cestovne infrastrukture, povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu te poboljšanje protočnosti prometa na području Vukovarsko-srijemske županije.
4.	ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Ulaganjima u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije izvršava svoju zakonsku obvezu održavanja cesta na način kojim se osigurava sigurno odvijanje prometa, očuvanje i poboljšanje prometnih, tehničkih i sigurnosnih svojstava cesta te produljenje njihovog uporabnog vijeka. Program obuhvaća radove sanacije kolnika, mostova i propusta, izradu potrebne projektne dokumentacije, stručni nadzor te druge aktivnosti koje doprinose sigurnosti i funkcionalnosti cestovne infrastrukture, u skladu sa Zakonom o cestama, Pravilnikom o održavanju cesta i ostalim važećim propisima Republike Hrvatske. Pregled planiranih ulaganja prikazan je u Tablici br. 4.

Tablica br.4. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta 
	BROJ CESTE
	NAZIV DIONICE/OPIS
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	ŽC 4200
	Ilok (DC2 - DC2)		
	
	522.055,00
	548.905,00

	
	Propust  Ilok - u stacionaži km 3+025,00
	187.680,00
	199.440,00
	199.440,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	184.000,00
	187.000,00
	187.000,00

	
	Stručni i tehnološki nadzor 
	3.680,00
	3.740,00
	3.740,00

	
	Kontrolna ispitivanja
	-
	8.700,00
	8.700,00

	
	PROPUST P2, KM 2+487,00 
"DRLJANSKI POTOK"
	-
	322.615,00
	323.365,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	-
	313.250,00
	313.250,00

	
	Stručni i tehnološki nadzor 
	-
	6.265,00
	6.265,00

	
	Kontrolna ispitivanja
	-
	3.100,00
	3.100,00

	
	Novelacija troškovnika
	-
	-
	750,00

	
	Ilok (DC2 – DC2) kroz Ilok
	-
	-
	26.100,00

	
	Geodezija 
	–
	–
	2.500,00

	
	Idejno rješenje
	–
	–
	5.600,00

	
	Glavni projekt 
	–
	–
	18.000,00

	ŽC 4173
	A.G. Grada Vukovara (Sotin) – Tovarnik
	2.070.953,00
	2.309.792,34
	2.311.292,34

	
	D1
	2.070.953,00
	1.683.000,00
	1.683.000,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	2.030.346,00
	1.650.000,00
	1.650.000,00

	
	Stručni nadzor
	40.607,00
	33.000,00
	33.000,00

	
	D2
	-
	626.792,34
	626.792,34

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	-
	614.502,34
	614.502,34

	
	Stručni nadzor
	-
	12.290,00
	12.290,00

	
	Novelacija troškovnika
	-
	-
	1.500,00

	LC 46018
	Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor)
	-
	11.500,00
	11.500,00

	
	Izvanredno održavanje mosta u Cerni – nastavak održavanja
	-
	11.000,00
	11.000,00

	
	Stručni nadzor
	-
	500,00
	500,00

	ŽC 4174
	Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173)
	-
	900.950,00
	900.950,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja 
	-
	888.000,00
	888.000,00

	
	Stručni nadzor
	-
	8.250,00
	8.250,00

	
	Koordinator zaštite na radu
	-
	4.700,00
	4.700,00

	ŽC 4230
	Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299)-Strošinci (GP Strošinci (Granica RH / Srbija)) - Dionica 2+300-2+450; 4+800-5+550
	-
	285.600,00
	285.600,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja Topola - Vrbanja
	-
	280.000,00
	280.000,00

	
	Stručni nadzor
	-
	5.600,00
	5.600,00

	ŽC 4229
	Bošnjaci (DC214) - Vrbanja (DC537/ŽC4299)-Propust  u Spačva
	-
	15.500,00
	15.500,00

	
	Geodezija (geod.podloga, GML, parcelacija)
	-
	1.500,00
	1.500,00

	
	Gl. projekt
	-
	12.500,00
	12.500,00

	
	Prometni elaborat
	
	1.500,00
	1.500,00

	LC 46036
	Ilok (ŽC4200 - ŽC4199)			
	-
	404.740,00
	405.490,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	-
	396.800,00
	396.800,00

	
	Stručni nadzor
	-
	7.940,00
	7.940,00

	
	Novelacija troškovnika
	-
	-
	750,00

	LC 44086
	Dalj (DC213) - Vera (ŽC4111)		
	-
	18.250,00
	18.250,00

	
	Geodezija 
	-
	1.900,00
	1.900,00

	
	Geomehanika za most
	-
	8.650,00
	8.650,00

	
	Idejno rješenje
	-
	7.700,00
	7.700,00

	LC 46039
	Ilok (ŽC4200) - GP Ilok (granica RH/Srbija))
	-
	30.000,00
	30.000,00

	
	Propust P1
	-
	15.000,00
	15.000,00

	
	Geodezija 
	-
	2.000,00
	2.000,00

	
	Gl. projekt
	-
	13.000,00
	13.000,00

	
	Propust P2
	-
	15.000,00
	15.000,00

	
	Geodezija 
	-
	2.000,00
	2.000,00

	
	Gl. projekt
	-
	13.000,00
	13.000,00

	
	Sanacija mrežastih pukotina na asfaltu
	-
	25.000,00
	25.000,00

	
	ŽC i LC na području VSŽ
	-
	25.000,00
	25.000,00

	
	Zamjena prometnih znakova i interventni radovi 
	–
	–
	35.000,00

	
	ŽC i LC na području VSŽ
	
	
	35.000,00

	SVEUKUPNO
	2.216.308,00
	4.523.387,34
	4.587.487,34




II. rebalansom Plana izvršeno je usklađenje programa izvanrednog održavanja s dinamikom pripreme i provedbe pojedinih projekata. Dio aktivnosti projektiranja prenesen je iz programa rekonstrukcije nakon dodatnih stručnih analiza kojima je utvrđeno da se planirani zahvati, prema svojoj vrsti i opsegu, provode kroz program izvanrednog održavanja. Također su planirane aktivnosti novelacije postojeće projektne dokumentacije te sredstva za zamjenu prometnih znakova i interventne radove radi povećanja sigurnosti i funkcionalnosti županijskih i lokalnih cesta.


5.	ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Redovno održavanje cesta obuhvaća skup poslova i mjera koje se tijekom cijele godine provode radi očuvanja uporabljivosti, sigurnosti i tehničke ispravnosti županijskih i lokalnih cesta, u skladu s godišnjim i operativnim planovima održavanja.

Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito poslovi nadzora i pregleda cesta i cestovnih objekata, održavanje kolničkih površina, bankina i pokosa, održavanje sustava odvodnje, prometne signalizacije i opreme, cestovnih naprava i uređaja, održavanje vegetacije i preglednosti cesta, čišćenje cesta i cestovnih objekata, interventni radovi te organizacija i provedba zimske službe.

5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

II. rebalansom Plana izvršeno je usklađenje sredstava za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta s planiranom dinamikom izvršenja do kraja 2026. godine. Pregled planiranih ulaganja prikazan je u Tablici br. 5.

Tablica br.5. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 

	Opis
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta
	2.300.456,00
	2.576.600,00
	2.570.000,00

	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta - RUC
	0,00
	90.000,00
	90.000,00

	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta –OBJEDINJENA VRIJEDNOST PO OS
	0,00
	37.500,00
	0,00

	Redovno održavanje semafora i brojača prometa
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00

	Slivna vodna naknada
	62.400,00
	62.400,00
	62.400,00

	SVEUKUPNO
	2.412.856,00
	2.816.500,00
	2.772.400,00




5.2. Rekapitulacija
Ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta prikazana su u Tablici br. 6.

Tablica br.6. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta  u 2026.godini

	ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	LOKALNE CESTE (22%)
	506.100,32
	566.852,00
	565.400,00

	ŽUPANIJSKE CESTE (78%)
	1.794.355,68
	2.009.748,00
	2.004.600,00

	SVEUKUPNO
	2.300.456,00
	2.576.600,00
	2.570.000,00



Provedbom aktivnosti redovnog održavanja osigurava se kontinuirano očuvanje prometne sigurnosti, tehničke ispravnosti i funkcionalnosti županijskih i lokalnih cesta te produljenje njihova uporabnog vijeka, uz učinkovito korištenje raspoloživih financijskih sredstava.
6.  KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Temeljem zahtjeva općina i gradova s područja Vukovarsko-srijemske županije za sudjelovanjem u financiranju kapitalnih projekata, utvrđeni su prioriteti vodeći računa o strateškim ciljevima razvoja prometne infrastrukture, vrijednosti ulaganja te značaju pojedinog projekta za razvoj lokalne zajednice i Vukovarsko-srijemske županije. Sukladno utvrđenim prioritetima, Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije definirala je projekte sufinanciranja čiji je pregled prikazan u nastavku.

Tablica br.7. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem sufinanciranja projekata u općinama

	OPĆINA
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	Ulaganja u biciklističku infrastrukturu
	83.334,00
	83.334,00
	83.334,00

	Općina Gunja
	-
	100.000,00
	100.000,00

	SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA
	83.334,00
	183.334,00
	183.334,00




Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05) uveden je pojam velikih gradova, odnosno gradovi s više od 35.000 stanovnika te gradovi koji su sjedišta županija, kojima je omogućeno preuzimanje poslova upravljanja, građenja i održavanja javnih cesta na svom području.
Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta te Pravilniku o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta, županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području velikih gradova prenesene su u njihovu nadležnost.
Planirana sredstva za financiranje nerazvrstanih cesta na području gradova Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na odredbama članka 108. Zakona o cestama, kojim je propisano da se sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju:
dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, razmjerno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta,
dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, razmjerno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama u njihovoj ukupnoj duljini.
Sukladno navedenom te odredbama Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12), kao i Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15, 98/15, 155/25 i Ispravak NN 2/26), sredstva od godišnje naknade raspoređuju se uz umanjenje od 9,8 %, od čega se 5,4 % odnosi na Grad Vinkovce, a 4,4 % na Grad Vukovar.

Tablica br.8. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim gradovima" u 2026. godini
	GRAD
	DIONICA/OBJEKT
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	GRAD VINKOVCI
	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA
	286.848,00
	405.648,00
	405.648,00

	GRAD VUKOVAR
	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA
	233.728,00
	330.528,00
	330.528,00

	SVEUKUPNO
	520.576,00
	736.176,00
	736.176,00


7. DIGITALIZACIJA I SUSTAVI NADZORA CESTA

Poglavlje 7. odnosi se na ulaganja u digitalizaciju cestovne infrastrukture i uspostavu sustava za nadzor i upravljanje prometom. U okviru ovog programa planirane su aktivnosti nabave i ugradnje opreme te implementacije suvremenih tehnoloških rješenja (GIS, kamere, senzori, komunikacijski i informacijski sustavi) s ciljem povećanja sigurnosti prometa, učinkovitijeg upravljanja prometnim tokovima te unaprjeđenja upravljanja i održavanja cestovne infrastrukture.


Tablica br. 9. Plan ulaganja u digitalizaciju i sustave nadzora cesta

	Red.br.
	Opis
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	1.
	Digitalizacija i nadzor ŽC i LC na području VSŽ
	-
	50.000,00
	50.000,00

	2.
	GIS
	-
	50.000,00
	50.000,00

	SVEUKUPNO
	-
	100.000,00
	100.000,00




Provedbom navedenih aktivnosti očekuje se unaprjeđenje sigurnosti prometa, učinkovitije upravljanje cestovnom infrastrukturom te stvaranje preduvjeta za digitalno praćenje stanja županijskih i lokalnih cesta.



























8. SAŽETAK 

Ukupni prihodi i primici prema II. rebalansu Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu iznose 10.018.063,34 EUR, od čega se najveći dio odnosi na ulaganja u građenje, rekonstrukciju te redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, kao i financiranje nerazvrstanih cesta i sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave.

Planirana ulaganja iznose:

	ULAGANJA
	II. REBALANS 2026. (EUR)

	Građenje
	268.100,00

	Rekonstrukcija
	174.859,00

	Digitalizacija i sustavi nadzora ŽC i LC
	100.000,00

	UKUPNO INVESTICIJSKA ULAGANJA
	542.959,00

	Redovno održavanje
	2.772.400,00

	Izvanredno održavanje
	4.587.487,34

	UKUPNO ODRŽAVANJE
	7.359.887,34

	Financiranje nerazvrstanih cesta
	736.176,00

	Sufinanciranje
	183.334,00

	PLANIRANA UKUPNA ULAGANJA U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
	8.822.356,34
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