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1. UVOD

Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu sistematizira programe građenja, rekonstrukcije te redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije. Plan je donijelo Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 27. studenoga 2025. godine, na temelju članka 22. Zakona o cestama i Pravilnika o održavanju cesta.
Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:
· Zakonu o cestama, 
· Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste, 
· Pravilniku o održavanju cesta, 
· Zakonu o proračunu. 
III. Rebalansu Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu pristupilo se radi daljnjeg usklađenja planiranih aktivnosti s dinamikom provedbe projekata, provedenim postupcima javne nabave, izrađenom projektnom dokumentacijom te izmjenama Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.
III. rebalansom izvršeno je usklađenje pojedinih stavki građenja, rekonstrukcije, redovnog i izvanrednog održavanja, pri čemu su planirana sredstva preraspodijeljena sukladno stvarnim potrebama provedbe pojedinih projekata i prioritetima održavanja cestovne infrastrukture.
Osnova za izradu III. Rebalansa Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2026. godinu je:
· realizacija Plana i II. rebalansa plana u razdoblju od 1. siječnja 2026. godine do dana izrade III. rebalansa te procjena izvršenja aktivnosti do kraja 2026. godine; 
· provedeni i planirani postupci javne nabave, izrađena projektna dokumentacija, dodatne stručne analize te procjena dinamike izvođenja radova; 
· ostvareni prihodi i rashodi te njihova projekcija do završetka 2026. godine.















2. PROMJENE U POZICIJAMA PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA  PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE   


Promjene u pozicijama III. Rebalansa Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije odnose se na usklađenje planiranih sredstava s dosadašnjom realizacijom, stanjem pripreme i provedbe pojedinih projekata te procijenjenom dinamikom izvršenja aktivnosti do kraja 2026. godine. Izmjenama je izvršena preraspodjela sredstava unutar pojedinih programa, uz planiranje novih aktivnosti i usklađenje s III. rebalansom Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.
Najznačajnije izmjene odnose se na:
· povećanje sredstava za program građenja cesta, prvenstveno zbog planiranja izvođenja radova druge faze izgradnje lokalne ceste LC 46002 na dionici Bobota – Trpinja, uz istodobno smanjenje sredstava za pojedine aktivnosti izrade projektne dokumentacije;
· usklađenje sredstava za program rekonstrukcije cesta, uključujući planiranje novih aktivnosti geodetskih usluga i izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 4148 na dionici Vrbica – Markušica – Tordinci – Bršadin;
· usklađenje programa izvanrednog održavanja s raspoloživim financijskim sredstvima i procijenjenom dinamikom realizacije radova do kraja 2026. godine. Nakon provedenih novelacija troškovnika i utvrđivanja povećanih vrijednosti pojedinih zahvata, izvršena je ponovna procjena mogućnosti njihove realizacije u okviru ukupno raspoloživih sredstava. S obzirom na to da nije bilo moguće osigurati sredstva za istodobnu realizaciju svih planiranih projekata, prednost je dana radovima na dionicama čija se provedba nastavlja ili čija je realizacija planirana tijekom 2026. godine, uključujući ŽC 4173, LC 46036 i novu dionicu ŽC 4200 kroz Ilok. Realizacija radova na propustu Drljanski potok na ŽC 4200 odgođena je do stvaranja potrebnih uvjeta za provedbu predmetnog zahvata.
· planiranje aktivnosti izvanrednog održavanja svjetlosne prometne signalizacije na više lokacija na području Vukovarsko-srijemske županije te izrade prometnih elaborata za sanaciju opasnih mjesta radi povećanja sigurnosti prometa;
· usklađenje planiranih sredstava za geodetske usluge, geomehanička istraživanja, projektiranje, stručni nadzor i novelacije troškovnika prema potrebama i dinamici provedbe pojedinih projekata;
· povećanje sredstava za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave, uključujući planiranje sredstava za sufinanciranje projekta Grada Županje;
· povećanje sredstava za financiranje nerazvrstanih cesta na području gradova Vinkovaca i Vukovara, sukladno povećanju planiranih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta.
Sredstva za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta te ulaganja u digitalizaciju i sustave nadzora cesta zadržana su na razini II. rebalansa Plana.
Navedenim izmjenama osigurava se usklađenost planiranih ulaganja s raspoloživim financijskim sredstvima, stvarnim potrebama provedbe projekata i prioritetima održavanja i razvoja cestovne infrastrukture.





3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju aktivnosti pripreme, projektiranja i izvođenja radova kojima se osigurava razvoj, modernizacija i povećanje sigurnosti cestovne infrastrukture. U skladu sa Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju cesta, navedeni poslovi obuhvaćaju:
· pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu, 
· pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, 
· pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 
· ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, 
· ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije, 
· ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola te drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine prema posebnim propisima, 
· ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, 
· ustupanje geodetskih radova, 
· ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, 
· ustupanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova, 
· organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje, 
· investitorski nadzor nad provedbom projekata, 
· ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljavati u pogledu sigurnosti prometa.

3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta

Program ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta u III. rebalansu Plana za 2026. godinu prikazan je u Tablici 1. Planirana sredstva usklađena su s dosadašnjom realizacijom, dinamikom provedbe pojedinih projekata te procjenom aktivnosti koje će se provoditi do kraja 2026. godine.

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije i nadalje nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture vodeći računa o raspoloživim financijskim sredstvima, prioritetima razvoja prometne mreže te spremnosti pojedinih projekata za provedbu.

Tablica br.1. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih cesta i lokalnih cesta

	BROJ CESTE
	NAZIV DIONICE/OPIS
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	
	STUDIJA IZVODLJIVOSTI	
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00
	30.000,00

	
	Financiranje iz EU fondova 	
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00
	30.000,00

	ŽC 4167
	Izgradnja mosta preko rijeke Biđ  - Šiškovci 
	27.625,00
	53.325,00
	53.325,00
	8.750,00

	
	Izvedbeni projekt privremenog čeličnog mosta
	9.750,00
	9.750,00
	9.750,00
	0,00

	
	Izvedbeni projekt privremenog betonskog mosta
	11.000,00
	11.000,00
	11.000,00
	0,00

	
	Izvedbeni geotehnički projekt– (osiguranje građevinske jame)
	3.125,00
	3.125,00
	3.125,00
	0,00

	
	Revizija mosta – čelični most
	3.750,00
	1.875,00
	1.875,00
	1.875,00

	
	Revizija mosta – betonski most
	-
	1.875,00
	1.875,00
	1.875,00

	
	Novelacija troškovnika
	-
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00

	
	Izv.projekt prometnih površina i oborinske odvodnje
	-
	7.500,00
	7.500,00
	0,00

	
	Izvedbeni projekt elektrotehničkih instalacija
	-
	5.700,00
	5.700,00
	0,00

	
	Izv.projekt instalacije plina, vodovoda i kanalizacije
	-
	7.500,00
	7.500,00
	0,00

	ŽC 4233
	Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m
	-
	7.875,00
	7.875,00
	7.875,00

	
	Parcelacija
	-
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00

	
	Idejni projekt
	-
	1.875,00
	1.875,00
	1.875,00

	
	Glavni projekt
	-
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00

	LC 46019
	Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) (l=7,850km
	-
	181.900,00
	181.900,00
	52.000,00

	
	Otkup zemljišta
	-
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00

	
	1. Faza 
	-
	53.000,00
	53.000,00
	3.000,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  
Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	50.000,00
	50.000,00
	0,00

	
	2. Faza 
	-
	7.000,00
	7.000,00
	3.000,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  
Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	4.000,00
	4.000,00
	0,00

	
	3. Faza 
	-
	13.300,00
	13.300,00
	300,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  
Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	300,00
	300,00
	300,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	13.000,00
	13.000,00
	0,00

	
	4. Faza 
	-
	28.500,00
	28.500,00
	2.500,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  
Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	2.500,00
	2.500,00
	2.500,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	26.000,00
	26.000,00
	0,00

	
	5. Faza 
	-
	20.100,00
	20.100,00
	3.900,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  
Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	3.900,00
	3.900,00
	3.900,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	16.200,00
	16.200,00
	0,00

	
	6. Faza 
	-
	24.000,00
	24.000,00
	3.300,00

	
	(Geod. podloga za gl.projekt, Parcelacijski elababorat, Probni iskop za utvrđivanje stanja, Geodetski snimak instalacija,  Gl. proj. niskogradnje i oborinske odvodnje, Gl. proj. izmještanja vodovodne instalacije, Gl. proj. zaštite i izmještanja elektroinstalcija, Gl. proj. zaštite i izmještanja plinske instalacije) – nastavak projektiranja
	-
	3.300,00
	3.300,00
	3.300,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	20.700,00
	20.700,00
	0,00

	
	Voditelj projekta
	-
	16.000,00
	16.000,00
	16.000,00

	LC
46002
	Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) 
	-
	-
	-
	1.172.781,00

	
	Novelacija troškovnika
	-
	-
	-
	1.250,00

	
	Izvođenje radova – 2.faza;L=1770,00m`
	-
	-
	-
	1.171.531,00

	SVEUKUPNO
	52.625,00
	268.100,00
	268.100,00
	1.271.406,00



Planirana ulaganja u izgradnju novih cestovnih dionica i pripadajuće infrastrukture doprinose poboljšanju prometne povezanosti, povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu te stvaranju preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski i društveni razvoj Vukovarsko-srijemske županije.



3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta 
Program rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u III. rebalansu Plana za 2026. godinu usklađen je s dosadašnjom realizacijom, izrađenom projektnom dokumentacijom, provedenim stručnim analizama te planiranom dinamikom pripreme budućih investicija.
Pregled planiranih ulaganja prikazan je u Tablici br. 2.

Tablica br.2. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta
	BROJ 
CESTE
	NAZIV DIONICE/OPIS
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	ŽC 4111
	Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55)
	33.000,00
	66.000,00
	66.000,00
	64.250,00

	
	Idejni projekt
	33.000,00
	33.000,00
	33.000,00
	31.250,00

	
	Idejno rješenje	
	-
	33.000,00
	33.000,00
	33.000,00

	ŽC 4148
	Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci - Bršadin (ŽC4111) –
	-
	25.000,00
	25.000,00
	77.750,00

	
	MOST MARKUŠICA
	-
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00

	
	Izrada projektne dokumentacije (geodezija, geomehanika i idejno rješenje)
	-
	6.250,00
	25.000,00
	25.000,00

	
	
	-
	3.125,00
	
	

	
	
	-
	15.625,00
	
	

	
	REKONSTRUKCIJA CESTE
	-
	-
	-
	52.750,00

	
	Geodezija 
	-
	-
	-
	9.000,00

	
	Idejno  rješenje 
	-
	-
	-
	21.875,00

	
	Idejni projekt
	-
	-
	-
	21.875,00

	
	MODERNIZACIJA SEMAFORSKE SIGNALIZACIJE
	-
	6.000,00
	28.164,00
	28.164,00

	
	Prioritetna raskrižja na ŽC i LC u VSŽ
	-
	6.000,00
	6.000,00
	6.000,00

	
	ŽC 4224 – J. J. Strossmayera, Otok
	–
	–
	11.682,00
	11.682,00

	
	LC 46043 – Vinkovačka ulica, Županja
	–
	–
	10.482,00
	10.482,00

	ŽC 4200
	Ilok (DC2 - DC2) - kroz Ilok
	-
	58.100,00
	0,00
	0,00

	
	Geodezija 
	-
	2.500,00
	0,00
	0,00

	
	Idejno rješenje 
	-
	5.600,00
	0,00
	0,00

	
	Glavni projekt
	-
	50.000,00
	0,00
	0,00

	ŽC 4224
	Otok (DC537) - Nijemci (DC57)
	-
	22.650,00
	22.650,00
	3.900,00

	
	Rekonstrukcija ceste – pripremni radovi (čišćenje i profiliranje odvodnih jaraka)
	-
	3.800,00
	3.800,00
	3.800,00

	
	Stručni nadzor
	-
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Izvedbeni projekt
	-
	18.750,00
	18.750,00
	0,00

	LC46039
	Ilok (ŽC4200) – GP Ilok (granica RH / Republika Srbija), L=2.900 m
	–
	–
	33.045,00
	33.045,00

	
	Geodezija
	–
	–
	3.625,00
	3.625,00

	
	Geomehanički istražni radovi
	–
	–
	3.750,00
	3.750,00

	
	Idejno rješenje
	–
	–
	7.700,00
	7.700,00

	
	Glavni projekt
	–
	–
	15.400,00
	15.400,00

	
	Troškovnik
	–
	–
	2.570,00
	2.570,00

	
	SVEUKUPNO
	33.000,00
	177.750,00
	174.859,00
	207.109,00




3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC

Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaćaju i troškove ishođenja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je, sukladno posebnim propisima, dopušteno građenje i uporaba građevina. Također obuhvaćaju i druge pripremne aktivnosti nužne za provedbu planiranih projekata, zbog čega je navedene rashode potrebno planirati u okviru Programa građenja i rekonstrukcije. Pregled planiranih rashoda prikazan je u Tablici br. 3.

Tablica br.3. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju
	          i izgradnju ŽC i LC u 2026.godini

	Red.br.
	Opis
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	1.
	OSTALO-posebni uvjeti građenja, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, uporabne dozvole…
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00

	SVEUKUPNO
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00



Planiranim rekonstrukcijskim zahvatima i pripremnim aktivnostima za njihovu provedbu stvaraju se preduvjeti za daljnje unaprjeđenje postojeće cestovne infrastrukture, povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu te poboljšanje protočnosti prometa na području Vukovarsko-srijemske županije.


4.	ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Ulaganjima u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije izvršava svoju zakonsku obvezu održavanja cesta na način kojim se osigurava sigurno odvijanje prometa, očuvanje i poboljšanje prometnih, tehničkih i sigurnosnih svojstava cesta te produljenje njihovog uporabnog vijeka. Program obuhvaća radove sanacije kolnika, mostova i propusta, izradu potrebne projektne dokumentacije, stručni nadzor te druge aktivnosti koje doprinose sigurnosti i funkcionalnosti cestovne infrastrukture, u skladu sa Zakonom o cestama, Pravilnikom o održavanju cesta i ostalim važećim propisima Republike Hrvatske. Pregled planiranih ulaganja prikazan je u Tablici br. 4.
Tablica br.4. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta 

	BROJ CESTE
	NAZIV DIONICE/OPIS
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	ŽC 4200
	Ilok (DC2 - DC2)	
	
	522.055,00
	548.905,00
	605.690,00

	
	Propust  Ilok - u stacionaži km 3+025,00
	187.680,00
	199.440,00
	199.440,00
	199.440,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	184.000,00
	187.000,00
	187.000,00
	187.000,00

	
	Stručni i tehnološki nadzor 
	3.680,00
	3.740,00
	3.740,00
	3.740,00

	
	Kontrolna ispitivanja
	-
	8.700,00
	8.700,00
	8.700,00

	
	PROPUST P2, KM 2+487,00 
"DRLJANSKI POTOK"
	-
	322.615,00
	323.365,00
	750,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	-
	313.250,00
	313.250,00
	0,00

	
	Stručni i tehnološki nadzor 
	-
	6.265,00
	6.265,00
	0,00

	
	Kontrolna ispitivanja
	-
	3.100,00
	3.100,00
	0,00

	
	Novelacija troškovnika
	-
	-
	750,00
	750,00

	
	Ilok (DC2 – DC2) kroz Ilok
	-
	-
	26.100,00
	26.100,00

	
	Geodezija 
	–
	–
	2.500,00
	2.500,00

	
	Idejno rješenje
	–
	–
	5.600,00
	5.600,00

	
	Glavni projekt 
	–
	–
	18.000,00
	18.000,00

	
	Ilok dionica od D2 do LC 46036; L=2230,00m`
	-
	-
	-
	379.400,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	
	
	
	371.960,00

	
	Stručni nadzor
	
	
	
	7.440,00

	ŽC 4173
	A.G. Grada Vukovara (Sotin) – Tovarnik
	2.070.953,00
	2.309.792,34
	2.311.292,34
	1.913.560,00

	
	D1
	2.070.953,00
	1.683.000,00
	1.683.000,00
	1.912.060,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	2.030.346,00
	1.650.000,00
	1.650.000,00
	1.882.000,00

	
	Stručni nadzor
	40.607,00
	33.000,00
	33.000,00
	30.060,00

	
	D2
	-
	626.792,34
	626.792,34
	0,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	-
	614.502,34
	614.502,34
	0,00

	
	Stručni nadzor
	-
	12.290,00
	12.290,00
	0,00

	
	Novelacija troškovnika
	-
	-
	1.500,00
	1.500,00

	LC 46018
	Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor)
	-
	11.500,00
	11.500,00
	11.500,00

	
	Izvanredno održavanje mosta u Cerni – nastavak održavanja
	-
	11.000,00
	11.000,00
	11.000,00

	
	Stručni nadzor
	-
	500,00
	500,00
	500,00

	ŽC 4174
	Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173)
	-
	900.950,00
	900.950,00
	900.950,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja 
	-
	888.000,00
	888.000,00
	888.000,00

	
	Stručni nadzor
	-
	8.250,00
	8.250,00
	8.250,00

	
	Koordinator zaštite na radu
	-
	4.700,00
	4.700,00
	4.700,00

	ŽC 4230
	Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299)-Strošinci (GP Strošinci (Granica RH / Srbija)) - Dionica 2+300-2+450; 4+800-5+550
	-
	285.600,00
	285.600,00
	285.600,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja Topola - Vrbanja
	-
	280.000,00
	280.000,00
	280.000,00

	
	Stručni nadzor
	-
	5.600,00
	5.600,00
	5.600,00

	ŽC 4229
	Bošnjaci (DC214) - Vrbanja DC537/ŽC4299)-Propust  u Spačva
	-
	15.500,00
	15.500,00
	15.500,00

	
	Geodezija (geod.podloga, GML, parcelacija)
	-
	1.500,00
	1.500,00
	1.500,00

	
	Gl. projekt
	-
	12.500,00
	12.500,00
	12.500,00

	
	Prometni elaborat
	
	1.500,00
	1.500,00
	1.500,00

	LC 46036
	Ilok (ŽC4200 - ŽC4199)	
	-
	404.740,00
	405.490,00
	448.250,00

	
	Izvođenje radova izv.održavanja
	-
	396.800,00
	396.800,00
	438.700,00

	
	Stručni nadzor
	-
	7.940,00
	7.940,00
	8.800,00

	
	Novelacija troškovnika
	-
	-
	750,00
	750,00

	LC 44086
	Dalj (DC213) - Vera (ŽC4111)		
	-
	18.250,00
	18.250,00
	19.875,00

	
	Geodezija 
	-
	1.900,00
	1.900,00
	3.500,00

	
	Geomehanika 
	-
	8.650,00
	8.650,00
	6.125,00

	
	Idejno rješenje
	-
	7.700,00
	7.700,00
	10.250,00

	LC 46039
	Ilok (ŽC4200) - GP Ilok (granica RH/Srbija))
	-
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00

	
	Propust P1
	-
	15.000,00
	15.000,00
	15.000,00

	
	Geodezija 
	-
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00

	
	Gl. projekt
	-
	13.000,00
	13.000,00
	13.000,00

	
	Propust P2
	-
	15.000,00
	15.000,00
	15.000,00

	
	Geodezija 
	-
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00

	
	Gl. projekt
	-
	13.000,00
	13.000,00
	13.000,00

	
	Sanacija mrežastih pukotina na asfaltu
	-
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00

	
	ŽC i LC na području VSŽ
	-
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00

	
	Sanacija opasnih mjesta
	-
	-
	-
	19.500,00

	
	Prometni elaborat ŽC i LC na području VSŽ
	-
	-
	-
	19.500,00

	
	Zamjena prometnih znakova i interventni radovi 
	–
	–
	35.000,00
	17.500,00

	
	ŽC i LC na području VSŽ
	
	
	35.000,00
	17.500,00

	ŽC 4170
	A.G. Grada Vinkovaca - Rokovci - Gradište - Županja (DC55/DC214)	
	-
	-
	-
	1.250,00

	
	Most na Bosutu u Cerni
	-
	-
	-
	

	
	Novelacija troškovnika 

	-
	-
	-
	1.250,00

	
	IZVANREDNO ODRŽAVANJE SVJETLOSNE PROMETNE SIGNALIZACIJE
	-
	-
	-
	31.750,00

	
	ŽC 4170 Ul.Veliki kraj u Županji
	-
	-
	-
	16.700,00

	
	ŽC 4224 u naselju Nijemci
	-
	-
	-
	7.000,00

	
	ŽC 4150 u naselju Petrovci
	-
	-
	-
	6.900,00

	
	ŽC 4111  u naselju Bobota
	-
	-
	-
	1.150,00

	SVEUKUPNO
	2.216.308,00
	4.523.387,34
	4.587.487,34
	4.325.925,00




5.	ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Redovno održavanje cesta obuhvaća skup poslova i mjera koje se tijekom cijele godine provode radi očuvanja uporabljivosti, sigurnosti i tehničke ispravnosti županijskih i lokalnih cesta, u skladu s godišnjim i operativnim planovima održavanja.
Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito poslovi nadzora i pregleda cesta i cestovnih objekata, održavanje kolničkih površina, bankina i pokosa, održavanje sustava odvodnje, prometne signalizacije i opreme, cestovnih naprava i uređaja, održavanje vegetacije i preglednosti cesta, čišćenje cesta i cestovnih objekata, interventni radovi te organizacija i provedba zimske službe.


5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Pregled planiranih ulaganja prikazan je u Tablici br. 5.

Tablica br.5. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 

	Opis
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta
	2.300.456,00
	2.576.600,00
	2.570.000,00
	2.570.000,00

	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta - RUC
	0,00
	90.000,00
	90.000,00
	90.000,00

	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta –OBJEDINJENA VRIJEDNOST PO OS
	0,00
	37.500,00
	0,00
	0,00

	Redovno održavanje semafora i brojača prometa
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00

	Slivna vodna naknada
	62.400,00
	62.400,00
	62.400,00
	62.400,00

	SVEUKUPNO
	2.412.856,00
	2.816.500,00
	2.772.400,00
	2.772.400,00




5.2. Rekapitulacija

Ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta prikazana su u Tablici br. 6.

Tablica br.6. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta  u 2026.godini

	ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	LOKALNE CESTE (22%)
	506.100,32
	566.852,00
	565.400,00
	565.400,00

	ŽUPANIJSKE CESTE (78%)
	1.794.355,68
	2.009.748,00
	2.004.600,00
	2.004.600,00

	SVEUKUPNO
	2.300.456,00
	2.576.600,00
	2.570.000,00
	2.570.000,00


P
rovedbom aktivnosti redovnog održavanja osigurava se kontinuirano očuvanje prometne sigurnosti, tehničke ispravnosti i funkcionalnosti županijskih i lokalnih cesta te produljenje njihova uporabnog vijeka, uz učinkovito korištenje raspoloživih financijskih sredstava.

6.  KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Temeljem zahtjeva općina i gradova s područja Vukovarsko-srijemske županije za sudjelovanjem u financiranju kapitalnih projekata, utvrđeni su prioriteti vodeći računa o strateškim ciljevima razvoja prometne infrastrukture, vrijednosti ulaganja te značaju pojedinog projekta za razvoj lokalne zajednice i Vukovarsko-srijemske županije. Sukladno utvrđenim prioritetima, Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije definirala je projekte sufinanciranja čiji je pregled prikazan u nastavku.

Tablica br.7. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem sufinanciranja projekata jedinica lokalne samouprave

	OPĆINA
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	Ulaganja u biciklističku infrastrukturu
	83.334,00
	83.334,00
	83.334,00
	83.334,00

	Općina Gunja
	-
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00

	Grad Županja
	-
	-
	-
	80.000,00

	SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE 
	83.334,00
	183.334,00
	183.334,00
	263.334,00



Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05) uveden je pojam velikih gradova, odnosno gradovi s više od 35.000 stanovnika te gradovi koji su sjedišta županija, kojima je omogućeno preuzimanje poslova upravljanja, građenja i održavanja javnih cesta na svom području.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta te Pravilniku o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta, županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području velikih gradova prenesene su u njihovu nadležnost.
Planirana sredstva za financiranje nerazvrstanih cesta na području gradova Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na odredbama članka 108. Zakona o cestama, kojim je propisano da se sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju:
dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, razmjerno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta,
dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, razmjerno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama u njihovoj ukupnoj duljini.

Sukladno navedenom te odredbama Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12), kao i Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15, 98/15, 155/25 i Ispravak NN 2/26), sredstva od godišnje naknade raspoređuju se uz umanjenje od 9,8 %, od čega se 5,4 % odnosi na Grad Vinkovce, a 4,4 % na Grad Vukovar.

Tablica br.8. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim gradovima" 
	GRAD
	DIONICA/OBJEKT
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	GRAD VINKOVCI
	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA
	286.848,00
	405.648,00
	405.648,00
	462.240,00

	GRAD VUKOVAR
	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA
	233.728,00
	330.528,00
	330.528,00
	376.640,00

	SVEUKUPNO
	520.576,00
	736.176,00
	736.176,00
	838.880,00



7. DIGITALIZACIJA I SUSTAVI NADZORA CESTA

Poglavlje 7. odnosi se na ulaganja u digitalizaciju cestovne infrastrukture i uspostavu sustava za nadzor i upravljanje prometom. U okviru ovog programa planirane su aktivnosti nabave i ugradnje opreme te implementacije suvremenih tehnoloških rješenja (GIS, kamere, senzori, komunikacijski i informacijski sustavi) s ciljem povećanja sigurnosti prometa, učinkovitijeg upravljanja prometnim tokovima te unaprjeđenja upravljanja i održavanja cestovne infrastrukture.

Tablica br. 9. Plan ulaganja u digitalizaciju i sustave nadzora cesta
	Red.br.
	Opis
	PLAN 2026.
IZNOS U EUR
	1. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	2. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR
	3. REBALANS
PLANA 2026.
IZNOS U EUR

	1.
	Digitalizacija i nadzor ŽC i LC na području VSŽ
	-
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00

	2.
	GIS
	-
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00

	SVEUKUPNO
	-
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00




Provedbom navedenih aktivnosti očekuje se unaprjeđenje sigurnosti prometa, učinkovitije upravljanje cestovnom infrastrukturom te stvaranje preduvjeta za digitalno praćenje stanja županijskih i lokalnih cesta.
8. SAŽETAK 

III. rebalansom Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 11.713.737,66 EUR, dok ukupni planirani rashodi i izdaci, nakon uključivanja prenesenog manjka prihoda iz prethodnih godina, iznose 11.032.530,00 EUR. Najveći dio sredstava namijenjen je ulaganjima u građenje, rekonstrukciju te redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, kao i financiranju nerazvrstanih cesta i sufinanciranju projekata jedinica lokalne samouprave.
Planirana ulaganja iznose:

	ULAGANJA
	III. REBALANS 2026. (EUR)

	Građenje
	1.272.906,00

	Rekonstrukcija
	208.609,00

	Digitalizacija i sustavi nadzora ŽC i LC
	100.000,00

	UKUPNO INVESTICIJSKA ULAGANJA
	1.581.515,00

	Redovno održavanje
	2.772.400,00

	Izvanredno održavanje
	4.325.925,00

	UKUPNO ODRŽAVANJE
	7.098.325,00

	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	838.880,00

	SUFINANCIRANJE
	263.334,00

	PLANIRANA UKUPNA ULAGANJA
	9.782.054,00
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