UPRAVA ZA CESTE

VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: info@zuc-vk.hr OIB: 56828260771

IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2027.g.

KLASA: 400-02/26-01/

URBROJ: 2196-96-02/1-26-

Vinkovci, listopada 2026.g.

Ravnatelj:

Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

SADRŽAJ

| - UVOD |  |
| --- | --- |
| - PODACI O STANJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| - ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| - ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| - ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| 6. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |
| 7. SAŽETAK |  |

- UVOD

Predmet poslovanja Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije je upravljanje, građenje, održavanje i rekonstrukcija javnih cesta (županijskih i lokalnih) na području županije, a sve u svrhu ostvarenja sigurnog prometa, poboljšanja kvalitete života na području djelovanja i uspješnog razvoja županije.

Kako bi prometna infrastruktura u Vukovarsko - srijemskoj županiji bila u funkciji gospodarskog razvoja i ostalih potreba društva ovog područja, Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije pomno utvrđuje prioritete kroz strateško planiranje, pa slijedom toga i kroz operativno planiranje.

Operativno planiranje izgradnje i održavanja javnih cesta provodi se kroz godišnje planove građenja i održavanja koje Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije donosi uz suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i mišljenja Skupštine Vukovarsko – srijemske županije.

Plan gradnje i održavanja županijskih  i lokalnih cesta za 2027. godinu, Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije donosi na osnovi članka 22. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23, 156/25,).

Određujući čimbenik za izradu Plana je stanje kolničke konstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području  Vukovarsko-srijemske županije.

Plan se temelji na sljedećim propisima i dokumentima:

- Zakon o  cestama,

- Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste,

- Pravilnik o održavanju cesta.

Financiranje građenja i održavanja javnih cesta utvrđeno je Zakonom o cestama, prema kojem su osnovni izvori sredstava naknada za ceste koja se plaća kod registracije motornih vozila, te druge naknade vezane za korištenje županijskih i lokalnih cesta.

Kroz prošlogodišnje programe gradnje, rekonstrukcije i sanacije najkritičnijih dionica i objekata na području Vukovarsko - srijemske županije, podignuta je razina kvalitete cestovne mreže za potrebe suvremenog cestovnog prometa.

Uvažavajući učinjeno, potrebno je naglasiti postojanje dionica koje zahtijevaju poboljšanje postojećeg stanja, ali njihova provedba uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima.

2. PODACI O STANJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA

PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

2.1. Popis županijskih i lokalnih cesta

- Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta ( NN 109/2025, 118/2025 ).

* Stanje studeni  2025. g.

Tablica br.1. Popis županijskih cesta

| Broj ceste | Opis ceste |  |  | Duljina (km) | Vrsta kolnika (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | asfalt |  |  |  | tucanik |  |  | zemlja |  |
| 4111 | Vera (LC44086) - Bobota - Bršadin (DC55) |  |  | 15,114 | 15,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4121 | Laslovo (DC518) - Korog - Tordinci (ŽC4148) |  |  | 7,522 | 7,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4122 | Silaš (LC44083) - Korog (ŽC4121) |  |  | 1,187 | 1,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4133 | Kešinci (ŽC4132) - Stari Mikanovci (DC46) |  |  | 1,119 | 1,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4134 | Gaboš (DC518) - Nuštar (DC55) |  |  | 9,056 | 9,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4135 | Tordinci (ŽC4148) - Ostrovo (ŽC4134) |  |  | 3,268 | 3,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4136 | Nuštar (DC55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovaca |  |  | 3,569 | 3,569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4137 | Nuštar (DC55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara |  |  | 9,035 | 9,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4148 | Vrbica (ŽC4133) - Markušica - Tordinci - Bršadin (ŽC4111) |  |  | 20,798 | 15,158 |  |  | 5,640 |  |  |  |  |  |
| 4149 | Karadžićevo (LC46059) - Jarmina (DC518) |  |  | 4,598 | 4,598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4150 | A.G. Grada Vukovara - Stari Jankovci (DC46) |  |  | 8,637 | 8,637 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4166 | Vođinci (DC46) - Retkovci - Andrijaševci (ŽC4170) |  |  | 13,200 | 13,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4167 | Ivankovo (DC46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (ŽC4170) |  |  | 19,029 | 19,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4170 | A.G. Grada Vinkovaca - Rokovci - Gradište - Županja (DC55/DC214) |  |  | 25,642 | 25,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4172 | A.G. Grada Vinkovaca - Privlaka - Otok (DC537) |  |  | 11,484 | 11,484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4173 | A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) |  |  | 13,060 | 13,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4174 | Opatovac (DC2) - Lovas (ŽC4173) |  |  | 6,729 | 6,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4192 | Rokovci (ŽC4170) - A.G. Grada Vinkovaca |  |  | 2,503 | 2,503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4193 | A.G. Grada Vinkovaca - Privlaka (ŽC4172) |  |  | 3,415 | 3,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4194 | Stari Jankovci (DC46) - Novi Jankovci (ŽC4172) |  |  | 5,473 | 5,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4195 | Svinjarevci (LC46028 - DC57) |  |  | 1,726 | 1,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4196 | Svinjarevci (DC57) - Čakovci - Mikluševci (ŽC4173) |  |  | 14,628 | 14,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4197 | Čakovci (ŽC4196) - Banovci (DC46) |  |  | 5,616 | 3,180 |  |  |  |  | 2,436 |  |  |  |
| 4198 | Lovas (ŽC4174) - Šarengrad (DC2) |  |  | 14,270 | 6,390 |  |  |  |  | 7,880 |  |  |  |
| 4199 | Ilok (ŽC4200 - GP Principovac (granica RH/Srbija)) |  |  | 6,084 | 6,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4200 | Ilok (DC2 - DC2) |  |  | 4,131 | 4,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4202 | Bartolovci (DC525) - A.G. Grada Slavonskog Broda (Brodski Varoš) - A.G. Grada Slavonskog Broda (Podvinje) - Vrpolje - Stari Mikanovci (DC46) |  |  | 5,030 | 5,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4218 | Donji Andrijevci (ŽC4202) - Velika Kopanica - Gundinci - Babina Greda - Županja (ŽC4170) |  |  | 18,186 | 18,186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4221 | Cerna (ŽC4170) - Babina Greda (ŽC4218) |  |  | 15,087 | 15,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4222 | Gradište (ŽC4170 - DC55) |  |  | 2,093 | 2,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4223 | Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214) |  |  | 16,014 | 16,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4224 | Otok (DC537) - Nijemci (DC57) |  |  | 12,170 | 12,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4225 | Nijemci (ŽC4224) - Donje Novo Selo |  |  | 3,024 | 3,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4229 | Bošnjaci (DC214) - Vrbanja (DC537/ŽC4299) |  |  | 12,778 | 2,285 |  |  |  |  | 10,493 |  |  |  |
| 4230 | Posavski Podgajci (DC214) - Vrbanja (ŽC4299) - Strošinci (GP Strošinci (granica RH/Srbija)) |  |  | 26,153 | 26,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4231 | Gunja (ŽC4299) - Račinovci - Soljani (ŽC4230) |  |  | 18,551 | 8,355 |  |  |  |  |  |  | 10,196 |  |
| 4232 | Rajevo Selo (LC46053 - DC214) |  |  | 2,318 | 2,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4233 | Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57) |  |  | 10,541 | 4,643 |  |  |  |  | 5,898 |  |  |  |
| 4234 | Lipovac (A3/DC57) - Strošinci (ŽC4230) |  |  | 22,175 | 0,600 |  |  |  |  | 3,500 |  | 18,075 |  |
| 4299 | Vrbanja (DC537/ŽC4229) - Gunja (DC214) |  |  | 24,401 | 24,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno (km): |  |  | 419,414 | 355,296 |  |  |  |  | 35,847 |  | 28,271 |  |

Tablica br.2. Popis lokalnih cesta

| Broj ceste | Opis ceste | Duljina (km) | Vrsta kolnika (km) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | asfalt | tucanik | zemlja |
| 44086 | Dalj (DC213) - Vera (ŽC4111) | 2,447 | 2,447 |  |  |
| 44114 | Silaš (LC44083) - Bobota (ŽC4111) | 6,303 | 6,303 |  |  |
| 46001 | Bobota (LC44114) - Tordinci (ŽC4148) | 6,496 | 2,350 | 4,146 |  |
| 46002 | Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) | 3,518 | 1,485 | 2,033 |  |
| 46003 | Trpinja (DC2) - Borovo (DC519) | 6,206 | 2,290 |  | 3,916 |
| 46004 | Bobota (ŽC4111) - A.G. Grada Vukovara (Lipovača) | 2,060 |  |  | 2,060 |
| 46005 | A.G. Grada Vukovara (Lipovača) - Bršadin (DC55) | 2,232 | 0,423 |  | 1,809 |
| 46013 | Petrovci (ŽC4150) - A.G. Grada Vukovara (Grabovo) | 8,254 | 2,552 |  | 5,702 |
| 46014 | A.G. Grada Vukovara (Grabovo) - Čakovci (ŽC4196) | 6,835 | 1,925 |  | 4,910 |
| 46015 | Čakovci (LC46014) - Mikluševci (ŽC4196) | 2,473 | 2,473 |  |  |
| 46016 | Mikluševci (ŽC4173) - Opatovac (DC2) | 2,172 | 2,172 |  |  |
| 46017 | Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) | 14,532 | 14,532 |  |  |
| 46018 | Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor) | 1,030 | 1,030 |  |  |
| 46019 | Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) | 7,841 | 4,038 |  | 3,803 |
| 46020 | Gradište (ŽC4170 - željeznički kolodvor) | 0,554 | 0,554 |  |  |
| 46023 | Gradište (DC55) - Privlaka (ŽC4193) | 5,941 | 0,645 | 5,296 |  |
| 46026 | Novi Jankovci (ŽC4172) - Đeletovci (DC57) | 14,359 | 14,359 |  |  |
| 46027 | Srijemske Laze (DC46 - LC46026) | 3,625 | 3,625 |  |  |
| 46028 | Svinjarevci (ŽC4195) - Slakovci (DC46/DC537) | 3,982 | 3,982 |  |  |
| 46029 | Slakovci (DC537 - željeznički kolodvor) | 0,332 | 0,332 |  |  |
| 46030 | Orolik (DC46/DC57 - LC46026) | 4,530 | 1,205 | 3,325 |  |
| 46031 | Čakovci (ŽC4196) - Đeletovci (DC46) | 4,655 |  |  | 4,655 |
| 46032 | Banovci (DC46) - Vinkovački Banovci | 1,679 | 1,679 |  |  |
| 46033 | Ilača (DC46 - željeznički kolodvor) | 1,255 | 1,255 |  |  |
| 46034 | Mohovo (DC2) - Lovas (ŽC4174) | 4,110 | 0,136 |  | 3,974 |
| 46035 | Bapska (ŽC4198 - GP Bapska (granica RH/Srbija)) | 3,022 | 3,022 |  |  |
| 46036 | Ilok (ŽC4200 - ŽC4199) | 1,260 | 1,260 |  |  |
| 46037 | Ilok (ŽC4200 - DC2) | 1,690 | 1,690 |  |  |
| 46039 | Ilok (ŽC4200) - GP Ilok (granica RH/Srbija)) | 2,847 | 2,847 |  |  |
| 46040 | Ilok (ŽC4199 - GP Principovac II (granica RH/Srbija)) | 2,022 | 2,022 |  |  |
| 46042 | Županja (ŽC4170 - DC55) | 0,562 | 0,562 |  |  |
| 46043 | Županja (LC46042 - ŽC4170) | 3,550 | 3,550 |  |  |
| 46050 | Vrbanja (ŽC4229) - Gunja (ŽC4299) | 17,854 | 3,910 | 13,944 |  |
| 46051 | Donje Novo Selo (DC537) - Podgrađe (DC57) | 13,770 | 1,447 | 12,323 |  |
| 46052 | Lipovac (DC57 - GP Lipovac (granica RH/Srbija)) | 1,449 | 0,170 | 1,279 |  |
| 46053 | Rajevo Selo (ŽC4232) - Gunja (DC214) | 6,223 | 6,223 |  |  |
| 46054 | Posavski Podgajci (DC214) - Drenovci (ŽC4299) | 6,605 | 6,605 |  |  |
| 46055 | Soljani (ŽC4230) - Drenovci (ŽC4299) | 6,213 | 6,213 |  |  |
| 46056 | Drenovci (LC46055) - Đurići (ŽC4231) | 4,673 | 4,673 |  |  |
| 46057 | Račinovci (ŽC4231 - GP Račinovci (granica RH/Srbija)) | 4,140 | 4,140 |  |  |
| 46059 | Karadžićevo (ŽC4149) - Gaboš (DC518) | 4,671 | 2,615 | 2,056 |  |
| 46060 | Ilok (LC46039 - nerazvrstana cesta) | 4,297 | 4,297 |  |  |
| 46061 | Lipovac (DC57 - DC57) | 0,867 | 0,867 |  |  |
|  | Ukupno (km): | 203,136 | 127,905 | 44,402 | 30,829 |

2.2.  Stanje županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko - srijemske županije

Odlukom  o razvrstavanju javnih cesta ( NN 109/2025, 118/2025 ).Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije skrbi trenutno o:

Tablica broj 3.:   Ukupna dužina ŽC i LC i vrsta kolnika

| Kategorija ceste | Vrsta kolnika |  | Ukupno (km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asfalt (km) | Ostalo (km) |  |
| Županijske ceste (km) | 355,30 | 64,11 | 419,41 |
| Lokalne ceste (km) | 127,91 | 75,23 | 203,14 |
| UKUPNO (km): | 483,21 | 148,29 | 622,55 |

Podaci sadržani u tablici br.3. ukazuju na relativno zadovoljavajuće stanje javnih cesta, obzirom da je asfaltirano 77,62% županijskih i lokalnih cesta.

Ukupna dužina  ŽC i LC u Vukovarsko – srijemskoj županiji iznosi 622,55  km.

2.3. Tehnička kategorizacija županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ

Tablica broj 4.:   Tehnička kategorizacija županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ

| Tehnička kategorizacija lokalnih cesta na području |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vukovarsko-srijemske županije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj ceste | Dionica | Stacionaža |  | Opis ceste | Ukupna duljina (km) | Brza cesta km | I Kategorija km | II Kategorija km | III Kategorija km | IV Kategorija km |
|  |  | od | do |  |  |  |  |  |  |  |
| 44086 |  |  |  | Dalj (DC213) - Vera (ŽC4111) | 2,447 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,447 | granica županije - Vera (ŽC4111) | 2,447 |  |  |  |  | 2,447 |
| 44114 |  |  |  | Silaš (LC44083) - Bobota (ŽC4111) | 6,303 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 6,303 | granica županije - Ćelije - Bobota (ŽC4111) | 6,303 |  |  |  |  | 6,303 |
| 46001 |  |  |  | Bobota (LC44114) - Tordinci (ŽC4148) | 6,496 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,350 | Bobota (LC44114) - Ludvinci | 2,350 |  |  |  |  | 2,350 |
|  | 2 | 2,350 | 6,496 | Ludvinci - Tordinci (Ž4148) | 4,146 |  |  |  |  | 4,146 |
| 46002 |  |  |  | Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) | 3,518 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,665 | Bobota | 0,665 |  |  |  |  | 0,665 |
|  | 2 | 0,665 | 2,698 | Bobota - Trpinja | 2,033 |  |  |  |  | 2,033 |
|  | 3 | 2,698 | 3,518 | Trpinja | 0,820 |  |  |  |  | 0,820 |
| 46003 |  |  |  | Trpinja (DC2) - Borovo (DC519) | 6,206 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,525 | Trpinja | 0,525 |  |  |  |  | 0,525 |
|  | 2 | 0,525 | 4,441 | Trpinja - Borovo | 3,916 |  |  |  |  | 3,916 |
|  | 3 | 4,441 | 6,206 | Borovo | 1,765 |  |  |  |  | 1,765 |
| 46004 |  |  |  | Bobota (ŽC4111) - A.G. Grada Vukovara (Lipovača) | 2,060 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,060 | ŽC4111 - A.G. Grada Vukovara | 2,060 |  |  |  |  | 2,060 |
| 46005 |  |  |  | A.G. Grada Vukovara (Lipovača) - Bršadin (DC55) | 2,232 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,809 | A.G. Grada Vukovara - Bršadin | 1,809 |  |  |  |  | 1,809 |
|  | 2 | 1,809 | 2,232 | Bršadin | 0,423 |  |  |  |  | 0,423 |
| 46013 |  |  |  | Petrovci (ŽC4150) - A.G. Grada Vukovara (Grabovo) | 8,254 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,782 | Petrovci | 0,782 |  |  |  |  | 0,782 |
|  | 2 | 0,782 | 3,482 | Petrovci - Negoslavci | 2,700 |  |  |  |  | 2,700 |
|  | 3 | 3,482 | 5,252 | Negoslavci | 1,770 |  |  |  |  | 1,770 |
|  | 4 | 5,252 | 8,254 | Negoslavci - A.G. Grada Vukovara (Grabovo) | 3,002 |  |  |  |  | 3,002 |
| 46014 |  |  |  | A.G. Grada Vukovara (Grabovo) - Čakovci (ŽC4196) | 6,835 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,960 | A.G. Grada Vukovara (Grabovo) | 0,960 |  |  |  |  | 0,960 |
|  | 2 | 0,960 | 5,870 | A.G. Grada Vukovara (Grabovo) - Čakovci | 4,910 |  |  |  |  | 4,910 |
|  | 3 | 5,870 | 6,835 | Čakovci | 0,965 |  |  |  |  | 0,965 |
| 46015 |  |  |  | Čakovci (LC46014) - Mikluševci (Ž4196) | 2,473 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,310 | Čakovci | 0,310 |  |  |  |  | 0,310 |
|  | 2 | 0,310 | 1,953 | Čakovci - Mikluševci | 1,643 |  |  |  |  | 1,643 |
|  | 3 | 1,953 | 2,473 | Mikluševci | 0,520 |  |  |  |  | 0,520 |
| 46016 |  |  |  | Mikluševci (ŽC4173) – Opatovac (DC2) | 2,172 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,172 | Ž4173 - D2 | 2,172 |  |  |  |  | 2,172 |
| 46017 |  |  |  | Prkovci (ŽC4167) – Babina Greda (DC520) | 14,532 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 14,532 | Prkovci (ŽC4167) – Babina Greda (DC520) | 14,532 |  |  |  |  | 14,532 |
| 46018 |  |  |  | Cerna (ŽC4170 – željeznički kolodvor) | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,030 | Cerna (ŽC4170 – željeznički kolodvor) | 1,030 |  |  |  |  | 1,030 |
| 46019 |  |  |  | Retkovci (ŽC4167) – Ivankovo – Andrijaševci (ŽC4166) | 7,841 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,00 | 3,010 | ŽC4167 – farma | 3,010 |  |  |  |  | 3,010 |
|  | 2 | 3,010 | 6,813 | farma - Andrijaševci | 3,803 |  |  |  |  | 3,803 |
|  | 3 | 6,813 | 7,841 | Andrijaševci | 1,028 |  |  |  |  | 1,028 |
| 46020 |  |  |  | Gradište (ŽC4170 – željeznički kolodvor) | 0,554 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,554 | Gradište (ŽC4170 – željeznički kolodvor) | 0,554 |  |  |  |  | 0,554 |
| 46023 |  |  |  | Gradište (DC55) - Privlaka (ŽC4193) | 5,941 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 5,296 | D55 - Privlaka | 5,296 |  |  |  |  | 5,296 |
|  | 2 | 5,296 | 5,941 | Privlaka - Ž4193 | 0,645 |  |  |  |  | 0,645 |
| 46026 |  |  |  | Novi Jankovci (ŽC4172) - Đeletovci (DC57) | 14,359 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 14,359 | ŽC4172 - Đeletovci (DC57) | 14,359 |  |  |  |  | 14,359 |
| 46027 |  |  |  | Srijemske Laze (DC46 - LC46026) | 3,625 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 3,625 | Srijemske Laze (DC46 - LC46026) | 3,625 |  |  |  |  | 3,625 |
| 46028 |  |  |  | Svinjarevci (ŽC4195) - Slakovci (DC46/DC537) | 3,982 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 3,982 | Svinjarevci (ŽC4195) - Slakovci (DC46/DC537) | 3,982 |  |  |  |  | 3,982 |
| 46029 |  |  |  | Slakovci (DC537 – željeznički kolodvor) | 0,332 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,332 | Slakovci (DC537 – željeznički kolodvor) | 0,332 |  |  |  |  | 0,332 |
| 46030 |  |  |  | Orolik (DC46/DC57 - LC46026) | 4,530 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,205 | Orolik(DC46) – željezničko stajalište (želj. pruga M104) | 1,205 |  |  |  |  | 1,205 |
|  | 2 | 1,205 | 4,530 | željezničko stajalište - LC46026 | 3,325 |  |  |  |  | 3,325 |
| 46031 |  |  |  | Čakovci (ŽC4196) – Đeletovci (DC46) | 4,655 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 4,655 | Čakovci (Ž4196) - DC46 | 4,655 |  |  |  |  | 4,655 |
| 46032 |  |  |  | Banovci (DC46) - Vinkovački Banovci | 1,679 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,679 | DC46 - Vinkovački Banovci | 1,679 |  |  |  |  | 1,679 |
| 46033 |  |  |  | Ilača (DC46 – željeznički kolodvor) | 1,255 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,255 | Ilača (DC46 – željeznički kolodvor) | 1,255 |  |  |  |  | 1,255 |
| 46034 |  |  |  | Mohovo (DC2) - Lovas (ŽC4174) | 4,110 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 3,974 | Mohovo (DC2) - Lovas (ŽC4174) | 3,974 |  |  |  |  | 3,974 |
|  | 2 | 3,974 | 4,110 | Lovas | 0,136 |  |  |  |  | 0,136 |
| 46035 |  |  |  | Bapska (ŽC4198 – GP Bapska (granica RH/Srbija)) | 3,022 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 3,022 | Bapska (ŽC4198 – GP Bapska (granica RH/Srbija)) | 3,022 |  |  |  |  | 3,022 |
| 46036 |  |  |  | Ilok (ŽC4200 - ŽC4199) | 1,260 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,260 | Ilok (ŽC4200 - ŽC4199) | 1,260 |  |  |  | 1,260 |  |
| 46037 |  |  |  | Ilok (ŽC4200 - DC2) | 1,690 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,690 | Ilok (ŽC4200 - DC2) | 1,690 |  |  |  |  | 1,690 |
| 46039 |  |  |  | Ilok (ŽC4200 - GP Ilok (granica RH/Srbija)) | 2,847 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,847 | Ilok (ŽC4200 - GP Ilok (granica RH/Srbija)) | 2,847 |  |  | 2,847 |  |  |
| 46040 |  |  |  | Ilok (ŽC4199 – GP Principovac II (granica RH/Srbija)) | 2,022 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,022 | Ilok (ŽC4199 – GP Principovac II (granica RH/Srbija)) | 2,022 |  |  | 2,022 |  |  |
| 46042 |  |  |  | Županja (ŽC4170 - DC55) | 0,562 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,562 | Županja (ŽC4170 - DC55) | 0,562 |  |  | 0,562 |  |  |
| 46043 |  |  |  | Županja (LC46042 - ŽC4170) | 3,550 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 3,550 | Županja (LC46042 - ŽC4170) | 3,550 |  |  |  |  | 3,550 |
| 46050 |  |  |  | Vrbanja (ŽC4229) - Gunja (ŽC4299) | 17,854 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 4,841 | Ž4229 - Vrbanja | 4,841 |  |  |  |  | 4,841 |
|  | 2 | 4,841 | 7,546 | Vrbanja | 2,705 |  |  |  |  | 2,705 |
|  | 3 | 7,546 | 13,592 | Vrbanja – Stari Drenovci (željeznička postaja) | 6,046 |  |  |  |  | 6,046 |
|  | 4 | 13,592 | 13,947 | Stari Drenovci (željeznička postaja) | 0,355 |  |  |  |  | 0,355 |
|  | 5 | 13,947 | 17,004 | Stari Drenovci – Gunja | 3,057 |  |  |  |  | 3,057 |
|  | 6 | 17,004 | 17,854 | Gunja | 0,850 |  |  |  |  | 0,850 |
| 46051 |  |  |  | Donje Novo Selo (DC537) – Podgrađe (DC57) | 13,770 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,447 | DC537 - DC57 | 1,447 |  |  |  |  | 1,447 |
|  | 2 | 1,447 | 13,770 | DC537 - DC57 | 12,323 |  |  |  |  | 12,323 |
| 46052 |  |  |  | Lipovac (DC57 – GP Lipovac (granica RH/Srbija)) | 1,449 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,171 | DC57 – Lipovac | 0,171 |  |  |  |  | 0,171 |
|  | 2 | 0,170 | 1,449 | Lipovac – GP Lipovac (granica RH/Srbija) | 1,278 |  |  |  |  | 1,278 |
| 46053 |  |  |  | Rajevo Selo (ŽC4232) - Gunja (DC214) | 6,223 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 6,223 | Rajevo Selo (ŽC4232) - Gunja (DC214) | 6,223 |  |  |  |  | 6,223 |
| 46054 |  |  |  | Posavski Podgajci (DC214) – Drenovci (ŽC4299) | 6,605 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 6,605 | Posavski Podgajci (DC214) – Drenovci (ŽC4299) | 6,605 |  |  |  |  | 6,605 |
| 46055 |  |  |  | Soljani (ŽC4230) - Drenovci (ŽC4299) | 6,213 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 6,213 | Soljani (ŽC4230) - Drenovci (ŽC4299) | 6,213 |  |  |  |  | 6,213 |
| 46056 |  |  |  | Drenovci (LC46055) - Đurići (ŽC4231) | 4,673 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 4,673 | Drenovci (LC46055) - Đurići (ŽC4231) | 4,673 |  |  |  |  | 4,673 |
| 46057 |  |  |  | Račinovci (ŽC4231 – GP Račinovci (granica RH/Srbija)) | 4,140 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 4,140 | Račinovci (Ž4231) - gr.R.Srbije | 4,140 |  |  |  |  | 4,140 |
| 46059 |  |  |  | Karadžićevo (ŽC4149) – Gaboš (DC518) | 4,671 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,615 | Karadžićevo (ŽC4149) - DC518 | 2,615 |  |  |  |  | 2,615 |
|  | 2 | 2,615 | 4,671 | Karadžićevo (ŽC4149) - DC518 | 2,056 |  |  |  |  | 2,056 |
| 46060 |  |  |  | Ilok (LC46039 – nerazvrstana cesta) | 4,297 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 4,297 | Ilok (LC46039 – nerazvrstana cesta) | 4,297 |  |  |  |  | 4,297 |
| 46061 |  |  |  | Lipovac (DC57 - DC57) | 0,867 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,867 | Lipovac (DC57 - DC57) | 0,867 |  |  |  |  | 0,867 |
| Ukupno: |  |  |  |  | 203,136 | 0,000 | 0,000 | 5,427 | 1,260 | 196,447 |

| Tehnička kategorizacija županijskih cesta na području |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vukovarsko-srijemske županije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj ceste | Dionica | Stacionaža |  | Opis ceste | Ukupna duljina (km) | Brza cesta km | I Kategorija km | II Kategorija km | III Kategorija km | IV Kategorija km |
|  |  | od | do |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 |  |  |  | Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55) | 15,114 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 15,114 | Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55) | 15,114 |  |  |  | 15,114 |  |
| 4121 |  |  |  | Laslovo (DC518) - Korog – Tordinci (ŽC4148) | 7,522 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 7,522 | Laslovo (DC518) - Korog – Tordinci (ŽC4148) | 7,522 |  |  |  | 7,522 |  |
| 4122 |  |  |  | Silaš (LC44083) - Korog (ŽC4121) | 1,187 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,187 | Silaš (LC44083) - Korog (ŽC4121) | 1,187 |  |  |  | 1,187 |  |
| 4133 |  |  |  | Kešinci (ŽC4132) - Stari Mikanovci (DC46) | 1,119 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,119 | Kešinci (ŽC4132) - Stari Mikanovci (DC46) | 1,119 |  |  |  | 1,119 |  |
| 4134 |  |  |  | Gaboš (DC518) – Nuštar (DC55) | 9,056 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 9,056 | Gaboš (DC518) – Nuštar (DC55) | 9,056 |  |  |  | 9,056 |  |
| 4135 |  |  |  | Tordinci (ŽC4148) – Ostrovo (ŽC4134) | 3,268 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 3,268 | Tordinci (ŽC4148) – Ostrovo (ŽC4134) | 3,268 |  |  |  |  | 3,268 |
| 4136 |  |  |  | Nuštar (DC55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovaca | 3,569 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 3,569 | Nuštar (DC55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovaca | 3,569 |  |  |  |  | 3,569 |
| 4137 |  |  |  | Nuštar (DC55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara | 9,035 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 9,035 | Nuštar (DC55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara | 9,035 |  |  |  | 9,035 |  |
| 4148 |  |  |  | Vrbica (ŽC4133) – Markušica – Tordinci – Bršadin (ŽC4111) | 20,798 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 5,640 | granica županije - Markušica | 5,640 |  |  |  |  | 5,640 |
|  | 2 | 5,640 | 20,798 | Markušica – Bršadin (ŽC4111) | 15,158 |  |  |  | 15,158 |  |
| 4149 |  |  |  | Karadžićevo (LC46059) - Jarmina (DC518) | 4,598 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 4,598 | Karadžićevo (LC46059) - Jarmina (DC518) | 4,598 |  |  |  |  | 4,598 |
| 4150 |  |  |  | A.G. Grada Vukovara – Stari Jankovci (DC46) | 8,637 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 8,637 | A.G. Grada Vukovara – Stari Jankovci (DC46) | 8,637 |  |  |  | 8,637 |  |
| 4166 |  |  |  | Vođinci (DC46) - Retkovci - Andrijaševci (ŽC4170) | 13,200 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 13,200 | Vođinci (DC46) - Retkovci - Andrijaševci (ŽC4170) | 13,200 |  |  |  | 13,200 |  |
| 4167 |  |  |  | Ivankovo (DC46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (ŽC4170) | 19,029 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 19,029 | Ivankovo (DC46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (ŽC4170) | 19,029 |  |  |  | 19,029 |  |
| 4170 |  |  |  | A.G. Grada Vinkovaca - Rokovci - Gradište - Županja (DC55/DC214) | 25,642 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 25,642 | A.G. Grada Vinkovaca - Rokovci - Gradište - Županja (DC55/DC214) | 25,642 |  |  | 25,642 |  |  |
| 4172 |  |  |  | A.G. Grada Vinkovaca - Privlaka - Otok (DC537) | 11,484 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 11,484 | A.G. Grada Vinkovaca - Privlaka - Otok (DC537) | 11,484 |  |  | 11,484 |  |  |
| 4173 |  |  |  | A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) | 13,060 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 13,060 | A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) | 13,060 |  |  |  | 13,060 |  |
| 4174 |  |  |  | Opatovac (DC2) - Lovas (ŽC4173) | 6,729 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 6,729 | Opatovac (DC2) - Lovas (ŽC4173) | 6,729 |  |  |  |  | 6,729 |
| 4192 |  |  |  | Rokovci (ŽC4170) - A.G. Grada Vinkovaca | 2,503 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,503 | Rokovci (ŽC4170) - A.G. Grada Vinkovaca | 2,503 |  |  |  |  | 2,503 |
| 4193 |  |  |  | A.G. Grada Vinkovaca - Privlaka (ŽC4172) | 3,415 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 3,415 | A.G. Grada Vinkovaca - Privlaka (ŽC4172) | 3,415 |  |  |  | 3,415 |  |
| 4194 |  |  |  | Stari jankovci (DC46) – Novi Jankovci (ŽC4172) | 5,473 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 5,473 | Stari Jankovci (DC46) – Novi Jankovci (ŽC4172) | 5,473 |  |  |  |  | 5,473 |
| 4195 |  |  |  | Svinjarevci (LC46028 - DC57) | 1,726 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,726 | Svinjarevci (LC46028 - DC57) | 1,726 |  |  |  |  | 1,726 |
| 4196 |  |  |  | Svinjarevci (DC57) - Čakovci - Mikluševci (ŽC4173) | 14,628 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 14,628 | Svinjarevci (DC57) - Čakovci - Mikluševci (ŽC4173) | 14,628 |  |  |  | 14,628 |  |
| 4197 |  |  |  | Čakovci (ŽC4196) - Banovci (DC46) | 5,616 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,625 | Čakovci (ŽC4196) - Bokšić | 2,625 |  |  |  |  | 2,625 |
|  | 2 | 2,625 | 5,061 | Bokšić - Banovci | 2,436 |  |  |  |  | 2,436 |
|  | 3 | 5,061 | 5,616 | Banovci | 0,555 |  |  |  |  | 0,555 |
| 4198 |  |  |  | Lovas (ŽC4174) - Šarengrad (DC2) | 14,270 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,615 | Lovas (Ž4174) | 1,615 |  |  |  |  | 1,615 |
|  | 2 | 1,615 | 9,495 | Lovas - Bapska | 7,880 |  |  |  |  | 7,880 |
|  | 3 | 9,495 | 14,270 | Bapska - Šarengrad (DC2) | 4,775 |  |  |  |  | 4,775 |
| 4199 |  |  |  | Ilok (ŽC4200 – GP Principovac (granica RH/Srbija)) | 6,084 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 6,084 | Ilok (ŽC4200 – GP Principovac (granica RH/Srbija)) | 6,084 |  |  | 6,084 |  |  |
| 4200 |  |  |  | Ilok (DC2 - DC2) | 4,131 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 4,131 | Ilok (DC2 - DC2) | 4,131 |  |  |  | 4,131 |  |
| 4202 |  |  |  | Bartolovci (DC525) - A.G. Grada Slavonskog Broda (Brodski Varoš) – A.G. Grada Slavonskog Broda (Podvinje) - Vrpolje – Stari Mikanovci (DC46) | 5,030 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 5,030 | granica županije – Stari Mikanovci (DC46) | 5,030 |  |  |  | 5,030 |  |
| 4218 |  |  |  | Donji Andrijevci (ŽC4202) – Velika Kopanica - Gundinci – Babina Greda – Županja (ŽC4170) | 18,186 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 18,186 | granica županije – Babina Greda - Županja (ŽC4170) | 18,186 |  |  | 18,186 |  |  |
| 4221 |  |  |  | Cerna (ŽC4170) - Babina Greda (ŽC4218) | 15,087 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 15,087 | Cerna (ŽC4170) - Babina Greda (ŽC4218) | 15,087 |  |  |  | 15,087 |  |
| 4222 |  |  |  | Gradište (ŽC4170 - DC55) | 2,093 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,093 | Gradište (ŽC4170 - DC55) | 2,093 |  |  |  |  | 2,093 |
| 4223 |  |  |  | Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214) | 16,014 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,790 | Otok | 1,790 |  |  |  |  | 1,790 |
|  | 2 | 1,790 | 4,860 | Otok – Bošnjaci (Virovi) | 3,070 |  |  |  |  | 3,070 |
|  | 3 | 4,860 | 7,135 | Virovi | 2,275 |  |  |  |  | 2,275 |
|  | 4 | 7,135 | 8,840 | Otok - Bošnjaci (Virovi-Vjerovi) | 1,705 |  |  |  |  | 1,705 |
|  | 5 | 8,840 | 9,789 | Vjerovi | 0,949 |  |  |  |  | 0,949 |
|  | 6 | 9,789 | 12,308 | Vjerovi - Bošnjaci | 2,519 |  |  |  |  | 2,519 |
|  | 7 | 12,308 | 16,014 | Bošnjaci | 3,706 |  |  |  |  | 3,706 |
| 4224 |  |  |  | Otok (DC537) - Nijemci (DC57) | 12,170 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 12,170 | Otok (DC537) - Nijemci (DC57) | 12,170 |  |  |  | 12,170 |  |
| 4225 |  |  |  | Nijemci (ŽC4224) – Donje Novo Selo | 3,024 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 3,024 | Nijemci (ŽC4224) – Donje Novo Selo | 3,024 |  |  |  |  | 3,024 |
| 4229 |  |  |  | Bošnjaci (DC214) – Vrbanja (DC537/ŽC4299) | 12,778 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 1,650 | Bošnjaci | 1,650 |  |  |  |  | 1,650 |
|  | 2 | 1,650 | 12,143 | Bošnjaci-Spačva | 10,493 |  |  |  |  | 10,493 |
|  | 3 | 12,143 | 12,778 | Spačva | 0,635 |  |  |  |  | 0,635 |
| 4230 |  |  |  | Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299) – Strošinci (GP Strošinci (granica RH/Srbija)) | 26,153 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 26,153 | Posavski Podgajci (DC214) – Vrbanja (ŽC4299) - Strošinci (GP Strošinci (granica RH/Srbija)) | 26,153 |  |  | 26,153 |  |  |
| 4231 |  |  |  | Gunja (ŽC4299) - Račinovci – Soljani (ŽC4230) | 18,551 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 8,355 | Gunja (ŽC4299) - Đurići - Račinovci | 8,355 |  |  |  |  | 8,355 |
|  | 2 | 8,355 | 18,551 | Račinovci - Soljani (ŽC4230) | 10,196 |  |  |  |  | 10,196 |
| 4232 |  |  |  | Rajevo Selo (LC46053 - DC214) | 2,318 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 2,318 | Rajevo Selo (LC46053 - DC214) | 2,318 |  |  |  |  | 2,318 |
| 4233 |  |  |  | Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57) | 10,541 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 3,878 | DC46 - Tovarnik | 3,878 |  |  |  |  | 3,878 |
|  | 2 | 3,878 | 9,776 | Tovarnik - Nijemci | 5,898 |  |  |  |  | 5,898 |
|  | 3 | 9,776 | 10,541 | Nijemci - DC57 | 0,765 |  |  |  |  | 0,765 |
| 4234 |  |  |  | Lipovac (A3/DC57) – Strošinci (ŽC4230) | 22,175 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 0,285 | Lipovac | 0,285 |  |  |  |  | 0,285 |
|  | 2 | 0,285 | 21,860 | Lipovac - Strošinci | 21,575 |  |  |  |  | 21,575 |
|  | 3 | 21,860 | 22,175 | Strošinci | 0,315 |  |  |  |  | 0,315 |
| 4299 |  |  |  | Vrbanja (DC537/ŽC4229) - Gunja (DC214) | 24,401 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,000 | 24,401 | Vrbanja (DC537/ŽC4229) - Gunja (DC214) | 24,401 |  |  |  | 24,401 |  |
| Ukupno: |  |  |  |  | 419,414 | 0,000 | 0,000 | 87,550 | 190,983 | 140,885 |

3. ULAGANJA U IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju:

–pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

–pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,

–pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

–ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

–ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

–ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je

dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,

–ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,

–ustupanje geodetskih radova,

–ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

–ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

–organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na

korištenje i održavanje,

–investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

–ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u

pogledu sigurnosti prometa.

3.1. Ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta

Planirani program izgradnje županijskih i lokalnih cesta u 2027.g. sadržan je u tablici br.5.,  iz koje je vidljivo kako Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije nastavlja ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture u skladu sa financijskim mogućnostima i  uz racionalno korištenje raspoloživih sredstava.

Tablica br.5. Pregled ulaganja u izgradnju županijskih cesta u 2027.g.

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2027. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- |
| LC 46019 | Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) (l=7,841km) | 201.480,00 |
|  | Stručni nadzor i koordinator II | 50.625,00 |
|  | Kontrolna ispitivanja | 63.750,00 |
|  | Projektantski nadzor | 76.875,00 |
|  | Voditelj projekta | 10.230,00 |
| ŽC 4167 | Izgradnja mosta preko rijeke Biđ naselje Šiškovci | 36.850,00 |
|  | Stručni nadzor i koordinator II | 10.200,00 |
|  | Kontrolna ispitivanja | 17.900,00 |
|  | Projektantski nadzor | 6.250,00 |
|  | Voditelj projekta | 2.500,00 |
|  | SVEUKUPNO | 238.330,00 |

3.2. Ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

Preporuke utvrđene stručnim vrednovanjem i ocjenom opravdanosti ulaganja, obuhvaćene su i planiranim programom rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u 2027.godini. Program je sadržan u tablici br. 6.

Tablica br.6. Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u 2027.g.

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2027. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- |
| ŽC 4224 | Otok (DC537) - Nijemci (DC57) | 21.315,00 |
|  | Stručni nadzor i koordinator II | 8.750,00 |
|  | Kontrolna ispitivanja | 4.875,00 |
|  | Projektantski nadzor | 5.400,00 |
|  | Voditelj projekta | 2.290,00 |
|  | SVEUKUPNO | 21.315,00 |

3.3. Ostali izdaci vezani uz ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju ŽC i LC

Ulaganja u građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta obuhvaća i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, stoga je iste potrebno planirati. Tablica br.7. prikazuje plan rashoda po toj osnovi.

Tablica br.7. Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju

i izgradnju ŽC i LC u 2027.g.

| Red.br. | Opis | PLAN 2027. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | OSTALO-posebni uvjeti građenja, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, uporabne dozvole… | 3.000,00 |
| SVEUKUPNO |  | 3.000,00 |

4.	ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Ulaganjima u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije izvršava svoju obvezu održavanja cesta na način da se prilikom održavanja omogući siguran promet na njima, da se očuvaju temeljna svojstva i poboljšaju njihove prometne, tehničke i sigurnosne značajke, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, te da se očuva njihov okoliš i uredan izgled, a sve u skladu sa pravilima struke,  Pravilnikom o održavanju cesta i ostalim pozitivnim propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Tablica br.8. Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2027.g.

| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | PLAN 2027. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- |
| ŽC 4173 | A.G. Grada Vukovara (Sotin) – Tovarnik | 1.752.260,00 |
|  | D2 | 1.752.260,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | 1.722.200,00 |
|  | Stručni nadzor | 30.060,00 |
| ŽC 4229 | Bošnjaci (DC214) - Vrbanja DC537/ŽC4299)-Propust u Spačva | 469.350,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | 451.350,00 |
|  | Stručni nadzor | 9.000,00 |
|  | Kontrolna ispitivanja | 9.000,00 |
| ŽC 4200 | Ilok (DC2 - DC2) - DIONICA OD D2 DO LC 46036;L=2230 | 1.576.279,00 |
|  | Izvođenje radova izv.održavanja | 1.544.029,00 |
|  | Stručni nadzor | 31.000,00 |
|  | Novelacija troškovnika | 1.250,00 |
|  | Zamjena prometnih znakova i interventni radovi | 17.500,00 |
|  | ŽC i LC na području VSŽ | 17.500,00 |
| SVEUKUPNO |  | 3.815.389,00 |

5.	ULAGANJA U REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Redovno održavanje cesta čini skup poslova i mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom, odnosno operativnom planu.

Pod redovnim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi: nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventni radovi, zimska služba.

5.1. Ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta

U 2027. godini planirani iznos redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta je  2.772.400,00EUR. Pregled ulaganja dan je u tablici br.9.

Tablica br.9. Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2027.g.

| Opis | PLAN 2027 IZNOS U EUR |
| --- | --- |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | 2.570.000,00 |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta - RUC | 90.000,00 |
| Redovno održavanje semafora i brojača prometa | 50.000,00 |
| Slivna vodna naknada | 62.400,00 |
| SVEUKUPNO | 2.772.400,00 |

5.2. Rekapitulacija

Ulaganja u redovno održavanje prikazana temeljem razvrstanja javnih cesta dana su u tablici br.10.

Tablica br.10. Pregled ulaganja u redovno održavanje prema razvrstanju javnih cesta  u 2027.g.

| ULAGANJE U REDOVNO ODRŽAVANJE | PLAN 2027 IZNOS U EUR |
| --- | --- |
| LOKALNE CESTE (22%) | 565.400,00 |
| ŽUPANIJSKE CESTE (78%) | 2.004.600,00 |
| SVEUKUPNO | 2.570.000,00 |

6.  KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Temeljem zahtjeva Općina na području Vukovarsko - srijemske županije o sudjelovanju u financiranju kapitalnih projekata, određeni su prioriteti obzirom na strateške ciljeve, veličinu ulaganja i značaj pojedinog projekta za Županiju. Sukladno tome Uprava za ceste definirala je projekte ulaganja čiji se pregled daje u nastavku.

Tablica br.11. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem 	sufinanciranja projekata u općinama

| OPĆINA | PLAN 2027 IZNOS U EUR |
| --- | --- |
| Ulaganja u biciklističku infrastrukturu | 66.667,00 |
| SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA | 66.667,00 |

Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 2005. godine (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 129/05). definirani su  “veliki gradovi” (gradovi s više od 35.000 stanovnika, te gradovi koji su sjedišta županija) kojima je dana mogućnost održavanja javnih cesta na svom području.

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta i Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta u 2012. godini županijske i lokalne ceste koje se nalaze na području "velikih gradova" prelaze u nadležnost istih.

Planirana sredstva financiranja nerazvrstanih cesta "velikih gradova" Vinkovaca i Vukovara, obuhvaćena ovim Planom, temelje se na Zakonu o cestama, čl.108., koji uređuje da se sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju:

– dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, proporcionalno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste,

– dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, proporcionalno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, u ukupnoj duljini državnih, županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Sukladno navedenom, a temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12), gore spomenuta naknada umanjuje se za 9,8%, (Vinkovci 5,4%, Vukovar 4,4%).

Tablica br.12. Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim 		gradovima" u 2027.g.

| GRAD | DIONICA/OBJEKT | PLAN 2027. IZNOS U EUR |
| --- | --- | --- |
| GRAD VINKOVCI | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | 475.200,00 |
| GRAD VUKOVAR | FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA TEMELJEM VAŽEĆIH PROPISA | 387.200,00 |
| SVEUKUPNO |  | 862.400,00 |

7. SAŽETAK

Ukupni prihodi i primici prema financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko srijemske županije u 2027. godini iznose 9.033.167,00eur , od toga 86,12% odnosi se na ulaganja u cestovnu infrastrukturu

Ulaganja u financiranje nerazvrstanih cesta, građenje, rekonstrukciju, redovno i izvanredno održavanje  županijskih i lokalnih cesta u 2027.g. iznosi:

| ULAGANJA | PLAN 2027. IZNOS U EUR |
| --- | --- |
| Građenje | 239.830,00 |
| Rekonstrukcija | 22.815,00 |
| UKUPNO INVESTICIJSKA ULAGANJA | 262.645,00 |
| Redovno održavanje | 2.772.400,00 |
| Izvanredno održavanje | 3.815.389,00 |
| UKUPNO ODRŽAVANJE | 6.587.789,00 |
| Financiranje nerazvrstanih cesta | 862.400,00 |
| Sufinanciranje | 66.667,00 |
| PLANIRANA UKUPNA ULAGANJA U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE | 7.779.501,00 |